**Техническое задание**

**Выполнение работ по посадке сеянцев и по дополнению лесных культур для нужд ГБУ «Кишертский лесхоз» (Кишертский производственный участок)**

1. **Место выполнения и объем работ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание работ | ед. измерения | местоположение | | | |
| Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Объем |
|  |  | Кишертский производственный участок | | | |
| Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой | га | СПК «Посадский» | 7 | 3 | 17,3 |
| СПК «Светлый путь» | 4 | 5 | 4,1 |
| СПК «Светлый путь» | 2 | 10 | 14,1 |
| СПК «Светлый путь» | 5 | 23 | 14,8 |
|  |  |  | **50,3** |
| Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур | га | СПК «Светлый путь» | 5 | 33 | 6 |
| СПК «Просвет» | 3 | 14 | 7,1 |
| ТОО «Кишертское» | 9 | 2 | 5,8 |
| ТОО «Кишертское» | 22 | 11 | 6,3 |
| ТОО «Кишертское» | 23 | 6,7,10 | 5,4 |
|  |  |  | **30,6** |

**2. Срок выполнения работ:** с даты заключения Контракта по 10.06.2020 включительно.

Работы должны быть при благоприятных погодных условиях для посадки, если благоприятные условия для посадки отсутствуют срок работ переносится до их наступления, но не позднее установленных сроков.

**3. Состав работ:**

- временная прикопка сеянцев на площади посадки;

**-** посадка с подноской сеянцев в дно или пласт проведенных плужных борозд;

- дополнение лесных культур с подновлением почвы

- переноска в ведрах сеянцев ели от места прикопки до лесокультуры площадки

**4. Требования к производству работ по посадке.**

4.1Посадка производится в ямы, соответствующие к следующим требованиям:

* глубина до 22см.
* плотность посадки– 3 тыс. шт. на 1 га.

**5. Требования к приемке работ.**

5.1. Приемку выполненной работы производит комиссия, создаваемая Заказчиком своим приказом с включением ответственных представителей от Заказчика.

Комиссия приступает к приемке результата работ в течение 3-х дней с момента получения Заказчиком письменного сообщения от Подрядчика о готовности сдать результаты работ и предоставления Подрядчиком комплекта исполнительной документации.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его комиссией оформляются Актом выполненных работ (приложение № 2).

5.2. Осмотр зеленых насаждений и определение процента приживаемости осуществляет комиссия, создаваемая Заказчиком своим приказом с включением ответственных представителей от Заказчика в течении 10 календарных дней со дня получения от Подрядчика письменного извещения о готовности сдачи выполненных работ, и оформляются Актом осмотра (приложение № 3)

5.3. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов, схем, журналов производства работ.

**6. Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов обязательных при выполнении работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110364&intelsearch=%CB%E5%F1%ED%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+04.12.2006+N+200-%D4%C7) |  |
| 2 | Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ | "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" |
| 3 | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ | "О пожарной безопасности" |
| 4 | Федеральный закон от 28.12.2013 N 415-ФЗ | ["О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170550&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+28.12.2013+N+415-%D4%C7+%22%CE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%CB%E5%F1%ED%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%E8+%CA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5%22) |
| 5 | Федеральный закон №7 от 10.01.2002 | Об охране окружающей среды |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 7 | [постановление Правительства РФ от 07.05.2019 N 566](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102547477&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+07.05.2019+N+566) | Правила выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка |
| 8 | приказ Минприроды России от 29.06.2016 N 375 | Правила лесовосстановления |
|  |  |  |

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Кишертский лесхоз»

личная подпись  
расшифровка подписи

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**АКТ  
выполненных работ**

от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии (должность, Ф.И.О.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование посадочного материала | Общее количество, шт./ (п.м. или кв.м.) по муниципальному контракту | Количество, шт./ (п.м. или кв.м.) принятых комиссией | Замечания | Примечание |
|  | **Объект:** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |

Члены комиссии: Личная Ф.И.О.

Наименование должностей подпись

Приложение № 3

к техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Кишертский лесхоз»

личная подпись  
расшифровка подписи

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**АКТ  
осмотра**

от\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии (должность, Ф.И.О.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, шт. (кв.м.) | | Процент отпада |
| высаженных | прижившихся |
|  |  |  |  |  |

Примечание: указать при необходимости сроки восстановления

Члены комиссии: Личная Ф.И.О.

Наименование должностей подпись