ПРОЕКТ 
Договор   выполнения работ  № 
Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лабытнанги «Ямал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Туровцева Артура Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________________________________

(наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица)

именуем __(ое,ый)  в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице _________________________________________,

(ФИО, должность уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны
(указать документ)

при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011      № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципального производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лабытнанги «Ямал»  (далее по тексту – Положение), заключили настоящий договор выполнения работ  (далее по тексту – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить  работы по капитальному ремонту капитальному ремонту трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12  (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания, являющегося Приложением № 1 к настоящему Договору,  и его неотъемлемой частью (далее – Техническое задание). В свою очередь Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются из материалов Исполнителя, его силами,  средствами и оборудованием. Исполнитель обязан выполнить работы, применяя новые материалы,  соответствующие ГОСТ, ТУ и имеющие соответствующие сертификаты (паспорта, удостоверения) качества. 

1.3. Место выполнения работ: ЯНАО, г. Лабытнанги, микрорайон Обской, участок сети канализации от ул. Корчагинцев д.19 до ул. Тюменская д.12 (далее – объект).
2. Основания заключения Договора

2.1. Договор  заключен на основании______________________________________________               

(указывается № и дата протокола, составленного по результатам определения Исполнителя, с указанием способа определения поставщика или пункт, часть, статья Положения).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Исполнитель  обязуется выполнить работы в следующие сроки:

Начало работ:  с даты подписания Сторонами Договора;
Окончание работ: не позднее 17.08.2020. 

4. Цена Договора, порядок и сроки оплаты

4.1. Цена договора составляет _____________/________________/ рублей __ копеек, в том числе НДС _________ руб. ____ коп. (НДС рассчитывается в соответствии с действующим законодательством РФ.  Если НДС не облагается, необходимо указать: «НДС не облагается ________________________).

4.2. В цену Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, применяемых для выполнения работ, стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ, в том числе  расходов  на приобретение материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ, доставку необходимых материалов, изделий  и  оборудования к месту выполнения работ, командировочные расходы (приезд специалистов к месту выполнения работ, расходы на проживание, питание и т.д.), расходы на все виды погрузочно-разгрузочных работ, расходы на оформление необходимой документации, предоставляемой при выполнении работ, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения Договора, и в период его действия,  а также иные расходы,  иные затраты которые могут возникнуть у Исполнителя при реализации Договора.

4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком после сдачи результата работ Исполнителем (без аванса, поэтапная оплата выполненных работ не предусмотрена), в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры(. 

4.4. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев установленных Положением. 

4.6. Работы не соответствующие требованиям  Договора,  а также работы, выполненные сверх предусмотренных настоящим Договором объемов, без письменного согласия Заказчика и не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежат. 

4.7.  Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика.

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора оформить и передать на подпись Исполнителю акт приёма-передачи объекта в работу. Данный акт оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика, один для Исполнителя.
5.1.2.  Обеспечить Исполнителю доступ к объекту ремонта. 

5.1.3. Сообщать в письменной форме Исполнителю о дефектах/недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких дефектов/недостатков.

5.1.4.  Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, в соответствии с настоящим Договором, при наличии полного комплекта исполнительной документации, предусмотренной пунктом 9 раздела 5 «Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ» Технического задания.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором. Запрашивать у  Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения дефектов/недостатков, выявленных в ходе работ и в результате  приемки работ.

5.2.3.  В период действия договора, без предварительного уведомления Исполнителя осуществлять контроль выполнения Исполнителем настоящего Договора, в том числе соблюдения Исполнителем сроков выполнения работ, качества выполнения работ,  выполнения Исполнителем мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, производства и охраны труда, противопожарной и экологической безопасности.
5.2.4. Отказаться от оплаты работ, если эти работы не предусмотрены настоящим Договором.

5.2.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата выполненной работы отказаться от исполнения Договора, оплатив  Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. В срок не позднее одного рабочего дня с даты получения от Заказчика акта приёма-передачи объекта в работу:

-  осуществить подписание акта приёма-передачи объекта в работу и обеспечить возврат одного экземпляра оформленного акта в адрес Заказчика;

 - предоставить Заказчику приказы, распоряжения о назначении ответственных руководителей Исполнителя, производителей работ Исполнителя, ответственных за экологическую, пожарную безопасность, качество выполняемых работ и оперативный контроль;
- ознакомиться с Положением о допуске подрядных организаций к работам на территории Заказчика.
5.3.2. В срок не позднее 3 (трёх) дней с даты подписания Договора  оформить и  передать на утверждение Заказчику:

 - календарный план (график производства работ).

-  локальный сметный расчет на проведение работ  с указанием видов и объемов работ согласно Технического задания, и их стоимости с учетом коэффициента снижения по результатам аукциона в электронной форме, по итогам которого заключен настоящий Договор.

5.3.3. В срок не позднее 3 (трёх) дней с даты подписания Договора передать на согласование Заказчику перечень материалов планируемых к применению в процессе выполнения работ. 
5.3.4. Совместно с Заказчиком осуществлять входной (приемочный) контроль качества продукции и материалов до момента применения данных продукции и материалов  в процессе работ, включая проверку наличия и содержания документов, содержащих сведения о качестве продукции и материалов и их соответствие требованиям предъявляемых законодательством, техническими регламентами, стандартами  к данного вида продукции и материалам.

5.3.5. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим Договором срок совместно с  исполнительной документацией, предусмотренной пунктом 9 раздела 5 «Порядок  (последовательность, этапы) выполнения работ» Технического задания.
5.3.6. В период выполнения работ, своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты окончания работ, устранять допущенные по его вине  недостатки работ, которые могут повлечь отступления от Технического задания или условий Договора.
5.3.7. Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, то Исполнитель обязан получить разрешение до начала их выполнения самостоятельно.

5.3.8. Исполнитель не менее чем за 2 дня обязан письменно уведомить Заказчика о сдаче скрытых работ для совместной приемки и подписания Акта скрытых работ.
5.3.9. Предоставлять Заказчику по его требованию и в указанный им срок документы, и информацию, относящиеся к предмету Договора, а также незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работ.

5.3.10. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика)– незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика.

5.3.11. В период осуществления работ обеспечить выполнение на месте выполнения работ норм  Положения о допуске подрядных организаций к работам на территории Заказчика,  всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

5.3.12. Нести  единоличную административную, материальную и иную ответственность за допущенные в период выполнения работ нарушения законодательства Российской Федерации, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды. 

5.3.13. Осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку места выполнения работ. Окончательная уборка места выполнения работ (разборка и удаление,  подмостей, настилов, уборка и вывоз мусора, отходов и деталей, удаление оборудования, установленного на период ремонта и т.п.) должна быть осуществлена Исполнителем не позднее  дня окончания работ.

5.3.14.  В срок указанный Заказчиком устранить дефекты/недостатки, выявленные Заказчиком в ходе работ, в ходе приемки работ. За свой счёт устранить все дефекты/ недостатки работ, выявляемые в гарантийный период. 

5.3.15. При исполнении работ Исполнитель в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению работ. Исполнитель обязан соблюдать положения миграционного законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

5.4.  Исполнитель вправе:

5.4.1. 
Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного и качественного выполнения работ.

5.4.2.  По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

5.4.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6. Производство работ

6.1.  Производство работ осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и Техническим заданием.

6.2. При производстве работ Исполнитель обязан осуществлять ведение общего журнала работ КС-6, журнала сварочных работ, журнал производства буровых работ, оформление актов освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ), составление исполнительных схем   и передачу указанной документации Заказчику в день  передачи результатов работ. 
6.3. В ходе работ Исполнитель обязан обеспечить ежедневное содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы.

6.4. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления
соответствующего Акта скрытых работ при обязательном присутствии  уполномоченного представителя Заказчика. 

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Исполнитель, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть (в присутствии представителя Заказчика), а затем закрыть/восстановить (в присутствии представителя Заказчика)  данную часть скрытых работ.

В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти скрытые работы для обеспечения надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке Заказчику. 

6.5. Исполнитель не позднее  дня окончания работ на объекте обязан вывезти с территории проведения работ принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

7. Порядок сдачи - приемки работ

7.1. Исполнитель, не позднее одного дня, до даты сдачи результата работ Заказчику, путем письменного уведомления сообщает   Заказчику о необходимости приёмки результата работ Заказчиком.

7.2. В день окончания выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику подписанные  Исполнителем  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экз., справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 экз., и иную документацию,  установленную пунктом 9 раздела 5 «Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ» Технического задания, а также счет или счет-фактуру(.

 Указанные документы предоставляются на бумажных носителях и одновременно. 

7.3. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком полного комплекта документов, установленного п.7.2. настоящего Договора  и оформляется путем подписания Заказчиком (либо уполномоченным представителем Заказчика) Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  
7.4. В случае если в ходе проведения процедуры приёмки работ Заказчиком будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ,  Заказчик, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком  комплекта документов, установленного п.7.2. настоящего Договора  составляет и передает Исполнителю Акт о недостатках (дефектах) в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Исполнителю для их устранения. Исполнитель должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе процедуры приёмки работ в установленные Актом о недостатках (дефектах) сроки.  

7.5. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных Заказчиком, Заказчик самостоятельно составляет и подписывает данный Акт. Составленный и подписанный таким образом Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Исполнителю любым способом, фиксирующим его получение (в том числе путем направления на официальный электронный адрес, указанный в п.14.12. настоящего Договора).

 В случае если Исполнитель в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Акта о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Исполнителем экземпляр такого Акта, будет считаться, что Исполнитель согласился с выводами Заказчика по приёмке выполненных работ, содержащимися в представленном Заказчиком Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков (дефектов). Повторная процедура приёмки работ проводится, в порядке, установленном пунктом 7.2. настоящего Договора, по письменному извещению Исполнителя об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.

7.6. Датой приемки результата выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.7.  Устранение Исполнителем недостатков (дефектов) работ, в установленные в Акте о недостатках (дефектах) сроки, не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим Договором.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Условием заключения Договора является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения настоящего Договора в размере 20% от начальной (максимальной) цены настоящего Договора, что составляет                         491 504 (четыреста девяносто одна тысяча пятьсот  четыре) рубля 16 копеек.
8.1.1. В случае, если предложенная Исполнителем цена Договора, при проведении аукциона в электронной форме по результатам которого заключен настоящий Договор, снижена Исполнителем  на тридцать и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене настоящего Договора, размер обеспечения исполнения Договора увеличивается в 1,5 раза, что составляет 737 256 (семьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 24 копейки.
8.2. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору  Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно.

В случае если обеспечением исполнения настоящего Договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лабытнанги «Ямал» ИНН 890 200 9197, КПП 890 201 001
р/с 40 702 810 813 120 002 566

Банк получателя: ПАО «Запсибкомбанк»   г. Тюмень, БИК 047 102613

к/с 30 101 810 271 020 000 613

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора выполнения работ № ___-(указать номер договора присвоенный Заказчиком при размещении проекта договора на электронной торговой площадке).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платёжным поручением.

В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц. 

8.3. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора осуществляется в форме внесения денежных средств, стороны Договора пришли к соглашению о том, что при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по настоящему Договору, сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) может быть удержана Заказчиком из денежных средств, внесенных Исполнителем  в  качестве обеспечения исполнения настоящего Договора.

8.4. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем  исполнении Исполнителем обязательств по Договору, а также при существенном нарушении Исполнителем настоящего Договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

            8.5.  В случае если в качестве формы обеспечения исполнения настоящего Договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Договора возвращается Исполнителю в течение  30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему Договору. Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Исполнителя, на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо на иной банковский счет указанный Исполнителем в письменном требовании о возврате обеспечения исполнения Договора.
9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  

9.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.3. Ответственность Исполнителя:

9.3.1. При повреждении линий электропередач, газопроводов, трубопроводов, телефонных кабелей, интернет кабелей, систем тепло-, водоснабжения,  иных надземных и подземных коммуникаций, покрытий дорог и иных сооружений по вине Исполнителя, Исполнитель самостоятельно возмещает все убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий,  или выполняет восстановительные и (или) ремонтные работы собственными силами и за свой счёт, включая  все соответствующие затраты причинные своими действиями и (или) бездействиями.
9.3.2. Исполнитель единолично несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные в период выполнения работ нарушения законодательства Российской Федерации, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, технических, санитарных норм, а также законодательства по охране окружающей среды и природоохранного законодательства. 

9.3.3. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
9.3.4. В случае нарушения Исполнителем срока окончания работ   Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора  за каждый день просрочки. 

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (за исключением нарушения срока окончания работ) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  5000  (пяти тысяч) рублей.

9.3.6. Общая сумма начисленной пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.4.  Сторона освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. Стороны пришли к соглашению, что при наличии начисленных пени и (или) штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с условиями, прописанными в настоящем Договоре, оплата по Договору (окончательный расчет) производится Заказчиком за минусом суммы начисленной пени и (или) штрафных санкций.

9.6. Уплата начисленной пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

10. Гарантии качества

10.1. Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования, используемых Исполнителем при производстве работ, распространяется на все составляющие результата работ, выполненных в рамках Договора.

10.2. Исполнитель в течение гарантийного периода, составляющего 60 (шестьдесят) месяцев  с момента подписания Сторонами  Акта о приемке  выполненных работ (форма № КС-2), несет ответственность за полное соответствие качества выполненных работ и используемых материалов в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.3.  Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты/недостатки из-за некачественно выполненных работ, и (или) некачественных материалов используемых Исполнителем при производстве работ, Исполнитель обязан за свой счёт устранить их в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты/недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
10.4. В случае если Исполнитель откажется от составления или подписания акта, фиксирующего дефекты/недостатки, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта/недостатка и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
10.5. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты/недостатки, указанные в акте, и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, то Заказчик вправе применить к Исполнителю штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы и устранить дефекты/недостатки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней, с даты получения от  Заказчика соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов/недостатков на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

10.6. После устранения Исполнителем дефектов/недостатков, отмеченных в акте, составляется акт устранения дефектов/недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов/недостатков.

11. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
11.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 30.09.2020,  а в части взаимных расчётов  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть  подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменение существенных условий Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Положением.
11.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и  Положением.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
12.2. Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в пятидневный срок с момента получения претензии. 

12.3. В случае если указанные претензии, споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа. 

13. Прочие условия

13.1. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, могут быть переданы с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, почтовой или курьерской доставкой и признаются имеющими юридическую силу.
13.2. Стороны допускают оформление документов (актов, счетов, претензий и т.д.) посредством факсимильной связи и электронной почты с последующей заменой на оригинальные экземпляры. До момента получения оригинальных экземпляров Стороны признают полную юридическую силу экземпляров, подписанных и переданных по факсу или по электронной почте.
13.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, фактического местонахождения, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан с каждой Стороны электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, что подтверждается сертификатом, который содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца и признаётся равнозначной собственноручной подписи лица.

13.5. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1  «Техническое задание»;

Приложение № 2 График производства работ  (оформляется Исполнителем после подписания Договора);

Приложение № 3 «Локальный сметный расчет» (оформляется Исполнителем после подписания Договора).

14. Реквизиты и адреса Сторон

	14.1. Заказчик:
	14.2. Исполнитель:

	Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лабытнанги «Ямал»

ИНН 8902009197, КПП 890201001

ОГРН 1028900558070                                                                                    

Юр./почтовый адрес: 629405, ЯНАО, 

г. Лабытнанги, микрорайон Обской, 

ул. Озерная, д. 5

Тел/факс: (34992) 5-49-19, 5-49-74

 е-mail: jkh-yamal@mail.ru
Банковские реквизиты:

р/с 40702810267450000925 

в  Западно-Сибирском отделении № 8647  ПАО Сбербанк  г. Тюмень 

к/с 30101810800 000000651, БИК 047102651

р/с 40702810813120002566 

в ПАО «Запсибкомбанк»

к/с 30101810271020000613, БИК  047102613


	Указывается на основании сведений о Победителе (или единственном участнике), а так же представленных Победителем (или единственным участником) сведений о платежных реквизитах, но не позднее, чем до дня направления проекта договора Победителю (или единственному участнику).

Заказчик не несет ответственности за отсутствие в договоре  платежных реквизитов Победителя (или единственному участнику) в случае несвоевременного представления их Заказчику.



Подписано ЭП
Подписано ЭП
Директор А.А. Туровцев
________________
Приложение № 1 к договору  выполнения работ №______
Техническое задание   
Наименование объекта работ: выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12

1. Объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Примечание

	Раздел 1: Демонтажные работы

	1
	Вырубка кустарников
	м²
	320
	 

	2
	Демонтаж покровного слоя теплоизоляции     ёиз рулонных материалов (рубероид)
	м²
	224,4
	Кø219  L=224 м.п.

	3
	Демонтаж теплоизоляции  из минваты
	м²
	224,4
	Кø219  L=224 м.п.

	4
	Демонтаж покровного слоя теплоизоляции     из рулонных материалов (рубероид)
	м²
	20,33
	Кø159  L=25 м.п.

	5
	Демонтаж теплоизоляции  из минваты
	м²
	20,33
	Кø159  L=25 м.п.

	6
	Демонтаж врезок выпусков  ø159
	1 врезка
	5
	 

	7
	Демонтаж врезок выпусков  ø108
	1 врезка
	2
	

	8


	Демонтаж врезок выпусков  ø219
	1 врезка
	14
	 

	9
	Демонтаж дорожной плиты
	шт
	6
	6х2м

	10
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/5
	футляр  Ø 400

	11
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/6
	футляр  Ø 400

	12
	Демонтаж ст. трубопровода  канализации                ø219
	м.п.
	224
	 

	13
	Демонтаж ст. трубопровода  канализации                ø159
	м.п.
	17
	 

	14
	Демонтаж опорных конструкций трубопровода канализации ø219
	тн.
	7,5
	блок фбс

	Раздел 2: Устройство опор трубопроводов



	15
	Бурение лидерных скважин ø150 на глубину 2м 
	шт./м.
	49/98
	 

	16
	Антикоррозийное покрытие стальной сваи из трубы ф 108х4, грунтовкой ГФ-21
	м²
	49,87
	 

	17
	Покраска стальной сваи из трубы ф 108х4
	м²
	49,87
	 

	18
	Установка в скважины  ø150 стальных свай из трубы  ø108
	шт./м.
	49/147
	hед=3,0 м

	19
	Заливка пазух скважин гравийно песчаной цементной смесью
	м3
	1,05
	 

	20
	Срезка свай под проектную отметку
	м.реза
	16,6
	труба Ø 108, 49шт.

	21
	Монтаж опорных конструкций трубопровода (траверс)
	тн.
	0,25
	швеллер № 12, Lед=0,5 м., 49 шт.

	22
	Антикоррозийное покрытие траверс, грунтовкой ГФ-21
	м²
	11
	швеллер № 12, Lед=0,5 м., 49 шт.

	Раздел 3: Монтажные работы



	23
	Монтаж опор скользящих из швеллера №14 L=0,2м
	шт./тн.
	49/0,12
	швеллер №14 Полоса металл. 2 мм. Метизы

	24
	Монтаж трубопровода  канализации из стальной трубы ø219х7мм
	м
	199
	 

	25
	Монтаж трубопровода  канализации из стальной трубы ø159х6мм
	м
	33
	 

	26
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/5
	футляр  Ø 400 (футляр б/у)

	27
	Протаскивание труб К ø219 под  дорожным перекрытием
	шт./м
	1/6
	футляр  Ø 400

(футляр б/у)

	28
	Монтаж дорожной плиты
	шт
	6
	6х2м

	29
	Изготовление и установка канализационного стакана из ст. трубы ø325
	шт./тн.
	8/0,568
	ст. труба ø325х8 (Lед=0,7м) – 0,350 т.н.;

лист. Металл 5 мм 350х350 х 16 шт. – 0,218 т.н.

	30
	Устройство ревизий  ø108
	шт.
	23
	 

	31
	Монтаж ревизий ø108 в канализационный трубопровод ø219
	1 врезка
	23
	 

	32
	Врезка канализационного трубопровода        ø159 в канал. стакан ø325
	1 врезка
	7
	 

	33
	Врезка канализационного трубопровода        ø108 в канал. стакан ø325
	1 врезка
	2
	 

	34
	Врезка канализационного трубопровода        ø219 в канализационный стакан ø325
	1 врезка
	13
	 

	35
	Антикоррозийное покрытие трубопровода канализации  ø219 , грунтовкой ГФ-21, за два раза
	м²
	136,92
	Кø219  L=199 м.п.

	36
	Антикоррозийное покрытие трубопровода канализации  ø159 , грунтовкой ГФ-21, за два раза
	м²
	16,52
	Кø159  L=33 м.п.

	37
	Антикоррозийное покрытие канализационных стаканов  ø325 , грунтовкой ГФ-21, за два раза
	м²
	5,622
	Ø 325  Lед=0,7м

8 шт. 

	38
	Теплоизоляция канализационных стаканов   ø325 ППУ скорлупами
	м3
	0,33
	Ø 325  Lед=0,7м

8 шт.

	39
	Устройство покровного слоя теплоизоляции канализационных стаканов ø325, из пленки          ПВХ
	м2
	7,47
	Ø 325  Lед=0,7м

8 шт.

	40
	Теплоизоляция трубопровода канализации   ø219 ППУ скорлупами
	м3
	8,4
	Кø219  L=199 м.п.

	41
	Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопровода  канализации ø219, из пленки          ПВХ
	м2
	199,3
	Кø219  L=199 м.п.

	42
	Теплоизоляция трубопровода канализации   ø159 ППУ скорлупами
	м3
	1,08
	Кø159  L=33 м.п.

	43
	Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопровода  канализации ø159, из пленки ПВХ
	м2
	26,9
	Кø159  L=33 м.п.

	44
	Погрузка, выгрузка, вывоз строительного мусора
	тн.
	13,71
	 


2. Материалы, используемые при выполнении работ:

	№
	Наименование материалов
	Требования к материалам

	1
	Грунтовка ГФ-021
	Соответствие ГОСТ 25129-82

	2
	Трубы стальные

Ø219х7мм

Ø159х6мм

Ø325х8
	Соответствие ГОСТ 8732-78

	3
	Эмаль ПФ-115
	Соответствие ГОСТ 6465-76

	4
	Скорлупа ППУ

Ø325

Ø219

Ø159


	Толщина теплоизоляционной скорлупы не менее, мм - 50

Плотность, кг/м³-  55-65 

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа- 0,20

Предел прочности при изгибе, не менее, МПа- 0,12

Коэффициент теплопроводности Вт/м°С-   0,022..0,029

Температура применения, диапазон не менее °С, от -42 до + 120

Группа горючести Г4

	5
	Пленка ПВХ-Л
	Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л)

Прочность на разрыве, Н/см, не менее %: 50

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 80

Адгезия ленты к стали, Н/см ширины, не менее: 5,0

Липкость, сек, не менее: 25

Температурный интервал эксплуатации ленты от - 30 °С до + 30 °С.

Грибостойкость, балл, не более: 2

Водопоглощение ленты в течение 1000 часов при температуре 20 оС, %, не более: 0,5

Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20 °С, не более: 10


	3. Место выполнения работ
	ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр-н Обской, участок сети канализации от ул. Корчагинцев д.19 до ул. Тюменская д.12

	4. Сроки выполнения работ
	Начало работ: С даты подписания Сторонами Договора.
Окончание работ: не позднее 17.08.2020г.

	5.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	Определяется календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью договора. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора оформляет и передает на подпись Исполнителю акт приема-передачи объекта в работу. Данный акт оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика, один для Исполнителя. 

Исполнитель, в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения акта передачи объекта в работу осуществляет подписание данного акта.

Последовательность выполнения работ на объекте:

1. Составление и подписание акта приема-передачи объекта в работу.

2. Согласование применяемых (планируемых к применению) в процессе выполнения работ материалов с Заказчиком, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора.

3. До начала производства работ на объекте Исполнитель предоставляет приказы, распоряжения о назначении ответственных руководителей, производителей работ, ответственных за экологическую, пожарную безопасность, качество выполняемых работ и оперативный контроль.

4. Предоставление заказчику на утверждение графика производства работ, локальной сметы. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора.

5.  Перед выполнением работ обязательное проведение Исполнителем входного (приемочного) контроля, совместно с представителями Заказчика, качества применяемых материалов

6. Выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и графиком производства работ, включая составление и ведение общего журнала работ КС-6, журнала сварочных работ, журнала производства буровых работ,  исполнительных схем и актов  освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ, Исполнитель не менее чем за 2 дня обязан письменно уведомить Заказчика о сдаче скрытых работ для совместной приемки и подписания Акта скрытых работ).

7. Составление Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте.

8. Подписание Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком (контрольный обмер выполненных объемов работ).

9. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию Заказчиком с предоставлением Исполнителем исполнительной документации (Акт о приемке выполненных работ КС-2 в 2-х экземплярах, справку по форме КС-3 в 2-х экземплярах, исполнительную документацию в составе: общий журнал работ КС-6, журнал сварочных работ, журнала производства буровых работ, акт испытания наружной канализации на пролив, акт освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ), исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на используемые материалы), оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

	6. Условия выполнения работ
	Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства движению транспорта и пешеходов, при необходимости ограничения движения транспортных средств на объекте производства работ, предварительно согласовать с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения сроки выполнения работ.

Персоналу Исполнителя запрещается  самостоятельно, без согласования с Заказчиком, воздействовать на органы управления оборудования предприятия и вмешиваться в его работу.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников.

Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

	7. Требования к условиям выполнения работ.
	Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации:
– Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– ГОСТ Р 50779.30-95 «Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования»;

- СП 32.13330.2012 (Канализация. Наружные сети и сооружения.)

- Свод правил Водоснабжение наружные сети и сооружения СП 31.13330.2012
- Свод правил тепловая изоляция оборудования и трубопроводов актуализированная редакция СП 61.13330.2012

-  СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов.

-  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

-  Санитарные нормы и правила "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ" СанПиН 2.2.2.540-96).  

- СНиП  12-03-2001 –«Безопасность труда  в строительстве Часть 1 Общие требования»

Осуществление строительного контроля Исполнителем на объекте. 

Организация ремонтных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ремонт объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
Исполнитель должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные календарным планом (графиком выполнения работ).
Исполнитель, привлекает для производства работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.

Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком и руководителем учреждения.

Исполнитель должен представить заказчику приказ о назначении представителя исполнителя, ответственного за работы на объекте, и контактные данные указанного лица.

Исполнитель обязан обеспечить ежедневное содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы.

Исполнитель не позднее  дня окончания работ на объекте обязан вывезти с территории проведения работ принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

	8. Требования к применяемым материалам, оборудования
	Используемый материал для ремонта согласовать с Заказчиком до начала работ, включая  предоставление Заказчику копии паспортов и сертификатов на используемые материалы и оборудование.

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые товары (материалы, оборудование) должны быть новыми, соответствовать ГОСТам, СанПиНам и ТУ, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество. После окончания работ, все паспорта, сертификаты, а также другие документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими качество используемых материалов и оборудования, должны быть переданы Заказчику.

Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. 

Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых исполнителем в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. 

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

	9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев, а на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами двухстороннего акта о приемке выполненных работ.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то исполнитель обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

	10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на исполнителя.

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: 

– строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; 

– межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

– государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; 

– правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; 

– государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. 

Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

- при выполнении работ задействовать квалифицированный персонал в соответствии с требованиями  Приказа №146 от 12.04.2016 (о внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. n 533),

ПБ 03-273-99 (аттестация сварщиков), а также с другими правилами, связанными с характером и объёмом выполняемых работ.

Соблюдение своим персоналом ПТЭ, ПТБ и противопожарной безопасности.

- содержать закреплённые помещения и прилегающую территорию в соответствии с СанП и Н 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";
- выполнять работы по наряду-допуску, порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик.   

- Руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности:
- Приказ N 328н от 24 июля 2013 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года).
- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (с изм. 1991, 1993)»;
- Приказ N 1101н от 23 декабря 2014 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться Исполнителем выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Исполнителем должны быть проведены мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

	11.  Приложения к техническому заданию
	Техническое решение (План-схема сетей канализации «капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12») предоставляется Заказчиком Исполнителю по факту заключения Договора в электронном виде.


Подписи Сторон:

Заказчик: Подписано ЭП
Исполнитель: Подписано ЭП

Директор А.А. Туровцев
________________







( В случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, счет-фактура может не  оформляться


( В случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, счет-фактура может не  оформляться








Заказчик: Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Лабытнанги «Ямал»  
Страница 1

