- «УТВЕРЖДАЮ»

- Директор АУ “Республиканский центр народного творчества “ДК тракторостроителей” Минкльтуры Чувашии

- _______________________/ Н.О. Фошина

- «01» июня 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на «право заключения договора подряда на выполнение работ по текущему ремонту части помещений «Дворца культуры тракторостроителей», расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36

2020 год

| Информационная карта Аукцион в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме) - это форма торгов, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). Победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора или в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – Положение). В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию конкурентной о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Закону № 223-ФЗ. Документация о закупке должна содержать указание на применение иных правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона № 223-ФЗ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Наименование |  | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ" МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА "ДК ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ" МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ) |
| 1.2. |  | Место нахождения |  | 428031, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г. ЧЕБОКСАРЫ, Б-Р ЭГЕРСКИЙ, 36 |
| 1.3. |  | Почтовый адрес |  | 428031, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г. ЧЕБОКСАРЫ, Б-Р ЭГЕРСКИЙ, 36 |
| 1.4. |  | Адрес электронной почты |  | culture-dkts@mail.ru |
| 1.5. |  | Контактный телефон |  | 7-8352-523664 |
| 2. Сведения о закупке |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Способ закупки |  | Аукцион в электронной форме |
| 2.2. |  | Форма проведения |  | Электронная - с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «Регион», zakaz.etp-region.ru |
| 2.3. |  | Наименование закупки |  | Аукцион в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по текущему ремонту части помещений Дворца культуры тракторостроителей, расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36. |
| 2.4. |  | Начальная (максимальная) цена договора |  | Начальная (максимальная) цена договора: 3 133 940,00 (три миллиона сто тридцать три тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если применяется) Расчет начальной (максимальной) цены произведен согласно локально-сметному расчету (за вычетом стоимости строительного контроля) |
| 2.5. |  | Предмет договора |  | Выполнение работ по текущему ремонту части помещений Дворца культуры тракторостроителей, расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36 |
| 2.6. |  | Количество товара, работ, услуг |  | Согласно сметной документации |
| 2.7. |  | Требования к качеству работ |  | Согласно ГОСТ, СНиП |
| 2.8. |  | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики |  | Согласно ГОСТ, СНиП |
| 2.9. |  | Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения договора |
| 2.10. |  | Место поставки, выполнения работ, оказания услуг |  | Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36 |
| 2.11. |  | Условия поставки, выполнения работ, оказания услуг |  | В соответствии с техническим заданием |
| 2.12. |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен, оплата производится за фактически выполненный объем работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании оригиналов счета и/или счета-фактуры, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанных Заказчиком. Заказчик вправе производить частичную оплату по фактически выполненным работам на основании промежуточных актов выполненных работ. Оплата производится после устранения замечаний к качеству и объему работ, в случае их наличия и предъявления полного объёма ИТД. |
| 2.13 |  | Порядок формирования цены договора |  | В цену договора включены все затраты, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на перевозку, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, расходы на страхование, расходы на материалы (в том числе детали, конструкции, приборы и оборудование), другие обязательные платежи и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора. Цена договора может изменяться в соответствии с законодательством Российской Федерации по соглашению сторон договора при изменении количества и объема работ, цены материалов, используемых при выполнении работ и др. |
| 2.14. |  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) |  | Рубль Российской Федерации |
| 2.15 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора |  | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 2.16. |  | Требования к гарантии качества |  | Гарантийный срок, на выполняемые по договору работы, составляет 5 (пять) лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 3. Требования к потенциальным участникам закупки и перечень документов, для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с Положением о закупках и законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки, в том числе: |  | Общие требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. Отсутствие сведений об участниках закупки и их соисполнителях (субподрядчиках/субпоставщиках) в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ. 7.Соблюдение участником требований антикоррупционного и антимонопольного законодательства, применимого в РФ, Закона № 273-ФЗ, Закона № 135-ФЗ. 8. Наличие у участника опыта исполнения трех и более договоров подряда (контрактов) на выполнение строительных работ, стоимость каждого из которых составляет не менее чем 1000000 (Один миллион) рублей 00 копеек. Подтверждается приложенными к заявке участника копиями исполненных договоров (контрактов), копиями актов выполненных работ. Учитываются только договоры, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок. |
| 4.Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. Участник аукциона в электронной форме формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки, определенной для проведения настоящего аукциона в электронной форме, требованиями Закона № 223-ФЗ, Положения, а также требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме. При описании условий и предложений участником аукциона в электронной форме должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д. Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) участника аукциона в электронной форме, лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника аукциона в электронной форме, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации. Наличие ЭП участника аукциона в электронной форме подтверждает, что документ отправлен от имени участника аукциона в электронной форме и является точной цифровой копией документа-оригинала. Файлы первой части заявок размещаются отдельно от файлов вторых частей заявок в соответствующих разделах на ЭТП. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме. Каждый потенциальный участник закупки вправе подать только одно предложение. |  |  |  |  |
| 4.1. | ЗАЯВКА на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующую информацию: |  |  |  |
| 4.1.1 | Требования к составу первой части заявки на участие в аукционе |  | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: - согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией; - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара с указанием товарного знака (при наличии), о качестве работ, услуг. |  |
| 4.1.2 | Требования к составу второй части заявки на участие в аукционе |  | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 1. Документы и информацию: а) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и другие установленные закупочной документацией сведения; б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении (об избрании) физического лица на должность в соответствии с учредительными документами, согласно которому такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукцион должна содержать также доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; г) копии учредительных документов участника закупки, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; е) документы и информацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подразделом 3.1 раздела 3 Информационной карты настоящей документации, а также декларация о соответствии участника пунктам 2-7 подраздела 3.1 раздела 3 Информационной карты настоящей документации; ж) согласие на обработку персональных данных. |  |
| 5. Порядок подачи заявок Порядок подачи Заявок на электронной торговой площадке определяется правилами и инструкциями электронной торговой площадки ООО «Регион», zakaz.etp-region.ru. Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных закупочной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. Заявка на участие в закупке направляется участником оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на используемой электронной торговой площадке, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей закупочной документации. Электронные копии оригиналов содержащие приписки, исправления, подчистки, не читаемый текст не рассматриваются и считаются неподанными. Все требуемые документы должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде в формате *.pdf, в виде: один файл – один документ. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации по запросу цен. Размещение электронных архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике и (или) предмете закупки, несоответствие предоставленных документов требованиям настоящей закупочной документации является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске участника закупки к участию в процедуре закупки. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в случаях: -содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника; -содержания в первой части заявки сведений о наименовании участника; -непредставления соответствующих этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей закупочной документации; -несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные); - несоответствие требованиям закупочной документации для данной закупки. |  |  |  |  |
| 6. Внесение изменений в документацию о закупке. Разъяснение положений закупочной документации. |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Внесение изменений в извещение |  | Заказчик до окончания срока подачи заявок вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке. При этом может быть продлен срок окончания подачи заявок. В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты официального размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного извещением, документацией о закупке. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, в том числе о продлении срока подачи заявок. |
| 6.2. |  | Форма разъяснений |  | Разъяснения размещаются Заказчиком в письменной электронной форме на основании поступившего письменного электронного обращения посредством функционала ЭТП ООО «Регион», zakaz.etp-region.ru. |
| 6.3. |  | Порядок разъяснений |  | Любой потенциальный участник вправе направить запрос о разъяснении положений закупочной документации в письменной форме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок (включительно) через функционал ЭТП. Ответ на запрос разъяснений (с указанием предмета запроса, но не его автора) - размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснения положений закупочной документации. |
| 7. Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявок на участие |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Обеспечение заявки |  | Не установлено |
| 7.2. |  | Обеспечение исполнения договора |  | Не установлено |
| 8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие и их рассмотрения |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Место, дата начала приема заявок |  | ООО «Регион», zakaz.etp-region.ru С момента публикации извещения на электронной площадке |
| 8.2. |  | Место, дата и время окончания срока подачи заявок |  | ООО «Регион», zakaz.etp-region.ru «17» июня 2020 года, 07:00 (местное время Заказчика, часовой пояс МСК) |
| 8.3. |  | Место, дата и время рассмотрения заявок |  | По месту нахождения Заказчика «18» июня 2020 года , 10:00 (местное время Заказчика, часовой пояс МСК) |
| 8.4. |  | Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме |  | ООО «Регион», zakaz.etp-region.ru «19» июня 2020 года , 10:00 (местное время Заказчика, часовой пояс МСК) |
| 8.5. |  | Место, дата и время подведения итогов |  | По месту нахождения Заказчика «19» июня 2020 года (после окончания аукциона в электронной форме) |
| 9. Порядок рассмотрения, критерии оценки и сопоставления заявок |  |  |  |  |
| 9.1. Заявки участников принимаются в течение срока подачи заявок, установленного закупочной документацией. 9.2. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе в электронной форме, при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в аукционе в электронной форме не отозваны, все заявки на участие в аукционе в электронной форме этого участника не рассматриваются. 9.3. Участники, подавшие заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках. 9.4. Участник, подавший заявку, вправе изменить ее до окончания срока подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой ее частью. Изменения в заявку подаются в срок и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. Внесение изменений в заявку после окончания срока подачи заявок не допускается. При этом при подаче участником закупки (новой) измененной заявки, предыдущая заявка такого участника должна быть отозвана. 9.5. Участник, подавший заявку, вправе отозвать ее до окончания срока подачи заявок. Отзыв заявок после окончания срока подачи заявок не допускается. 9.6. Заявка на участие в закупочной процедуре действует в течение срока, указанного в заявке участника (при этом, срок, указанный в заявке участника, не должен оканчиваться ранее срока окончания подачи заявок участниками, установленного закупочной документацией по закупке, в отношении которой подается заявка участником). 9.7.Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора; 2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 9.8. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участников такого аукциона, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи ценовых предложений, а также 10 (десять) минут после поступления последнего ценового предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего ценового предложения. Если в течение указанного времени ни одного более низкого ценового предложения не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой его участник вправе независимо от «шага аукциона» подать ценовое предложение не ниже чем последнее минимальное ценовое предложение с учетом требований, предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 9.7. документации о закупке. 9.9. В течение 30 (тридцати) минут после окончания аукциона в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений, формирует соответствующий протокол и размещает его в ЕИС. 9.10. В течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений оператор электронной площадки направляет Заказчику результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников аукциона в электронной форме. 9.11. Заявки на участие в аукционе в электронной форме и участники закупки, подавшие такие заявки, рассматриваются Закупочной комиссией на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией: - соответствие участника общим требованиям к участникам закупки; - соответствие участника специальным требованиям к участникам закупки (если такие требования установлены закупочной документацией); - соответствие товаров, работ, услуг, договорных условий, предлагаемых участником закупки, требованиям, установленным закупочной документацией; - соответствие заявки участника требованиям закупочной документации; - предоставление участником всех документов и сведений, предусмотренных закупочной документацией; - достоверность документов и сведений, предоставленных в составе заявки участника; - предоставление участником обоснования предложенной демпинговой цены договора (цены лота) в случае, если ценовое предложение участника закупки, стоимость которого ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более чем на 25 % (включительно); В закупочной документации устанавливается требование о том, что в случае, если в заявке участника содержится предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), участник при подаче заявки должен представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае закупки работ, услуг участник закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и ее обоснование, а также, при необходимости, заключение саморегулируемой организации о возможности выполнения работ по предложенной в заявке цене. В случае невыполнения участником закупки требования о предоставлении обоснования предложенной им демпинговой цены, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется ЗК. 9.12. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Закупочной комиссией принимается решение о соответствии заявки требованиям закупочной документации или об отклонении такой заявки. 9.13.Информация относительно процесса рассмотрения заявок не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов, служат основанием для отклонения заявок таких претендентов/участников. |  |  |  |  |
| 10. Завершение процедуры закупки |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Подведение итогов аукциона в электронной форме |  | При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: - должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в документации о закупке количеству победителей или превышает его; - должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей. Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется протоколом. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если по результатам рассмотрения заявок только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, аукцион признается несостоявшимся. Заказчик передает соответствующему участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора. В случае, если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона не подал ценовое предложение, договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана: а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке; б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора. - Признание аукциона в электронной форме безрезультатным: В случае если при проведении аукциона в электронной форме не присутствовал ни один участник закупки, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион в электронной форме признается безрезультатным. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона в электронной форме безрезультатным принимается в отношении каждого лота отдельно. |
| 10.2. |  | Срок отказа от проведения закупочной процедуры |  | Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия этого решения. |
| 10.3. |  | Условия заключения договора |  | Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в электронной форме в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона в электронной форме цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона в электронной форме цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводился на право заключить договор. При этом договор заключается только после внесения на счет Заказчика, указанный в документации о закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено документацией о закупке. |
| 10.4. |  | Срок заключения договора |  | Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам аукциона в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. |
| 10.5. |  | Обязанность участника отслеживать информацию о закупке |  | Участники должны самостоятельно отслеживать опубликованные на официальном сайте разъяснения и изменения документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях, сформированных в формате протоколов. |
| 10.6. |  | Возможность заказчика изменить условия договора |  | ПРЕДУСМОТРЕНО: При исполнении Договора допускаются изменения условий Договора по соглашению сторон в следующих случаях: 1. В ходе исполнения договора стороны по соглашению вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён Договор в объёме, указанном в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными Договором. Изменение общей суммы договора не может превышать первоначальную цену договора более чем на 30 (тридцать) процентов. 2. В случае необходимости при исполнении условий договора стороны по взаимному соглашению вправе изменить срок действия договора. 3. Изменения связанные с улучшением, уточнением условий договора; 4. Изменения связанные с необходимостью поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с улучшенными характеристиками; 5. Изменения второстепенных условий договора (наименования, реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.п.); 6. Изменения необходимость внесения которых обусловлена изменениями законодательства (в том числе иностранного), предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства, содержанием таких предписаний, невнесение которых делает невозможным дальнейшее заключение или исполнение договора; 7. Изменения регулируемых государством единичных расценок, тарифных ставок, коэффициентов и т.п. на закупаемые товары, работы, услуги; 8. Изменения Поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору в случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования. |
| 10.7. |  | Последствия уклонения участника от заключения договора |  | Победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора в следующих случаях: 1.Не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, установленный документацией (извещением) о закупке. 2.Не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке, извещением об аукционе в электронной форме и проектом договора. 3.Не внес денежные средства в размере предложенной участником закупки цены за право заключения договора (если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля и аукцион в электронной форме проводился на право заключить договор). В случае признания Участника закупки уклонившимся от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается. В случае, когда победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора или отказался от заключения договора, Заказчик вправе предложить заключить договор с участником аукциона в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер. |
| 11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом положений ГАТТ 1994 и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 Заказчиком устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Участник закупки в заявке на участие закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларировании) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о происхождении товаров, указанных в заявке на участие в закупке Установление соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения определяется до подведения итогов закупки. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которая содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 %, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. Чтобы выяснить, является смешанная заявка «российской» или иностранной, надо рассчитать стоимостную долю российских товаров, работ (услуг), выполняемых российскими юридическими и физическими лицами в общем объеме. Причем согласно Постановлению № 925 не имеет значения соотношение стоимостных долей, указанное в заявке участника закупки. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |  |  |  |  |

Техническое задание

Дефектная ведомость, ведомость объемов работ, локальные сметы

(выставлены отдельным файлом)

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

- Форма Заявки

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Кому: наименование Заказчика

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п.2.5 Информационной карты.]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

Настоящая заявка, состоящая из первой части, второй части, имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора.

Приложение 1к  Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

| № пп. | Наименование товаров (работ, услуг) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленными в п.3.1 документации о закупке

Настоящим организация/физическое лицо/юридическое лицо______________________________________ во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на _______________________________________________________________________________ (указывается наименование аукциона в электронной форме) (реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным в пункте 3.1 Информационной карты, а именно:

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, отсутствие определения арбитражного суда о введении наблюдения в отношении участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи заявки на участие в закупке не принято (для участников закупки, созданных на территории РФ);

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых любого уровня руководитель структурных подразделений Покупателя для нужд которого осуществляется закупка, председатель, член ЗК, осуществляющей проведение закупки, организатор закупки, осуществляющий закупку, состоят в браке с физическими лицами, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия, либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества, либо долей, превышающих десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- соблюдение участником требований антикоррупционного и антимонопольного законодательства, применимого в РФ, Закона № 273-ФЗ, Закона № 135-ФЗ;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, Законом № 44-ФЗ;

Анкета участника

|  | Полное название организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращенное название организации |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Свидетельство государственной регистрации юридических лиц |  |
|  | Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя. |  |
|  | Свидетельство о постановки на налоговый учет |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи) |  |
|  | Является субъектом малого и среднего предпринимательства (да/нет) |  |
|  | Выписки из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (если закупка производится у субъектов малого и среднего предпринимательства). |  |
|  | Величина уставного капитала (руб.) |  |
|  | Количество проведенных реорганизаций; все даты реорганизаций в хронологической последовательности |  |
|  | Все названия организаций, если они претерпевали изменения в хронологической последовательности |  |
|  | ФИО директоров в хронологической последовательности в действующей организации за последние 2 года |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлении действий для участия в закупке (решение, приказ, паспорт), или доверенность на предоставлении интересов |  |
|  | Паспортные данные гражданина РФ – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, серия и номер паспорта, место и дата выдачи), с указанием ИНН |  |
|  | Паспортные данные гражданина, представляющего интересы для участия в закупке (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, серия и номер паспорта, место и дата выдачи), с указанием ИНН |  |
|  | Доверенность гражданина РФ на предоставлении интересов для участия в закупке (№, дата регистрации) |  |
|  | Количество работников (сотрудников) |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации |  |
|  | ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм)/ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) |  |
|  | ОКСМ (Общероссийский классификатор стран мира) |  |
|  | ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) |  |
|  | ОКТМО(Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Страхового номера индивидуального лицевого счёта (для физических лиц) |  |
|  | Наличие собственного интернет-сайта |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес организации |  |
|  | Фактический адрес организации, номер телефона |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

- Контактные лица:

- Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (должность, ФИО) | Телефон, Факс |
| Справки по кадровым вопросам |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО) | Телефон, Факс |
| Справки по техническим вопросам |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО) | Телефон, Факс |
| Справки по финансовым вопросам |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО) | Телефон, Факс |

Руководитель организации (должность) ________________________ФИО, дата

М.П. (при наличии)				подпись

Индивидуальный предприниматель ____________________________ ФИО, дата

М.П. (при наличии)				подпись

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) ______________________дата

подпись

- КОНЕЦ ФОРМЫ

Согласие на обработку персональных данных (представленных участниками):

Начало формы

____________________________________________________________________________

- Форма

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Проект договора

ДОГОВОР

строительного подряда

г.  Чебоксары                                                                                           «___» ___________ 2020 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фошиной Натальи Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________,  действующее(ий) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, », по результатам открытого аукциона в электронной форме (извещение № __________________ протокол № _________) заключили  настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительных работ по текущему ремонту (далее – работы) части помещений Дворца культуры тракторостроителей, расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36 (далее – объект) в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования и со сметной документацией, определяющей цену работ, в сроки  согласно  условиям настоящего договора.

1.2.  Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Подрядчик обязуется качественно выполнить все работы, предусмотренные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и технической документацией, в установленный настоящим договором срок. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

Все производимые Подрядчиком работы, а также все применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать технической документации, СП, СНиП и ГОСТ, и иным нормативным документам, регламентирующим качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ, иметь сертификаты (декларации соответствия,  паспорта качества и др.).

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего договора составляет  ______________________________ (_____________________________________________) руб. 00 коп.,  в том числе НДС / НДС не облагается на основании_____________________________________________.

2.2. В цену договора включены все затраты, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе  расходы  на перевозку, на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, расходы на страхование, расходы на материалы (в том числе детали, конструкции, приборы и  оборудование), другие обязательные платежи и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.

2.3. Цена настоящего договора может изменяться в соответствии с законодательством Российской Федерации по соглашению сторон договора при изменении количества и объема работ, цены материалов, используемых при выполнении работ и др.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчета

3.1. Срок  выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

Начало выполнения работ по Договору: не позднее 3 (трех) календарных дней со дня заключения настоящего Договора.

3.2.  Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком за счет средств целевой субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ (этапов работ)) и подписания подтверждающих документов - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры (при необходимости), исполнительной документации, согласно установленным требованиям нормативных документов в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента утверждения документов Заказчиком. Несвоевременное перечисление бюджетных денежных средств для финансирования работ, предусмотренных настоящим Договором, является основанием для задержки оплаты за выполнение работ по настоящему Договору, но не может являться основанием для расторжения настоящего Договора Подрядчиком и предъявления штрафных санкций к Заказчику.

Оплата работ по настоящему договору производиться путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Стороны договорились, что возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.3. Датой окончания выполнения работ по договору считается дата выполнения работ в полном объеме согласно технической документации, подтверждением являются подписанный Сторонами акт сдачи-приемки объекта. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Договора.

3.4. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить и сдать Заказчику работы в срок, предусмотренный настоящим договором. Обеспечить своими силами и за свой счет, устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их выявления.

4.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно технической документации, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства. Места складирования и хранения согласовываются с Заказчиком.

4.1.3. До начала выполнения работ выполнить мероприятия обеспечивающие безопасность при выполнении работ (до начала работ оградить место производства работ, исключающим проникновение посторонних лиц; установить  информационные и запрещающие знаки и надписи; согласовать с Заказчиком места складирования материалов для производства работ и материалов демонтированных в ходе работ, а также  расположения строительной техники; произвести согласование земляных работ с организациями-владельцами коммуникаций; обеспечить подходы к входным дверям и подъездным путям объекта; предоставить заказчику заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение: безопасного ведения работ, пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда и технике безопасности; по безопасному ведению работ с грузоподъемными машинами и механизмами; санитарного состояния помещений объекта; обеспечить работников подрядной организации СИЗ; предоставить список работников подрядной организации имеющих доступ на объект и др. по необходимости), предоставить Заказчику на согласование проект производства работ и график производства работ.

4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.

4.1.5. В случае если в ходе выполнения работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в проектно-сметной документации работы, в связи с чем возникла необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он обязан сообщить об этом Заказчику и выполнять их только в случае согласования их Заказчиком. Если дополнительные работы не согласованы Заказчиком, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ либо их невыполнение могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

4.1.6. Немедленно письменно уведомить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.

4.1.7. Руководствоваться действующими правилами по безопасному ведению работ и охране труда. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструменты, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные  документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

4.1.8. С начала производства работ и до даты окончания выполнения работ обеспечить: нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий; своевременную уборку мусора и отходов; исключение доступа посторонних лиц на объект; контроль за загазованностью, задымлением; допустимую концентрацию вредных веществ на объекте; материалами (в том числе деталями, конструкциями, приборами и  оборудованием).

4.1.9. Обеспечивать контроль за всеми поступающими на объект материальными ценностями и вывозом их с объекта. Копии всех сертификатов и иных документов, подтверждающих качество материалов, должны быть представлены другой Стороне не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.1.10. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов  вывезти со строительной площадки принадлежащее Подрядчику имущество,  строительный и бытовой мусор.

4.1.11. Все возвратные материалы, полученные при разборке конструкций и оборудования на объекте, подлежат полному и своевременному возврату Заказчику в 15-дневный срок со дня окончания работ, в сумме, указанной в сводном сметном расчете.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять выполненную работу в соответствии настоящим договором и, при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, подписать акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

4.2.2. Произвести оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на основании счета на оплату, счета-фактуры, акта приемки выполненных работ и  справками о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3 и др.) в сроки в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Подрядчиком работ по Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.3.2.  Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.3.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.3.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором.

4.3.5. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Договора по соглашению Сторон. В  случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Договор по соглашению Сторон, Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики  с требованием о расторжении Договора.

4.3.6. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

4.3.7. Производить оплату определенной части (этапов) выполненных  и принятых работ  по договору в соответствии с технической документацией.  Производить оплату по договору  за вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком, обязательств, возникающих из договора.

4.5.  Подрядчик вправе:

4.5.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

    - Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.

    - Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ. Не позднее 30 (тридцать) календарных дней после получения уведомления, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре. Направляет Подрядчику  подписанный Заказчиком акт приемки выполненных работ в двух экземплярах, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, сроками их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов работ, Подрядчик обязуется в сроки, установленные в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

5.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения, Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком акт приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.3. С даты начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от Договора. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение хода выполнения работ и результатов испытаний и опробований. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с договором и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий строительным нормам и правилам. Подрядчик обязан передать Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с  законодательством Российской Федерации. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему договору работы, составляет 5 (пять) лет с даты подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов (недостатков), которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком (пользователем, эксплуатирующими службами).

6.3. В случае обнаружения недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте с перечнем выявленных недостатков.  При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика,  по  своему выбору, безвозмездного устранения указанных в акте недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения цены настоящего договора.

6.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, либо если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта с перечнем выявленных недостатков от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков иным способом, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего  договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки неисполненных обязательств начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договора срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договору и фактически исполненных Подрядчиком.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.4. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты пеней, если просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Основания и порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон, в т.ч. при изменении цены настоящего договора, объема работ и  сроков исполнения договора.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

-  выполнения подрядчиком работ с нарушением требований технической документации;

-   нарушения подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ;

-  нарушение проекта производства работ;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8.3.  Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами настоящего договора.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

9.4. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший спор путем переговоров и в претензионном порядке, то он разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Чувашской Республики.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или

может  произойти  нарушение   любого   из   вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую  Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

10.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право к одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.  Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и  действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов одной из Сторон она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, обладающих равной юридической силой, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Юридический адрес: 428031, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар д.36 тел. 8 (8352) 52-36-64 ИНН 2130131142, КПП 213001001 ОКПО 24331523, ОГРН 1142130000275 Банковские реквизиты: р/с 40601810000003000001 (л/с 31266А00831 в Минфине Чувашии) в Отделении - НБ Чувашская Республика БИК 049706001 Директор ____________________ Н.О. Фошина м.п. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

При отсутствии соответствующего обязательного требования в п. 4.2 к информационной карте либо в Техническом задании – данный абзац следует исключить из текста заявки.