**Извещение о проведении конкурса в электронной форме**

на капитальный ремонт кровли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование Заказчика, контактная информация** | **Муниципальное автономное дошкольное**  **образовательное учреждение «Детский сад**  **№ 422 г. Челябинска»**  454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, 6А  тел. 8(351)269-33-91  Адрес эл. почты: **dou\_422@mail.ru**.  Контактное лицо: Заведующий Юдина Татьяна Юрьевна |
| 2 | **Наименование и сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оператора электронной площадки, на котором проводится конкурс в электронной форме (далее-конкурс)** | Сайтом в сети «Интернет» для размещения информации об конкурсе в электронной форме является официальный сайт: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru),  Электронная торговая площадка «Регион»  <https://etp-region.ru>. |
| 3 | **Способ закупки** | Конкурс в электронной форме (далее конкурс) - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. |
| 4 | **Наименование объектазакупки**  **Описание объектазакупки** | капитальный ремонт кровли  Содержание, объем, функциональные, технические и качественные характеристики к выполняемым работам установлены в «Техническом задании» и проектной документации, прилагаемых к конкурсной документации. |
| 5 | **Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** | Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.  Заявка на участие в конкурсе направляется участником конкурса оператору электронной площадки в форме электронных документов, которые подаются одновременно.  Заявка на участие в конкурсе состоит из одной части, и предложения участника конкурса о цене договора.  Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. |
| 6 | **Начальная (максимальная) цена**  **договора (цена лота)**  **Источник финансирования** | Начальная максимальная цена договора (цена за единицу) составляет **2286680**(Два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ) рублей **40** копеек.  Цена договора включает в себя все расходы на выполнение работ в соответствии с настоящим договором, расходы транспортные, на упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  Средства учреждения (субсидии на иные цели) |
| 7 | **Место выполнения** | 454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, 6А |
| 8 | **Условия и сроки (периоды) выполнения работ** | в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| 9 | **Порядок, место, дата начала, подачи заявок на участие в конкурсе** | Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется с «14» марта 2022 года в порядке, установленном регламентом электронной площадки. Заявка на участие в конкурсе направляется участником оператору электронной торговой площадки «Регион» <https://etp-region.ru>. |
| 10 | **Обеспечение заявок на участие в конкурсе.**  **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе** | Не установлено |
| 11 | **Обеспечение исполнения обязательств по договору (обеспечение исполнения договора), размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению** | 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 45 733 (сорок пять тысяч семьсот тридцать три) рубля60 копеек.  Установлено согласно пункту 7 конкурсной документации. |
| 12 | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе** | «30»марта 2022 года 12 ч. 00 мин. (время местное) |
| 13 | **Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе** | «30» марта 2022 года |
| **14** | **Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе** | «30» марта 2022 года |
| **15** | **Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами** | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранным лицами (далее – приоритет), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с требованиями и условиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:  а) участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.  б) Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке, в случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  в) Заказчик указывает в документации о закупке сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;  г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации - выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  ж) в заключаемом договоре участник закупки указывает страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;  з) договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;  и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением о закупке и Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  Приоритет не предоставляется в случаях, если:  а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.». |
| 16 | **Требования, предъявляемые к участникам конкурса** | **16.1.** **Требования, предъявляемые к участникам конкурса:**  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи  заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности запоследний завершенный отчетный период;  5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с  возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением  случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;  6) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки)судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать  определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 17 | **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не установлено |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ»  Заведующий  МАДОУ «ДС № 422 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Ю. Юдина  «14» марта 2022 г. |

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на капитальный ремонт кровли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **нАИМЕНОВАНИЕ** | | **сОДЕРЖАНИЕ** | |
| 1. 1 | **Наименование Заказчика, контактная информация** | | **Муниципальное автономное дошкольное**  **образовательное учреждение «Детский сад**  **№ 422 г. Челябинска»**  454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, 6А  тел. 8(351)269-33-91  Адрес эл. почты: **dou\_422@mail.ru**.  Контактное лицо: Заведующий Юдина Татьяна Юрьевна | |
| 1. 2 | **Наименование и сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оператора электронной площадки, на котором проводится конкурс** | | Сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса в электронной форме (далее конкурс) является официальный сайт: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru),  Электронная торговая площадка «Регион»  <https://etp-region.ru>. | |
| 1. 3 | **Способ закупки** | | Конкурс в электронной форме (далее конкурс) - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. | |
| 1. 4 | **Наименование и описание объекта закупки и условий договора** | | на капитальный ремонт кровли  Содержание, объем, функциональные, технические и качественные характеристики к выполняемым работам установлены в «Техническом задании» и проектной документации, прилагаемых к конкурсной документации. | |
|  | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)** | | Не установлено. | |
|  | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, а также условия банковской гарантии** | | Не установлено | |
|  | **Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора**  **Размер обеспечения исполнения договора** | | 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 45 733 (сорок пять тысяч семьсот тридцать три) рубля60 копеек.  В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора выбрана безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Договора.  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона N 44-ФЗ.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.  .При этом банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1)сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;  2)обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;  4) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего пункта Положения о закупке;  5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;  6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;  7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора:  **Муниципальное автономное дошкольное**  **образовательное учреждение «Детский сад**  **№ 422 г. Челябинска»**  ИНН/КПП 7451054072/745101001  ОГРН 1027402898247  л/с 3147305035А, в Комитете финансов  г. Челябинска  Казн.счет 03231643757010006900  ЕКС:40102810645370000062  ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ  БИК 017501500  ИНН 7451008340  КПП 745301001 | |
| 1. 6 | **Начальная (максимальная) цена**  **договора (цена лота)**  **Источник финансирования** | | Начальная максимальная цена договора (цена за единицу) составляет **2286680**(Два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ) рублей **40** копеек.  Цена Договора включает стоимость выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и локально-сметным расчетом, с учетом стоимости материалов, конструкций и изделий, используемых для выполнения работ, транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, таможенных расходов (при наличии), командировочных расходов (для иногородних при необходимости), затрат на эксплуатацию машин и механизмов, вывоз мусора, обязательных налоговых платежей и прочих затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.  средства учреждения (субсидии на иные цели) | |
| 1. 7 | **Место выполнения работ** | | 454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, 6А | |
| 1. 8 | **Условия и сроки (периоды) выполнения работ** | | в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. | |
| 1. 9 | **Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг** | | Расчет осуществляется единовременно, за фактический объем работ, выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 рабочих дней, после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании представленного Подрядчиком счета или счета-фактуры и подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). | |
| 1. 10 | **Антидемпинговые меры** | | Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦД, договор заключается после предоставления таким участником:  Обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса),  Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим пунктом предоставляется участником, с которым заключается договор, до его заключения. Участник, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора  Решение комиссии по осуществлению конкурентных закупок об уклонении участника закупки от заключения договора или о признании предложенной цены договора необоснованной оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупок. | |
|  | **Порядок, место, дата начала, подачи заявок на участие в конкурсе** | | Для участия в конкурсе участнику конкурса необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, и подать заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные в настоящем извещении и конкурсной документацией.  Заявка на участие в конкурсе состоит из одной части и предложения участника конкурса о цене договора. Заявка на участие в конкурсе направляется участником конкурса оператору электронной площадки в форме электронных документов, которые подаются одновременно.  Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения извещения о проведении конкурса в единой информационной системе до предусмотренных документацией о проведении конкурса дате и времени окончания срока подачи на участие в конкурсе заявок.  Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.  Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе, либо внести в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый номер.  Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется с **«14» марта 2022 года**в порядке, установленном регламентом электронной площадки. Заявка на участие в конкурсе направляется участником оператору электронной торговой площадки «Регион» https://etp-region.ru | |
|  | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе** | | «30» марта 2022 года 12 ч. 00 мин. (время местное) | |
|  | **Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе** | | «30»марта 2022 года | |
|  | **Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе** | | «30» марта 2022 года | |
|  | **Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами** | | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранным лицами (далее – приоритет), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с требованиями и условиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:  а) участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.  б) Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке, в случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  в) Заказчик указывает в документации о закупке сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;  г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации - выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  ж) в заключаемом договоре участник закупки указывает страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;  з) договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;  и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением о закупке и Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  Приоритет не предоставляется в случаях, если:  а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. | |
| 1. 12 | **Требования, предъявляемые к участникам конкурса и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса** | | * 1. **Требования, предъявляемые к участникам конкурса:**   1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи  заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности запоследний завершенный отчетный период;  5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с  возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением  случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;  6) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки)судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать  определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  **18.2. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса:**  1) информацию и документы об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в конкурсе в электронной форме:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовыйадрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; а также о лицах, выступающих на стороне участника;  - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме,  копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности.  В случае, если от имени участника конкурса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме, заверенную печатью (при наличии) участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  - документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям к участникам конкурса в электронной форме, установленным в соответствии сзаконодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, и содержащимся в конкурсной документации;  - копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документамиюридического лица и для участника конкурса в электронной форме поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено), обеспечения исполнения договора (если обеспечение договора предусмотрено) является крупной сделкой. В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки вправе предоставить соответствующее письмо;  2) предложение участника конкурса в электронной форме в отношении объекта закупки, в том числе может быть установлено требование о предоставлении предложения о функциональных характеристиках (потребительскихсвойствах)и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги; о  цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию. В конкурснойдокументации может быть предусмотрена обязательная форма для заполнения информации о соответствующих предложениях;   1. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии сзаконодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 2. 4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме (в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме путем перечисления средств на счет Заказчика);   5) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, как квалификация участника конкурса в электронной форме, заявка участника конкурса в электронной форме может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей документации;  6) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если Заказчиком установлены соответствующие требования в качестве обязательных для условий допуска к участию в закупке;  7) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого  осуществляется закупка. | |
| 1. 13 | **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | | Не предусмотрено | |
| 1. 17 | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями** | | Валютой договора является Российский рубль | |
| 1. 28 | **Срок, в течение которого участник конкурса, признанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта договора, изменения и расторжения договора:** | | Договор по результатам проведенного конкурса заключается путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, с которым заключается договор, в проект договора.  Договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.  По результатам конкурса договор заключается с победителем закупки, а в случаях, предусмотренных положением о закупке, с иным участником этой закупки, заявка которого на участие в закупке признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.  *Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора в следующих случаях:*  1) если участник конкурса не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, указанным в извещении, конкурсной документации;  2) если участник конкурса представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, а также недостоверные сведения в заявке на участие в конкурсе.  В случае отказа от заключения договора заказчик:  оформляет протокол отказа от заключения договора;  *Победитель конкурса или иной участник конкурса, на которого возлагается обязанность заключения договора, считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:*  1) предоставление участником конкурса письменного отказа от заключения договора;  2) непредоставление участником конкурса в указанные в извещении и (или) документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора;  Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и положением о закупке.  Если участник конкурса, признанный победителем, уклонился от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурса. При этом срок подписания договора с таким участником закупки аналогичен сроку, указанному в настоящем пункте.  Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.  Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  1) предусмотренные договором количество товара, объем работ, услуг. При увеличении  количества товара, объема работ, услуг Заказчик по согласованию с поставщиком(исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену  договора пропорционально изменяемому количеству, объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением количества товара, объема работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работ, услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, за исключением случаев, если цена единицы товара указана в договоре;  2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменениясроков вызвана непредвиденными обстоятельствами, а также в случае увеличения количества товара, объема работ, услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 66.4 положения о закупках, требующегоувеличения такого срока для поставки, выполнения, оказания дополнительных количества товара, объема работ, услуг соответственно;  3) цену договора:  - путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;  - в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индексадефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;  - в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерациирегулируемых государством цен (тарифов).  При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,указанными в договоре.   Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. | |
| 1. 31 | **Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений извещения и/или документации** | | Любой участник конкурса, начиная с даты публикации в единой информационной системе извещения о проведении настоящего конкурса, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой будет проводиться настоящий конкурс, запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о таком конкурсе.  В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации конкурса и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого конкурса, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе . | |
| 1. 32 | **Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки** | | Заказчик вправе отменить конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.  По истечении срока отмены конкурса и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. | |
| 1. 35 | **Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению** | | * 1. Заявка на участие в конкурсе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником конкурса оператору электронной площадки в форме электронных документов, которые подаются одновременно.   Заявка на участие в конкурсе состоит из одной части.  Информация, содержащаяся в заявке участника конкурса, не должна допускать двусмысленных толкований.  Заявка на участие в конкурсе должна содержать:  1) информацию и документы об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в конкурсе в электронной форме:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовыйадрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; а также о лицах, выступающих на стороне участника;  - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме,  копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности.  В случае, если от имени участника конкурса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме, заверенную печатью (при наличии) участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  - документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям к участникам конкурса в электронной форме, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, и содержащимся в конкурсной документации;  - копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документамиюридического лица и для участника конкурса в электронной форме поставка товара,  выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме  (если обеспечение заявки предусмотрено), обеспечения исполнения договора (если обеспечение договора предусмотрено) является крупной сделкой. В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в  электронной форме, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки вправе предоставить соответствующее письмо;  2) предложение участника конкурса в электронной форме в отношении объекта закупки, в том числе может быть установлено требование о предоставлении предложения о  функциональных характеристиках (потребительскихсвойствах)и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги; о  цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию. В конкурснойдокументации может быть предусмотрена обязательная форма для заполнения информации о соответствующих предложениях;  3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии сзаконодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам,услугам;  4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме (в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме путем перечисления средств на счет Заказчика);  5) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, как квалификация участника конкурса в электронной форме, заявка участника конкурса в электронной форме может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящей документации;  6) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если Заказчиком установлены соответствующие требования в качестве обязательных для условий допуска к участию в закупке;  7) документ, подтверждающий декларирование о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.  Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которогоосуществляется закупка.  Информация по составу заявки на участие в конкурсе подтверждающая квалификацию участника может быть представлена в соответствии с рекомендуемыми формами, приведенными в настоящей конкурсной документации «Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса» (Форма №1 «Информация о квалификации участника конкурса»). | |
|  | **Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе**  **Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и величины значимости этих критериев** | | **25.1**  Для оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются следующие критерии оценки:  1) "Цена договора" - 60 % (Коэффициент значимости - 0.60).  2) "Квалификация участников закупки" - 40 % (Коэффициент значимости - 0.40). | |
| № п/п | | | Критерии оценки заявок | | Значимость критерия в процентах | |
| **СТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ** | | | | | | |
| 1 | | | Цена Договора | | 60 | |
| Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена договора" (ЦБi), определяется по формуле:  а) в случае если Цmin > 0  ,  где:  Цi- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;  Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;  б) в случае если Цmin < 0  ,  где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.  **В случае предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г. оценка заявки по данному критерию производится в соответствии с п. 17 Конкурсной документации.** | | | | | | |
| **НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ** | | | | | | |
| 2. | | | Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ сопоставимого характера и объема | | 40 | |
| Наличие у Участника опыта успешного выполнения работ сопоставимого характера и объёма, под которым Заказчик понимает количество выполненных контрактов или договоров на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, каждого на сумму не менее 80% от начальной (максимальной) цены договора заключенных в 2019 – 2021 годах.  Документы, подтверждающие соответствие установленному показателю  Документом(ами), подтверждающим(и) соответствие указанному(ым) значению(ям) показателя, являются документы (копии документов): копии исполненных контрактов или договоров на выполнение работ кровли и акты сдачи-приемки выполненных работ по таким контрактам, договорам.  Не предоставление указанных документов, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При не предоставлении документов, подтверждающих указанное(ые) участником закупки значение(ия) показателя(ей), характеризующего(их) критерий оценки, по такому показателю(ям) устанавливается 0 (ноль) баллов.  Оценка  Баллы по показателю присваиваются от 0 до 30 в зависимости от степени выгодности и степени проработанности предложения участника конкурса по показателю:  - опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема:  количество контрактов, договоров:  отсутствие контрактов, договоров – 0 баллов;  количество контрактов, договоров от 1 до 10 – 50 баллов,  количество контрактов, договоров от 10 и более – 100 баллов.  Максимальное количество баллов по показателю Rci: - 100 баллов; | | | | | | |
| Совокупная значимость критериев | | | | | 100 | |
| Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному в документации о закупке, умноженных на коэффициент значимости равный значению данного критерия в процентах, деленному на 100.  Ri = ЦБi х 60/100 + Rci х 40/100 | | | | | | |
|  | **Порядокрассмотрения и оценки заявок, подведения итогов конкурса** | | Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе комиссией по осуществлению конкурентных закупок не может превышать *десять рабочих дней* с даты окончания срока подачи указанных заявок.  Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается надлежащей, если она соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.  Комиссия по закупкам отклоняет заявку на участие в конкурсе в электронной форме, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки, указанным в конкурсной документации, или такая заявка участника закупки признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия по закупкам присваивает каждой заявке на участие в таком конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в таком конкурсе, содержащих такие же условия.  Победителем конкурса в электронной форме признается участник такого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.  Участник конкурса в электронной форме отклоняется от участия в таком конкурсе в случаях:  1) непредоставления и/или представления в составе заявки документов и информации не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 1. настоящей раздела, или предоставления недостоверных сведений;  2) несоответствия предложения участника в отношении объекта закупки, конкретных показателей товара (в том числе поставляемого или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг), его функциональных, технических и качественных характеристик, соответствующим значениям, установленным конкурсной документацией, равно как и неуказание в заявке на товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), промышленные образцы (при наличии);  3) по основаниям, предусмотренным в разделе 23 Положения о закупках в случае, если закупка проводится в соответствии с требованиями, установленными в данном разделе.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия по закупкам присваивает каждой заявке на участие в таком конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в таком конкурсе, содержащих такие же условия.  Победителем конкурса в электронной форме признается участник такого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.  Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме (итоговый протокол) подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе и размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.  В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все поданные заявки или только одна из поданных заявок соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. | |
|  | **Приложения, которые являются неотъемлемой частью конкурсной документации** | | Приложение № 1. Техническое задание.  Приложение № 2Локально-сметный расчет  Приложение № 3 Проект договора (отдельный файл) | |

**ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА**

**ФОРМА №1 «ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»**

**ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА**

Изучив извещение и конкурсную документацию, участник конкурса предоставляет следующую информацию о квалификации участника конкурса, в том числе наличие у него финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации:

*(в данном разделе участником конкурса должна быть представлена информация, подтверждающая квалификацию участника конкурса, в том числе опыт участника конкурса по оказанию услуг сопоставимого характера и объема; обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг; обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами).*

**Информация о квалификации участника конкурса**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предложения Участника в соответствии, с критериями оценки заявок указанными в Информационной карте:** | |
| **Цена Договора** | *Цифрами и прописью (указать, что включает цена договора)* |
| **Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ сопоставимого характера и объёма** | *Кол-во (шт.)* |
| **Дополнительные предложения Участника (не влияющие на оценку заявки и не противоречащие условиям конкурса в электронной форме):** | |

**Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией**

Настоящим декларирую, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)*

соответствует требованиям, предусмотренным в конкурсной документации:

|  |
| --- |
| * 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |
| * 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном [Кодексом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/0) Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; |
| * 3) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; |
| * 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/289), [290](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/290), [291](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/291), [291.1](http://internet.garant.ru/document/redirect/10108000/2911) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; |
| * 5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/1928) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| * 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества. |
| * 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма. |
| * 8) об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об участнике конкурса:** | |
| Полное наименование юридического лица/ФИО |  |
| Сокращенное наименование |  |
| ОГРН/ОГРИП |  |
| ИНН |  |
| Сведения об организационно-правовой форме |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический (почтовый) адрес |  |
| Паспортные данные  (для физического лица и/или индивидуального предпринимателя) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | *Указывается по желанию участника конкурса в электронной форме* |

**Приложение № 1**

**к документации о конкурсе в электронной форме**

**Техническое задание**

**на капитальный ремонт кровли**

**1. Место выполнения работ:** 454087, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Толбухина, 6А

**2. Срок выполнения работ:** в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком календарного плана выполнения работ.

Подрядчик не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в том числе в части запрета курения у зданий;

- список машин и оборудования, необходимых в производстве работ.

**3. Виды выполняемых работ:**

Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации («Локальный сметный расчет №1 «Капитальный ремонт кровли», «Схема», «Положительное заключение государственной экспертизы» и «Ведомость объемов работ») и данного технического задания.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

**4. Общие требования к выполнению работ:**

4.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ.

4.2. Проводимые работы не должны нарушать конструктивные части здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет.

4.3. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

4.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

4.5. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

4.6. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

4.7. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный его вывоз.

4.8. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

**5. Требования к качеству материалов (товаров):**

5.1. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

5.2. Предлагаемые материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Используемый материал в процессе выполнения ремонтных работ необходимо согласовать с Заказчиком.

**6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методики выполнения работ.**

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией («Локальный сметный расчет №1 «Капитальный ремонт кровли», «Схема», «Положительное заключение государственной экспертизы» и «Ведомость объемов работ»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

# - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 2 июля 2021 года)»;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая с 1 октября 2021 года);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

6.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

**7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).**

7.1 Результатом работы является отремонтированный объект. Приведенный в нормативно- техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.

7.2 Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

7.3 По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акты освидетельствования скрытых работ (в случае обнаружения скрытых работ) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х.

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.

**8. Требования по объёму гарантий качества работ**

8.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

8.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

8.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

**9. Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ:**

- Назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ по объекту;

- Журнал производства работ, журнал по технике безопасности на рабочем месте, по усмотрению Заказчика, в соответствии с условиями проекта Договора

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество всего с учётом коэффициентов |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | *Основная кровля* | | | |
|  | | | | |
| 1 | ТЕРр 58-30-1 | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 100 м2 покрытия | 9,592 |
|  |  | Объём: (((18,45\*12,25))+((16,2+12,2+16,2+12,2)\*6,2)+((12,25\*12,2)\*4)-28.9)-187.9 | | |
| 2 | ТЕРр 58-30-2 | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 100 м2 покрытия | 9,592 |
|  |  | Объём: (((18,45\*12,25))+((16,2+12,2+16,2+12,2)\*6,2)+((12,25\*12,2)\*4)-28.9)-187.9 | | |
| 3 | ТЕР 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,592 |
|  |  | Объём: (((18,45\*12,25))+((16,2+12,2+16,2+12,2)\*6,2)+((12,25\*12,2)\*4)-28.9)-187.9 | | |
| 4 | ТССЦ 101-5089 | Бикрост ТПП | м2 | 1 055,1 |
|  |  | Формула ценообразования: 16.63 + 0.2 + 0.34(2%) | | |
| 5 | ТЕР 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 9,592 |
| 6 | ТССЦ 101-6060 | Биполь ТКП | м2 | 1 112,64 |
|  |  | Формула ценообразования: 18.8 + 0.23 + 0.38(2%) | | |
| 7 | ТЕРр 58-30-1 | Устройство примыканий к стенам и парапетам с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ (прим. вентшахты) | 100 м2 покрытия | 0,636 |
|  |  | Объём: (148.3\*0,5)-10.6 | | |
| 8 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (прим. вентшахты) | 100 м примыканий | 1,271 |
|  |  | Объём: 148.3-21.2 | | |
| 9 | ТССЦ 101-6060 | Биполь ТКП | м2 | 63,55 |
|  |  | Формула ценообразования: 18.8 + 0.23 + 0.38(2%) | | |
|  |  | Объём: 127.1\*0.5 | | |
| 10 | ТЕРр 58-30-1 | Устройство примыканий к стенам и парапетам с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ (прим. парапеты) | 100 м2 покрытия | 1,199 |
|  |  | Объём: (273.4\*0,5)-16.8 | | |
| 11 | ТЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (прим. парапеты) | 100 м примыканий | 2,397 |
|  |  | Объём: 273.4-33.7 | | |
| 12 | ТССЦ 101-6060 | Биполь ТКП | м2 | 119,85 |
|  |  | Формула ценообразования: 18.8 + 0.23 + 0.38(2%) | | |
|  |  | Объём: 239.7\*0.5 | | |
| 13 | ТЕР 09-03-050-01 | Монтаж прижимной планки | 100 м плинтуса | 3,668 |
|  |  | Объём: (148.3+273.4)-54.9 | | |
| Раздел 1. Покрытие парапетов оцинкованной сталью | | | | |
| 14 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,7 |
|  |  | Объём: (273.4+20\*0.5)\*(0.4+0.1+0.1) | | |
| Раздел 2. Покрытие вентшахт | | | | |
| 15 | ТЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,251 |
|  |  | Объём: 30.12-5 | | |
| 16 | ТЕР 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,251 |
|  |  | Объём: 30.12-5 | | |
| 17 | ТЕР 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0,251 |
|  |  | Объём: 30.12-5 | | |
| 18 | ТССЦ 101-5091 | Бикрост ТКП | м2 | 29,14 |
|  |  | Формула ценообразования: 18.58 + 0.26 + 0.38(2%) | | |
| 19 | ТЕР 12-01-011-01 | Установка аэраторов (прим.) | 1 колпак | 9 |
|  |  | Объём: 10-1 | | |
| 20 | С999-1 | Аэратор кровельный (1520/1,2/5,41=234,134) | шт. | 9 |
|  |  | Формула ценообразования: 1520/1.2/5.41\*6.45 | | |
|  |  | Объём: 10-1 | | |
| 21 | ТЕР 07-05-030-09 | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 22 | ТЕР 07-05-030-09 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 23 | ТССЦ 403-0652 | Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см | м2 | 0,39 |
|  |  | Формула ценообразования: 176.48 + 7.03 + 3.67(2%) | | |
|  |  | Объём: 1.3\*0.3 | | |
| Раздел 3. Лестница | | | | |
| 24 | ТЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,4 |
|  |  | Объём: 400/1000 | | |
| 25 | ТЕР 13-03-002-09 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой АК-070 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
|  |  | Объём: 6.7\*0.5 | | |
| 26 | ТЕРр 62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
|  |  | Объём: 6.7\*0.5 | | |
| Раздел 4. Вывоз мусора | | | | |
| 27 | ТССЦпг 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,842 |
|  |  | Объём: (1148.6\*4/1000)-0.752 | | |
| 28 | ТССЦпг 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 3,842 |
|  |  | Объём: (1148.6\*4/1000)-0.752 | | |

**При указании в товарных знаков на товары, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия такой техники с товарами.**

**Приложение №2**

**к документации о конкурсе в электронной форме**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**на капитальный ремонт кровли**

Расчет начальной (максимальной) цены договора определена посредством применения сметного метода

Приложено отдельным файлом

Приложение № 3 к документации о конкурсе в электронной форме

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на капитальный ремонт кровли**

г.Челябинск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* именуем\_\_\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупкеМАДОУ «ДС № 422 Г. ЧЕЛЯБИНСКА», согласно протокола от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт кровли(далее – работы), а Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ с надлежащим качеством и произвести их оплату на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. В соответствии с предметом настоящего Договора Подрядчик должен выполнить работы в строгом соответствии с нормативными правовыми актами РФ, действующими для данных видов работ, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и локально-сметным расчетом (Приложение №2к настоящему Договору).

1.3. Состав и объем работ определены Техническим заданием (Приложение №1) и локально сметным расчетом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.5. Место выполнения работ: 454087, г. Челябинск, ул. Толбухина, 6А.

**2**. **Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Договора в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение №2) составляет \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек *(*включая налог на добавленную стоимость ( \_\_ %): \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек (НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса РФ и \_\_\_\_\_\_\_\_) *(заполняется при заключении Договора).*

Сумма, подлежащая уплате ЗаказчикомПодрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Договора включает стоимость выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и локально-сметным расчетом, с учетом стоимости материалов, конструкций и изделий, используемых для выполнения работ, транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, таможенных расходов (при наличии), командировочных расходов (для иногородних при необходимости), затрат на эксплуатацию машин и механизмов, вывоз мусора, обязательных налоговых платежей и прочих затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

2.3. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

2.3.1. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены*.*

2.3.2. Расчет осуществляется единовременно, за фактический объем работ, выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 рабочих дней, после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании представленного Подрядчиком счета или счета-фактуры и подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.4. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. По соглашению сторон в ходе исполнения Договора возможно изменение следующих условий Договора:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т. п.);

2.6. Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполненных работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

**3**. **Сроки выполнения работ по Договору**

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с даты подписания настоящего Договора сторонами;

- завершение работ и сдача результата работ Заказчику – в течение 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.

3.2. Датой окончания выполнения работ по Договору считается дата выполнения в полном объеме работ, подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Договора.

1. **Права и обязанности Сторон**

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.2. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором, Техническим заданием (Приложение №1) и локально-сметным расчетом (Приложение №2).

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4.1.5.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Обеспечить Подрядчику передачу объекта в срок не более двух рабочих дней с даты заключения настоящего Договора по акту приема-передачи; беспрепятственный доступ на объект для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.2. Назначить ответственных лиц для осуществления контроля за выполнением работ Подрядчиком.

4.2.3. По завершении Подрядчиком работ осуществить приемку работ надлежащего качества в порядке, установленном настоящим Договором.

4.2.4. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

**4.3. Подрядчик вправе:**

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов работ надлежащего качества в порядке, установленном настоящим Договором.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в размере и в порядке, установленном Договором.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

**4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также в соответствии с требованиями технических регламентов, Градостроительного кодекса РФ, Федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

4.4.2. Обеспечить контроль качества ремонтных, строительно-монтажных работ, для чего назначить ответственных специалистов, которые будут осуществлять указанный контроль.

4.4.3. Контроль качества выполняемых работ включает в себя входной контроль материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль выполняемых работ.

4.4.4. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку складирование и охрану.

4.4.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.4.6. Выполнить на территории Заказчика все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и конструкций при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.7. Вывезти за пределы территории Заказчика принадлежащие Подрядчику инструменты, приборы, инвентарь, изделия и строительные материалы в срок не более 5 рабочих дней с даты завершения выполнения работ.

4.4.8. Осуществить охрану выполненных работ до передачи результата работ Заказчику, а также на период приостановки выполнения работ.

4.4.9. Письменно информировать Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

4.4.10. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации, и возместить стоимость нанесенного ущерба. Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируется актом обнаруженных недостатков и дефектов. Для составления и подписания указанного Акта Подрядчик обязан по письменному уведомлению Заказчика направить лиц, имеющих доверенность на право подписи и фиксации выявленных недостатков и дефектов от имени Подрядчика. Неявка Подрядчика для составления Акта не освобождает его от ответственности по устранению всех недостатков и дефектов, указанных в Акте.

4.4.11. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также при неявке Подрядчика по приглашению Заказчика для составления Акта, Заказчик вправе для подтверждения указанных недостатков и дефектов в одностороннем порядке назначить проведение экспертизы комиссией из числа своих работников и представителей Учреждения, которая составит соответствующий акт, фиксирующий наличие недостатков и дефектов, их характер и сроки устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия соответствующих мер по устранению недостатков и дефектов. Подрядчик обязан принять Акт к исполнению.

4.4.12. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки и дефекты в выполненных работах, включая замену некачественных и некомплектных материалов, изделий, Заказчик вправе, в том числе при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки и дефекты за свой счет, своими силами и предъявить Подрядчику сумму возмещения ущерба.

4.4.13. Оформить документально и согласовать с Заказчиком непредвиденные отступления от Технического задания, выявленные в процессе выполнения работ.

4.4.14. Использовать собственные энергоресурсы или заключить Договоры с Заказчиком на отпуск энергоресурсов для проведения работ и осуществлять взаиморасчеты.

4.4.15. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

1. **Качество работ и гарантии**

5.1. Подрядчик гарантирует качество работ и примененных материалов в соответствии с условиями Договора.

5.2. Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

5.3. Результат работ должен соответствовать требованиям Договора, а также иным обязательствам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией («Локальный сметный расчет №1 «Капитальный ремонт кровли», «Схема», «Положительное заключение государственной экспертизы» и «Ведомость объемов работ»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

# - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 2 июля 2021 года)»;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая с 1 октября 2021 года);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

5.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик.

5.5. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СНиП 12-01-2004 Свод правил. Организация строительства.

5.6. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации.

5.7. Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства (при необходимости), за подписью Подрядчика.

5.8. Доставка, разгрузка и погрузка материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

5.9. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5.10. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, в соответствии с пунктами 4.4.10-4.4.12 настоящего Договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов

**6.Приемка результата работ и оформление результатов такой приемки**

6.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным Договором и Техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложение №2), проводится в установленном Договором порядке и подтверждается подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Приемка объекта Заказчиком осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом о приемке выполненных работ.

6.2. Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней до даты окончания выполнения работ направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- акты освидетельствования скрытых работ (в случае обнаружения скрытых работ) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х.

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.

6.3. Заказчик в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с даты получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ и документов, определенных в пункте 6.2 настоящего Договора, осуществляет приёмку выполненных работ и, при отсутствии замечаний к выполненным работам и представленным документам, подписывает Акт о приемке выполненных работ.

При наличии замечаний к выполненным работам и/или представленным документам, Сторонами составляется Акт обнаруженных недостатков и дефектов в порядке, установленном пунктами 4.4.10 - 4.4.12 настоящего Договора. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ в течение пяти рабочих дней с даты устранения Подрядчиком замечаний.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.5. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

**7. Ответственность сторон**

7.1**.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (включая гарантийные обязательства) предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (приложение №1 к Договору, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000 рублей *.*

7.5. В письменном требовании указываются основания применения неустойки (штрафов, пени) и (или) взыскания суммы убытков, размер неустойки (штрафов, пени) и(или) суммы убытков, подлежащих взысканию; реквизиты для уплаты неустойки (штрафов, пени) и(или) суммы убытков, срок уплаты, который не может превышать 10 (десять) дней со дня направления требования, к требованию прилагается расчет неустойки (штрафов, пени). В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и(или) не возместил сумму убытков, Заказчик уменьшает размер оплаты по Договору на сумму, указанную в письменном требовании.

Письменное требование об уплате неустойки (штрафа, пени) направляется Подрядчику одним из следующих способов – телеграммой, по электронной почте или по адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.18. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.3.2. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

7.12. Подрядчик несет полную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу), до момента окончания выполнения работ по Договору.

**8.Расторжение Договора**

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 8.2 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.8. Сведения о Подрядчике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, включаются в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Договора, а также телеграммой, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десяти рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

**9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

**10. Порядок разрешения споров**

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

**11. Срок действия Договора**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора обеими сторонами и действует до 31.12.2022 года.

11.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств по нему и гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 5.9. настоящего Договора. В части неисполненных к моменту окончания срока действия Договора обязательств сторон и обязательств, возникших в период действия гарантийного срока, Договор действует до момента их надлежащего исполнения.

11.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают прямо или косвенно выплату каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ, или иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.   
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения другой Стороны о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться   
от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения о том, что нарушения   
не произошло или не произойдет, другая Сторона вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

**12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

12.1. Исполнение Подрядчиком Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона 223-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику во временное пользование. Размер обеспечения исполнения Договора должен составлять 2% от начальной максимальной цены Договора (далее НМЦК) в размере 45 733 (сорок пять тысяч семьсот тридцать три) рубля60 копеек.

12.2. Способ обеспечения исполнения Договора, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

12.3. Если ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены договора/начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора.

Представленное обеспечение исполнения Договора должно обеспечивать неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, включая уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

12.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Договора принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующую требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

12.5. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

12.6. Возврат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором.

12.7. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

12.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен.

**13. Антикоррупционная оговорка**

13.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

13.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в [п. 13.1](#sub_1), в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

13.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

13.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

13.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

13.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

13.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее [антикоррупционное законодательство](garantF1://12064203.0) РФ.

13.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

**14. Прочие условия**

14.1. Договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющие одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

14.2. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением документов, подтверждающих качество материалов, необходимых для выполнения работ по Договору.

14.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течении 3-х рабочих дней с даты такого изменения.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

Приложение №1 –Техническое задание (*оформляется в редакции приложения №1 к извещению о проведении конкурса в электронной форме*).

Приложение №2 – Локально-сметный расчет*(оформляются при заключении Договора по результатам конкурса в электронной форме)*

**15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

Приложение № 1

к проекту договора от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на капитальный ремонт кровли**

*(оформляется в редакции приложения №1 к извещению о проведении конкурса в электронной форме)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Подрядчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложения № 2

к проекту договора от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Локально сметный расчет**

*(оформляются при заключении договора по результатам конкурса в электронной форме)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Подрядчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |