Утверждаю:

директор АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии

_______________  И.В. Журавлева

(подпись)  (расшифровка подписи)

«13» апреля 2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.

Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка»

Минспорта Чувашии

Закупку проводит заказчик: Автономное учреждение Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Росинка" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики

г. Чебоксары, 2022 г.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая документация аукциона в электронной форме (далее также – аукционная документация) разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей аукционной документацией.

1.2. Информационное обеспечение аукциона

1.2.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация о проведении аукциона в электронной форме размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте. Аукцион в электронной форме проводится на сайте электронной торговой площадки, указанной в аукционной документации.

1.2.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте, электронной площадке одновременно не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

1.3. Требования к участникам закупки

1.3.1. Участнику аукциона в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

1.3.2. Настоящей аукционной документацией устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.3.4. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.4. Расходы на участие в аукционе в электронной форме

1.4.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки и участием в аукционе и заключением договора.

1.4.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.4.3. Документооборот между Заказчиком, Оператором электронной площадки и участниками закупки в ходе проведения аукциона в электронной форме осуществляется через электронную площадку, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в порядке, предусмотренном ст. 3.3Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Раздел 2. Документация аукциона в электронной форме

2.1. Порядок предоставления документации

2.1.1. Заказчик обеспечивает размещение аукционной документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.

2.1.2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

2.2. Внесение изменений в аукционную документацию и извещение о проведении аукциона

2.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) аукционную документацию. Изменять предмет закупки не допускается.

2.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.2.3. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в п. 1.2.2. настоящей документации.

2.2.4. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и аукционную документацию изменениями, которые размещены надлежащим образом.

2.3. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации

2.3.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.3.2. В течение трех дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документация и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3.3. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.4. Отказ от проведения аукциона в электронной форме

2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Решение об отмене аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.3. По истечении срока отмены аукциона (после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе) и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Раздел 3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

3.1. Заказчик устанавливает даты и время начала и окончания подачи заявок о проведении аукциона в информационной карте аукционной документации.

3.2. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в аукционе по форме, которая установлена аукционной документацией в разделе 9 «Заявка на участие в аукционе в электронной форме». Подача заявки осуществляется участником закупки из личного кабинета посредством штатного интерфейса электронной площадки.

3.3. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки. Если Оператором электронной площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в аукционе в электронной форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и подаются одновременно участником такого аукциона оператору электронной площадки. Ценовое предложение подается участником аукциона в электронной форме в ходе проведения аукциона.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

1)	согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

2)	при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. При этом отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки, данная заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

6) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе в электронной форме.

В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, и (или) сведений о предлагаемой этим участником аукциона в электронной форме цене договора. При этом в случае, если первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит отклонению.

При этом первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

8.7.	Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1)	наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона в электронной форме;

2)	выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» участник закупки вправе представить выписку или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную с помощью интернет-сервиса Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее - ФНС) «Предоставление сведений из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде», размещенного на сайте ФНС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html;

3)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона в электронной форме без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной форме (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4)	документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.5.1 настоящего Положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 1.5.1 настоящего Положения;

5)	копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юридического лица);

6)	решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника аукциона в электронной форме поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

7)	в случаях, предусмотренных аукционной документацией, - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

8)	документы, подтверждающие внесение обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае если в документации о конкурентной закупке содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. Документы, подтверждающие внесение обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, представляются в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки.

3.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

3.7. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

- Раздел4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

4.1. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки направляет Заказчику все поступившие заявки.

4.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

4.3. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.3.2. настоящей документации;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке;

6) в иных случаях, предусмотренных документацией о закупке.

4.4. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.3.2. настоящей документации, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

4.5. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.3.2., в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

4.6. Если факты, перечисленные в п. 1.3.2. аукционной документации, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам

3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;

5)обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.3.2. аукционной документации;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1.3.2. аукционной документации;

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии;

8) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

4.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется протокол.

4.8. Протокол должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

4.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

4.10. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

4.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.

- Раздел 5. Порядок проведения аукциона в электронной форме

5.1. Аукцион проводится на электронной площадке в день и во время, указанные Заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная площадка.

5.2. Аукцион в электронной форме не проводится, в случаях:

- если аукцион в электронной форме отменен Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные документацией об аукционе;

- если для участия в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки;

- если для участия в аукционе в электронной форме была подана только одна заявка;

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме заявки всех участников закупки были отклонены;

- если по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме к участию в аукционе был допущен только один участник.

5.3. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре.

5.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на «шаг аукциона», размер которого указан в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в аукционной документации. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.

5.5. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом работы соответствующей электронной площадки. Участники закупки обязаны заблаговременно ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соответствие автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной площадки.

5.6. Заказчик не несет ответственности за технические сбои, неисправности и прочие обстоятельства, создавшие для участников закупки невозможность участия в аукционе.

5.7. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

Победитель определяется с помощью программных и технических средств электронной площадки.

5.8. После завершения аукциона Заказчик формирует протокол проведения аукциона (итоговый протокол), который должен содержать следующие сведения, предусмотренные в том числе, Регламентом оператора электронной площадки:

1) дату подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.

5.9. Оператор электронной площадки размещает итоговый протокол аукциона на электронной площадке. Итоговый протокол аукциона является доступным для ознакомления на сайте электронной площадки без взимания платы.

Раздел 6. Порядок заключения и исполнения договора по итогам аукциона в электронной форме

6.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в ходе проведения аукциона.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора требует получение одобрения Наблюдательного совета Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

6.2. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящей документации, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6.3. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящей документацией;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

6.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в п.6.3. настоящей документации, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

6.5. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.3.2. настоящей документации, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участника аукциона, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

6.6. Договор, заключенный по результатам закупки, изменяется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положением этого договора, а также законодательством Российской Федерации.

6.7. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

6.8. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупке.

6.9. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

6.10. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

6.11. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

6.12. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

6.13. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

Раздел 7. Информационная карта аукциона в электронной форме

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в аукционной документации и настоящей информационной карте аукциона в электронной форме, применяются положения информационной карты аукциона:

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Автономное учреждение Чувашской Республики "Физкультурно-оздоровительный центр "Росинка" Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (сокращенное наименование – АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии) Место нахождения/ Почтовый адрес: Российская Федерация, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, п Сосновка, кв-л Росинка Адрес электронной почты: rosinka-camp@yandex.ru Телефон/факс: 8 (8352) 26-60-97 Контактные лица: И.В. Журавлева |
| 2 | Способ закупки | Аукцион в электронной форме |
| 3 | Предмет договора | Капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии |
| 4 | Место выполнения работ | 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, п Сосновка, кв-л Росинка. |
| 5 | Условия выполнения работ, порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 10 аукционной документации «Техническое задание» и разделом 11 «Проект договора» |
| 6 | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание работ: по 31 октября 2022 г. В период с 01.06.2022г. по 06.08.2022г. работы по капитальному ремонту здания бассейна приостанавливаются. |
| 7 | Требования по сроку гарантий качества на выполненные работы | В соответствии с разделом 10 аукционной документации «Техническое задание» и разделом 11 «Проект договора» |
| 8 | Требования к качеству работ и материалов, к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с разделом 10 аукционной документации «Техническое задание» и разделом 11 «Проект договора» |
| 9 | Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора составляет 43 188 600 (сорок три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. |
| 10 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Начальная цена определена проектно-сметным методом (Раздел 8 аукционной документации «Обоснование начальной (максимальной) цены договора») |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления на основании оригинала счета или счета-фактуры, по факту выполненных работ в полном объеме в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ (КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и согласованного с представителем строительного контроля (эксперта). |
| 12 | Источник финансирования закупки | республиканский бюджет Чувашской Республики |
| 13 | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ |
| 14 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Рубль Российской Федерации. |
| 15 | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. |
| 16 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора | Не предусмотрено. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора: Получатель: АУ ‟ФОЦ ‟Росинка‟ Минспорта Чувашии, ИНН/ КПП ИНН 2127011110 КПП 213001001 л/с 31266А00461 в Министерстве финансов Чувашской Республики р/с 03224643970000001501 в Отделении –НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары к/с 40102810945370000084 БИК 019706900В назначении платежа необходимо указать: Обеспечение исполнения договора по аукциону (указать наименование аукциона и № извещения). Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Договор заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения договора. Срок предоставления обеспечения – до момента заключения договора. В случае непредставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Порядок внесения обеспечения исполнения договора денежными средствами: В случае, если исполнение договора обеспечивается перечислением денежных средств, победитель аукциона обязан вместе с подписанным проектом договора предоставить платежное поручение о зачислении денежных средств об обеспечении исполнения договора. Порядок внесения обеспечения исполнения договора банковской гарантией: В случае предоставления обеспечения исполнения договора участником аукциона банковской гарантии Заказчики принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении; 7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. И дополнительные требования: а) обязательное закрепление в банковской гарантии: права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора; права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант. б) недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации); требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора. в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 2) несоответствие банковской гарантии законодательству Российской Федерации; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации поставщика (подрядчика, исполнителя) или Заказчика. |
| 17 | Антидемпинговые меры | Предусмотрено в соответствии с п. 14.7 Положения о закупках |
| 18 | Участники закупки | Участнику закупки для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки. |
| 19 | Требования к участникам закупки | 19.1. Настоящей аукционной документацией устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято; отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; участник закупки не является офшорной компанией; отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 20 | Порядок подачи заявок на участие в аукционе | - Согласно раздела 3 аукционной документации «Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме» |
| 21 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме | Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме; В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, и (или) сведений о предлагаемой этим участником аукциона в электронной форме цене договора. При этом в случае, если первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит отклонению. При этом первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона в электронной форме (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона в электронной форме; 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» участник закупки вправе представить выписку или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную с помощью интернет-сервиса Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее - ФНС) «Предоставление сведений из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде», размещенного на сайте ФНС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html; 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона в электронной форме без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной форме (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 1.3.2. настоящей документации, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.3.2. настоящей документации; 5) копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юридического лица); 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника аукциона в электронной форме поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 7) в случаях, предусмотренных аукционной документацией, - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. В соответствии со статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ действующая выписка из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 или копия такой выписки; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст.55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса РФ; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.11 или 13 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда возмещения вреда; - уровень ответственности по обязательствам, обеспеченным компенсационным фондом возмещения вреда, должен соответствовать ценовому предложению участника закупки; В соответствии с ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. Данные требования не распространяются: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ; - на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, перечисленных в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ. 8) документы, подтверждающие внесение обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае если в документации о конкурентной закупке содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. Документы, подтверждающие внесение обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме, представляются в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. |
| 22 | Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их функциональных (потребительских) свойств, количественных и качественных характеристик | Согласно раздела 3 аукционной документации «Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме» и раздела 10 «Техническое задание» |
| 23 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | 04.05.2022 г. до 08-00 (местное время Заказчика) |
| 24 | Дата окончания срока рассмотрения заявок | 04.05.2022 г. (местное время Заказчика) |
| 25 | Дата проведения аукциона в электронной форме | 05.05.2022 г. 10ч. 00мин. (местное время Заказчика) |
| 26 | Место, время проведения аукциона | Адрес ЭТП, на которой проводится аукцион: https://etp-region.ru/. Время начала аукциона определяется оператором электронной торговой площадки ООО «РЕГИОН». |
| 27 | Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и аукционной документации | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В течение трех дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документация и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 28 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации | Начало – с момента размещения извещения о закупке. Окончание – 02.05.2022 |
| 29 | Срок подписания договора | Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе(на официальном сайте) итогового протокола аукциона в электронной форме |
| 30 | Адрес сайта в единой информационной системе (официальный сайт), на котором размещена аукционная документация | www.zakupki.gov.ru |

Раздел 8.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| Капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии. Объем работ в соответствии с Разделом 10 Техническое задание. |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Указаны в Техническом задании |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Проектно-сметный метод |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Согласно локальным сметам (Приложены к аукционной документации отдельными файлами) |
| Начальная (максимальная) цена договора | С учетом исключения сумм Главы 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль, с учетом выделенных и доведенных лимитов бюджетных средств начальная (максимальная) цена договора составляет 43 188 600 (сорок три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. |

Раздел 9.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА

на участие в аукционе в электронной форме

на капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.

Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме, аукционную документацию, проект договора, а также применимые к данному способу размещения заказов законодательство и нормативные правовые акты, настоящей заявкой, ___________________________________________________________________________________________

полное  наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о безоговорочном согласии участвовать в аукционе в электронной форме на право заключения договора на Капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии. Объем работ в соответствии с Разделом 10 Техническое задание. и направляет настоящую заявку.

Мы готовы выполнить работы на условиях аукционной документации и проекта договора в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона в электронной форме №__________ от «____»________________ 20__ г., и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, в том числе сведения о материалах (изделиях), используемых при выполнении работ (наименование, марка, информация о производителе) согласно Приложения 1 к Техническому заданию аукционной документации:

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

(может быть оформлено в виде приложения к заявке)

Иная информация о характеристиках работ в соответствии с требованиями Раздела 10 «Техническое задание» аукционной документации:________________________________________________________________.

(может быть оформлено в виде приложения к заявке)

В случае признания нашей заявки победившей в аукционе в электронной форме, обязуемся подписать договор на установленных аукционной документацией и проектом договора условиях, в установленный срок.

Мы также подтверждаем наше согласие, выполнить работы, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота) или по согласованной с нами цене договора (цене лота), не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в случае если наша заявка будет признана единственной.

В случае, если наше предложение по цене договора будет названо предпоследним и по результатам аукциона в электронной форме признано следующим после победителя аукциона, а победитель аукциона уклонится от заключения договора, мы обязуемся заключить договор с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями раздела 10 «Техническое задание» аукционной документации на сумму нашего предложения.

Заказчик вправе наводить справки и проводить исследования, с целью изучения документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой на участие в аукционе в электронной форме.

Приложение: на ____ листах в ____ экз.

Подпись руководителя (уполномоченного лица) ________________  ___________/_____________________/					(должность)		(подпись)	                 (расшифровка подписи)

М.П.

«_____»____________20__г.

Раздел 10.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.

- Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание работ: по 31 октября 2022 г. В период с 01.06.2022г. по 06.08.2022г. работы по капитальному ремонту здания бассейна приостанавливаются.

- Срок гарантии: гарантийный срок на выполняемые работы составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы - в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

- Требования по качеству и (или) безопасности выполнения работ:

5.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства. Выполнять работы в соответствие с техническим заданием, сводным сметным расчетом стоимости капитального ремонта, локальными сметами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

5.2. Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ в области строительства, в том числе:

- - Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- - Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- - ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;

- - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

5.3. Использовать в работе только проверенные и аттестованные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования при производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.

5.4. Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.

5.5. Работы выполнять силами квалифицированных рабочих.

5.6. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.

- Требования к результату работ и приемка.

  - «Подрядчик» оформляет выполнение работ Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, указанного в техническом задании, предоставляет «Заказчику» исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

  - Выполненные работы принимаются после проведения экспертизы качества выполненных работ. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям договора вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). По результатам проведения экспертизы в срок до 01 декабря 2022г. составляется экспертное заключение. На основании экспертного заключения в срок до 15 декабря 2022г. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо мотивированно отказывает и возвращает акты установленной формы КС-2, КС-3 в случае несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, а акты установленной формы КС-2, КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

- Общие требования к выполнению работ

  - Перед началом производства работ произвести общий осмотр объектов с представителями Заказчика и передачей объектов по акту приема-передачи. Составить календарный график и предоставить его на согласование Заказчику. График составляется в двух экземплярах, один экземпляр находится у Подрядчика, второй передается после подписания Заказчику. Выполнение работ вести в соответствии с согласованным графиком.

  - Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

  - Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Заказчиком. А также своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.

  - Своевременно письменно информировать «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего технического задания.

- Условия выполнения работ, обеспечение требований к безопасности

  - При производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

  - Соблюдать санитарные нормы, в том числе:

- производить ежедневно уборку территории на месте производства работ;

- не производить сброс мусора в контейнеры, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов для населения;

- размещать материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- по окончании производства работ освободить территорию от материалов и оборудования, убрать, вывезти мусор.

- Объем выполняемых работ и виды материалов

| - № пп | - № в ЛСР | - Наименование работ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Ссылки на чертежи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |  |
| - Раздел 1. Демонтаж кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | - 100 м2 | - 13,882 |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | - м3 | - 35,81 |  |  |  |
| - Раздел 2. Демонтаж покрытия и перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Разборка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 | - 100 шт | - 0,03 |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Разборка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | - 100 шт | - 0,01 |  |  |  |
| - Раздел 3. Демонтаж лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Разборка ступеней: на косоурах | - 100 м | - 0,353 |  |  |  |
| - 7 | - 7 | - Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных | - 100 м2 | - 0,025752 |  |  |  |
| - 8 | - 8 | - Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | - 100 м | - 0,07 |  |  |  |
| - 9 | - 9 | - Разборка: бетонных фундаментов | - м3 | - 0,12 |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - Разборка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | - 100 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 11 | - 11 | - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | - 100 м2 | - 0,726 |  |  |  |
| - Раздел 4. Демонтаж фундаментов. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 12 | - Разборка: бетонных фундаментов | - м3 | - 11,106 |  |  |  |
| - Раздел 5. Демонтаж балкона по оси 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 13 | - Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | - м3 | - 0,6 |  |  |  |
| - 14 | - 14 | - Разборка парапетных решеток | - 100 м | - 0,12 |  |  |  |
| - 15 | - 15 | - Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | - м3 | - 4 |  |  |  |
| - 16 | - 16 | - Разборка: кирпичных стен | - м3 | - 17,75 |  |  |  |
| - 17 | - 17 | - Разборка: железобетонных фундаментов | - м3 | - 3,2 |  |  |  |
| - Раздел 6. Демонтаж вентшахт |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 18 | - Разборка покрытий кровель: из листовой стали | - 100 м2 | - 0,06 |  |  |  |
| - 19 | - 19 | - Разборка связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,07698 |  |  |  |
| - 20 | - 20 | - Разборка: кирпичных стен | - м3 | - 5,7 |  |  |  |
| - Раздел 7. Демонтаж парапета |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 21 | - Разборка: кирпичных стен | - м3 | - 11,6 |  |  |  |
| - Раздел 8. Демонтаж отделки |  |  |  |  |  |  |  |
| - Окон |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - 22 | - Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | - 100 шт | - 0,38 |  |  |  |
| - 23 | - 23 | - Снятие оконных переплетов: остекленных | - 100 м2 | - 0,825816 |  |  |  |
| - 24 | - 24 | - Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | - 100 м2 | - 0,16784 |  |  |  |
| - 25 | - 25 | - Демонтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | - т | - 0,440029 |  |  |  |
| - 26 | - 26 | - Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | - 100 шт | - 0,46 |  |  |  |
| - 27 | - 27 | - Снятие дверных полотен | - 100 м2 | - 0,9051 |  |  |  |
| - Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - 28 | - Разборка деревянных подвесных потолков из плит: асбоцементных | - 100 м2 | - 5,013 |  |  |  |
| - 29 | - 29 | - Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | - 100 м2 | - 0,214 |  |  |  |
| - 30 | - 30 | - Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков | - 100 м2 | - 0,26 |  |  |  |
| - Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | - 31 | - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | - 100 м2 | - 5,286 |  |  |  |
| - 32 | - 32 | - Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | - 100 м2 | - 0,7662 |  |  |  |
| - 33 | - 33 | - Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | - 100 м2 | - 6,0522 |  |  |  |
| - 34 | - 34 | - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | - 100 м2 | - 7,1264 |  |  |  |
| - 35 | - 35 | - Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | - 100 м2 | - 0,5938 |  |  |  |
| - 36 | - 36 | - Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | - 100 м2 | - 2,09 |  |  |  |
| - Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - 37 | - Разборка покрытий полов: из керамических плиток | - 100 м2 | - 2,6241 |  |  |  |
| - 38 | - 38 | - Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | - м3 | - 5,361 |  |  |  |
| - 39 | - 39 | - Разборка плинтусов: керамогранитных | - 100 м | - 1,755 |  |  |  |
| - 40 | - 40 | - Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | - 100 м2 | - 0,571 |  |  |  |
| - 41 | - 41 | - Разборка покрытий полов: дощатых | - 100 м2 | - 0,2142 |  |  |  |
| - Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42 | - 42 | - Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | - 100 м2 | - 6,034 |  |  |  |
| - Раздел 9. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 43 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | - 1 т груза | - 32,09378 |  |  |  |
| - 44 | - 44 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | - 1 т груза | - 288,84402 |  |  |  |
| - 45 | - 45 | - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км | - 1 т груза | - 320,9378 |  |  |  |
| - Общестроительные работы ниже отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,031 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В10(М150) |  |
| - 2 | - 3 | - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | - 100 м3 | - 0,08 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В25(М350) |  |
| - 3 | - 7 | - Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | - 100 м3 | - 0,007 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В25(М350) |  |
| - 4 | - 9 | - Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | - 100 шт | - 0,08 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В25(М350) - Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ |  |
| - 5 | - 12 | - Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | - 100 шт | - 0,03 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса: В25 (М350) - Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/ |  |
| - 6 | - 15 | - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | - 100 м2 | - 0,5551 |  |  |  |
| - 7 | - 16 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | - 100 м3 | - 0,3463 |  | - Песок природный для строительных: работ средний |  |
| - Общестроительные работы выше отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Кирпичная кладка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | - м3 | - 72,6 |  | - Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: не менее 200 |  |
| - 2 | - 3 | - Армирование кладки стен и других конструкций | - т | - 0,96768 |  |  |  |
| - Раздел 2. Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 5 | - Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | - 100 шт | - 0,15 |  | - Перемычка брусковая: 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) - Перемычка брусковая: 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) |  |
| - 4 | - 8 | - Установка закладных деталей весом: до 20 кг | - т | - 0,0396 |  |  |  |
| - 5 | - 10 | - Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | - 100 м | - 0,38 |  |  |  |
| - 6 | - 13 | - Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | - м3 | - 0,5 |  |  |  |
| - Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 15 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,036 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса: В10 (М150) |  |
| - 8 | - 17 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,03 |  |  |  |
| - Раздел 4. Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 19 | - Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | - 100 м2 | - 0,135 |  | - Плиты перекрытия многопустотные: ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный - Бетон мелкозернистый, не ниже класса: В3,5 (М50) |  |
| - Раздел 5. Парапет |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 23 | - Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | - м3 | - 10,6 |  | - Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, не ниже марки: 200 |  |
| - 11 | - 25 | - Армирование кладки стен и других конструкций | - т | - 0,14688 |  |  |  |
| - Раздел 6. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 27 | - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,3618 |  |  |  |
| - 13 | - 29 | - Установка ступеней отдельных гладких по готовому основанию | - 100 м | - 0,353 |  | - Ступени лестничные: ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) - Ступени лестничные: ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) |  |
| - 14 | - 33 | - Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | - 100 шт | - 0,06 |  | - Опорные подушки: ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8) |  |
| - 15 | - 35 | - Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | - 100 м3 | - 0,0021 |  |  |  |
| - 16 | - 38 | - Устройство металлических ограждений: без поручней | - 100 м | - 0,1 |  |  |  |
| - 17 | - 39 | - Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг | - 100 м2 | - 0,042 |  |  |  |
| - Раздел 7. Выходы на кровлю |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 40 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 19 | - 41 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 0,192 |  |  |  |
| - 20 | - 42 | - Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | - 100 м2 | - 0,296 |  | - Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 30,488*0,1 м3 или аналог |  |
| - 21 | - 44 | - Утепление покрытий: керамзитом | - м3 | - 0,6 |  | - Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 600 |  |
| - 22 | - 46 | - Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 23 | - 49 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,083 |  |  |  |
| - 24 | - 51 | - Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 25 | - 52 | - Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 26 | - 54 | - Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | - 100 м | - 0,365 |  |  |  |
| - Раздел 8. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | - 56 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 7,162 |  | - Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт 737,686*0,1 м3 или аналог |  |
| - 28 | - 57 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 1,127 |  | - Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт 737,686*0,1 м3 или аналог |  |
| - 29 | - 58 | - Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 30 | - 60 | - Утепление покрытий: керамзитом | - м3 | - 67,2 |  | - Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, не ниже марки 600 |  |
| - 31 | - 62 | - Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 32 | - 65 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 2,005 |  |  |  |
| - 33 | - 67 | - Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 34 | - 68 | - Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 35 | - 70 | - Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | - 100 м | - 4,41 |  |  |  |
| - 36 | - 72 | - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | - 100 м2 | - 2,313 |  |  |  |
| - 37 | - 73 | - Устройство металлической водосточной системы: воронок | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 38 | - 75 | - Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | - шт | - 6 |  |  |  |
| - Раздел 9. Заделка отверстий в перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 39 | - 77 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,045 |  |  |  |
| - 40 | - 79 | - Установка закладных деталей весом: до 4 кг | - т | - 0,0034 |  |  |  |
| - 41 | - 81 | - Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | - 100 м2 | - 0,051 |  |  |  |
| - 42 | - 82 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,3 |  | - Бетон мелкозернистый, не ниже класса: В25 (М350) |  |
| - Раздел 10. Вход № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 84 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,005 |  |  |  |
| - 44 | - 86 | - Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | - 100 м3 | - 0,016 |  |  |  |
| - 45 | - 91 | - Установка закладных деталей весом: до 4 кг | - т | - 0,04368 |  |  |  |
| - Навес над входом |  |  |  |  |  |  |  |
| - 46 | - 94 | - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,3456 |  |  |  |
| - 47 | - 97 | - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | - 100 м2 | - 0,0551 |  |  |  |
| - 48 | - 99 | - Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | - 100 м2 | - 0,088 |  |  |  |
| - 49 | - 101 | - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | - 100 м2 | - 0,034 |  |  |  |
| - 50 | - 102 | - Устройство желобов: подвесных | - 100 м | - 0,034 |  |  |  |
| - 51 | - 103 | - Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | - м | - 3,2 |  |  |  |
| - 52 | - 106 | - Устройство металлической водосточной системы: колен | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 53 | - 108 | - Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | - 100 шт | - 0,12 |  |  |  |
| - 54 | - 109 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,001242 |  |  |  |
| - 55 | - 111 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,441 |  |  |  |
| - 56 | - 112 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,441 |  |  |  |
| - Раздел 11. Вход № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - 113 | - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,1034 |  |  |  |
| - 58 | - 116 | - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | - 100 м2 | - 0,0583 |  | - Металлочерепица «Монтеррей» или аналог |  |
| - 59 | - 118 | - Устройство: потолков реечных алюминиевых | - 100 м2 | - 0,061 |  |  |  |
| - 60 | - 119 | - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | - 100 м2 | - 0,068 |  |  |  |
| - 61 | - 120 | - Устройство желобов: подвесных | - 100 м | - 0,059 |  |  |  |
| - 62 | - 121 | - Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | - м | - 3,2 |  |  |  |
| - 63 | - 124 | - Устройство металлической водосточной системы: колен | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 64 | - 126 | - Устройство металлических ограждений: без поручней | - 100 м | - 0,097 |  |  |  |
| - 65 | - 127 | - Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | - 100 м2 | - 0,398 |  |  |  |
| - 66 | - 129 | - Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | - 100 шт | - 0,12 |  |  |  |
| - 67 | - 130 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,001242 |  |  |  |
| - 68 | - 132 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,132 |  |  |  |
| - 69 | - 133 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,132 |  |  |  |
| - Раздел 12. Обшивка сауны |  |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 134 | - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | - 100 м2 | - 0,54 |  | - Вата минеральная «ISOVER»: Сауна-50 или аналог - Вата минеральная «ISOVER»: Сауна-100 или аналог |  |
| - 71 | - 138 | - Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | - 100 м2 | - 0,4 |  | - Фольга алюминиевая: для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм |  |
| - 72 | - 140 | - Установка элементов каркаса: из брусьев | - м3 | - 0,47019 |  |  |  |
| - 73 | - 141 | - Обшивка каркасных стен: досками обшивки | - 100 м2 | - 0,4 |  | - Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта |  |
| - 74 | - 142 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,09 |  |  |  |
| - 75 | - 144 | - Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | - м3 | - 0,04275 |  | - Кирпич гнездовой: шамотный не ниже марки ШЧ-32 |  |
| - Раздел 13. Устройстов отверстий в подвале |  |  |  |  |  |  |  |
| - 76 | - 146 | - Обрамление проемов угловой сталью | - т | - 0,07894 |  |  |  |
| - 77 | - 147 | - Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | - 100 м2 | - 0,245 |  |  |  |
| - 78 | - 148 | - Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | - 100 м2 | - 0,245 |  |  |  |
| - Раздел 14. Устройство отверстий на 2-ом этаже |  |  |  |  |  |  |  |
| - 79 | - 149 | - Обрамление проемов угловой сталью | - т | - 0,25324 |  |  |  |
| - 80 | - 150 | - Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | - 100 м2 | - 0,2317 |  |  |  |
| - 81 | - 151 | - Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | - 100 м2 | - 0,2317 |  |  |  |
| - Раздел 15. Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| - 82 | - 152 | - Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | - м3 | - 0,96 |  |  |  |
| - Раздел 16. Устройства отверстий в перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 83 | - 153 | - Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | - т | - 1,44805 |  |  |  |
| - 84 | - 154 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,4176 |  |  |  |
| - Раздел 17. Фасадные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 | - 155 | - Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | - 100 м2 | - 6,034 |  |  |  |
| - 86 | - 156 | - Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | - 100 м2 | - 12,579 |  |  |  |
| - 87 | - 159 | - Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | - 100 м2 | - 10,782 |  |  |  |
| - Архитектурные решения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | - 100 м2 | - 1,888 |  |  |  |
| - 2 | - 3 | - Устройство: потолков реечных алюминиевых | - 100 м2 | - 0,292 |  |  |  |
| - 2-ой этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 4 | - Устройство: потолков реечных алюминиевых | - 100 м2 | - 4,198 |  |  |  |
| - 4 | - 5 | - Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | - 100 м2 | - 0,84 |  |  |  |
| - 5 | - 6 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | - 100 м2 | - 0,246 |  |  |  |
| - Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 8 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | - 100 м2 | - 2,747 |  |  |  |
| - 7 | - 10 | - Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | - 100 м2 | - 3,692 |  |  |  |
| - 8 | - 11 | - Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | - 100 м2 | - 3,692 |  | - Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 - Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая) |  |
| - 9 | - 14 | - Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | - 100 м2 | - 3,692 |  |  |  |
| - 10 | - 17 | - Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | - 100 м2 | - 0,956 |  | - Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) |  |
| - 11 | - 19 | - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | - 100 м2 | - 0,956 |  |  |  |
| - 2-ой этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 23 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | - 100 м2 | - 3,732 |  |  |  |
| - 13 | - 25 | - Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | - 100 м2 | - 5,234 |  |  |  |
| - 14 | - 27 | - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | - 100 м2 | - 5,428 |  |  |  |
| - Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип А (133,31 кв.м), тип Д (33,4 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 31 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 1,6671 |  |  |  |
| - 16 | - 32 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 1,6671 |  |  |  |
| - 17 | - 36 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,33342 |  |  |  |
| - 18 | - 38 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 1,3331 |  |  |  |
| - 19 | - 41 | - Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | - 100 м2 | - 0,334 |  | - Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм 33.4*1.02 - Клей плиточный «Юнис Гранит» 0.334*1200 |  |
| - Тип Б |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - 46 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - 21 | - 47 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - 22 | - 51 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,03712 |  |  |  |
| - 23 | - 53 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - 24 | - 54 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - Тип В |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - 55 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 26 | - 57 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 27 | - 59 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 45 мм | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 28 | - 63 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,03472 |  |  |  |
| - 29 | - 65 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 30 | - 66 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - Тип Г |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | - 67 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 32 | - 69 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 33 | - 71 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 35 мм | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 34 | - 75 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,00286 |  |  |  |
| - 35 | - 77 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 36 | - 78 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - Тип Д1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - 79 | - Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | - 100 м2 | - 0,064 |  |  |  |
| - И1 20,4м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38 | - 81 | - Устройство подстилающих слоев: бетонных | - м3 | - 1,02 |  |  |  |
| - 39 | - 83 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,065688 |  |  |  |
| - Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 | - 85 | - Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | - 100 м2 | - 0,762 |  |  |  |
| - 41 | - 86 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 0,762 |  |  |  |
| - Плинтуса |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42 | - 89 | - Устройство плинтусов: из плиток керамических | - 100 м | - 1,738 |  | - Плитки керамические плинтусные прямые |  |
| - 2-ой этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип Е |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 92 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,9622 |  |  |  |
| - 44 | - 93 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 0,9622 |  |  |  |
| - 45 | - 97 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,19244 |  |  |  |
| - 46 | - 99 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 0,9622 |  |  |  |
| - 47 | - 102 | - Устройство плинтусов: из плиток керамических | - 100 м | - 1,018 |  | - Плитки керамические плинтусные прямые |  |
| - Тип Г |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - 105 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 49 | - 107 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 50 | - 109 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 35 мм | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 51 | - 113 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,04754 |  |  |  |
| - 52 | - 115 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 53 | - 116 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - Тип К |  |  |  |  |  |  |  |
| - 54 | - 117 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - 55 | - 119 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - 56 | - 121 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - 57 | - 125 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,1538 |  |  |  |
| - 58 | - 127 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - Тип Б |  |  |  |  |  |  |  |
| - 59 | - 130 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1112 |  |  |  |
| - 60 | - 131 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 0,1112 |  |  |  |
| - 61 | - 135 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,02224 |  |  |  |
| - 62 | - 137 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1112 |  |  |  |
| - 63 | - 138 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,112 |  |  |  |
| - Тип Ж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 64 | - 139 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
| - 65 | - 141 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
| - 66 | - 143 | - Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | - 100 м2 | - 1,2035 |  | - Плиты пенополистирольные М35 |  |
| - 67 | - 145 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
| - 68 | - 149 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,2407 |  |  |  |
| - 69 | - 151 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
|  | - Устройство деформационного шва |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 154 | - Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - Чаша бассейна |  |  |  |  |  |  |  |
| - 71 | - 155 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 3,32 |  | - Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м или аналог |  |
| - 72 | - 157 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 3,32 |  | - Нетканый термоскрепленный геотекстиль: TERRAM 3000 или аналог |  |
| - Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | - 100 шт | - 0,38 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Установка радиаторов: стальных | - 100 кВт | - 0,4794 |  | - Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 или аналог |  |
| - 3 | - 5 | - Установка кранов воздушных | - компл. | - 38 |  |  |  |
| - 4 | - 6 | - Установка радиаторов: стальных | - 100 кВт | - 0,35841 |  | - Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм или аналог - Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм или аналог - Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм или аналог |  |
| - 5 | - 11 | - Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм | - 100 м | - 0,151 |  |  |  |
| - 6 | - 12 | - Установка труб чугунных ребристых длиной: 1 м | - 100 м | - 0,08 |  |  |  |
| - 7 | - 14 | - Установка воздухоотводчиков | - шт | - 9 |  | - Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм |  |
| - 8 | - 21 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | - 100 м | - 1,045 |  |  |  |
| - 9 | - 25 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | - 100 м | - 6,5 |  |  |  |
| - 10 | - 29 | - Установка фильтров диаметром: 25 мм | - 10 шт | - 0,8 |  |  |  |
| - 11 | - 31 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | - 100 м | - 0,9 |  |  |  |
| - 12 | - 33 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | - 100 м | - 0,06 |  |  |  |
| - 13 | - 36 | - Установка воздухоотводчиков | - шт | - 15 |  | - Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм |  |
| - 14 | - 39 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 8,505 |  |  |  |
| - строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 40 | - Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | - м3 | - 2,775 |  | - Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 25 мм, диаметром 28 мм или аналог - Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 25 мм, диаметром 35 мм или аналог - Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 25 мм, диаметром 48 мм или аналог |  |
| - 16 | - 45 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,25 |  |  |  |
| - 17 | - 46 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | - 100 м2 | - 0,25 |  |  |  |
| - Раздел 2. Узел управления |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 47 | - Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 19 | - 49 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | - 100 м | - 0,025 |  |  |  |
| - 20 | - 51 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,015 |  |  |  |
| - 21 | - 53 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | - 100 м | - 0,004 |  |  |  |
| - 22 | - 55 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,01 |  |  |  |
| - 23 | - 57 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | - 100 м | - 0,02 |  |  |  |
| - 24 | - 59 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,14 |  |  |  |
| - 25 | - 61 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,13 |  |  |  |
| - 26 | - 63 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,007 |  |  |  |
| - 27 | - 66 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | - 100 м | - 0,065 |  |  |  |
| - 28 | - 67 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 0,308 |  |  |  |
| - 29 | - 68 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 30 | - 71 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 50 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 31 | - 73 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 20 мм | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 32 | - 75 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 25 мм | - шт | - 13 |  |  |  |
| - 33 | - 77 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм | - шт | - 5 |  |  |  |
| - 34 | - 79 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 40 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 35 | - 81 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 15 мм | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 36 | - 84 | - Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 37 | - 86 | - Установка фильтров диаметром: 100 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 38 | - 89 | - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | - шт | - 1 |  | - Счетчик горячей воды, марка: ВСГ-40 или аналог |  |
| - 39 | - 93 | - Установка ручных насосов | - узел | - 1 |  | - Насос ручной поршневой Р 0,8-30 или аналог |  |
| - 40 | - 97 | - Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | - 100 шт | - 0,18 |  |  |  |
| - 41 | - 98 | - Установка манометров: с трехходовым краном | - компл. | - 14 |  | - Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 |  |
| - 42 | - 100 | - Установка термометров в оправе прямых и угловых | - компл. | - 14 |  |  |  |
| - строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 103 | - Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | - 100 м2 | - 0,052 |  |  |  |
| - 44 | - 105 | - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | - 100 м2 | - 0,118 |  |  |  |
| - 45 | - 107 | - Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | - 100 м2 | - 0,2 |  |  |  |
| - 46 | - 109 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,048 |  |  |  |
| - 47 | - 110 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | - 100 м2 | - 0,048 |  |  |  |
| - Раздел 3. Вентиляция ПВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - 111 | - Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 1,5 т | - шт | - 1 |  | - Установка (двухэтажная) AIRNED-R-BS 61L/2B1/2K1/R4.4.0/N1.2/H1/V1.2.P50.R- w4X15REZ/H1/F7/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.2.P50.R-4X15REZ/2H1/R4.4.0/K1/B1 или аналог |  |
| - Раздел 4. Вентиляция П-2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 49 | - 113 | - Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | - шт | - 2 |  | - Установка приточная: "Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м3/час или аналог - Установка приточная: SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе или аналог |  |
| - Раздел 5. Вентиляция В2-В-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 50 | - 119 | - Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | - шт | - 7 |  | - -Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 или аналог - -Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 или аналог - -Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 или аналог - -Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов К 100 М, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м3/час или аналог - -Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов К 160 М, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м3/час или аналог |  |
| - гибкие вставки СОМ 100-ВРАН |  |  |  |  |  |  |  |
| - 51 | - 126 | - Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | - м2 | - 0,935 |  |  |  |
| - 52 | - 128 | - Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | - шт | - 2 |  | - Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: CSA-315/900 АРКТОС или аналог |  |
| - 53 | - 130 | - Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм | - шт | - 1 |  | - Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: CSA-250/900 АРКТОС или аналог |  |
| - 54 | - 132 | - Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | - шт | - 6 |  | - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 100 мм или аналог. - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 160 мм или аналог. - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 200 мм или аналог. - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 250 мм или аналог. |  |
| - Раздел 6. Тепловая завеса У-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепловая завеса КЭВ-29п2212W аналог |  |  |  |  |  |  |  |
| - 55 | - 137 | - Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | - шт | - 1 |  | - Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-27 град. |  |
| - Раздел 7. Материалы для общеобменной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапаны противопожарные клапаны |  |  |  |  |  |  |  |
| - 56 | - 139 | - Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 57 | - 141 | - Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм | - шт | - 7 |  | - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 100х200 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 100х200 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 150х150 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М размером 250х200 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 300х250 мм или аналог. |  |
| - 58 | - 147 | - Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | - шт | - 2 |  | - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 400х250 мм или аналог |  |
| - 59 | - 149 | - Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | - шт | - 1 |  | - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 600х400 мм или аналог |  |
| - 60 | - 151 | - Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм | - шт | - 1 |  | - Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа: КПС-1М (90) размером 800х800 мм или аналог |  |
| - 61 | - 153 | - Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм | - шт | - 1 |  | - Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм или аналог |  |
| - Решетки АДР-М аналоги |  |  |  |  |  |  |  |
| - 62 | - 155 | - Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | - шт | - 60 |  |  |  |
| - Воздуховоды |  |  |  |  |  |  |  |
| - 63 | - 167 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | - 100 м2 | - 0,09734 |  |  |  |
| - 64 | - 169 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | - 100 м2 | - 0,665 |  |  |  |
| - 65 | - 171 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | - 100 м2 | - 0,476 |  |  |  |
| - 66 | - 174 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | - 100 м2 | - 0,216 |  |  |  |
| - 67 | - 177 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | - 100 м2 | - 1,244 |  |  |  |
| - 68 | - 180 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | - 100 м2 | - 0,636 |  |  |  |
| - Воздуховоды толшиной 0,8мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - 69 | - 183 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | - 100 м2 | - 1,291 |  |  |  |
| - 70 | - 184 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | - 100 м2 | - 1,208 |  |  |  |
| - 71 | - 185 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | - 100 м2 | - 1,012 |  |  |  |
| - 72 | - 186 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм | - 100 м2 | - 0,431 |  |  |  |
| - 73 | - 192 | - Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - аналог PRO-VENТ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 74 | - 193 | - Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | - м3 | - 16,36 |  |  |  |
| - Раздел 8. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 75 | - 196 | - Установка элеваторов номером: 3-5 | - 10 шт | - 0,4 |  | - Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) или аналог. - Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) или аналог. - Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) или аналог. |  |
| - 76 | - 200 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - 77 | - 203 | - Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,26 |  |  |  |
| - 78 | - 205 | - Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 79 | - 207 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 1,16 |  |  |  |
| - 80 | - 209 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,09 |  |  |  |
| - 81 | - 210 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,09 |  |  |  |
| - 82 | - 211 | - Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | - м3 | - 2,9 |  | - Цилиндры наливные в соответствии с локальной сметой или аналоги |  |
| - 83 | - 215 | - Установка кранов воздушных | - компл. | - 2 |  |  |  |
| - Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж оборудования бассейна ТХ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм | - 100 м | - 1,68 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм | - 100 м | - 0,03 |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,28 |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,16 |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 7 | - 7 | - Демонтаж агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 8 | - 8 | - Демонтаж: воронок сливных диаметром: 100 мм | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 9 | - 9 | - Демонтаж: воронок сливных диаметром: 50 мм | - шт | - 25 |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - Демонтаж трапов диаметром: 100 мм | - 10 компл. | - 0,4 |  |  |  |
| - 11 | - 11 | - Демонтаж фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2000 мм, однокамерный | - т | - 3,4 |  |  |  |
| - 12 | - 12 | - Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 13 | - 13 | - Демонтаж компрессор водокольцевой, масса: 0,4 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 14 | - 14 | - Демонтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 15 | - 15 | - Демонтаж станция дозировочная для подогрева воды и дозирования жидких компонентов | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 16 | - 16 | - Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3 | - 100 шт | - 0,03 |  |  |  |
| - 17 | - 17 | - Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | - 100 шт | - 0,02 |  |  |  |
| - 18 | - 18 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - Демонтаж водопровода внутреннего В1, Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - 19 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,02 |  |  |  |
| - 20 | - 20 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,24 |  |  |  |
| - 21 | - 21 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,28 |  |  |  |
| - 22 | - 22 | - Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | - 100 шт | - 0,02 |  |  |  |
| - 23 | - 23 | - Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | - 100 шт | - 0,05 |  |  |  |
| - 24 | - 24 | - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | - 100 м | - 0,85 |  |  |  |
| - 25 | - 25 | - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 26 | - 26 | - Снятие пожарных гидрантов | - 100 шт | - 0,08 |  |  |  |
| - 27 | - 27 | - Демонтаж блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | - шт | - 8 |  |  |  |
| - Демонтаж канализация внутренняя К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - 28 | - Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,16 |  |  |  |
| - 29 | - 29 | - Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 30 | - 30 | - Демонтаж: унитазов и писсуаров | - 100 шт | - 0,03 |  |  |  |
| - 31 | - 31 | - Демонтаж: умывальников и раковин | - 100 шт | - 0,07 |  |  |  |
| - 32 | - 32 | - Снятие смесителя: с душевой сеткой | - 100 шт | - 0,14 |  |  |  |
| - 33 | - 33 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | - 1 т груза | - 4,89 |  |  |  |
| - 34 | - 34 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | - 1 т груза | - 44,01 |  |  |  |
| - 35 | - 35 | - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км | - 1 т груза | - 48,9 |  |  |  |
| - Раздел 2. Узел учета воды В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | - 36 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 3 |  |  |  |
| - 37 | - 39 | - Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 38 | - 42 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 39 | - 45 | - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 40 | - 47 | - Установка манометров: с трехходовым краном | - компл. | - 1 |  |  |  |
| - 41 | - 50 | - Установка фильтров диаметром: 65 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 42 | - 52 | - Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм | - т | - 0,3037 |  |  |  |
| - 43 | - 54 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 44 | - 56 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,005 |  |  |  |
| - 45 | - 59 | - Арматура чугунная муфтовая на номинальное давление до 1 МПа, номинальный диаметр 20-25 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 46 | - 61 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 0,005 |  |  |  |
| - Раздел 3. Хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение В1, Т3, Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 47 | - 62 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | - 100 м | - 0,1 |  |  |  |
| - 48 | - 65 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - 49 | - 69 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 1,05 |  |  |  |
| - 50 | - 72 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,05 |  |  |  |
| - 51 | - 74 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | - 100 м | - 0,75 |  |  |  |
| - 52 | - 77 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 53 | - 80 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 54 | - 82 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - 55 | - 88 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 56 | - 91 | - Установка воздухоотводчиков | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 57 | - 94 | - Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | - 100 шт | - 0,04 |  |  |  |
| - 58 | - 97 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 59 | - 99 | - Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр до 16 мм | - 100 шт | - 0,08 |  |  |  |
| - 60 | - 101 | - Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | - шт | - 8 |  |  |  |
| - 61 | - 103 | - Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 62 | - 105 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | - 100 м | - 1,2 |  |  |  |
| - 63 | - 108 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | - 100 м | - 0,1 |  |  |  |
| - 64 | - 111 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | - 100 м | - 0,8 |  |  |  |
| - 65 | - 114 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 66 | - 117 | - Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | - 10 м | - 53,5 |  |  |  |
| - Неучтенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 67 | - 129 | - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 | - т | - 0,02496 |  |  |  |
| - Гидравлическое испытание |  |  |  |  |  |  |  |
| - 68 | - 145 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 2,85 |  |  |  |
| - 69 | - 146 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - Раздел 4. Узел учета воды ГВС Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 147 | - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 71 | - 150 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 72 | - 152 | - Установка фильтров диаметром: 40 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 73 | - 154 | - Установка фильтров диаметром: 25 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 74 | - 156 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 25 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - Раздел 5. Бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 75 | - 158 | - Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | - 100 м | - 1,4 |  |  |  |
| - 76 | - 170 | - Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 77 | - 178 | - Установка трапов диаметром: 100 мм | - 10 компл. | - 1,3 |  | - Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" или аналог |  |
| - 78 | - 180 | - Установка трапов диаметром: 50 мм | - 10 компл. | - 0,2 |  | - Трап канализационный HL510N с горизонтальным выпуском и решёткой в подрамнике размером 123х123 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, диаметром 50 мм |  |
| - Раздел 6. Внутренний водосток К2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 80 | - 182 | - Установка воронок водосточных | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 81 | - 184 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 82 | - 187 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,25 |  |  |  |
| - 83 | - 196 | - Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | - 10 м | - 4,5 |  |  |  |
| - 84 | - 200 | - Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | - т | - 0,1885 |  |  |  |
| - Раздел 7. Напорный дренаж из приямков К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 | - 202 | - Насос погружной заливочный, масса 0,11 т | - шт | - 2 |  | - Насос грязевый, тип: ГНОМ 10-10Т или аналог |  |
| - 86 | - 204 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 87 | - 208 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,03 |  |  |  |
| - 88 | - 212 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,02 |  |  |  |
| - 89 | - 215 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 4 |  |  |  |
| - Раздел 8. Сантехоборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 90 | - 218 | - Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | - 10 компл. | - 0,2 |  | - Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900х900х150 мм |  |
| - 91 | - 220 | - Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | - 10 компл. | - 0,3 |  | - Унитазы напольные керамические шамотированные |  |
| - 92 | - 224 | - Установка раковин | - 10 компл. | - 0,8 |  | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм |  |
| - 93 | - 228 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,08 |  | - Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |
| - 94 | - 230 | - Установка смесителей | - 10 шт | - 0,2 |  | - Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой |  |
| - 95 | - 233 | - Установка гибких подводок | - 100 шт | - 0,16 |  | - Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм |  |
| - 96 | - 235 | - Установка смесителей | - 10 шт | - 1,5 |  | - Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом |  |
| - Раздел 9. Обвязка ванны бассейна К3, В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 97 | - 238 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 1,4 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 110х4,2х6000 мм |  |
| - 98 | - 240 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,25 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 160х6,2х6000 мм |  |
| - 99 | - 242 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,02 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 225х8,6х6000 мм |  |
| - Гидравлическое испытание |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 255 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | - 100 м | - 1,4 |  |  |  |
| - 101 | - 256 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | - 100 м | - 0,25 |  |  |  |
| - Раздел 10. Насосно-фильтровальное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 102 | - 257 | - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т | - шт | - 5 |  | - Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463 |  |
| - 103 | - 259 | - Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: песком | - 100 м3 | - 0,0065 |  |  |  |
| - 104 | - 261 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | - шт | - 3 |  | - Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м3/час или аналог |  |
| - 105 | - 263 | - Установка трапов диаметром: 100 мм | - 10 компл. | - 1,7 |  |  |  |
| - 106 | - 268 | - Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | - 100 шт | - 0,13 |  |  |  |
| - 107 | - 269 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | - 100 м | - 0,0455 |  | - Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм |  |
| - 108 | - 271 | - Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 109 | - 274 | - Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | - шт | - 1 |  | - Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 8 |  |
| - 110 | - 276 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 111 | - 278 | - Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3 | - шт | - 14 |  | - Баки расширительные круглые вместимостью: до 1 м3 |  |
| - 112 | - 280 | - Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | - шт | - 1 |  | - Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В - прим. Противоток для бассейна 54 м3/ч или аналог |  |
| - 113 | - 282 | - Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм | - шт | - 1 |  | - Расходомер ультразвуковой, марка: ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм - прим. 150 мм или аналог |  |
| - Раздел 11. Система подогрева воды |  |  |  |  |  |  |  |
| - 114 | - 284 | - Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | - шт | - 6 |  | - Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18Н (В21,В21) или аналог |  |
| - 115 | - 287 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | - шт | - 3 |  | - Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: 100, марки UPS-32х60 (220 В) или аналог |  |
| - 116 | - 290 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 7 |  | - Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм или аналог |  |
| - 117 | - 292 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 7 |  |  |  |
| - 118 | - 295 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 14 |  | - Элемент термостатический марки "Danfoss": RTD-3562 или аналог - Датчик потока Pahlen или аналог |  |
| - 119 | - 298 | - Установка термометров в оправе прямых и угловых | - компл. | - 14 |  | - Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) или аналог |  |
| - 120 | - 300 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 32 мм | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 121 | - 302 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм | - шт | - 8 |  |  |  |
| - Раздел 12. Система обеззараживания и химконтроля |  |  |  |  |  |  |  |
| - 122 | - 304 | - Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т | - шт | - 1 |  | - Автоматическая станция дозирования и контроля Etatron Pool Guard 7 или аналог |  |
| - 123 | - 306 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | - шт | - 1 |  | - Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A- PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем или аналог |  |
| - 124 | - 308 | - Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т | - шт | - 2 |  | - Установки ультрафиолетовые Е 40 серии Е типа DELTA UV производительностью 25 м3/час или аналог |  |
| - Раздел 13. Электромонтажное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 310 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | - шт | - 1 |  | - Блок электронного управления АВВ - Пылесос автоматический Astralpool или аналог |  |
| - Раздел 14. Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| - 126 | - 313 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | - 100 м | - 0,5 |  | - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. или аналог |  |
| - 127 | - 315 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | - 100 м | - 2 |  | - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. или аналог - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 50 мм, толщина стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм. или аналог |  |
| - 128 | - 318 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 1 |  | - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 75 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 10 атм. или аналог - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 90 мм, толщина стенки 4,3 мм, рабочим давлением 10 атм. или аналог |  |
| - 129 | - 321 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,5 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 110х4,2х6000 мм |  |
| - 130 | - 323 | - Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 160 мм | - 100 м | - 0,3 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 160х6,2х6000 мм |  |
| - Раздел 15. Теплый пол бассейна |  |  |  |  |  |  |  |
| - 131 | - 359 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | - шт | - 1 |  | - Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: 100, марки UPS-32х80 (220 В) или аналог |  |
| - 132 | - 362 | - Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 133 | - 366 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,01 |  |  |  |
| - 134 | - 370 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 135 | - 375 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 136 | - 379 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | - 100 м | - 9 |  | - Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599- 2001) |  |
| - 137 | - 383 | - Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | - 10 м | - 38 |  | - Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм - Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм - Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм |  |
| - 138 | - 387 | - Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | - т | - 0,312 |  |  |  |
| - Внутреннее электроснабжение, электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Низковольтное оборудование и щитовые устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | - шт | - 2 |  | - Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током: 100А - Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11: 73701-22 250 А |  |
| - 2 | - 4 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | - шт | - 3 |  | - Ящики силовые серии ЯРП типа: ЯРП-11-35 250А - Ящики управления, тип: Я 5410 1874-3074 УХЛ4 |  |
| - 3 | - 7 | - Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | - шт | - 5 |  | - Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) - Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) - Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм) |  |
| - 4 | - 11 | - Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | - шт | - 21 |  |  |  |
| - 5 | - 15 | - Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | - шт | - 15 |  |  |  |
| - 6 | - 21 | - Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 | - шт | - 20 |  |  |  |
| - 7 | - 25 | - Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | - 100 м | - 0,57 |  |  |  |
| - Раздел 2. Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 33 | - Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | - 100 шт | - 1 |  | - Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-65-L00-P или аналог - Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-54-L00-U или аналог - Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-CM-65-L00-х или аналог - Светильник линейный GM: L20-7-15-CM-54-L00-U или аналог |  |
| - 9 | - 38 | - Светильник в подвесных потолках | - 100 шт | - 0,44 |  | - Светильник потолочный GM: A30-25-29-CM-40-L00-V с декоративной накладкой или аналог |  |
| - Раздел 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 41 | - Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | - 100 шт | - 0,28 |  |  |  |
| - 11 | - 43 | - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | - 100 шт | - 0,06 |  |  |  |
| - 12 | - 45 | - Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | - 100 шт | - 0,05 |  |  |  |
| - 13 | - 47 | - Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | - 100 шт | - 0,45 |  |  |  |
| - 14 | - 53 | - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | - шт | - 7 |  | - Блок управления вентиляции "БУСО" или аналог - Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5 |  |
| - Раздел 4. Кабели и провода. Кабеленесущие системы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 56 | - Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | - 100 м | - 0,14 |  |  |  |
| - 16 | - 58 | - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 17 | - 60 | - Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | - 100 м | - 0,6 |  |  |  |
| - 18 | - 62 | - Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | - 100 м | - 43 |  | - Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм - Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 32 мм |  |
| - 19 | - 67 | - Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 20 | - 69 | - Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 21 | - 71 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,6 |  |  |  |
| - 22 | - 72 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 23 | - 74 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,05 |  |  |  |
| - 24 | - 75 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 25 | - 77 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,8 |  |  |  |
| - 26 | - 78 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | - 100 м | - 1,7 |  |  |  |
| - 27 | - 80 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 28 | - 81 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 1,3 |  |  |  |
| - 29 | - 83 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - 30 | - 85 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 31 | - 86 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 32 | - 87 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 33 | - 89 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 34 | - 90 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 35 | - 91 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 36 | - 93 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 3 |  |  |  |
| - 37 | - 94 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 9 |  |  |  |
| - 38 | - 95 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 3 |  |  |  |
| - 39 | - 97 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 2 |  |  |  |
| - 40 | - 98 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 4,5 |  |  |  |
| - 41 | - 99 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 42 | - 101 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 43 | - 102 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 2,5 |  |  |  |
| - 44 | - 103 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 45 | - 105 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,8 |  |  |  |
| - 46 | - 106 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 4,2 |  |  |  |
| - 47 | - 108 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - 48 | - 109 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 1,3 |  |  |  |
| - 49 | - 111 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | - 100 м | - 1,5 |  |  |  |
| - 50 | - 113 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 0,1 | - ЯИ-18-2019-ЭОМ, л.1-56 |  |  |
| - 51 | - 115 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | - 100 м | - 0,35 |  |  |  |
| - 52 | - 118 | - Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | - 100 м | - 2,2 |  |  |  |
| - 53 | - 120 | - Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х70 мм2 | - шт | - 22 |  |  |  |
| - Раздел 5. Молниезащита. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |
| - 54 | - 126 | - Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | - 100 м | - 1,9 |  |  |  |
| - 55 | - 128 | - Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | - 100 м | - 1,7 |  |  |  |
| - 56 | - 130 | - Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - Раздел 6. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - 133 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,7 |  |  |  |
| - 58 | - 134 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,7 |  |  |  |
| - 59 | - 135 | - Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 60 | - 136 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 61 | - 137 | - Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | - 100 шт | - 0,2 |  |  |  |
| - Обеспечение доступа инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Тактильные напольные указатели |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | - 100 м2 | - 0,1942 |  | - Плитка тактильная керамогранит с шахматным расположением конусных рифов, 300х300 мм - Плитка тактильная керамогранит с продольными рифами, желтая, 300х300мм |  |
| - Раздел 2. Контрастная разметка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 6 | - Укладка металлического накладного профиля (порога) | - 100 м | - 0,177 |  | - Полоса тактильная комбинированная желтая для маркировки плоскостей ступени на самоклеящейся основе 92x4,5ммм |  |
| - Раздел 3. Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 8 | - Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | - 100 м2 | - 0,007536 |  | - Круг для контрастной маркировки дверных проемов, 200мм, желтый |  |
| - Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Центральное оборудование АПС |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 3 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 5 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 7 | - Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 5 | - 9 | - Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 6 | - 11 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 7 | - 13 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 8 | - 15 | - Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 3 |  |  |  |
| - 9 | - 17 | - Коробка ответвительная на стене | - шт | - 3 |  |  |  |
| - 10 | - 19 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 14 |  |  |  |
| - 11 | - 21 | - Шкаф управления и регулирования | - шкаф | - 1 |  |  |  |
| - Раздел 2. Периферийное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 23 | - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | - шт | - 103 |  |  |  |
| - 13 | - 25 | - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | - шт | - 15 |  |  |  |
| - 14 | - 27 | - Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | - шт | - 14 |  |  |  |
| - Раздел 3. Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 29 | - Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 16 | - 32 | - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 17 | - 35 | - Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 18 | - 37 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 19 | - 38 | - Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | - 100 м | - 6 |  |  |  |
| - Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Центральное оборудование СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 3 | - Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 5 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 7 | - Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 5 | - 9 | - Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 6 | - 11 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,01 |  |  |  |
| - Раздел 2. Периферийное оборудование СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 13 | - Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | - шт | - 28 |  |  |  |
| - 8 | - 16 | - Световые настенные указатели | - 100 шт | - 0,16 |  |  |  |
| - Раздел 3. Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 18 | - Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 10 | - 21 | - Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - 11 | - 23 | - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | - 100 м | - 0,6 |  |  |  |
| - 12 | - 28 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 13 | - 29 | - Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | - 100 м | - 1,1 |  |  |  |
| - 14 | - 34 | - Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного | - 10 шт | - 1 |  |  |  |
| - Технологические решения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование вестибюля посетителей, гардероба, санузла, ПУИ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Поставка оборудования | - шт | - 12 |  | - Вешалка подкатная, мобильная 30 крючков (15 на сторону), 15 мест под плечики, колеса резиновые, высота 1,9 м, длина 1 м |  |
| - 2 | - 2 | - Поставка оборудования | - шт. | - 1 |  | - Кулер напольного типа. Краны "клавиши", третий кран подачи прохладной воды. Съемные носики кранов для чистки. Индикация отключения нагрева, охлаждения. Габ. 1100x340x400 mm. |  |
| - 3 | - 3 | - Электрополотенце | - шт | - 1 |  | - Сушилка для рук: в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт |  |
| - 4 | - 5 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,7 |  | - В соответствии с локальной сметой в части технологических решений |  |
| - 5 | - 15 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,03 |  | - Шкаф металлический двухсекционный Габ 800х500х1850мм Каждая секция закрывается на свой ключ (замки в комплекте), в одной из секции полки, в другой полка под головной убор, крючки и перекладина для одежды. - Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) |  |
| - Кабинет инструктора по плаванию 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 18 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул офисный мягкий 540х595х800 |  |
| - 7 | - 19 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул посетителя |  |
| - 8 | - 20 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол письменный с выкатной тумбой 1500х750х730мм |  |
| - 9 | - 21 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Пластиковый бак для отходов, 560х480х1065 мм |  |
| - 10 | - 22 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,04 |  | - Шкаф с интегрированной скамьей Шкаф для одежды двух - секционный. Размер: 1800х300х530 (глубина). Скамейка интегрированная 420(Н)х300мм |  |
| - 11 | - 24 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Кофеварка, 220 В. Технические характеристики: Тип: экспрессо, автоматическое приготовление. Используемый кофе: молотый / зерновой. Объем резервуара для воды 5.5 л. Максимальное давление 25 бар. Настройки: Контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар. Автоматическая декальцинация – есть. Возможность приготовления капучино - есть, автоматическое приготовление. Таймер – есть. Автоотключение – есть. Встроенная кофемолка - есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 500 г. Размеры ШхВхГ 420x630x540 мм. Вес 20 кг |  |
| - 12 | - 25 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Чайник-термопот. Объем - 6 л. Мощность - 750 Вт.Насос - ручной/автоматический. Особенности: Безопасность - блокировка включения без воды. Терморегулятор - есть, ступенчатый, температурных режимов- 3, 60-100 град. Индикатор уровня воды - есть . Индикация включения - есть |  |
| - 13 | - 26 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Холодильник для напитков, Габ. 560х560х860 мм |  |
| - 14 | - 27 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Тумба с полками. Габ. 900х450х500 мм |  |
| - 15 | - 28 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,1 |  | - Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления |  |
| - 16 | - 31 | - Электрополотенце | - шт | - 1 |  | - Сушилка для рук: в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт |  |
| - 17 | - 33 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Канцелярский набор настольный. Вращающийся. |  |
| - 18 | - 34 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Настольная лампа персонала |  |
| - 19 | - 35 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Корзина для мусора (бумаги). |  |
| - 20 | - 36 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,4 |  | - Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали |  |
| - 21 | - 39 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Бак с крышкой для сбора отходов на 20л |  |
| - Массажная 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - 40 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Тепловой стерилизатор |  |
| - 23 | - 41 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Массажный стол профессиональный |  |
| - 24 | - 42 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул массажиста |  |
| - 25 | - 43 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 400 л, 8 съемных полок, габаритные размеры 1950х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера и корпус из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери, отображение температуры на табло панели управления; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 250 Вт |  |
| - 26 | - 44 | - Приобретение оборудования | - 10 шт | - 0,1 |  | - Лампы бактерицидные ультрафиолетовые ДМБ 15 |  |
| - 27 | - 45 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стеллаж на стойках, габариты:1000x500x1800мм |  |
| - 28 | - 46 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол инструментальный, 630х445х935 мм |  |
| - 29 | - 47 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул с мягкой спинкой |  |
| - 30 | - 48 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол однотумбовый врача. Габариты: 1200х600х750мм |  |
| - 31 | - 49 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Кресло рабочее |  |
| - 32 | - 50 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Корзина для грязного белья, 500х350х1200 мм |  |
| - 33 | - 51 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Пластиковый бак для отходов, 560х480х1065 мм |  |
| - 34 | - 52 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,4 |  | - Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали - Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм |  |
| - Кладовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - 56 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,02 |  | - Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) |  |
| - Раздел 2. 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Помещения финской сауны №222 и №208 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | - 58 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Специальная сушильная печь |  |
| - 37 | - 59 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Печь Harvia L20 20кВт |  |
| - 38 | - 60 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 10 |  | - Камни талькохлорид 20 кг. |  |
| - 39 | - 61 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |
| - 40 | - 62 | - Приобретение оборудования | - компл. | - 2 |  | - Блок управления С-260 |  |
| - Помещение бассейна |  |  |  |  |  |  |  |
| - 41 | - 63 | - Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | - 100 шт | - 0,03 |  | - Стартовая тумба с упором размер 0.5х0.5 м, высота 0,4 м, анкерное крепление |  |
| - 42 | - 66 | - Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | - т | - 0,04 |  | - Лестница навесная 3ступени, нерж. |  |
| - 43 | - 68 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,03 |  |  |  |
| - 44 | - 69 | - Приобретение оборудования | - шт | - 0,0003 |  | - Кондуктор инвентарный металлический |  |
| - 45 | - 70 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Плавающая дорожка «Moskow» с крюком длиной 25 м |  |
| - 46 | - 71 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Стабилизатор натяжения для плав.дорожки,нерж |  |
| - 47 | - 72 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Сачок для пылесоса |  |
| - 48 | - 73 | - Приобретение оборудования | - компл. | - 1 |  | - Барабан для хранения дорожек |  |
| - 49 | - 75 | - Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип PBI-30 | - шт. | - 1 |  | - Часы-термометр температуры воды и воздуха в бассейне Часы - термометр имеют два режима индикации температуры воды: при подключенном датчике температуры происходит индикация показаний с датчика. При отключении датчика температуры автоматически происходит переход на индикацию температуры из памяти табло. Это значение температуры воды устанавливается с беспроводного пульта, входящего в комплект поставки. Этим же пультом происходит первоначальная установка астрономического времени и даты. Время и дата выводятся попеременно, интервалы вывода задаются оператором в настройках табло или могут отключаться, постоянно показывая только время или только дату. Режим секундомера также включается с пульта. Есть возможность сброса времени на "0", старт и останов промежуточного значения текущего времени. Информация, выводимая на часах термометре для бассейна: ? Точное время, дата - попеременно ( настраивается, с возможностью отключения ) ? Циклический отсчет времени в режиме секундомера ? Средняя температура воды в бассейне ( введенное в память с пульта или от датчика, с автоматическим переключением) ? Температура воздуха в помещении Базовой поставке надписи белые, цвет фона темно синий (Deep Sea Blue 562, RGB: 17:29:56) светодиоды красные. Комплект поставки: Электронное табло для бассейна Диан ЧБ 15-08 - 1 шт. Пульт таймерный Диан Р-021 - 1 шт. Паспорт и инструкция пользователя - 1 шт. |  |
| - 50 | - 76 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Датчик температуры воды Диан К-03 с информационным кабелем |  |
| - 51 | - 77 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Тележка для перевозки дорожки |  |
| - 52 | - 78 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 24 |  | - Лопатки для плавания Форма - гидродинамическая, плавные линии и анатомическая "подошва" руки Полностью регулируемые Состав поликарбонат, силикон |  |
| - 53 | - 79 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 24 |  | - Калабашки литая для плавания позволяет плыть, не двигая ногами, тренируя тем самым мышцы рук и торса. Калабашка выполнена из физически сшитого пенополиэтилена. Каждый слой проварен между собой. Материал изолон ППЭ. Размер 230х100х100 мм. |  |
| - 54 | - 80 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 24 |  | - Доска для плавания Материал полиэтилен. Форма сложная, катамараноподобная, предусматривает выемки для захвата руками, специальный канал по центру для захвата ногами для использования в качестве колобашки. Размеры: длина не менее 30 не более 50 ширина не менее 27 не более 30. Мягкие края для безопасности |  |
| - 55 | - 81 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Спасательный круг изготовлен из оранжевого пластика, оснащен 4-мя светоотражающими полосками.Внешний диаметр: 75см. Внутренний диаметр: 44см. |  |
| - 56 | - 82 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Шест спасательный нетонущий, длина 3 м 1 ДК (или аналог) Изготовлен из обрезиненного алюминия, с полипропиленовой петлей. Все используемые материалы нержавеющие и не взаимодействуют с хлором. Шест полый, герметичный. Длина 3 м. Вес 2,7 кг. В комплекте 2 клипсы для крепления к стене. |  |
| - 57 | - 83 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Багор нетонущий Изготовлен из анодированного алюминия, с пластиковым крючком. Все используемые материалы нержавеющие и не взаимодействуют с хлором. Багор полый, герметичный. Длина 2м. Вес 550 гр. Пр-во - Россия. |  |
| - 58 | - 84 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Мегафон ручной РМ-63 Вес 455 г, габаритные размеры 270x195x132 мм, выходная мощность звука 14 Вт |  |
| - 59 | - 85 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Секундомер TORRES Stopwatch (или аналог) Время тренировок и раундов могут быть учтены от 2-3 минут до 1-12 раундов с 30-60 секундными перерывами на отдых. Встроенная вибрация и звуки гонга предупреждают Вас о конце каждого раунда. |  |
| - 60 | - 86 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Табличка «Расписание занятий» Габаритные размеры 1500x1000 м. Карманы А4-10 шт. |  |
| - 61 | - 87 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 8 |  | - Скамья пластиковая для бассейна 1500х420х450 мм |  |
| - 62 | - 88 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Пластиковая мебель. Стол 1500х600 |  |
| - 63 | - 89 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Пластиковая мебель. Кресло 600х600 |  |
| - 64 | - 90 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,02 |  | - Стеллажи для инвентаря влагостойкие 5ти уровневый стеллаж для акваинвентаря . Наличие специальных отделений. корзина для нудлсов, отдельные направляющие для аквагантелей, решетка для вертикального размещения ласт, отдельные длинные крюки для навесного инвентаря. Изготовлен из окрашенного порошковой краской в синий цвет алюминия. Специальная конструкция обеспечивает циркуляцию воздуха, сушку оборудования и предотвращает появление плесени. Размер: База - 160 х 145 х 60 см, корзина для нудлсов - 33х59х90см, крюки - длина 40см |  |
| - Раздевальные для посетителей бассейна (на 20 мест каждая) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 65 | - 92 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Пластиковый бак для отходов, 560х480х1065 мм |  |
| - 66 | - 93 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,6 |  | - Шкаф с интегрированной скамьей Шкаф для одежды односекционный. Размер: 1800х300х530 (глубина). Скамейка интегрированная 420(Н)х300мм |  |
| - 67 | - 95 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Кофеварка, 220 В. Технические характеристики: Тип: экспрессо, автоматическое приготовление. Используемый кофе: молотый / зерновой. Объем резервуара для воды 5.5 л. Максимальное давление 25 бар. Настройки: Контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар. Автоматическая декальцинация – есть. Возможность приготовления капучино - есть, автоматическое приготовление. Таймер – есть. Автоотключение – есть. Встроенная кофемолка - есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 500 г. Размеры ШхВхГ 420x630x540 мм. Вес 20 кг |  |
| - 68 | - 96 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Чайник-термопот. Объем - 6 л. Мощность - 750 Вт.Насос - ручной/автоматический. Особенности: Безопасность - блокировка включения без воды. Терморегулятор - есть, ступенчатый, температурных режимов- 3, 60-100 град. Индикатор уровня воды - есть . Индикация включения - есть |  |
| - 69 | - 97 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Кулер напольного типа. Краны "клавиши", третий кран подачи прохладной воды. Съемные носики кранов для чистки. Индикация отключения нагрева, охлаждения. Габ. 1100x340x400 mm. |  |
| - 70 | - 98 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Холодильник для напитков, Габ. 560х560х860 мм |  |
| - 71 | - 99 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Диван трехместный, иск. Кожа. 2100х900 мм |  |
| - 72 | - 100 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Стол журнальный 600х900 мм |  |
| - 73 | - 101 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Тумба с полками. Габ. 900х450х500 мм |  |
| - 74 | - 102 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 6 |  | - Фен в раздевалках, настенный, 220В, 1,6В |  |
| - 75 | - 103 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,8 |  | - Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления |  |
| - 78 | - 106 | - Электрополотенце | - шт | - 2 |  | - Сушилка для рук: в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт |  |
| - 79 | - 108 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 80 | - 113 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,4 |  | - Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали - Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали |  |
| - 81 | - 117 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Бак с крышкой для сбора отходов на 20л (на плане не показан) |  |
| - 82 | - 118 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол письменный однотумбовый |  |
| - 83 | - 119 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул на металлокаркасе |  |
| - 84 | - 120 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Шкаф медицинский двустворчатый800х400х1860 |  |
| - 85 | - 121 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Вытяжной шкаф, в комплекте шкафа раковина из полипропилена, кран для воды с дистанционным регулятором, светильник, розетка, выключатель, тумба с вытяжкой Габарит:1238х726х2100 |  |
| - 86 | - 122 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол титровальный (хлор, жесткость, щелочность) 1200х600х1800 |  |
| - 87 | - 123 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Весы электронные с поверкой и калибровочной гирей (4кл.) |  |
| - 88 | - 124 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - РН-метр стационарный (для буферного р-ра при определении хлора) |  |
| - 89 | - 125 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Калориметр фотоэлектрический концентрационный |  |
| - 90 | - 126 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Термометр |  |
| - Кладовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - 91 | - 127 | - Приобретение оборудования | - т | - 0,474 |  | - Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) |  |
| - Оборудование для уборки помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 92 | - 128 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Пылесос для сухой и влажной уборки |  |
| - 93 | - 129 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Тележка уборочная многофункциональная на хромированной раме (диаметр 20 мм). |  |
| - 94 | - 130 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Тележка уборочная многофункциональная на хромированной раме (диаметр 20 мм). |  |
| - Оборудование зон ожидания (коридор 106) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 95 | - 131 | - Приобретение оборудования | - шт | - 6 |  | - Диван трехместный, Кожа. 2100х900 мм |  |
| - 96 | - 132 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Стол журнальный 600х900 мм |  |
| - 97 | - 133 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Ключница на 30 открытых ячеек для ключей и абонементов. Изготавливаются из финской влагостойкой фанеры толщиной 9,0 мм, облицованной пластиками и кромкой ПВХ. Размер ячейки 50(высота)х 80(ширина)х 90(глубина)мм |  |
| - Наружные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Тепловые сети- Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | - 1000 м3 | - 0,084 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,0252 |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | - 1000 м3 | - 0,084 |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,0252 |  |  |  |
| - Раздел 2. Тепловые сети - Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | - 100 м | - 0,9 |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм | - 100 м | - 0,45 |  |  |  |
| - 7 | - 7 | - Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | - 100 м | - 0,45 |  |  |  |
| - 8 | - 8 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | - 1 т груза | - 9,0932 |  |  |  |
| - 9 | - 9 | - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км | - 1 т груза | - 9,0932 |  |  |  |
| - Раздел 3. Тепловые сети-трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | - км | - 0,006 |  |  |  |
| - 11 | - 12 | - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | - км | - 0,006 |  |  |  |
| - 12 | - 15 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | - км | - 0,0045 |  |  |  |
| - 13 | - 17 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | - км | - 0,0055 |  |  |  |
| - 14 | - 20 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | - км | - 0,045 |  |  |  |
| - 15 | - 22 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | - км | - 0,045 |  |  |  |
| - 16 | - 26 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | - км | - 0,09 |  |  |  |
| - 17 | - 28 | - Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода до 350 мм | - м3 | - 3,541 |  |  |  |
| - 18 | - 32 | - Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | - компл. | - 1 |  |  |  |
| - 19 | - 34 | - Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | - компл. | - 1 |  |  |  |
| - 20 | - 36 | - Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | - компл. | - 2 |  |  |  |
| - Воздушники и спускники |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 38 | - Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | - шт | - 8 |  |  |  |
| - 22 | - 40 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,709 |  |  |  |
| - 23 | - 41 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,709 |  |  |  |
| - Стеклопластик РСТ 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24 | - 42 | - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | - 100 м2 | - 0,909 |  | - Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м |  |
| - Раздел 4. Тепловые сети - сбросной колодец СК-1 и канал |  |  |  |  |  |  |  |
| - Плиты П 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - 44 | - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | - 100 шт | - 0,1 |  | - Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |
| - 26 | - 46 | - Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | - 10 м3 | - 0,124 |  | - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |
| - 27 | - 51 | - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | - т | - 0,0096 |  | - Люки чугунные: легкие |  |
| - 28 | - 53 | - Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром до 150 мм | - км | - 0,002 |  |  |  |
| - Клапан захлопка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - 54 | - Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | - т | - 0,019352 |  |  |  |
| - Наружные сети водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж водопровода наружного НВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | - км | - 0,19 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - Раздел 2. Наружный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Устройство основания под трубопроводы: песчаного | - 10 м3 | - 0,31 |  | - Песок природный для строительных: работ средний |  |
| - 4 | - 5 | - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | - км | - 0,061 |  | - Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  |
| - 5 | - 7 | - Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | - 10 шт | - 0,3 |  |  |  |
| - 6 | - 11 | - Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 7 | - 13 | - Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | - т | - 0,0332 |  |  |  |
| - 8 | - 15 | - Установка: гидрантов пожарных | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 9 | - 16 | - Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | - т | - 0,0867 |  |  |  |
| - 10 | - 18 | - Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 11 | - 20 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,001 |  | - Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) |  |
| - 12 | - 22 | - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | - 100 м3 | - 0,005 |  | - Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм - Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) |  |
| - 13 | - 25 | - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | - 100 м2 | - 0,04 |  |  |  |
| - 14 | - 26 | - Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 20 мм | - 100 шт | - 0,32 |  |  |  |
| - 15 | - 28 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,0008 |  |  |  |
| - Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж канализация наружная НК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Демонтаж канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | - 100 м | - 0,65 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | - 10 м3 | - 0,4559 |  |  |  |
| - Раздел 2. Наружная канализация НК1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | - 1000 м3 | - 0,083309 |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,062706 |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | - 100 м3 | - 0,00172 |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | - 100 м | - 0,3 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 225х8,6х6000 мм - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN6, размером 110х2,7х6000 мм |  |
| - 7 | - 9 | - Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | - 100 м | - 0,4 |  | - Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16,: внутренним диаметром 200 мм |  |
| - 8 | - 11 | - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | - км | - 0,008 |  | - Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |
| - 9 | - 13 | - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | - км | - 0,008 |  |  |  |
| - 10 | - 16 | - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | - км | - 0,008 |  | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм |  |
| - 11 | - 18 | - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | - км | - 0,008 |  |  |  |
| - 12 | - 21 | - Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | - 100 м трубы, уложенной в футляр | - 0,08 |  |  |  |
| - 13 | - 22 | - Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | - 100 м трубы, уложенной в футляр | - 0,08 |  |  |  |
| - 14 | - 23 | - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм | - 1 футляр | - 1 |  |  |  |
| - 15 | - 24 | - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | - футляр | - 1 |  |  |  |
| - 16 | - 25 | - Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | - м3 | - 1,84 |  |  |  |
| - 17 | - 26 | - Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | - 10 м3 | - 0,4559 |  | - Песок природный для строительных: работ средний - Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом: от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3 - Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1) - Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) - Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев - Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 - 0,172 м3 - Люки чугунные: тяжелые - Плиты железобетонные: опорные |  |
| - 18 | - 40 | - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | - т | - 0,187566 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 11.

Проект договора

В отдельном файле