**«Утверждаю»**

**Директор Мариинско-Посадского**

**Технологического техникума Минобразования Чувашии**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Николаев**

**Документация об открытом аукционе в электронной форме**

Капитальный ремонт «Замена окон и дверей в учебном и учебно-бытовом корпусах и ремонт кровли в учебно-бытовом корпусе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики»

*(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ*

*«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)*

**Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Адрес организации:** 429570, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛИЦА ЛАЗО, дом 76

Электронная торговая площадка Регион <https://etp-region.ru>

## г. Мариинский-Посад

**2022 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Информация об аукционе в электронной форме……………………………………………………..2

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме………………………………………………………………………………………..5

3. Информационная карта аукциона в электронной форме…………………………………………...13

4. Техническое задание………………………………………………………………………………..…17

5. Проект договора……………………………………………………………………………………….24

6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора…………………………………………..32

7. Примерная форма анкеты……………………………………………….…………………………….33

8. Примерная форма согласия на обработку персональных данных участника закупки физического лица..............................................................................................................................................................34

**1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.**

**1.1.**Процедура аукциона является торгами, его проведение регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ.

**1.2.**Участником процедуры закупки (далее по тексту участник закупки) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках и настоящей документации.

**1.3.** Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) Соответствие [требованиям](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8E59A09673AE62610E6A162393688E4865F14D26D2iDC7K), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8F58A4957AAE62610E6A162393688E4865F14926iDC6K) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8F52A0987BAE62610E6A162393688E4865F14D26D6iDC2K) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8F52A0987BAE62610E6A162393688E4865F14D26D4iDC5K) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

5)Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8E57A2927CAE62610E6A162393688E4865F14D27D5D9FBiBCBK), [290](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8E57A2927CAE62610E6A162393688E4865F14E27D1iDC5K), [291](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8E57A2927CAE62610E6A162393688E4865F14E27D3iDC3K), [291.1](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8E57A2927CAE62610E6A162393688E4865F14E27DCiDC7K) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=4C2D84DC997E6DE464138BFDD0B7250A5C8F58A4957AAE62610E6A162393688E4865F14E21D6iDC1K) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

8) Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, руководитель комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего раздела Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) Участник закупки не является офшорной компанией;

10) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупке, установленных законодательством Российской Федерации.

11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

12) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

**1.4. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами**

1.4.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. №925.

1.4.2. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.4.3. В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.4.4. При подаче заявки на участии на участие в открытом аукционе в электронной форме, участник закупки обязан указать (декларировать) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

1.4.5. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

1.4.6. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных [подпунктом "г"](#sub_64) [пункта 1.4.8.](#sub_65) настоящей документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.4.5. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.4.6. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

1.4.7. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 1.4 настоящей документации, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.4.8. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.4.9. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

# 2.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

**2.1.** Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту заявка). Заявка подписывается усиленной электронной подписью участника процедуры закупки, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

**2.2.** Заявка подается по форме, приведенной в пункте 2.5. настоящей документации. Заявка и прилагаемые документы должны быть оформлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод.

В случае если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, повреждения документа участником и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

**2.3.**В составе заявки необходимо включить следующие документы и сведения:

**2.3.1.**Согласие на поставку товара на условиях указанных в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

**2.3.2.**Документ, содержащий сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (примерная форма приведена в главе 7 настоящей документации);

**2.3.3.**Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

**2.3.4.**Копии документов, удостоверяющих личность участника закупки (для физических лиц);

**2.3.5.** Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки (открытого аукциона в электронной форме), или копию такой выписки, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

**2.3.6.**Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки (открытого аукциона в электронной форме);

**2.3.7.**Документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупки - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника закупки выступает иное лицо, заявка должна включать в том числе доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закупки и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо копию такой доверенности, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

**2.3.8.**Решение об одобрении или о совершении крупной сделки или его копию, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

**2.3.9.**Документ, декларирующий соответствие участника закупки единым требованиям, установленным п. 1.3 настоящей документации;

**2.3.10.**Документы (их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией и законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;

**2.3.11.**Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в настоящей документации:

**2.3.12.**Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если в настоящей документации содержится требование о внесении обеспечения заявки);

**2.3.13.**Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (примерная форма приведена в главе 8 настоящей документации);

**2.3.14.**Другие документы в соответствии с требованиями настоящей документации.

**2.4.** Заявка на участие в закупке может содержать:

**2.4.1.** Дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в настоящей документации;

**2.4.2.**Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

**2.4.3.** Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленные в настоящей документации.

**2.5.** Форма заявки:

**Прилагается отдельно**

**2.6.**Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**2.7.**Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

**2.8.**Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и подлежит отклонению, в случае:

**2.8.1.**Непредставления и/или несоответствия документов/сведений и информации требованиям, которые предусмотрены п. 1.3., п. 2.2., п. 2.3., настоящей документации, наличия в указанных документах/сведениях недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

**2.8.2.** Непредставления и/или несоответствия документов/сведений и информации требованиям, которые предусмотрены Разделом 4 «Техническое задание».

**2.9.** Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков), если привлечение соисполнителей предусмотрено проектом договора.

**2.10.**Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств, в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**2.11. Порядок проведения аукциона**

В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в открытом аукционе в электронной форме его участники.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в аукционной документации.

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в аукционной документации.

В установленные дату и время начала проведения торгов (для открытого аукциона дата и время установлены в извещении, при проведении переторжки – в уведомлении Участнику о результатах рассмотрения заявки на участие) у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность принять участие в торгах.

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены

Предложение о цене может быть подано в Едином торговом зале и в торговом зале по одному лоту. В независимости от выбранного торгового зала правила расчета времени и приема/отклонения электронной площадкой предложений о цене едины и описаны в регламенте работы торговой секции.

Победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.

Краткие правила расчета времени:

* время для подачи первого предложения о цене составляет 10 (десять) минут с момента начала торгов;
* в случае поступления предложения о цене, снижающего начальную цену договора или текущее лучшее предложение о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 10 (десять) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений.

Краткие правила приема предложений о цене:

* Минимальный шаг - 0,5% от начальной (максимальной) цены Договора.
* Максимальный шаг - 5% от начальной (максимальной) цены Договора.
* Улучшить текущее лучшее предложение по лоту можно только с учетом шага;
* Можно подать предложение о цене «за второе место», т.е. предложение лучше Вашего последнего предложения, но хуже текущего лучшего по лоту без учета шага;
* Нельзя улучшить свое предложение, если оно является текущим лучшим по лоту;
* Нельзя ухудшать или отменять предложения;
* Нельзя предлагать ноль;
* Можно подать предложение, равное текущего лучшему;
* Можно торговаться за право заключение договора (т.е. после того как торги перешли через ноль).

**С более подробным описанием по подаче заявке и участию в аукционе в электронной форме можно ознакомиться в инструкции на сайте** [**https://etp-region.ru**](https://etp-region.ru)

**2.12.Порядок заключения договора.**

**2.12.1.** По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей документацией, с иным участником закупки, заявка на участие в аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

**2.12.2.** В течение пяти рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола проведения Аукциона Заказчик размещает на электронной торговой площадке без своей подписи проект договора.

**2.12.3.** В течение пяти рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке проекта договора победитель Аукциона размещает на электронной торговой площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица (в случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено настоящей документацией).

**2.12.3.1.** Победитель Аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещает на электронной торговой площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона. При этом победитель Аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении Аукциона, документации Аукциона и своей заявки, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий составляется в письменной форме и должен содержать следующие сведения: место, дату и время составления протокола; наименование предмета закупки и номер закупки; положения договора, в которых, по мнению победителя закупки (единственного участника), содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

**2.12.3.2.** В течение двух рабочих дней с даты размещения победителем Аукциона на электронной торговой площадке в соответствии с пунктом 2.12.3.1.протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной торговой площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной торговой площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона. При этом размещение на электронной торговой площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона допускается при условии, что победитель Аукциона разместил на электронной торговой площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 2.12.3.1. не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола проведения Аукциона.

**2.12.3.3.** В течение пяти рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке документов, предусмотренных пунктом 2.12.3.2., победитель Аукциона размещает на электронной торговой площадке проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено настоящей документацией) подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный [пунктом](#P3)2.12.3.1.протокол разногласий.

**2.12.3.4.** В течение двух рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено настоящей документацией) заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на электронной торговой площадке.

**2.12.5.** С момента размещения на электронной торговой площадке подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.

**2.12.6.** Договор должен содержать информацию о товаре (работах, услугах), указанной в аукционной заявке победителя Аукциона и заключается на условиях, указанных в извещении Аукциона и документации Аукциона, по цене, предложенной победителем Аукциона.

**2.12.7.** Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в настоящей документации об аукционе, по цене предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона в электронной форме.

**2.12.8.** Участник процедуры закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник закупки в установленные сроки, не направил оператору электронной торговой площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя Аукциона проект договора, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком в настоящей документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 2.12.3.1., по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола проведения Аукциона.

**2.12.9.** В случае, если победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, который предложил такую же, как и победитель Аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем Аукциона. В случае согласия этого участника процедуры закупки заключить договор, данный участник процедуры закупки признается победителем Аукциона и проект договора, прилагаемый к документации Аукциона, составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником процедуры закупки. Проект договора должен быть направлен Заказчиком в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения Договора

**2.12.10.** Участник процедуры закупки, признанный победителем Аукциона в соответствии с [пунктом](#P13)2.12.9., вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 2.8.4. настоящей части, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель Аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено настоящей документацией). Если этот победитель уклонился от заключения договора, Аукцион признается несостоявшимся.

**2.12.11.** В случае наличия, принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

**2.12.12.** В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после представления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в документации об аукционе в электронной форме.

**2.12.13.** Сведения о победителе Аукциона, уклонившемся от заключения договора, не позднее тридцати дней, если иной срок не установлен другими нормативными актами, направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

**3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание:** | **Условия** |
| **1** | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | Приведены в Техническом задании (раздел 4 настоящей Документации). |
| **2** | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место выполнения работ: 429570, Россия, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 76  2. Срок выполнения работ: в течение 50-ти (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора. |
| **3** | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота). | **6 688 470,00** (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек. |
| **4** | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: | Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные договором или досрочно. |
| **5** | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). | Цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, а также все иные расходы, связанные с исполнением договора. |
| **6** | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | **-** Место подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки.  Адрес электронной площадки в сети «Интернет» <https://etp-region.ru>  - дата начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 31.05.2022 г. c момента публикации извещения;  - дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: в 12 ч. 00 мин. 16.06.2022 г. (по местному времени) |
| **7** | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме в отношении одного аукциона в электронной форме.  В течение трех рабочих дней со дня поступления от участника закупки указанного запроса, Заказчик размещает на официальном сайте разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Дата начала предоставления разъяснений: 31.05.2022 г.  Дата окончания срока направления запросов разъяснений: 14.06.2022 г. |
| **8** | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | 429570, Чувашская Республика, город Мариинский-Посад, улица Лазо, дом 76  Дата рассмотрения заявок 16.06.2022 г. в 13 ч. 00 мин.  Дата и время проведения аукциона в электронной форме 17.06.2022 г. в 11 ч. 00 мин. (по местному времени)  Адрес электронной площадки в сети «Интернет» <https://etp-region.ru>  Дата подведения итогов 17.06.2022 г. в 17 ч. 00 мин |
| **9** | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, срок и порядок его возврата | Не установлено |
| **10** | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления участником закупки, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| **11** | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить Аукцион не позднее срока окончания подачи аукционных заявок. |
| **12** | Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки. | Не установлено |
| **13** | Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки | В течение пяти рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке проекта договора. |
| **14** | Источник финансирования | Средства республиканского бюджета. |
| **15** | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами устанавливается в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации | Установлено (в целях реализации Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»). |
| **16** | Срок действия заявок | Заявка должна действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты рассмотрения заявок. |
| **17** | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; | Не установлено |
| **18** | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; | Не установлено |

# 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Прилагается отдельным файлом**

**5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Мариинский-Посад «\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 года, о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт «Замена окон и дверей в учебном и учебно-бытовом корпусах и ремонт кровли в учебно-бытовом корпусе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики».

1.3. Виды работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, устанавливаются проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Технического задания (Приложение №1).

**2. Сроки выполнения работ**

2.1. Срок выполнения работ: в течение 50-ти (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения.

Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

**3. Цена работ**

3.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

3.2. Оплата выполненных по настоящему договору работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.

3.3. Оплата выполненных работ производится на основании подписанных Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Цена подлежащих выполнению работ включает в себя транспортные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, т.е. является конечной.

**4. Права и обязанности сторон**

**4.1. Обязанности Подрядчика**

4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.1.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее \_\_\_ рабочих дней с момента заключения договора.

4.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск.

4.1.5. Подрядчик обязан безвозмездно, своими силами устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки и дефекты в работе.

4.1.6. Подрядчик обязан представить Заказчику на утверждение график производства работ после подписания Договора.

4.1.7. Подрядчик обязан до начала Работ представить Заказчику списки своего персонала и грузовых автомашин и ежедневно подавать Заказчику информацию в письменной форме о присутствующих на Объекте работниках.

4.1.8. Подрядчик обязан использовать материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с локально-сметным расчётом Заказчика и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в РФ.

4.1.9. Подрядчик обязан заблаговременно представлять Уполномоченному Представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если Уполномоченный представитель Заказчика отклонил использование материалов и (или) оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет произвести их замену.

4.1.10. Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 (далее – общий журнал работ) и другие журналы, предусмотренные СНиП, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Уполномоченный представитель Заказчика еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Уполномоченным представителем Заказчика.

**4.2.Обязанности Заказчика**

4.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объекту, указанному в п.1.2, 1.3 договора.

4.2.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке предусмотренным настоящим договором.

**4.3. Права Подрядчика**

4.3.1.Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

4.3.2. С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению обязательств по настоящему договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренным в проектно-сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены работ и/или объемов по настоящему договору.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего договора.

4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.

**4.4. Права Заказчика.**

4.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможно.

4.4.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи работы отказаться от исполнения настоящего договора. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть работ, фактически выполненных им до отказа Заказчика от исполнения договора.

**5. Персонал подрядчика**

5.1. При выполнении работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению Работ.

5.2. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

5.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика (Уполномоченного представителя Заказчика) представлять ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

5.4. Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

**6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов**

6.1. После завершения выполнения работ в полном объеме, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1. настоящего договора, Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ (КС-2), подписанные Подрядчиком (2 экз.), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), другую документацию при ее наличии (расчеты, акты на скрытые работы и т.д.).

6.3. Не позднее 20 рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.2. настоящего договора, Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем договоре и сметной документации, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости (КС-3), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/ произвести доработки и передать Заказчику необходимые разъяснения, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт выполненных работ (КС-2) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в

случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ (КС-2**,** один из которых направляет Подрядчику.

6.6. Подписанные Сторонами акт выполненных работ (КС-2), справка о стоимости работ и затрат (КС-3), счет-фактура являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.7. Работы, выполненные с изменениями или отклонениями от условий договора или проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

**7. Ответственность Сторон. Риски. Гарантия**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по вине какой - либо из Сторон по настоящему договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ, при этом Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату работ в связи с отсутствием финансирования.

7.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

7.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и (или) проектно-сметной документации, Заказчик вправе по своему выбору:

1) потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) устранить недостатки своими силами или привлечь для устранения третьих лиц с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

7.4. Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются не устранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. При нарушении срока выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03 % от цены подлежащих выполнению работ, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.8. Уплата пени и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.9. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы составляет 60 (шестьдесят месяцев) с момента окончания работ.

**8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях предусмотренных Законом или настоящим договором.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

1) по письменному соглашению Сторон;

2) в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена Законом или настоящим Договором.

3) в иных случаях, предусмотренных Законом или соглашением Сторон.

**10. Порядок разрешения споров**

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим Законодательством.

**11. Заключительные положения**

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

[б)](garantF1://71264088.0) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.2) Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Не допускается уступка стороной Договора (кредитором) прав требования, возникших из Договора без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (п.2. ст.382 ГК РФ).

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Мариинско-Посадский технологический  техникум Минобразования Чувашии, 429570, Чувашская Республика, город Мариинский Посад, улица Лазо, дом 76  ИНН 2116008806, КПП 211101001,  л/с 31116А00851,  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары  Кор. счет .40102810945370000084  Казначейский счет 03224643970000001501  БИК 019706900, ОГРН 1142135000765  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | ПОДРЯДЧИК:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение №1

к договору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Техническое задание

Приложен отдельным документом

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. | **ПОДРЯДЧИК:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. |

**6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

Начальная (максимальная) цена Договора определена проектно-сметным методом

Начальная максимальная цена договора составляет **6 688 470,00** рублей.

Локальный сметный расчет приложен отдельным файлом: Приложение № 1.

**7. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ.**

**Анкета участника закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:**  *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)*  **Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя** |  |
| **2. Регистрационные данные:**  Дата, место и орган регистрации юридического лица,  *(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)*  Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (*на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)* |  |
| **3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки***(для иностранных компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется))* |  |
| **4. Место нахождения (место жительства) участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| **5. Почтовый адрес участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| Телефон |
| Факс |
| **6. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| **7. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки** |  |

**Техническое предложение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов** | **Технические и функциональные характеристики материалов** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**8. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку, хранение и передачу третьим лицам персональных данных**

г.Мариинский Посад «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г,  
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

являясь участником закупки, проводимой МАРИИНСКО-ПОСАДСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМОМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ выражаю МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ свое согласие на хранение, обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- проведения закупки МАРИИНСКО-ПОСАДСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМОМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ и указания моих персональных данных в документации составляемой по результатам закупки;

- исполнения договора, в случае его заключения со мной;

- проведения проверок закупочной деятельности МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ со стороны государственных органов;

- информационного обеспечения проводимой закупки в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов.

Настоящее согласие дается на обработку и иное использование любой предоставленной мною информации или информации полученной из иных источников, относящейся ко мне прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Дата и место рождения.

3. Номер телефона и адрес электронной почты.

4. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.

5. Сведения о регистрации в качестве ИП, сведения о постановке на налоговый учет (ИНН), сведения о регистрации в Пенсионном фонде РФ (номер страхового свидетельства), сведения об открытых банковских счетах, паспортные данные.

Настоящее согласие предоставляется МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Обработка персональных данных может осуществляться МАРИИНСКО-ПОСАДСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМОМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИМТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМОМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и дается на срок до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)