ПРОЕКТ

ДОГОВОР №__

выполнения работ

г. Улан-Удэ								   «____» ___________ 2022 года

Муниципальное  автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цыбеновой Раисы Цыденовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения _______, протокол ___, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт помещения филиала №19, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), локально сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) (далее – Объект, работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Объем работ, выполняемых Подрядчиком, требования к выполнению и результатам работ, определены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и локально сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).

## 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании локально сметного расчета (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет ___ (_____) руб._ коп____, в том числе НДС _% _ руб. (Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается» на основании _________ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена настоящего Договора указана с учетом всех расходов, в том числе стоимости материалов, расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору включены в цену контракта, то есть цена является конечной. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется из республиканского бюджета.

2.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.6. Оплата производится по факту выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2), при условии отсутствия в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) выявленных недостатков. Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) составляются соответственно унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 по предъявленному Подрядчиком счету на оплату.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену настоящего Договора, со счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Договора.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

3.1.1. В течении 30 (тридцати) календарных дней, сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, являются исходными для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ или условий настоящего Договора.

4. Порядок сдачи – приемки выполненных работ

4.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по настоящему Договору осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика, оформляется справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (далее – справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ) по окончании выполнения работ.

4.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, извещает в письменной форме Заказчика о готовности результатов выполненных работ по настоящему Договору к приемке и направляет Заказчику подписанные им акты о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат в 4 (четырех) экземплярах с приложением исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчик в целях проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ в части их соответствия условиям настоящего Договора, проводит экспертизу результатов выполненных работ своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. По результатам экспертизы результата выполненных работ составляется заключение.

4.4. В случае, если по результатам экспертизы, предусмотренной п.4.3. настоящего Договор, установлены нарушения требований настоящего Договора, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений.

4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления заключения по результатам экспертизы выполненных работ Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ, подписывает акты о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после его подписания Сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанные в двухстороннем акте недостатки (недоработки) результатов выполненных работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.7. В случае, если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков (недоработок) в результатах выполненных работ, Подрядчиком должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик.

4.8. В случае наличия допущенных Подрядчиком нарушений, за которые настоящим Договором предусмотрена ответственность в виде неустойки (штрафа, пени), при оформлении соответствующего акта о приемке выполненных работ Подрядчиком указывается в нем: сумма, подлежащая уплате в соответствии с условиями настоящего Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основание применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику.

В случае, если при допущении Подрядчиком нарушений обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в акте о приемке выполненных работ Подрядчиком не указан размер неустойки, подлежащей взысканию, Заказчик по собственной инициативе производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующей неустойки (штрафа, пени).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно, с письменного согласия Заказчика.

5.1.2. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с исполнением обязательств по настоящему Договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего Договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

5.1.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.1.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.1.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц –субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, оборудованием и т.п. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены настоящего Договора и/или объемов поставки Товара по настоящему Договору.

5.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы надлежащего качества, в соответствии со сроками, установленным настоящим Договором.

5.2.3. При направлении Заказчику и получении от Заказчика документов (писем, запросов, претензий, актов выполненных работ, счетов, счетов-фактур и т.п.) предоставлять доверенность, подтверждающую полномочия представителя Подрядчика на представление интересов Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на право предоставлять Заказчику документы в соответствии с настоящим Договором, и документ подтверждающий личность. Передача Заказчику Подрядчиком результатов выполненных работ, документов, актов осуществляется нарочным путем с сопроводительными документами – письмом, накладной, с указанием выполненных работ, количества передаваемых экземпляров.

5.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

5.2.5. Выполнить полный комплекс работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2.6. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

5.2.7. Согласовывать технические решения с Заказчиком. Срок рассмотрения предложений для каждой из Сторон не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

5.2.8. До начала выполнения работ:

5.2.8.1. Предоставить Заказчику приказ о назначении должностного лица, ответственного за производство и качество работ с правом подписания от имени Подрядчика исполнительной документации, актов о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат.

5.2.9. При выполнении работ:

5.2.9.1. Качественно выполнить все работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), локально сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), строительными нормами и правилами Российской Федерации.

5.2.9.2. От начала выполнения работ до передачи результатов выполненных работ Заказчику нести ответственность за сохранность и все риски утраты или повреждения всего имущества, материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества, временных сооружений необходимых для выполнения работ на Объекте, охрану от кражи и порчи имущества и материалов.

5.2.9.3. Не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

5.2.9.4. Обеспечивать безопасность на Объекте для третьих лиц и окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и земельного участка, выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, с соблюдением требований безопасности труда в течение всего периода выполнения работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.9.5. Обеспечивать представителям Заказчика доступ на Объект и возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения работ.

5.2.9.6. Заблаговременно извещать Заказчика, представителей Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.

5.2.9.7. Проводить контроль, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

5.2.9.8. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих Работ.

5.2.9.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2.9.10. Предоставлять уполномоченному представителю Заказчика фотоотчет о произведенных на Объекте работах, в соответствии с объемами выполненных работ.

5.2.9.11. Обеспечить ведение исполнительной документации в объеме, определённом Заказчиком и предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.9.12. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.9.13. Осуществлять своими силами операционный контроль выполнения работ, и делать соответствующие записи (ежедневно) в Общем журнале работ, оформленном в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 (далее – Общий журнал работ).

5.2.10. В период выполнения работ по настоящему Договору обеспечить уборку территории Заказчика (своевременно вывозить строительный мусор), с соблюдением норм технической, пожарной и экологической безопасности. В течение 3 (трех) календарных дней до подписания Акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию Заказчика от строительного мусора, временных сооружений. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.2.11. Суммы, предусмотренные на непредвиденные расходы, в пределах суммы, предусмотренной локально сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), использовать по письменному согласованию с Заказчиком. После выполнения непредвиденных работ в объемах, согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт о приемке выполненных непредвиденных работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

5.2.12. Для решения и согласования различных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора назначить ответственное лицо и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику в письменном виде информацию с указанием контактных данных ответственного лица (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты и пр.).

5.2.13. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ с использованием материалов, изделий, конструкций и оборудования предоставить Заказчику копии сертификатов, паспортов, а также результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных Подрядчиком в рамках осуществления проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.14. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан в течение срока действия настоящего Договора представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие работ указанным выше требованиям.

5.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.2.16. В случае обнаружения недостатков в результате выполненных работ, выявленных в процессе их выполнения или приемки, своими силами и за свой счет устранить недостатки результата выполненных работ в порядке и сроки, установленные Заказчиком в акте о выявленных недостатках.

5.2.17. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного разделом 6 настоящего Договора, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в акте о наличии выявленных недостатков, подписанном Сторонами. После окончания работ по устранению недостатков Сторонами составляется акт об устранении выявленных недостатков. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта об устранении выявленных недостатков.

5.2.18. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ, находящихся на территории Заказчика с момента начала выполнения работ по настоящему Договору до момента подписания акта о приемке выполненных работ.

5.2.19. Обеспечить при проведении работ сохранность тротуарных, асфальтовых покрытий, зеленых насаждений, газонов; при невозможности обеспечения их сохранности обеспечить их последующее восстановление за свой счет.

5.2.20. Вместе с результатом выполненных работ передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных по настоящему Договору работ, исполнительную документацию.

5.2.21. Возместить вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.22. На Объекте производства работ Подрядчик должен обеспечить сохранность и целостность имущества Заказчика, существующих инженерных коммуникаций, оборудования, сетей электроснабжения, и других материальных ценностей на объекте.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и представленных Подрядчиком отчетных документов, исполнительной документации и материалов.

5.3.5. Запрещать применение технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный строительными нормами и правилами уровень качества выполнения работ.

5.3.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора заявить об этом Подрядчику в письменной форме.

5.3.7. Требовать от Подрядчика безвозмездно устранить дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока.

5.3.8. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о приостановке выполнения работ на период времени, который считают необходимым:

а) при невыполнении ранее выданного Подрядчику распоряжения (предписания);

б) при грубом нарушении правил техники безопасности на Объекте, которые могут привести к гибели людей.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя руководителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения и записываются в журнал производства работ.

Распоряжения должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия настоящего Договора, при этом в распоряжении о приостановке работ обязательна ссылка Заказчика на соответствующий пункт настоящего Договора.

5.3.8. По согласованию с Подрядчиком изменить сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, цену Договора, в случае если увеличивается и (или) уменьшается, предусмотренные настоящим Договором объем работ не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.

5.4.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Принять у Подрядчика выполненные работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде.

5.4.5. По завершении работ, по письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче выполнить приемку выполненных работ.

5.4.6. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Договора, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения

5.4.7. Проверять ход выполнения Работ по настоящему Договору на соответствие локально сметного расчета (Приложение №2 к настоящему Договору), Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.4.8. Предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления запроса.

5.4.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

5.4.10. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, соответствие их проектно-сметной документации, государственным стандартам или техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документации, действующими нормами законодательства Российской Федерации и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов выполнения работ.

6.2. Подрядчик гарантирует достижение выполненных работ на Объекте, указанных Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договора), локально сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

6.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

6.4. Гарантии качества распространяются на материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.6. Недостатки (дефекты) на Объекте фиксируются:

- в период выполнения работ - в соответствующих журналах,

- в период гарантийного срока - в рекламационном акте.

Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт с привлечением (при необходимости) независимых специалистов - экспертов, все расходы по привлечению которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объеме.

6.8. Гарантийный срок продляется на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

6.9. Если в течение гарантийного периода эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), Подрядчик обязан выполнить ремонт Объекта своими силами и за свой счет в срок не более 6 (шести) недель с момента получения рекламационного акта от Заказчика, обеспечив при этом сохранность Объекта или его частей, в которых производится устранение дефектов (недостатков).

6.10. При не устранении Подрядчиком дефектов (недостатков) в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с последующим полным возмещением Подрядчиком причиненных Заказчику убытков.

6.11. Нарушение гарантийных обязательств по настоящему Договору влечет за собой наступление ответственности Подрядчика перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. При этом размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Подрядчиков.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, устанавливается неустойка (штраф, пени) в размере 2% цены настоящего Договора.

7.4. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты на сумму в размере соответствующему размеру неустойки (штрафа, пеней).

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени).

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

## 8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

8.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ и услуг.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора;

- по решению суда.

8.4. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней.

8.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.8. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Договора.

8.9. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения настоящего Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

8.10. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора другая Сторона настоящего Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

## 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполненным Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ. Если обстоятельства, указанные в п.9.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями, в случае необходимости, подлежащие регистрации в реестре договоров.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Бурятия.

## 11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. При невозможности получения, указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. При смене почтового адреса, руководителя, банковских (платежных) реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней, в письменной форме, известить об этом другую Сторону. Заключение дополнительного соглашения в таких случаях не требуется.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- приложение №1 Техническое задание;

- приложение №2 Локально сметный расчет.

## 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | ## Подрядчик: |
| --- | --- |
| # МАУ ЦБС г. Улан-Удэ Адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17 тел. 21-54-12, ф. 21-94-82 ИНН 0323102031 КПП 032601001 МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, л/с 103.02.037.4) ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ БИК 018142016 Р/СЧ. 03234643817010000200 Директор _________________ /Цыбенова Р.Ц./ |  |

М.П.									М.П.