*Приложение № 4 к извещению*

*о проведении запроса котировок*

**Проект договора**

**Договора N**

**На выполнение работ по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11.**

г. Волгоград "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Государственное Унитарное Предприятие «Волгоградское Областное Предприятие «Вокзал-Авто» (ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11 (Номер извещения о проведении закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г., Протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется собственнымисилами*,* своевременно на условиях настоящего Договора выполнить работы по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11. (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
   2. Состав и объем работ определяется Приложением № 1 (Сметная документация) и Приложением № 2 (Техническое задание) к настоящему Договору.

1.3. Место выполнения работ: Волгоградская обл, г Волгоград, Центральный р-н, ул им Михаила Балонина, д 11

1. **Цена Договора и порядок расчетов**
   1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения ДоговораЦена Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, цена Договора НДС не облагается).
   2. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги в том числе НДС *(в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)*, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.
   3. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положением о закупках ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»
   4. Оплата производится за фактически выполненные работы, в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2.4.2. Документы, являющиеся основанием для оплаты (предоставляются в двух экземплярах):

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

- справка формы КС-3;

- счёт, счёт–фактура (при наличии).

- Акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ);

Днем оплаты Работ считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Заказчика.

* 1. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Договору оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры *(при наличии)*.

* 1. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Договору, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Заказчик имеет право:
      1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика;
      2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
      3. Отказаться от оплаты работ, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;
      4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора;
      5. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;
      6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
   2. Заказчик обязан:
      1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Договору;
      2. Оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
   3. Подрядчик вправе:
      1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
      2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
      3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;
      4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Договора;
      5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
   4. Подрядчик обязан:
      1. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику ее результаты по акту о приемке выполненных работ;
      2. Использовать материалы для проведения работ согласно условиям Договора.
      3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора;
      4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

* + 1. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;
    2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности, правил дорожного движения согласно нормативной документации, действующей на территории РФ;
    3. Обеспечить систематическую уборку участка работ;
    4. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;
    5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
    6. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ (при их наличии). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
    7. При проведении работ необходимо учитывать наличие в зоне производства работ, движение автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками (при необходимости).
    8. Подрядчик обязан при производстве Работ принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения Работ, выполнения санитарных, противопожарных, взрывобезопасных, требований по охране труда и иных мер безопасности. Ответственность за любые нарушения мер безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Договору.

В случае возникновения претензий, требований и судебных исков к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несет Подрядчик.

* + 1. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

1. **Сроки выполнения работ по Договору**
   1. Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.
   2. Подрядчик вправе выполнить весь объем Работ, предусмотренный договором, досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения Работ без письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты за выполненные Работы.
2. **Порядок сдачи и приемки работ**
   1. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.
   2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация), документы указанные в п. 2.4.2 настоящего Договора и надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые материалы. Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.
   3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Договором.
   4. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика извещения (уведомления) осуществляет приемку выполненных работ на соответствие объему и качеству, рассматривает и подписывает в этот же срок документы о приемке или направляет мотивированный отказ.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организациями.

* 1. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работи направляет Подрядчику уведомление о недостатках выполненных работ. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Приемка выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работосуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.
  2. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения.

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.

* 1. До приемки результата работ риск повреждения или утраты результата работ, материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении настоящего Договора, несет Подрядчик. После приемки результата работ риск его повреждения или утраты несет Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока.

1. **Ответственность сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Сверх неустойки Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные такой просрочкой убытки.

6.3.2. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.

6.3.3. Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Подрядчиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе произвести зачет встречного требования из суммы оплаты за работы на сумму неоплаченной по требованию Покупателя неустойки.

**7. Форс-мажорные обстоятельства**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

1. **Порядок разрешения споров**
   1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.
   2. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.
2. **Изменение и расторжение Договора**
   1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
   2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.
   3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Договоре.
   4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   5. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном порядке и в сроки.

1. **Охрана Объекта**

10.1. Подрядчик в процессе выполнения работ осуществляет охрану находящихся на Объекте материалов, материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов.

10.2. Контроль за всеми поступающими на Объект материальными ценностями и вывозом их с Объекта осуществляет Подрядчик.

**11. Антикоррупционная оговорка**

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»: (8442) 97-62-70, vokzal-avto@mail.ru

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**12. Срок действия Договора**

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует   
по 31 декабря 2022 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

1. **Прочие условия**
   1. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
   2. К Договору прилагается: сметная документация (Приложение №1), техническое задание (Приложение № 2); Сводная ведомость работ (Приложение №3); Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности (Приложение №4).
   3. Настоящий Договор заключен в электронной форме, подписан квалифицированной электронной подписью. Признается электронным документом и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. **Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто»**  Юридический адрес:  400087, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им Ткачева, влд. 3, помещ. 1-27  Почтовый адрес: 400087, г Волгоград, ул. им. Михаила Балонина, дом 11  ИНН/КПП 3444045753/344401001  ОГРН 1023403845343  ОКПО 05142288  ОКВЭД 52.21.21  Р/сч. 40602810611000000053  Наименование банка: Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк» г. Волгоград  Кор/сч: 30101810100000000647  БИК: 041806647  Эл. адрес: vokzal-avto@ mail.ru  Телефон/факс 8(8442) 97-62-70 | **Подрядчик:** |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**На выполнение работ по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11.**

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11.**

**1. Общая часть.**

1. Настоящее техническое задание содержит требование Заказчика к качеству Работ, требование к их безопасности, требование к результатам выполненных Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика. Договор заключается с целью проведения мероприятий по повышению надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение, организации безопасности пассажиров и работников Центрального автовокзала в ночное время.
2. Настоящее техническое задание определяет порядок выполнения Работ по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11 (Центральный автовокзал города Волгограда).
3. Виды и объемы работ, являющиеся объектом закупки (предметом договора), указаны в локальном сметном расчете (сметная документация), который является неотъемлемой частью Описания объекта закупки и размещается на сайте отдельным файлом с наименованием «Сметная документация».
4. Место выполнения работ: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11.
5. Срок выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

**2. Подготовительные мероприятия.**

Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан:

2.1. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ и сдачи объектов наружного освещения в эксплуатацию;

2.2. Закупить оборудование и материалы в соответствии со Сметной документацией.

*В случае если сметная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.*

*Указанные в смете знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.*

2.3. Предоставить заказчику документ, подтверждающий допуск на проведение работ от собственника сети, к которой подключен модернизируемый объект.

2.4. Все поставленные материалы для модернизации должны иметь соответствующие сертификаты, протоколы испытаний аккредитованной независимой светотехнической лаборатории, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ.

**3. Функциональные характеристики объекта закупки.**

3.1. В настоящее время система освещения Центрального автовокзала г. Волгограда состоит из:

* Прожектора LED в количестве 19 штук по 100Вт;
* Светильники с лампами E27 (аналог лампы накаливания) 10 Вт, включаются вручную в количестве 6 штук;
* Протяженность воздушной линии электропередачи 520 метров, провод ПВ 3Х2,5;
* Управление производится фотореле;
* Действующие железобетонные опоры электропередач в количестве 11 штук.

Данные соответствуют схеме системы освещения (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2. В целях модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда необходимо выполнить следующие работы:

* Установить дополнительные железобетонные опоры электропередач в количестве 5 штук в зонах с недостаточной видимостью («темные зоны», их местонахождение на объекте отмечено в приложении №1 к техническому заданию);
* Установить новые экономичные с лучшей светоотдачей светильники для работы в ночное рабочее время в количестве 22 штук;
* Установить новые экономичные с лучшей светоотдачей прожектор в количестве 4 штук*;*
* Установить прожектора по периметру забора с датчиками движения (для предотвращения попытки несанкционированного проникновения на территорию Центрального автовокзала) в количестве 46штук;
* Замена изношенного провода ПВ 3Х2,5, на новый самонесущий изолированный провод СИП. Для улучшения состояния воздушной линии электропередач (ВЛ), уменьшение потерь ВЛ, ликвидацию обрывов и коротких замыканий, повышению электробезопасности для транспорта и пассажиров автовокзала;
* Установка щита автоматического управления освещением с фотореле и реле временем.

Данные соответствуют схеме системы освещения (Приложение №2 к техническому заданию).

**4. Пусконаладочные работы.**

После проведения работ Подрядчику необходимо:

-провести пусконаладочные работы смонтированного оборудования;

-подготовить и представить заказчику исполнительную документацию.

**5. Требования к выполнению работ:**

5.1.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Работы производить в соответствии со сметной документацией, предоставляемой Заказчиком и в соответствие с настоящим Техническим заданием.

5.1.2 Работы по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда должны быть выполнены материалами, силами и средствами Подрядчика в полном объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, а также в полном соответствии с требованиями строительных норм и правил, Правилами устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003г. № 242, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 (в ред. от 13.09.2018г.), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (ред. От 13.02.2019г.) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Качество применяемых при выполнении работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, протоколы испытаний аккредитованной независимой светотехнической лаборатории, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество.

Все оборудование и применяемые материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества. Применяемые в процессе работ материалы должны быть новыми. Применение материалов, бывших в употреблении, недопустимо.

Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами Подрядчика.

Обеспечить постоянное присутствие представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений, санитарных норм и правил пожарной безопасности, в том числе:

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (ред. От 13.09.2018г.);

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н ПОТ ЭЭ.

Исполнительная документация составляется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (с внесенными изменениями Приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 №470) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...").

Формы журналов работ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"

5.1.3. Работы должны проводиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы предприятия. Проведение работ не должно мешать деятельности Филиала «Центральный» автовокзал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто». Подрядчик должен учесть, что работы выполняются в условиях действующего служебного распорядка дня (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по московскому времени). Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях решает все организационные и технические вопросы по оформлению допуска для производства работ.

При планировании работ необходимо учитывать:

- Заказчик не предоставляет помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря;

- курение на территории автовокзала– строго в отведенных местах;

- необходимо обеспечивать выполнение работ с минимальным уровнем шума.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции при выполнении работ, в том числе осуществлять:

- контроль температуры тела рабочих. При выявлении рабочих, имеющих повышенную температуру тела и/или признаки ОРВИ, обеспечить немедленное их отстранение от работы.

* 1. Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на Объекте.

* Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

* 1. Требования к условиям выполнения работ

Время проведения погрузочно-разгрузочных работ и места складирования оборудования, материалов и инвентаря согласовывается с Заказчиком.

Выполняемые работы должны осуществляться Подрядчиком с применением исправного инструмента, необходимого для выполнения работ инвентаря и оборудования.

Подрядчику запрещается использование в качестве подручных средств имущество Заказчика.

В случае возникновения ситуаций с порчей имущества Заказчика, Подрядчик за свой счет осуществляет его ремонт, а в случае, если восстановление целостности невозможно, производит замену имущества на аналогичное.

При выполнении работ Подрядчик должен использовать технологии снижения уровня шума. В случае если избежать шума не представляется возможным, такие работы должны проводиться в согласованное с Заказчиком время.

Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих, в том числе междусменного отдыха.

Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью и/или имуществу указанных лиц в результате деятельности Подрядчика, связанной с выполнением работ.

Подрядчик должен располагать необходимым количеством первичных средств пожаротушения на объекте.

При выполнении работ Подрядчик обязан:

- поддерживать чистоту и порядок на месте производства работ и на прилегающих к объекту улицах и территориях. Подрядчик обеспечивает уборку территории, прилегающей к участку выполнения работ, содержит в исправном состоянии ограждения и систематически вывозит мусор с территории объекта.

После завершения работ и до подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик вывозит за пределы участка, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на Объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ.

Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил), устанавливаемыми в отношении данного вида работ, а также с учетом требований сметной документации.

Применяемые для выполнения работ на Объекте строительные материалы, изделия, конструкции и (или) оборудование должны соответствовать требованиям сметной документации.

Все применяемые для выполнения работ на Объекте строительные материалы, изделия, конструкции и (или) оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц.

Копии сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и других документов, удостоверяющих происхождение, качество и безопасность строительных материалов, изделий, конструкций и (или) оборудования должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (Пять) календарных дней до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных строительных материалов, изделий, конструкций и (или) оборудования.

Сдача Результата работ Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ, обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия Договора.

Немедленное письменное извещение Заказчика, об обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

**6. Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.**

Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные во время гарантийного срока и обязан их устранять за свой счет. В рамках исполнения гарантийных обязательств выезд оперативно-ремонтной бригады в течение 24 часов.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на светильники – согласно гарантийному паспорту на оборудование.

**7. Требования к осветительному оборудованию.**

Товар должен быть новым, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обеспечением, не ранее января 2022 года выпуска. Запрещается поставка бывших в употреблении, фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводная ведомость работ**

На выполнение работ по модернизации системы освещения Центрального автовокзала г. Волгограда на объекте ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» по адресу: Волгоградская обл., г Волгоград, Центральный р-н, ул. им Михаила Балонина, д 11.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид работ | Единица измерения | Количество | Общая стоимость, руб. | Сроки выполнения работ |
| 1. | Монтажные работы, в том числе поставка оборудования и материалов, оформление исполнительной документации и пуско-наладочные работы | Условная единица. | 1 |  | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| **ИТОГО без НДС, руб.** | | | |  | **х** |
| **НДС, руб.** | | | |  | **х** |
| **ИТОГО с НДС, руб.** | | | |  | **х** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 4

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности**

За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенные персоналом подрядной / субподрядной организации при выполнении работ, а также за выявленные при проведении проверок грубые нарушения, согласно Перечня грубых нарушений, заказчик вправе требовать уплаты штрафа подрядной организацией в следующих размерах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Суть нарушения | Размер штрафа |
| 1 | Нарушение работником подрядной /субподрядной организации режима курения на территории энергообъекта / курение в не отведенных для этого местах | **5 000 рублей**  **за каждый случай нарушения** |
| 2 | Появление работника подрядной /субподрядной организации на территории заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, распитие спиртных напитков.  *Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле), наркотического, токсического или иного опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работников от освидетельствования признается подрядной организацией как наличие у них алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.* | **50 000 рублей**  **за каждый случай нарушения** |
| 3 | Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ | **20 000 рублей** |
| 4 | Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование подрядной /субподрядной организации заказчиком | **10 000 рублей** |
| 5 | Нарушение работником подрядной /субподрядной организации пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам, в неустановленном месте, и т.д.) | **5 000 рублей** |
| 6 | Не проведение уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома (в соответствии с условиями договора) | **5 000 рублей** |
| 7 | Грубое нарушение работником (работниками) подрядной /субподрядной организации требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности в соответствии с «Перечнем грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании» | **10 000 рублей** |
| 8 | Произошедшие по вине работника (работников) подрядной организации авария (связанная с разрушением основного оборудования, ответственных конструкций) или пожар. | **200 000 рублей** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | **Подрядчик:** |