Договор № ___(Проект)

Проектирование и капитальный ремонт системы противодымной вентиляции в цокольном этаже и системы вентиляции для подпора воздуха в тамбур-шлюзе в цокольном этаже учебного корпуса №1 расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, улица Советская, здание № 6.

Г. Оренбург                                                                                                      «       »____________ 2023г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Мирошниченко Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________ , в лице ________________________ , действующего (-ей) на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», на основании протокола № __________ от _______  в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту системы противодымной вентиляции в цокольном этаже и системы вентиляции для подпора воздуха в тамбур-шлюзе в цокольном этаже учебного корпуса №1 расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, улица Советская, здание № 6 (далее – работы) в соответствии с условиями договора.

1.2. Виды, объемы работ, выполняемых Подрядчиком, определены следующими документами: Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), локальными-сметными расчетами (Приложение № 2 к договору).

1.3. Результатом работ являются выполненные работы, указанные в пункте 1.1. договора, с использованием материалов Подрядчика, в соответствии с условиями настоящего договора, установленными действующими нормами, правилами и государственными стандартами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора формируется по результатам определения подрядчика путем проведения конкурса в электронной форме, и составляет: ________________ (прописью) рублей, 00 копеек, в том числе НДС/без НДС, является твердой, и включает в себя все затраты на выполнение работ в соответствии с предметом договора, стоимость используемых материалов, машин, механизмов, оборудования, транспортные расходы, расходы на оплату труда, проведение экспертизы (при необходимости), расходы по страхованию, затраты на получение необходимых согласований, расходы по уплате всех налогов, таможенных и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.2. Оплата за выполненные работы производится за счет средств от приносящей доход деятельности Заказчика.

2.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

2.4. Оплата за выполненные работы производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета и счет-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, сметной документации Заказчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.6. В случае если договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. В случае предъявления Заказчиком к Подрядчику требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе исполнить свои обязательства по оплате только после уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), либо, в случае неуплаты такой неустойки в установленный в претензии срок, произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.9. По предложению одной из сторон может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Договором объем работ не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренных Договором количества объема работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.  Этапы и сроки выполнения работ:

1.	Проектно-сметную документацию Подрядчик обязан предоставить Заказчику для согласования в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

2.	Экспертизу Подрядчик за свой счет получает в течении 15 календарных дней (получение положительного заключения экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости объекта).

3.	Выполнение работ по капитальному ремонту согласно проектно-сметной документации (с полученным положительным заключением экспертизы) Подрядчик выполняет в течении 30 календарных дней с момента получения положительного заключения.

3.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ или Акта устранения недостатков.

3.3. На момент подписания Договора даты начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:

Перед началом работ предоставить Заказчику:  сопроводительное письмо, заверенное юридической печатью работодателя, в котором указаны: (Ф.И.О. работников, их  паспортные данные, место регистрации, ответственные  за охрану труда и пожарную безопасность (ФИО, телефон); в случае использования иностранной рабочей силы предоставить Заказчику копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность), а также список задействованного автотранспорта, привлекаемого к выполнению работ по настоящему Договору. Данные списки подписываются руководителем и заверяются печатью Подрядчика. Заказчик в свою очередь обязуется не разглашать персональные данные работников Подрядчика и использовать их только для исполнения Договора.

Назначить ответственного представителя по данному Договору и до начала производства работ сообщить его данные (Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации и контактный номер телефона) Заказчику.

Предоставить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных лиц за охрану труда, электробезопасность, пожарную безопасность, охрану окружающей среды, за производство работ повышенной опасности, а также удостоверения о проверке знаний норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, работ в электроустановках, работ повышенной опасности.  Все работы, связанные с повышенной опасностью оформлять нарядом-допуском с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

Ознакомить своих работников со спецификой выполняемых работ, с правилами охраны труда, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими требованиями, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего Договора.

Допускать к производству работ только квалифицированных специалистов, прошедших обучение, стажировку, инструктажи   и проверку знаний по охране труда, инструктажи по пожарной безопасности, прошедших необходимое обучение для производства работ.

Допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной защиты.

4.1.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1.1. Выполнить работы своими силами или с привлечением субподрядчиков (при обязательном согласовании их перечня с Заказчиком). К работе допустить квалифицированных работников. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и СП, предусмотренных в технической и сметной документации, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части.

Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику.

Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.  Работы должны производится в будние дни в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком работы. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производится в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, соблюдению экологической безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Весь направляемый для производства работ на объекты Заказчика персонал, должен быть обеспечен Подрядчиком необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Соблюдать при выполнении работ требования действующего трудового законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно- технических документов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и земли.

При работе в местах действия опасных и вредных факторов устанавливать знаки безопасности, сигнальную разметку.

Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

4.1.1.2. Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, строительными нормами, правилами и другими аналогичными нормами (далее по тексту – нормативные документы), а также условиями Договора;

- своевременное (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения письменной претензии от Заказчика, включая время на рассмотрение или в иной срок, указанный в претензии) и за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результатов работ;

- в экстренных случаях (в выходные и праздничные дни) в гарантийный период, в течение 6 (шести) часов, прибыть по требованию Заказчика для устранения возникших неисправностей;

- возможность ответственным представителям Заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения порученных Подрядчику работ и последующую приемку результатов работ после их окончания;

- содержание в чистоте и порядке площади, где проводятся работы, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Обеспечить уборку, вывоз мусора, отходов и их утилизацию. Освобождение от мусора должно производиться ежедневно в конце рабочего дня. Место установки контейнера согласуется с Заказчиком;

- соблюдение работающим персоналом правил внутриобъектового и пропускного режима Заказчика и учитывать требования руководства Заказчика;

- соблюдение конфиденциальности информации, полученной при исполнении настоящего Договора. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать и иным образом не разглашать полученные результаты без письменного согласия Заказчика.

4.1.1.3. Нести риск:

-случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых при выполнении работ;

-случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком.

4.1.1.4. Получать необходимые согласования и разрешения на выполнение работ (видов работ) от соответствующих организаций без последующего возмещения Заказчиком понесенных затрат.

4.1.1.5. Разрабатывать технические решения (рабочие документы), требуемые для получения упомянутых согласований и разрешений либо привлекать для этого специализированную организацию за свой счет.

4.1.1.6. На период выполнения работ заключить договоры с соответствующими организациями на временные подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, снабжение места выполнения работ необходимыми тепловыми, энергетическими и иными ресурсами, а также оплатить затраты, связанные с реализацией указанных договоров без последующего их возмещения Заказчиком.

4.1.1.7. Выполнять работы из собственных материалов, обеспечивать оборудованием, необходимым для выполнения работ, а также строительными материалами, механизмами и инструментами. При этом Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых материалов и за обременение их правами третьих лиц.

В течение 3-х (трех) дней до начала работ предоставить Заказчику за свой счет образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.

Количество, размеры и цвет предоставляемых образцов предварительно согласовать с Заказчиком. Все материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшимися. Используемые при производстве работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствии уполномоченных органов, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их соответствие требованиям нормативных документов. Предоставить на всех этапах выполнения работ сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующие и оборудование).

Нести ответственность за целостность и сохранность завезенных на место выполнения работ материалов, оборудования, строительных машин, механизмов и инструментов, а также имущества открытого и закрытого хранения.

4.1.1.8. Обеспечить перемещение за свой счет загромождающих предметов (оборудования, мебели, инвентаря и т.п.), мешающих нормальному выполнению работ, в места, указанные Заказчиком.

По окончании работ с согласия Заказчика осуществить мероприятия по обратному перемещению, сборке и установке упомянутых предметов.

4.1.1.9. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований по безопасности труда, пожарной и иных видов безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, соблюдение в месте выполнения работ и вблизи него санитарно-эпидемиологических требований, а также не исполнять указаний Заказчика, если это может привести к нарушению упомянутых требований.

4.1.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих надежности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.1.11. При выполнении работ обеспечить условия для полноценного функционирования учреждения.

4.1.1.12. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.1.13. Обеспечить за свой счет содержание и систематическую уборку, а по окончании работ – завершающую уборку от остатков материалов и отходов объекта, где производятся работы, и прилегающей непосредственно к ней территории, обеспечить вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.1.14. Вывезти в 5 (пяти) – дневный срок со дня окончания работ за пределы места выполнения работ, принадлежащие ему материалы, оборудование, строительные машины, механизмы и инструменты.

4.1.1.15. При окончании работ в 3 (трех) – дневный срок известить об этом Заказчика.

4.1.1.16. Обеспечить выполнение требований миграционного законодательства Российской Федерации. Нести ответственность перед органами ФСБ РФ и миграционной службой за незаконное использование иностранной рабочей силы, при использовании таковой.

4.1.1.17. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.1.1.18. Работы, превышающие допустимый уровень шума, производить в согласованное с Заказчиком время.

4.1.1.19. Приступить к предусмотренной настоящим Договором работе в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора.

4.1.1.20. Согласовать с Заказчиком места установки строительной техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

4.1.1.21. Работы выполнять в соответствии со СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП и др.

4.1.1.22. Поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, инструмент, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.1.1.23. В течение всего срока выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода обеспечить безопасность объекта в процессе выполнения работ, в том числе:

-	полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте

-	предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это необходимо по указанию Заказчика для обеспечения защиты объекта или безопасности и удобства персонала Заказчика и Подрядчика;

-	принять все необходимые меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ и согласовать их с Заказчиком;

-	обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего объекта, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или их имущества, в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

-	производить работы таким образом, чтобы в процессе выполнения работ не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

-	обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика;

- обеспечить выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности;

- соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и   безопасности строительных работ, обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы сотрудникам и обучающимся Заказчика.

4.1.1.24. Обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного объекта требованиям технических регламентов в полном объеме.

4.1.1.25. При выполнении работ Подрядчиком разрабатываются:

- положения (инструкции, приказы, ППР) по контролю качества на выполненные работы;

- учетные журналы производства работ, с указанием даты выполнения работ, наименования работ, Ф.И.О. работника Подрядчика, временной период выполнения и другую документацию планирования и отчетности, связанную с выполнением работ, согласно Межотраслевым правилам по охране труда.

4.1.1.26. При выполнении работ Подрядчику необходимо руководствоваться Приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

4.1.2. На период выполнения работ Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления на возмездной либо безвозмездной основе жилых или нежилых помещений, а также оказания Заказчиком любых видов услуг, не предусмотренных Договором.

4.1.3. При выполнении работ Подрядчику запрещается использование материалов и оборудования, полученных в результате разборки и приведенных в пригодное состояние, а также не новых либо бывших в употреблении.

4.1.4. Подрядчик должен собственными силами или с привлечением субподрядчиков выполнить проектирование и доведение сетей водоснабжения и пожаротушения к спортивной базе Заказчика. Затраты на вышеупомянутые работы компенсируются за счет накладных расходов Подрядчика и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежат.

4.1.5. Обеспечить соответствие рабочей документации работ с утвержденной сметой по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также с требованиями эксплуатационных и надзорных служб.

4.1.6. Обязательства Подрядчика считаются выполненными по данному Договору, начиная с момента окончания гарантийного срока по работам.

4.1.7. Подрядчик несет ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, за несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при оказании услуг, в том числе услуг повышенной опасности по настоящему Договору несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

4.1.8. Подрядчик также при необходимости составляет акт о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.

4.1.9. Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, оказывавшими услуги по заданию Подрядчика на выделенном в установленном порядке участке Заказчиком, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой Подрядчиком, оказывающим услуги, с обязательным участием представителя Заказчика, на территории которого оказывались услуги.

4.1.10. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных разработанной им проектной документацией, необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ относится на счет Подрядчика и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Подрядчика.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. При выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик имеет следующие права:

4.2.1.1. Досрочно исполнить обязанности, предусмотренные Договором.

4.2.1.2. Под свою ответственность вносить изменения в частные вопросы при выполнении работ, если эти изменения не противоречат требованиям Договора, локально-сметному расчёту, не нарушают права Заказчика и не увеличивают общую сумму работ по настоящему Договору.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Для выполнения работ по Договору Заказчик принимает на себя обязательства:

4.3.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.3.1.2. Обеспечивать контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.1.3 Обеспечить приемку и оплату выполненных работ в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

4.3.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Заказчик имеет следующие права:

4.4.1.1. Проверять ход и качество выполняемых работ по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.1.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4.4.1.3. В случае выявления недостатков вправе отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных работ до устранения таковых.

4.4.1.4. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, но выполненных Подрядчиком.

4.4.1.5. Не предоставлять складские помещения, раздевалки, душевые и места для проживания работникам Подрядчика.

4.4.1.6. Отказаться от исполнения Договора Подрядчиком и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

5.1. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. Подрядчик уведомляет в письменной форме Заказчика о лице (с указанием Ф.И.О., должности), которое будет участвовать в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору, подписывать акты приемки выполненных работ и визировать недостатки выявленные в ходе сдачи-приемки. Уведомление об ответственном лице (со стороны Подрядчика) подписывается руководителем и заверяется печатью Подрядчика.

Заказчик приступает к приемке результатов работ в течение 3 (трех) дней после получения сообщения Подрядчика о их готовности к сдаче.

5.2. Приемка результатов работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика.

5.3. Приемка результатов работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.

5.4. Приемка результатов работ оформляется Актом приемки результатов работ, подписываемым обеими сторонами.

5.5. При сдаче результатов работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.6. При сдаче результатов работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию по исполнению Договора.

5.7. По завершении в установленные сроки работ по настоящему Договору, Подрядчик не позднее 2-х дней с момента завершения работ передает Заказчику документацию о завершении работ (2 экземпляра формы № КС-2 и КС-3). Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах. Заказчик подписывает их и передает по одному экземпляру формы КС-3 и КС-2 Подрядчику.

В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержания и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик не подписывает документы до внесения в них соответствующих изменений.

Заказчик оставляет за собой право требовать при приемке работ, помимо форм КС-2 и КС-3, документы, подтверждающие или обосновывающие позиции смет (сертификаты и паспорта на применяемые изделия и полуфабрикаты), производить выборочную проверку общего журнала работ, обмеры объемов выполненных работ, контроль качества применяемых материалов своими силами или с привлечением независимых квалифицированных организаций, иметь полный доступ к объекту и документации на весь период действия договора.

5.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результатов работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт замечаний (либо акт выявленных дефектов), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика (или его отказа от подписания и получения экземпляра Акта) Акт направляется ему по факсу, электронной почте. Адресом электронной почты и номер факса для направления Акта является адрес и номер, указанные в реквизитах Поставщика.

Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня получения указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, указанный Заказчиком в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пени, предусмотренного настоящим Договором.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.10. Работы по настоящему Договору считаются принятыми со дня подписания Заказчиком акта приемки результатов работ.

5.11. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы (приемочная комиссия) с возложением на нее всех функций Заказчика, определенных пунктами 5.1 – 5.10 раздела 5 настоящего Договора.

5.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента повторной сдачи объекта в эксплуатацию после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

5.13. Нарушение сроков начала и окончания выполнения работ (этапа работ) фиксируется в акте. Указанный акт направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается по электронной почте, либо по факсу.

5.14. При проведении скрытых работ (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приемки работ) Подрядчик оформляет Акты освидетельствования скрытых работ. Скрытые работы в обязательном порядке должны быть приняты Заказчиком. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

6.1. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ, который составляет: 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) дней или в иной срок, указанный в претензии. Период гарантийной эксплуатации результатов работ в этом случае продлевается на период устранения недостатков и дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения. Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.2. Если в течение гарантийного срока выяснится, что качество работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком  в предписании срок.

6.3. Гарантийный срок на товары и материалы, используемые при выполнении работ, устанавливается равным гарантийному сроку, установленному производителями данных товаров и материалов.

6.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня получения извещения о выявленных недостатках, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения обнаруженных дефектов и недостатков, либо в случае уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. Заказчик взыскивает сумму штрафов и/или пени путем выставления претензии или производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.5. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены настоящего договора, указанной в п. 2.1.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Оплата штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения Договорных обязательств.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если просрочка исполнения и/или ненадлежащее исполнение обязательств произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.10. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия в Арбитражном суде Оренбургской области.

7.11. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензии не более 7 (Семи) дней с даты ее получения.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется оформить и предоставить Заказчику независимую гарантию, или передать Заказчику в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения договора. В случае предоставления в качестве обеспечения независимой гарантии Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется на сумму: 311 098 руб. (триста одиннадцать тысяч девяносто восемь рублей 00 копеек), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены договора. Сумма обеспечения исполнения Договора удерживается Заказчиком в полном объёме в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору или в случае расторжения Заказчиком Договора в одностороннем порядке.

8.3. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Подрядчиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору в качестве его неотъемлемой части.

8.4. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

8.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде независимой гарантии:

8.5.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

-расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по независимой гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

8.5.3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.6. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

8.6.1. Денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

8.6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией;

8.6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 12 Договора, до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде перечисления денежных средств считается не предоставленным;

8.7. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Договора, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

8.8. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

8.9. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Договора: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, д. 6

ОГРН 1035605503878

ИНН 5610042554

КПП 561001001

Управление Федерального казначейства по Оренбургской области, л/с 20536X30193

БИК ТОФК 015354008

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г.Оренбург

Единый казначейский счет 40102810545370000045

Казначейский счет 03214643000000015300

Код дохода – 00000000000000000510 (обязательно указать в платежном поручении!) Назначение платежа: обеспечение исполнения договора  ___________.  Номер извещения _________.

8.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в пункте 8.2 Договору.

8.11. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный участником конкурса в электронной форме, с которым заключен договор, в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором при предъявлении письменного требования о возврате.

Упомянутые денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 12 Договора, если иное не указано в письменном требовании о возврате.

8.12. Обязательствами Подрядчика, исполнение которых обеспечивается по договору, являются неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, в том числе:

- нарушение со стороны Подрядчика сроков выполнения работ, качества выполнения работ;

- несоответствие качественных и/или технических характеристик товара, используемого при выполнении работ;

- возникновение убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

8.13. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), наступивших после подписания Договора, таких как: пожар, землетрясение, наводнения и другие стихийные бедствия; война или военные действия, национальные или отраслевые забастовки и т.п., а также имеющие обязательную силу постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, или распоряжения (указания) иных государственных органов.

9.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая Сторона должна в срок не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить второй стороне понесенные ей убытки.

9.4. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе вносить соответствующие изменения в условия Договора только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Прекращение или окончание действия Договора не влечет за собой прекращение исполнения обязательств сторон по нему.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4.1.	Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

10.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.4.3. Если отступления от условий Договора или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

10.4.4. В   случае   неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

10.4.5. Стороны согласовали в качестве существенных нарушений условий Договора Подрядчиком следующие:

- просрочка сдачи работ в целом;

- не выполнение требуемого объема работ;

- не выполнение требуемого качества работ;

- использование ненадлежащего материала при выполнении работ;

- использование ненадлежащей технологии при выполнении работ, выполнение работ с нарушением нормативов безопасности;

- неисполнение (несвоевременное исполнение) авторского/ технического надзора (если таковы предусмотрены Договором).

- отступление от сметной документации;

- иные, предусмотренные Договором случаи.

В перечисленных случаях Стороны признают, что Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора.

Указанный выше перечень не является исчерпывающим и не ограничивает права   Заказчика   на   расторжение Договора, когда Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора.

10.4.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Решение  Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику, указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 3 (трёх) календарных дней с момента направления решения по адресу электронной почты, указанной в разделе 12 Договора.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика, об одностороннем отказе от исполнения Договор.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.9. Информация о Подрядчике, с которым Договор был расторгнут по решению суда, включается в установленном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Подрядчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 3 (трёх) календарных дней с момента направления решения по адресу электронной почты, указанной в разделе 12 Договора.

10.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.15. Информация об изменении Договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение десяти дней, с даты следующей дате изменения Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует до 31.12.2023г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств сторон по нему, в том числе гарантийных обязательств и обязательств по оплате штрафов и пени, которые действуют до полного их исполнения Сторонами.

11.2.	Стороны взаимно договорились, что отправка одной стороной юридически значимых документов на электронную почту, указанную в Договоре, считается должным уведомлением другой стороны о наступлении юридически значимых последствий.

11.3.	Стороны допускают обмен экземплярами приложений и дополнительных соглашений к Договору, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 12 Договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде по указанным адресам электронной почты.

11.4.	Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 3 (трёх) календарных дней с момента его направления.

11.5.	 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов с помощью отправки Информационного письма. Действующие юридические адреса и реквизиты Сторон указываются в данном договоре, на платежных документах. При изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика новые данные вносятся им в платежные документы, которые передается Заказчику одновременно с результатом выполненных работ, при должном уведомлении Заказчика.

11.6.	Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, указанным в разделе 12 Договора, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

11.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, стороны рассматривают в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальные-сметные расчеты;

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 6 Тел/факс (3532) 500-606 Эл.почта orgma@esoo.ru ИНН 5610042554 КПП 561001001 Управление Федерального казначейства по Оренбургской области л/с 20536X30193 БИК ТОФК 015354008 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г. Оренбург Единый казначейский счет 40102810545370000045 Казначейский счет 03214643000000015300 От Заказчика: Ректор ___________________ /И.В. Мирошниченко/ | От Подрядчика: _________________ |

Приложение № 1

к Договору № __________________

от «___» _________ 2023 г.

Техническое задание

Проектирование и капитальный ремонт системы противодымной вентиляции в цокольном этаже и системы вентиляции для подпора воздуха в тамбур-шлюзе в цокольном этаже учебного корпуса №1 расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург городской округ, город Оренбург, улица Советская, здание № 6.

Техническое задание заполняется в соответствии с конкурсной документацией и предложением участника конкурса, с которым заключается договор, содержащимся в заявке на участие в конкурсе.

| от Заказчика Ректор ______________ / И.В. Мирошниченко / м.п. | от Подрядчика ______________ /_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _________________

от «___» _________ 2023 г.

Локальные-сметные расчеты

(после выполнения Подрядчиком первого этапа работ)

| от Заказчика Ректор ______________ / И.В. Мирошниченко / м.п. | от Подрядчика ______________ /_____________/ м.п. |
| --- | --- |