ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по капитальному ремонту  корпуса учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» (Литер Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 "Б"

г. Орск 						                      «__» _______ 2023 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Орский машиностроительный колледж» г. Орска Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Павленко Нины Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующей (его) на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ______________________________ от «___» _____________ 2023г. № _______ заключили настоящий  гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора, срок и место оказания услуг

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по Капитальному ремонту корпуса учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» (Литер Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 "Б"  (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, сметой договора (приложение №1 к Договору), проектом №1-4379 (приложение № 2 к Договору), техническим заданием (приложение № 3 к Договору), планом-графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Сроки выполнения работ: ____(______________________) календарных дней с момента заключения Договора.

1.4. Выполнение работ производится по адресу: Оренбургская область,  г. Орск, пр. Мира, д.15 «Б»

- Качество и гарантия качества работ

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, требованиям установленным настоящим Договором.

2.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, согласованный с Заказчиком.

2.3. Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Договором сроки.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.6. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты соответствия, инструкции (памятки) на русском языке и т.д.).

2.7. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов

Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы и на оборудование устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их подрядчиком.

2.8. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет произвести замену материалов, имеющих недостатки, либо устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту без дополнительной оплаты, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или замены.

2.9. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Договору, несет Подрядчик.

- Цена договора

3.1. Цена Договора составляет ________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (ставка НДС)________ (_________) рублей ___  копеек./ НДС не облагается.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Договора.

3.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договором.

3.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на двадцать пять процентов. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на двадцать пять процентов цены Договора, а в случае уменьшения предусмотренного Договором объема работ, Стороны Договором обязуются уменьшить цену Договором исходя из цены единицы работы.

3.7. Источник финансирования: средства бюджета субъекта РФ и средств от приносящей доход деятельности.

- Порядок и сроки оплаты работы

4.1.  Оплата выполняемых работ осуществляется в соответствии с Планом-графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору). Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования.                                         Оплата выполняемых работ производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставленного Подрядчиком счета.

4.2. Оплата по договору осуществляется в безналичной форме, в рублях, путем перечисления  на расчетный счет Подрядчика денежной суммы в размере, соответствующем стоимости фактически выполненных  работ.

4.3. 	Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Договора, в размере, соответствующем цене Договора.

- Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора в случае надлежащего исполнения своих обязательств;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

4) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Договора;

2) выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе образовательной организации или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и получателей образовательных услуг;

3) выполнять ремонтные работы  в соответствии с документацией о закупке;

4) принять строительный объект под производство капитального ремонта на основании акта приема-передачи   и приступить к выполнению работ  в  течение 2 (двух)  календарных дней  с даты заключения договора.

5) назначить  лиц ответственных за безопасное производство работ (в том числе высотных, с использованием грузоподъемной техники), за пожарную безопасность, за электробезопасность, а также лиц, ответственных за ведение нормативной документации, осуществление технического надзора и контроля качества выполняемых работ на объекте.

6) обеспечивать соблюдение при производстве всех видов работ правил пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности.

Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика.

Все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование надежно закреплено и безопасно при использовании. При производстве работ должны использоваться инструменты, оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7) уведомить Заказчика о дате и времени начала выполнения работ любым доступным способом связи.

8) Представителями Подрядчика должны соблюдаться правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций образовательной организации.

9) выполнять работы согласно ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения";

-СП 48.13330.2019«СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

-СП  70.13330.2012«СНиП 3.03.01-87Несущие и ограждающие конструкции»;

-СП 71. 13330.2017«СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

-СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-СП 73.13330.2016. «СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства»

-СП 18.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения; СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

-СП 52. 13330.2016 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение»

-СП 51. 13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

-СП118.13330.2022. «Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009».

10) должен устранять по требованию Заказчика все выявленные  недостатки и дефекты в работе.

При необходимости составления актов на скрытые работы, извещать Заказчика не менее чем за 48 часов до времени освидетельствования скрытых работ.

Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки представителем Заказчика скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией.

Если закрытие скрытых работ выполнено без приемки представителем Заказчика, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть не прошедших приемку скрытых работ представителю Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

11) сохранять в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения, коммутаторы технологической связи (КТС) и иные инженерные коммуникации. В случае необходимости Подрядчик должен по согласованию с Заказчиком выполнить демонтаж и монтаж оборудования указанных систем, по окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику и эксплуатирующим организациям.

12) сдача-приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором.

13) в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме в согласованные с Заказчиком сроки.

14) по требованию Заказчика Подрядчик обязан возвратить сумму излишне полученных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости выполненных работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

15) в течение трех дней после приемки ремонтно-строительных работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику механизмы и оборудование, материалы и другое имущество, а также демонтированное оборудование и строительный мусор, утилизировать за свой счет пришедшие в негодность спецодежду и индивидуальные средства защиты.

16) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Договора;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;

- содержание и уборку предоставленных помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;

- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 2-х дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ;

- Подрядчик обязан производить уборку прилегающей территории от строительного мусора - ежедневно. Складирование мусора на прилегающей территории не допускается. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования и вывезен с территории Заказчика в специально отведенные места. Отходы IV класса опасности, образовывающийся в ходе производства работ, должны ежедневно вывозиться с территории Заказчика силами и за счет Подрядчика.;

- сохранность и чистоту переданных помещений, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию; В случае повреждения отделки помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы и материалы по восстановлению берет на себя Подрядчик без предъявления Заказчику затрат.

В случае порчи имущества Заказчика в результате действий Подрядчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в полном объеме причиненный ущерб в установленные Заказчиком сроки.

- Предоставить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию

17) предоставить на материалы и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке до начала производства работ с использованием таких материалов и оборудования;

18) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

19) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметных расчетов, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

20) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией и водоснабжения на период выполнения работ;

21) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) организацию, осуществляющих строительный  контроль и надзор за ходом ремонтных работ.

22) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно Акту о приемке выполненных работ;

23) письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

24) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

25) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;

26) немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Договора;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Договором;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Договору;

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

5.4. Заказчик обязан:

1)  Передать Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию, а также разрешительную документацию;

2) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

3) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам;

4) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

5) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

6) принять и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Договором;

7) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;

8) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

9) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

- Порядок и сроки приемки выполненной работы

6.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журналах производства работ.

6.2. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. После завершения выполнения работ в полном объеме, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в течение одного дня.

6.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 6.3 настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), другую документацию (расчеты, акты на скрытые работы и т.д.).

6.5. Не позднее 20 рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.4 настоящего Договора, Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, на предмет соответствия объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и сметной документации, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы, направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3), либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, и мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.6. Если недостатки выполненных работ выявлены после подписания документов о приемке работ, в том числе недостатки, которые было невозможно определить на стадии приемки работ Заказчик оформляет акт, в котором фиксирует выявленные недостатки. Данный документ подлежит предъявлению подрядчику немедленно после его оформления. В этом случае Заказчик предъявляет Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков.

6.7.  Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- Обеспечение исполнения договора

  - По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора в  размере 4% начальной (максимальной) цены Договора.

  - Исполнение договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

  - Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

8) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

  - Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора – в течение пяти рабочих дней с момента опубликования протокола определения победителя закупки одновременно с подписанным договором.

  - Размер обеспечения  исполнения договора подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения в полном объеме или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

  - Обеспечение исполнения  Договора, если Подрядчиком не выполнены/ненадлежащим образом  выполнены обязательства по Договору распространяется на основное обязательство, гарантийные обязательства, обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также убытков, не покрытых неустойкой.

Подрядчик с согласия  Заказчика вправе заменить способ  обеспечения исполнения Договора при его исполнении.

  - Подрядчик вправе предоставить с согласия Заказчика обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, взамен ранее предоставленного обеспечения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения  Договора на тех же условиях и в том же размере.

  - Обеспечение исполнения договора, предоставленное в форме обеспечительного платежа, возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, подтвержденного подписанным(и) обеими сторонами Договора  документом (ами) об исполнении, предусмотренным (и) Договором. Возврат обеспечения исполнения Договора, предоставленного в форме обеспечительного платежа, осуществляется по письменному обращению Подрядчика, направленному лицу, ответственному за исполнение Договора с о стороны Заказчика и указанному в Договоре, с указанием реквизитов счета, на который необходимо осуществить возврат. Возврат обеспечительного платежа осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанного письменного обращения.  Банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращается, если иное не предусмотрено банковской гарантией.

  - Если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии со ст. ст. 15, 393, 395, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Оренбургской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 г., а в части принятых на себя обязательств Сторонами по настоящему Договору, до полного их исполнения либо до расторжения Договора.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в трехдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

11.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по данному Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора, не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 11.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, в срок, не превышающий 10 календарных дней, с даты получения такого уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 11.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Договора каждая из Сторон вправе перенести Договор на бумажный носитель.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. 	Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:

- смета договора (приложение  № 1);

- Проект № 1-4379 (приложение № 2);

- Техническое задание (приложение № 3);

- План-график выполнения работ (приложение № 4).

14. Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи сторон:

| Заказчик ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» Адрес: 462403, Оренбургская область, г. Орск, пр. Мира, 15 «Б» ИНН 5614004239, КПП 561401001 Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» лс 034091290, 034101290) Казначейский счет 03224643530000005300 в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области БИК 015354008 ЕКС 40102810545370000045 Адрес эл. почты: spo38@mail.orb.ru Директор ________________Н.М.Павленко | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору

№_____________________ от «__»________2023г.

Смета договора

Наименование работ (предмет договора): Капитальный ремонт корпуса учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» (Литер Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 "Б"

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу измерения без НДС и непредвиденных затрат, руб | Сумма, всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт корпуса учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» (Литер Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 "Б" | Усл.ед. | 1 |  |  |
| Непредвиденные затраты (2%) |  |  |  |  |  |
| НДС(___) |  |  |  |  |  |
| Итого по смете |  |  |  |  |  |

Подрядчик                                                                                                                                                              Заказчик

________________                                                                                                              Директор ГАПОУ «Орский машиностроительный   колледж»

____________(_______________)                                                                                                                            _____________(Н.М. Павленко)

м.п.                                                                                                                                                                              м.п.

Приложение N2 к Договору

№ _______________от "___" ________ 2023 г.

Проект № 1-4379

(отдельные файлы)

Приложение N 3 к Договору

№ _______________от "___" ________ 2023 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонт крыши корпуса учебно-производственных мастерских, расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 "Б" (Литер Е3)

(отдельный файл)

Приложение N 4 к Договору

№ _______________от "___" ________ 2023 г.

План-график выполнения работ по объекту:

Капитальный ремонт корпуса учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» (Литер Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 "Б"

Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора

Конечный срок выполнения работ: __________ календарных дней

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |  | Стоимость выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения | Окончание выполнения |  |
| 1. | Демонтажные работы, общестроительные работы, внутренние инженерные сети вентиляции, отопления, водопровода и канализации, электромонтажные работы | с момента заключения договора | __ календарный день с момента заключения договора |  |
| 2. | Демонтажные работы, общестроительные работы, внутренние инженерные сети вентиляции, отопления, водопровода и канализации, электромонтажные работы | С момента окончания 1 этапа | __ календарных день с момента окончания 1 этапа |  |
| 3. | Общестроительные работы, внутренние инженерные сети вентиляции, отопления, водопровода и канализации, электромонтажные работы, Сети кабельной связи | С момента окончания 2 этапа | __ календарных дней с момента окончания 2 этапа |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Подрядчик                                                                                       Заказчик

________________                                                      Директор ГАПОУ «Орский

машиностроительный колледж»

____________(_______________)                                _____________(Н.М. Павленко)

м.п.                                                                                           м.п.