## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку проекта «Санитарно-защитная зона котельной №2 ИМУП «Посжилкомсервис»

| 1. Наименование объекта закупки | Разработка проекта «Санитарно-защитная зона котельной №2 ИМУП «Посжилкомсервис» |
| --- | --- |
| 2. Место оказания услуг | Котельная №2, ИМУП «Посжилкомсервис» Ненецкий АО, пос.Искателей, ул.Поморская, 7А Кадастровый номер земельного участка – 83:00:060008:352 Площадь участка – 3 540 кв.м. |
| 3. Сроки оказания услуг | В течение 6 месяцев с момента заключения договора |
| 4. Объем и этапы оказываемых услуг | 1 этап - Анализ и сбор исходных данных организации и параметров источников негативного воздействия на среду обитания в том числе: -анализ производственной специализации района расположения, определяющей номенклатуру химического, физического и биологического воздействия. 1.2. Проведение инвентаризации источников химического, физического и биологического воздействия (при наличии), в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны, в соответствии с действующей нормативной документацией. 2 этап Разработка проекта санитарно-защитной зоны. -разработка раздела описания местоположения границ санитарно-защитной зоны; -проведение натурных исследований источников химического, физического и биологического воздействия (при наличии) на границе санитарно- защитной зоны; -подготовка картографического материала. 3 этап 3.1. Сопровождение проекта санитарно-защитной зоны, при прохождении экспертизы (получение экспертного заключения) во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии или иной аккредитованной организации. 3.2. Сопровождение проекта санитарно-защитной зоны, при прохождении санитарно-эпидемиологической экспертизы (получение решения об установлении санитарно-защитной зоны) в территориальном Управлении Роспотребнадзора. 3.3. Подготовка документов (XML-файл), направляемых в электронном виде в орган кадастрового учета при ведении государственного учета при ведении государственного кадастра недвижимости и содержащих сведения о границах санитарно-защитной зоны. |
| 5. Основания для выполнения работ | Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция); Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (последняя редакция); Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями). |
| 6. Исходная документация, передаваемая Заказчиком | 1. Ситуационный план района размещения котельной №2 2. Техническое задание на проектирование 3. Характеристика котельной №2 4. По запросу исполнителя. |
| 7. Основные характеристики котельной | Отопительная котельная на природном газе, производительностью 20,3 Гкал/час; -котельная оснащена котлами марки КСВ-8,0 – 1 ед., КВА-4,0 в количестве 4 единиц; -источники резервного электропитания две дизельные электростанции 0 АД-200 АС, на дизельном топливе; -регулирование давления газа перед подачей в котельную через ГРПШ (газораспределительный пункт шкафного типа) с газопроводом высокого давления протяженностью 1 296 м. |

Инженер ОТ и ООС ___________________ Т.Д. Байдала