Договор N ___

оказания услуг по осуществлению контроля и надзора

за строительством

| г. Новошахтинск | "___"________ ____ г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика (Приложение N 1) оказывать услуги по осуществлению контроля и надзора за строительством по Договорам подряда со строительными организациями, заключенных с целью исполнения Договора № ВР-33 НФ-ВО/ТП/ЮЛ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 29.12.2023 года, на подключение Объекта капитального строительства АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» («Комплексные очистные сооружения» АО «НЗНП» в объеме 10 000 м3/сутки»), заключенному между Заказчиком и АО «НЗНП», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

  - При оказании услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель:

    - Осуществляет контроль и надзор за качеством строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана, требованиями технических регламентов, Договором подряда, Заданием Заказчика.

    - От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными органами (в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте строительства), организует приемку работ и сдачу Объекта строительства в эксплуатацию (в том числе приемку выполненных работ по отдельным этапам, приемку скрытых работ).

    - Осуществляет взаимодействие со Строительной организацией, связанное с производством работ на Объекте строительства, дает Строительной организации обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при строительстве Объекта вопросы, от имени Заказчика принимает решения, связанные со строительством Объекта, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Договором и выдаваемой Заказчиком доверенностью.

    - Срок оказания услуг: с 01.07.2024 по 31.12.2025 года.

- Права и обязанности Сторон

  - Обязанности Заказчика:

    - Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления надзора за ведением строительных работ с момента подписания Сторонами настоящего Договора и до 31.12.2025 года.

    - Обеспечить Исполнителя в течение с момента подписания Сторонами настоящего Договора и до 31.12.2025 года следующей документацией: проектной и рабочей документацией по Объекту строительства и прошедшей Госэкспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.

    - Проинформировать Строительную организацию о привлечении Исполнителя для осуществления контроля и надзора за строительством Объекта строительства.

    - Проинформировать Исполнителя о привлечении новых строительных организаций.

    - Принять от Исполнителя Акт об оказании услуг (Приложение N 2) и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения подписать Акт или представить Исполнителю мотивированные возражения.

    - Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика в Строительной организации, государственных органах.

  - Права Заказчика:

    - Истребовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.

    - Проверять ход и качество оказания услуг по настоящему Договору.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.

    - Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на Объекте строительства, в течение срока действия настоящего Договора.

    - Принимать участие в переговорах со Строительной организацией с целью уточнения условий Договора подряда, графика производства работ, проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации, технологии производства работ.

    - Осуществлять контроль правильности оформления и соответствия строительным нормам и правилам (далее - СНиП), государственным стандартам (далее - ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству нижеперечисленной документации, передаваемой Заказчиком:

- проекта на строительство Объекта строительства;

- перечня работ и графика производства;

- проектно-сметной документации;

- рабочей и исполнительной документации.

    - Осуществлять контроль за геодезическими, строительно-монтажными, инженерными работами и испытаниями, осуществляемыми Строительной организацией, и соответствие их СНиПам, ГОСТам, иным техническим регламентам и законодательству.

    - Осуществлять контроль за соблюдением Строительной организацией строительных и технологических процессов.

    - Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиП, ГОСТ, ТУ, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации.

    - Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными Договором подряда, и графиком производства работ, утвержденным Заказчиком.

    - Контролировать своевременное устранение Строительной организацией недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ.

    - Участвовать в приемке законченных этапов работ.

    - Участвовать в приемке и составлении актов скрытых работ.

    - Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству.

    - Проводить анализ исходной проектно-сметной документации по каждому договору, указанному в спецификации, на предмет соответствия проектных перечня работ и состава материалов фактическим потребностям для данного Объекта, соответствия сметных перечня работ, состава материалов и их стоимости проекту, соответствия исходной проектно-сметной и договорной документации СНиП обязательным нормам.

    - При завершении строительно-монтажных работ на объекте немедленно извещать об этом Заказчика.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения передать Заказчику всю исполнительную документацию, полученную для проверки от Строительной организации.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний дать указание Строительной организации о приостановлении работ при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;

- нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.

    - В случае если будут обнаружены некачественно выполненные строительно-монтажные работы, незамедлительно известить об этом Заказчика и потребовать от Строительной организации (без увеличения стоимости работ по Договору подряда) устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены Договором подряда.

    - Представлять Заказчику результат оказанных услуг в виде письменного отчета в следующем порядке: ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику письменный отчет о произведенных работах на Объекте строительства и замечаниях к нему (при наличии). Отчет направляться любым доступным способом: посредством почтовой связи, электронной почтой, курьерской службой, нарочно.

  - Права Исполнителя:

    - В пределах своей компетенции давать указания Строительной организации, в том числе требовать выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, запрещать Строительной организации использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций.

    - Вносить в исполнительную документацию обязательные для Строительной организации требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций.

    - Осуществлять контроль за исполнением Строительной организацией предписаний органов государственного строительного надзора.

- Стоимость услуг и порядок оплаты

  - Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____________ рублей, включая НДС 20 % в размере____________________ / НДС не облагается на основании в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

  - Оплата услуг Исполнителя осуществляется в следующем порядке:

- 30 % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, в течении месяца с даты заключения договора;

- 30 % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, до 30.04.2025 года;

- 40 % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, в течении 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг (Приложение N 2 к настоящему Договору).

  - Оплата Услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

  - Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания с расчетного счета Заказчика.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик гарантирует, что является заказчиком строительства на Объекте строительства.

  - Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный Заказчику и (или) третьим лицам, вследствие предоставления Заказчиком недостоверной информации, равно как и при ее непредоставлении в соответствии с настоящим Договором.

- Прочие условия

  - Споры, возникшие между Сторонами при исполнении обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае если результат переговоров не будет достигнут, споры подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

  - Настоящий Договор вступает в силу с 01.07.2024 и действует до 31 декабря 2025 года.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Приложения:

    - Задание Заказчика (Приложение N 1).

    - Акт об оказании услуг (Приложение N 2).

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы» (ООО «Водные ресурсы») 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 «л», оф. 234 ИНН/КПП 6166100113/616601001 ОГРН 1166196081930 Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону к/с 30101810600000000602 р/с 40702810352090016671 БИК 046015602 ОКПО 03082530 Тел.:8(863) 270-04-20 Эл. почта: mail@vodres.ru Генеральный директор ___________________ / А.М. Иванов / |  | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ ____________________________________ ____________________ / ______________ / |

Приложение № 1 к договору № _________ от _________

ЗАДАНИЕ

на проведение строительного контроля за строительством объекта

Общие положения

- Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы»

- Подрядчик – привлеченные заказчиком строительные организации

- Исполнитель – _____________________________________________

- Объект: Объект капитального строительства АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» («Комплексные очистные сооружения» АО «НЗНП» в объеме 10 000 м3/сутки»),

- Адрес объекта – Ростовская область, г. Новошахтинск.

- Стоимость работ, подлежащих строительному контролю – 2 832 983 580,00 руб. (два миллиарда восемьсот тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

- Цели и задачи проведения работ

  - Осуществление строительного контроля за соблюдением исполнителем строительно-монтажных работ.

  - Контроль за обеспечением качества строительно-монтажных работ (далее - СМР) по Объекту в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД).

  - Основными задачами при осуществлении строительного контроля за выполнением работ являются:

    - Обеспечение выполнения всех услуг по строительному контролю в объёме, предусмотренным настоящим Описанием объекта закупки, а также в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468;

    - Оценка соответствия качества строительства проектным требованиям, в том числе проведение измерений, контроль проведения испытаний готовых конструкций, а также применяемых материалов и изделий;

    - Осуществление контроля за соблюдением технологических правил производства работ, в том числе проведение инструментального контроля за соблюдением требований технологических карт, схем и регламентов;

    - Проведение освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ, а также участие в приёмке законченного строительством Объекта;

    - Составление отчётов по результатам проведённого строительного контроля на Объекте;

    - Обеспечение своевременного информирования Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении строительного контроля.

- Состав основных работ

  - Контроль за соблюдением проектных решений.

  - Контроль за соблюдением требований нормативных документов.

  - Контроль за качеством применяемых материалов, конструкций, изделий.

  - Контроль за соблюдением качества СМР.

  - Контроль за устранением выявленных дефектов и недоделок.

  - Контроль за выполнением геодезических работ в процессе СМР.

  - Промежуточная приемка ответственных конструкций.

  - Промежуточная приемка этапов выполненных работ.

  - Контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации по видам СМР.

  - Подписание актов скрытых работ.

- Обязанности и права Исполнителя

  - Обязанности Исполнителя:

    - Ответственный исполнитель должен быть закреплен приказом руководителя за Объектом;

    - Проведение строительного контроля в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, и настоящим Техническим заданием;

    - Ведение отчета по строительному контролю, в который заносятся основные сведения о выполнении работ на объекте;

    - Контроль соответствия объёмов выполненных строительно-монтажных работ объёмам, заложенным в проектной документации.

    - Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ проектной документации и нормативно-техническим документам, контроль соблюдения технологических правил выполнения работ;

    - Приемочный контроль выполненных работ по мере их готовности, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ГРО (геодезической разбивочной основы);

    - Участие во всех технических и организационных совещаниях (по необходимости);

    - Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и выполненных работах;

    - Предоставление Заказчику информации относительно ведения строительного контроля выполненных и выполняемых на объекте работах;

    - Рассмотрение технических условий и выдача Заказчику рекомендаций по контролю их выполнения подрядной организацией;

    - Участие в работе рабочих и приемочных комиссий и (или) приемке завершенного строительством объекта;

    - Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков;

  - Исполнитель имеет право:

    - Запрашивать у Подрядчика и рассматривать разработанную рабочую документацию;

    - Согласовывать, в составе комиссии, материалы разбивочных работ;

    - Запрашивать у Подрядчика и рассматривать рабочие чертежи на временные здания и сооружения и другую техническую документацию;

    - Выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего Технического задания и Договора;

    - Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации и нормативно-техническим документам;

    - Контролировать проведение Подрядчиком испытаний грунтов, материалов и конструкций;

    - Контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика;

    - Требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки не надлежаще выполненных работ;

    - При необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля;

  - Особые задания:

    - В ходе проведения строительного контроля Заказчик может согласовать с исполнителем выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру настоящего приложения к Договору. В случае возникновения дополнительных работ, производимых Исполнителем, условия выполнения оговариваются сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

- Оборот документов и отчётность

  - Документы, подлежащие постоянному контролю:

    - Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласования этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком;

    - Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект готовые изделия и конструкции, а также материалы, примененные при производстве работ;

    - Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;

    - Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приёмки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);

    - Общий журнал работ; другие специализированные журналы;

  - Отчётность по результатам строительного контроля:

    - В срок с 20 до 25 числа каждого месяца Подрядчик, выполняющий работы по строительству Объекта, представляет исполнительную документацию и акт выполненных работ, согласованные с Исполнителем, Заказчику. Отказ от подписания Акта должен быть письменно мотивирован.

    - По истечении отчётного периода (до 25 числа каждого месяца) после завершения приёмки работ за истекший месяц Исполнитель представляет ежемесячный отчёт о выполненных работах по строительному контролю на Объекте Заказчику, оформленный в соответствии с требованиями настоящего приложения к Договору;

    - Деловая переписка ведётся на всем протяжении услуг по осуществлению строительного контроля за Объектом, сшивается в папки и хранится в головном офисе организации, осуществляющей строительный контроль (оригинал).

    - Организация, осуществляющая строительный контроль, обеспечивает архивное хранение отчётной и иной предусмотренной настоящим Договором документации в офисе службы строительного контроля в течение всего периода строительства, до введения Объекта в эксплуатацию.

- Сдача результатов оказанных услуг Заказчику

  - Исполнитель при сдаче результатов оказанных услуг представляет ежемесячно / по итогу Заказчику:

- Отчёт по строительному контролю по формам в соответствии с приложениями к настоящему техническому заданию;

- Акт сдачи приёмки выполненных работ, счёт и счёт-фактура.

- Сроки проведения работ

  - Сроки оказания услуг по строительному контролю при проведении строительства Объекта устанавливаются следующие:

- Начало – с 01.07.2024 г.

- Окончание – 31.12.2025 г.

Техническое задание на осуществление строительного контроля является неотъемлемой частью Договора между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по строительному контролю.

- Требования к исполнителю

  - Наличие действующей выписки СРО имеющей допуск к работам в соответствие с Градостроительным кодексом РФ, при этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору должен быть не менее суммы договора по оказания услуг по осуществлению контроля и надзора за строительством.

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Водные ресурсы» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| / Иванов А.М. |  | ___________________ / _____________ / |
| «01» июля 2024 год |  | «01» июля 2024 год |

Приложение N 2 к Договору N _________ от ________ г.

Акт N ____

по Договору возмездного оказания услуги по осуществлению контроля и надзора за строительством от __________ №_________

| г. Новошахтинск | «___» _________ 2024 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с Договором возмездного оказания услуг по осуществлению контроля и надзора за строительством от ____________ № _____ Исполнителем в период с ______ по 31.12.2025 оказаны услуги по осуществлению контроля и надзора за строительством по Договору строительного подряда от 20 марта 2024 года N 33Д-1-24 (далее - Договор подряда) на на строительство Объекта: «Реконструкция и строительство централизованной системы водоотведения г. Новошахтинска с целью технологического присоединения Комплексных очистных сооружений АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в объеме 10 000м3/сутки. Этап 1. Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением производительности до 18 000м3/сутки, по адресу: г. Новошахтинск, ул. Письменского 53»

- В целях оказания услуг Исполнитель совершил следующие действия:

- ____________________________ (содержание, характеристики, объем);

- ____________________________ (содержание, характеристики, объем).

- Услуги по _________________________ оказаны Исполнителем полностью, своевременно и надлежащим образом.

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

- Стоимость оказанных услуг составила составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, НДС не облагается на основании в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Водные ресурсы» |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| / Иванов А.М. |  | ___________________ / _____________ / |
| «01» июля 2024 год |  | «01» июля 2024 год |