ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № \_\_\_\_\_\_

г. Екатеринбург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Климиной Натальи Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «СУВКХ», на основании результатов закупки в электронной форме, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года., заключили настоящий Договор (далее по тексту –Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на разработку проектной и рабочей документации по проекту «Строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции II подъема системы холодного водоснабжения МУП «СУВКХ» (г. Среднеуральск) (далее - работы) в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и средствами   
в соответствии с условиями Договора.

1.3. Работы выполняются по месту: РФ, Свердловская область, г. Среднеуральск

1.4. С даты приемки результатов работ по Договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат Заказчику.

1.5. Договор заключается по итогам закупки в соответствии с извещением о проведении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (реестровый номер извещения о проведении закупки, указанный на официальном сайте Единой информационной системы).

**2. Сроки выполнения работ**

2.1. Срок выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Этапы выполнения работ:

1 этап: Выполнение расчетов, для определения емкости резервуаров с учетом перспективного развития – 1 месяц с даты начала работ;

2 этап: Обследование существующих зданий и сооружений – 2 месяца с даты начала работ;

3 этап: Выполнение инженерных изысканий – 2 месяца с даты начала работ;

4 этап: Проектная документация, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации   
и требований к их содержанию» - 2 месяца с даты окончания этапов 2 и 3;

5 этап: Получение положительного заключения государственной экспертизы – после завершения этапа 4 в соответствии с регламентными сроками ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»;

6 этап: Рабочая документация – 1 месяц с даты окончания этапа 5.2.3. Датой окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

**3. Цена Договора и порядок расчета**

3.1. Общая цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 коп. в том числе НДС 20% (далее - НДС). В случае если договор заключается   
с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации   
о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.

Цена договора по каждому этапу:

1 этап- Выполнение расчетов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_копеек)

2 этап- Обследование существующих зданий и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_копеек)

3 этап- Выполнение инженерных изысканий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_копеек)

4 этап- Проектная документация 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_ копеек)

5 этап- Получение положительного заключения государственной экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_копеек)

6 этап- Рабочая документация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_копеек)

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии   
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате работ сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора. Подрядчик осуществляет сопровождение документации в Государственной экспертизе и при необходимости устранение замечаний от согласующих органов.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора.

3.4. Объем работ, предусмотренный Договором, по предложению Заказчика может увеличиваться или уменьшаться. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работ. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работ.

3.5. Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

3.6. Авансирование выполняемых работ по Договору не предусматривается.

3.7. Оплата по Договору выполняется Заказчиком в течении 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ по каждому этапу:

1 этап- Выполнение расчетов

2 этап- Обследование существующих зданий и сооружений

3 этап- Выполнение инженерных изысканий

4 этап- Проектная документация

5 этап- Получение положительного заключения государственной экспертизы

6 этап- Рабочая документация

3.8. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе осуществить оплату Договора путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

4.1. Обеспечение договора установлено 5 % от начальной максимальной цены договора:

Сумма обеспечения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской/независимой гарантии.

4.3. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

4.4. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора.

4.5. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик направляет информацию о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в Федеральную антимонопольную службу для включения победителя закупки (в случае признания его уклонившимся) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.6. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

4.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут не возвращаться поставщику (подрядчику, исполнителю) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.8. Заказчиком может быть предъявлено требование о взыскании по банковской/ независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, лицу, выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

4.10. Банковская/независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть безотзывной, и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;

5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;

7) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

8) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4.11. Банковские реквизиты для внесения обеспечения исполнения договора:

Наименование учреждения банка

ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»

Корреспондентский счет банка

30101810900000000795

БИК 046577795

Расчетный счет 40602810262420000002

Назначение платежа:

- обеспечение исполнения договора по открытому аукциону в электронной форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, реестровый номер торгов №\_\_\_\_\_\_\_.

4.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору.

1. **Права и обязанности Заказчика**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь   
в хозяйственную деятельность подрядчика.

5.1.2. Требовать от Подрядчика полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.3. Давать обязательные для Подрядчика предписания, распоряжения, указания, в том числе при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, от настоящего Договора и приложений к нему.

5.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором,   
а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

5.1.5. Запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначает приказом своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ.

5.2.2. Предоставить Подрядчику имеющиеся данные, необходимые для надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.2.3. Осуществлять приемку результатов надлежаще выполненных работ по Договору.

5.2.4. Производить оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ   
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.5. Применять к Подрядчику меры ответственности, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

Права и обязанности Подрядчика

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы надлежащим образом в сроки, установленные настоящим Договором.

5.2.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с Техническим заданием.

5.2.3. Обеспечить в установленном порядке необходимые согласования.

5.2.4. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране, окружающей труда.

5.2.5. В случае наличия замечаний у Заказчика, Подрядчик устраняет замечания в полном объеме за свой счет и в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения замечаний.

5.2.6. Своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, без дополнительной оплаты.

5.2.7. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам в срок, установленный настоящим Договором.

5.2.8. В случае возникновения со стороны третьих лиц каких-либо препятствий   
к выполнению работ или ограничению их выполнения, произвести все необходимые действия, направленные на устранение возникающих препятствий в максимально кратчайшие сроки.

5.2.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором,   
а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

5.2.10. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику список ответственных лиц, представляющих интересы Подрядчика, с надлежащим образом оформленными полномочиями. В списке необходимо указать: Ф.И.О., должность, полномочия и обязанности в рамках исполнения Договора, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

5.2.11. По требованию Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ в рамках Договора.

5.2.12. Представлять в срок, предусмотренный в требовании Заказчика о предоставлении информации о ходе и состоянии выполняемых работ по настоящему Договору, оперативную информацию о ходе выполнения работ, об объемах выполненных работ, численности работающих и др.

За не предоставление, несвоевременное предоставление Заказчику информации о ходе   
и состоянии выполняемых работ по настоящему Договору, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.13. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и письменно известить Заказчика об этом в трехдневный срок.

5.2.14. Представить оригинал доверенности или приказа на право подписания актов сдачи приемки, актов выполненных работ, счетов-фактур (счетов на оплату).

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Запросить у Заказчика имеющиеся данные, необходимые для надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременного принятия выполненных работ Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков, обладающих знаниями, квалификацией, специальным оборудованием, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнении обязательств субподрядчиками.

**6. Порядок сдачи-приемки работ.**

6.1. По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию по акту сдачи-приемки:

1. Рабочую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе в твердом переплетном виде.

2. Проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе в твердом переплетном виде.

3. Электронный вариант заключения, проектной, рабочей, сметной документации в полном объеме в форматах, DOC, XLSX, XML, DWG, PDF, AutoCad, «Гранд-Смета», совместимых с программами, имеющимися у Заказчика - в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе.

4. Акт выполненных работ, счет, счет фактуру.

6.2. Приемка выполнения всего объема работ (результата Работ) осуществляется после предоставления Подрядчиком Заказчику подписанного со своей стороны Акт выполненных работ (результатов Работ) с приложением всех документов и материалов, подлежащих сдаче в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие условиям Договора, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме отказ от подписания акта выполненных работ с указанием несоответствий в выполненных работах условиям Договора.

6.4. После устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания, Заказчик повторно осуществляет приемку выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления (нарушения) от условий настоящего Договора или иные недостатки, влияющие на качество выполненной работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик, в течение 30 рабочих дней обязан исправить выявленные отступления и недостатки, влияющие на качество выполненной им работы.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф,   
в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Порядок расчета неустойки, следующий: 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, умноженные на количество дней просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Порядок расчета неустойки определяется по формуле: (Цена просроченной услуги\* 1/300) \* количество дней просрочки, начиная с первого дня просрочки \* ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации / 100.

7.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия   
и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

**9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон, передача сообщений**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки) (при возможности), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области.

**10. Права на результаты интеллектуальной деятельности**

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся   
к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат с даты их приемки Заказчику.

10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта

выполненных работ обеими Сторонами.

**11. Срок действия порядок изменения и расторжения Договора**

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 (десять) процентов цены договора;

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) если при исполнении договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

д) изменение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой исполнения Заказчиком своих обязательств по договору или иным независящим от воли сторон обстоятельствам, а также в случае неполной выборки всего объема товара, указанного в договоре поставки до окончания срока действия договора, без изменения предусмотренного договором количества товара и стоимости за единицу товара.

е) при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

ж) внесение изменений в условия договоров, связанные с допущенными описками, арифметическими описками при заключении договоров в случае, если к моменту заключения договора какая-либо продукция, которая была указана в конкурсной документации уже снята с производства и поставить ее невозможно.

11.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Все изменения, указанные в данном разделе, оформляются Заказчиком и Подрядчиком в письменной форме путем составления дополнительного соглашения к договору.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии   
с гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, договоров и (или) по основаниям, предусмотренным договором.

11.5. В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора Заказчик в соответствии   
с требованиями постановления Правительства от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения о таком участнике, копию решения суда о расторжении договора.

11.6. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе и в части расчётов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней).

11.7. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

11.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.10. Приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью:

11.10.1. Приложение № 1 - Техническое задание

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК