**Приложение №3**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА №\_\_\_\_\_**

**приобретение и установка модульного здания лыжной базы.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование – МАУ ДО "ДЮСШ"), в лице директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее- Федеральный закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО "ДЮСШ" заключили по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором осуществить поставку и установку: здание «Лыжная база»» (далее – Объект) в соответствии с требованиями Технического задания, которое является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1). Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором принять и оплатить поставленный Объект.
   2. Поставщик гарантирует, что указанный в п.1.1. Договора Объект свободен от прав третьих лиц.
   3. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Объекта должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, технической характеристики поставляемого товара должны соответствовать техническому заданию – (Приложение № 1), условиям Договора.
   4. В результате исполнения Договора Поставщиком Заказчик должен получить полностью готовый к эксплуатации мобильный (инвентарный) объект.
   5. Поставляемый Объект должен быть новым Объектом (который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), укомплектованным в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на него.
   6. Используемые материалы, оборудование и комплектующие для изготовления Объекта должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должны удовлетворять требования нормативных актов (СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д.).
   7. Комплектность поставляемого Поставщиком Объекта, должна соответствовать нормативным техническим требованиям и стандартам для таких изделий.
   8. Маркировка на Объекте должна быть нанесена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**
   1. **Заказчик имеет право:**
      1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
      2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.
      3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
      4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком, сроками поставки Объекта, давать указания о способе поставки Объекта, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
      5. Отказаться от приемки Объекта в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
      6. Заказчик вправе передать часть своих прав и обязанностей по настоящему Договору другим юридическим лицам, обладающим соответствующими лицензиями и допусками, в том числе, в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ привлекать экспертов, экспертные организации для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.
      7. Заказчик имеет иные права, определенные настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами, действующими в Тюменской области.
   2. **Заказчик обязан:**
      1. В течение 7 (семи) рабочих дней, после заключения Договора, передать Поставщику для поставки Объекта земельный участок по Акту приема-передачи земельного участка, составленного по форме, согласно Приложению №2 к настоящему Договору и градостроительный план земельного участка.
      2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком Схемы размещения Объекта и Общих данных Объекта (п.3.2.2. Договора) согласовать их или направить Поставщику мотивированный отказ в их согласовании.
      3. Обеспечить своевременную приемку Объекта, а также произвести оплату согласно условиям Договора.
      4. Направить в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).
      5. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
      6. Назначить ответственных лиц, уполномоченных осуществлять функции Заказчика.
      7. Заказчик совместно с Поставщиком должны проверить работоспособность коммуникаций и после подписать Акт приёма-передачи Объекта, составленный по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.
      8. Оказывать содействие Поставщику в ходе исполнения обязательств по договору по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
      9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА**
   1. **Поставщик вправе:**
      1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Договора и своевременной оплаты при условии выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору надлежащим образом.
      2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
      3. В соответствии с условиями Договора запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств по договору.
      4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен Договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
   2. **Поставщик обязан:**
      1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставить Заказчику календарный план-график исполнения Договора.
      2. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения земельного участка под исполнение обязательств по договору предоставить на согласование Заказчику общие данные на Объект (далее – Общие данные Объекта), в том числе:

- схему размещения Объекта на выделенном участке, план благоустройства территории;

- проект паспорта на Объект;

- объемно-планировочные решения, цветовые решения отделки фасадов.

Исполнять обязательства по договору Поставщик начинает только после получения от Заказчика письменного согласования Общих данных Объекта.

* + 1. Принимать участие в согласовании вышеуказанных документов со всеми заинтересованными организациями.
    2. При получении замечаний к документам, указанным в п. 3.2.2., в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний осуществить корректировку и направить Заказчику для согласования.
    3. Предоставлять 2 (два) раза в месяц (в срок до 14-го и 28-го числа каждого месяца) в адрес Заказчика отчёт о проделанной работе с указанием объёма работ и описанием выполненных работ с приложением фотографий.
    4. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствие с условиями Договора.
    5. Исполнить обязательства по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии.
    6. Обеспечить соответствие Объекта требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
    7. Обеспечить упаковку Объекта, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Объекта во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
    8. Принять от Заказчика земельный участок по Акту передачи земельного участка не позднее 7 (семи) рабочих дней после заключения Договора.
    9. Самостоятельно и за свой счет осуществить на весь период исполнения обязательств по договору технологическое присоединение Объекта к соответствующим централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, до точки балансового разграничения. За свой счет обеспечить на весь период исполнения обязательств по договору необходимыми энергоносителями (тепло, вода, электричество и т.д.), выполнить в границах земельного участка, предоставленного для размещения Объекта, прокладку соответствующих инженерных коммуникаций, до точек балансового разграничение по письменному согласованию с заказчиком, входящих в комплект поставки.

Отключение Объекта от сетей инженерно-технического обеспечения или отдельных их участков может производиться только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

* + 1. Производить оплату всех потребленных энерго-, водо-, тепло- и других ресурсов, для нужд оказания исполнения обязательств по договору, а также платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов (экологические платежи).
    2. Обеспечить в ходе оказания исполнения обязательств по договору мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, а также установить временное освещение. Поставщик обязан соблюдать правила благоустройства, утвержденные в муниципальном образовании на территории которого исполняются обязательства по договору.
    3. Установить ограждение по периметру переданного земельного участка. Обеспечивать целостность и надлежащий внешний вид ограждения.
    4. Осуществить по окончанию исполнения обязательств по договору окончательную уборку переданного земельного участка от остатков материалов и отходов. Поставщик несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов производства и потребления, получаемых при исполнении обязательств по договору, а также самостоятельно перечисляет платежи за загрязнение окружающей природной среды. Оплата затрат на захоронение и утилизацию любых отходов производства и потребления осуществляется за счет Поставщика.
    5. Вывезти до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта за пределы выделенного земельного участка принадлежащие Поставщику или субподрядным организациям, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор, не входящие в комплект поставки Объекта, а также обеспечить уборку и помывку Объекта для приемки своими силами и за свой счёт.
    6. С Актом приема-передачи Объекта и работ по его монтажу предоставить фотоотчет исполнения обязательств по договору.
    7. Осуществлять охрану и содержание земельного участка, Объекта в порядке, установленном настоящим Договором, до завершения всех мероприятий, предусмотренных Договором.
    8. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка оказания исполнения обязательств по договору, как со стороны самого Поставщика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций, а также нести ответственность перед третьими лицами за ущерб, возникший по вине Поставщика.
    9. В случае возникновения аварийной ситуации при поставке Объекта, как по вине Поставщика, так и вследствие других причин, безотлагательно выполнить мероприятия, направленные на ликвидацию возникшей аварийной ситуации.
    10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение обязательств по договору при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения обязательств по договору;

- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих качеству результатов исполнения обязательств по договору, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

* + 1. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Объекта и в течение гарантийного срока, за свой счет.
    2. При привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Поставщик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком сообщить контактные данные лица субподрядной организации, ответственного за исполнение обязательств по договору и представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком.

* + 1. В случае замены субподрядчика на стадии исполнения Договора на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в п. 3.2.24. Договора, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
    2. Поставщик полностью понимает и осознает характер и объемы принимаемых на себя обязательств и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить исполнение обязательств по договору, в том числе: местом поставки Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением обязательств.
    3. Нести расходы по содержанию результата исполнения обязательств по договору до полной передачи Заказчику Объекта по настоящему Договору.
    4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
    5. Все письменные сообщения от имени Поставщика направляются за подписью уполномоченных лиц (руководителей или их заместителей).
    6. Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, связанные с исполнением настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.
    7. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты и номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
    8. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тюменской области.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС 20 %, что составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)руб. \_\_\_\_коп. **ИЛИ** *НДС не облагается, в соответствии с подпунктом \_\_\_ пункта \_\_\_ статьи \_\_ Налогового кодекса Российской Федерации*.
   2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ.
   3. В настоящий договор, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В случае признания в соответствии с БК РФ утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договора, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанному договору, определяющих условия их исполнения в плановом периоде
   4. В цену Договора включена стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки Объекта, в том числе стоимость Объекта в полной комплектации, разгрузка, распаковка, сборка, монтаж, устройство основания, сетей инженерно-технического обеспечения, затраты на технологическое присоединение Объекта к соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения, пуско-наладка технологического оборудования, противопожарные мероприятия, доставка на место исполнения обязательств по договору материалов, изделий, оборудования, инструментов, автотранспорта, специальной техники, а также накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с его условиями или на иных основаниях.

4.6. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной или универсально-передаточного документа на Объект.

4.7. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме, путем направления дополнительного соглашения к Договору, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

4.8. Источник финансирования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.9. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных ассигнований, что приведет к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающим из заключенного настоящего Договора, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Договора, предусмотренных Договором.

4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

1. **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ**
   1. Поставщик обязуется выполнить принятые на себя обязательства по Договору в следующие сроки: в течение 45 рабочих дней с даты заключения Договора. Возможна по согласованию с Заказчиком организация работы в выходные дни. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения.
   2. Поставщик вправе досрочно поставить Объект, при этом Поставщик не вправе требовать увеличения цены Договора.
2. **ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА**
   1. Место поставки Объекта: 627070, Россия, Тюменская обл., Омутинский р-н, с. село Вагай ул. Совхозная д 38а
   2. Монтаж Объекта осуществляется Поставщиком только в отведенной для него зоне.
   3. Поставщик уведомляет Заказчика за 5 (пять) рабочих дней о дате и времени завершения поставки Объекта и обеспечивает присутствие своего представителя при приемке Объекта Заказчиком.
      1. Требования к поставке Объекта:

- В комплект поставки Объекта должны входить элементы модульных конструкций, оборудование, элементы и изделия, указанные в Техническом задании (Приложение № 1).

- В комплекте поставки должны быть паспорт на Объект, инструкция по сборке-разборке и эксплуатации Объекта, а также эксплуатационная документация на инженерные системы и к комплектующему оборудованию. Состав паспорта и инструкции по эксплуатации Объекта - в соответствии с приложением А к «ГОСТ Р 58760-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия».

* 1. При приемке Объекта, Поставщик предоставляет Заказчику Акт приема-передачи Объекта, в двух экземплярах, подписанных со стороны Поставщика, обеспечение исполнения договора, в соответствии с требованиями статьи 15. Договора, а также документы, указанные в п. 6.3.1. Договора. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта.
  2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 6.4. Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком и представленных Поставщиком документов на предмет соответствия поставленного Объекта, его количества, качества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны документ о приёмке, либо в те же сроки направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
  3. В случае выявления несоответствия поставляемого Объекта условиям настоящего Договора, в том числе в части количества или качества, или комплектности, Заказчик в срок, не более 3 (трех) рабочих дней, с момента выявления несоответствия уведомляет об этом Поставщика письменно: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) по средствам факсимильной связи, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
  4. Если Поставщик в указанный п. 6.6. настоящего Договора срок не выполнил требования Заказчика об устранении недостатков Объекта, Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта, о чем в письменной форме уведомляет Поставщика в течение одного рабочего дня.
  5. В случае поставки некачественного Объекта (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Объекта, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Объекта (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
  6. В случае поставки некомплектного Объекта Поставщик обязан доукомплектовать Объект или заменить Объектом, соответствующим требованиям, предусмотренным [пунктом 1.3. статьи 1](file:///C:\Users\vog\AppData\Local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\DECU0UXB\4255-ЭА19.docx#P72). Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика.
  7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Объекта (п. 8.5. Договора)**.**
  8. Обязательства Поставщика по поставке Объекта считаются оказанными надлежащим образом с даты подписания Заказчиком Акта сдачи приема-передачи Объекта, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Объекта.
  9. Риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта, а также право собственности на Объект переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком Акт приема-передачи Объекта.

1. **ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**
   1. Поставщик обязан обеспечить надлежащую охрану земельного участка, переданного ему по акту приема-передачи земельного участка и Объекта до выполнения всех принятых на себя обязательств по Договору**.**
   2. Поставщик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность земельного участка и Товара, для чего по согласованию с органами пожарного надзора земельный участок должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
   3. Приостановление оказания исполнения обязательств по договору не является основанием для освобождения Поставщика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на земельном участке. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления исполнения обязательств по договору несет Поставщик.
2. **ГАРАНТИИ** 
   1. Поставленный Объект должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида объекта, Технической характеристике поставляемого Объекта (техническому заданию) (Приложение 1 к Договору), условиям Договора. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Объекта, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   2. Все расходы, связанные с возвратом Объекта ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
   3. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставленный Объект в соответствии с документами на данный вид Объекта: сертификатом соответствия (декларацией о соответствии), сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Наличие гарантии качества Объекта удостоверяется проставлением Поставщиком записи в сервисной книжке (руководстве или инструкции по эксплуатации) / выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) / проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Объекта.

* 1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Объекта по назначению в течение всего срока годности Объекта.
  2. Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев и распространяется на Объект и комплектующие изделия.
  3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Объекта.
  4. Под гарантией понимается устранение Поставщиком (производителем) своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Объекта.
  5. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Объекта без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
  6. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Объекта или ремонт любой неисправной части Объекта, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
  7. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в ходе эксплуатации поставленного Объекта представитель Поставщика должен прибыть в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения для устранения возникших неисправностей при использовании Объекта. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) должен за счет собственных средств осуществить доставку Объекта до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить Объект Заказчику.
  8. Срок ремонта поставляемого Объекта не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
  9. Если Заказчик лишен возможности использовать Объект, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
  10. Все расходы, связанные с ремонтом Объекта ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
   3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
   4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
   5. За представление документов, указанных в п. 3.2.23., 3.2.24. настоящего Договора, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, с Поставщика взыскивается неустойка (пеня), предусмотренная п. 9.6. настоящего Договора и/или штраф, предусмотренный п.9.3. настоящего Договора.
   6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договорам в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от неуплаченной в срок суммы.
   7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
   8. Поставщик несет ответственность за отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате), отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем документ) в товарно-распорядительных документах на Объект.
   9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Поставщиком своих обязанностей или совершения Поставщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Поставщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
   10. Начисление неустойки производится посредством направления одной Стороной другой Стороне письменной претензии.
   11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.
   12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.
   13. Любая из Сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
   14. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств.
   15. Поставщик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды.
   16. Поставщик несет материальную ответственность за сохранность Объекта, и риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе в части взаиморасчётов.

9.21. Поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств Договора, в том числе требований пункта 3.2. статьи 3. Договора, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9.3. статьи 9 Договора.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует **по 25 июня 2025 года.**

10.2. Обязательства Сторон по договору прекращаются надлежащим исполнением Сторонами принятых на себя обязательств.

10.3. Окончание срока действия Договора, равно как и заключение соглашения о расторжении не освобождают Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место.

1. **ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА**
   1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим [законодательством](consultantplus://offline/ref=9D21D439EA97B09BFAB2A297CB04C874C6606888FDCB5F24AB6A2F95CED65C05B03CEA4BC49E517AN2cBA).
   2. Одностороннее расторжение Договора осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ и гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=9D21D439EA97B09BFAB2A297CB04C874C6606888FDCB5F24AB6A2F95CED65C05B03CEA4BC49E517AN2cBA).
   3. **Основанием для одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком, в том числе является:**

**- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;**

**- в случае принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на исполнение обязательств по договору;**

**- в случае не устранения Поставщиком недостатков в рамках исполнения обязательств по договору в сроки, определенные Государственным заказчиком;**

**- нарушение Поставщиком сроков поставки Объекта;**

**- в связи с существенным изменением обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;**

**- в случае нарушения срока предоставления обеспечения договора;**

**- другие случаи, предусмотренные действующим** [**законодательством**](consultantplus://offline/ref=9D21D439EA97B09BFAB2A297CB04C874C6606888FDCB5F24AB6A2F95CED65C05B03CEA4BC49E517AN2cBA)**.**

11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.5. В случае принятия стороной договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора, указанная сторона договора формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его и направляет другой стороне договора.

Датой поступления другой стороне договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата отправки такого решения по электронной почте.

11.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

11.7. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Договора несет Поставщик.

11.8. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ.

11.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области в установленном порядке.
   2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в претензионном порядке.
   3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий договора в отношении договора, такой обмен осуществляется с использованием электронной почты путем направления электронных уведомлений.

В уведомлении перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его Приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

* 1. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней с момента ее получения.

1. **ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
   2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
   3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору вследствие их наступления.
   4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более 1 (одного) месяца, вследствие чего одна из Сторон потеряла интерес к исполнению Договора, то Стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.
2. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

14. Обеспечение исполнения договора не установлено.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
   2. Любое уведомление, информация или документы, в том числе, прямо предусмотренные Договором, направляются в письменной форме путем нарочного вручения, в виде факсимильного сообщении или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

При исполнении настоящего Договора, для ускорения решения оперативных вопросов, Стороны договорились также обмениваться письмами посредством электронной связи, на адреса электронной почты Сторон, предусмотренные настоящим Договором (статья 18). Письма, направленные посредством электронной связи, имеют юридическую силу, при условии их обязательной регистрации у получающей Стороны.

* 1. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

* 1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если Новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к Новому Заказчику.
  3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
  5. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в форме электронного документа и подписан с использованием электронных цифровых подписей.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**
   1. Приложение № 1 – Техническое задание.
   2. Приложение № 2 – Форма акта приема-передачи земельного участка.
   3. Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи Товара.
2. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОСТАВЩИК** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 1

к Договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕПриложение № 2

к Договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

Акт приема-передачи земельного участка под поставку и установку модульного здания: «Лыжная база»»

|  |  |
| --- | --- |
| г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика (полное наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и

представитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_ договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на поставку и монтаж объекта: «Блочно-модульное здание «Лыжная база»»(далее – Договор) Заказчик передал, а Поставщик принял в натуре земельный участок под поставку и монтаж объекта: «Блочно-модульное здание «Лыжная база»», расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Акт составлен в двух экземплярах.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕДАЛ** | **ПРИНЯЛ** |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОСТАВЩИК** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение № 3

к Договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |  |

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и

Заказчик (полное наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с договором от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на поставку и монтаж объекта: «Блочно-модульное здание «Лыжная база»» (далее – Договор) Поставщик выполнил следующие обязательства: поставка Объекта, монтаж Объекта**,** устройство основания, сетей инженерно-технического обеспечения, пуско-наладка технологического оборудования, выполнение противопожарных мероприятий.

2. Фактическое качество и количество Объекта, соответствует (не соответствует) требованиям договора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Срок поставки и монтажа Объекта, согласно Договору, был установлен – **\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года**. Фактически обязательства по поставке и монтажу Объекта были исполнены «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Недостатки Объекта выявлены/не выявлены

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Поставщик осуществил выполнение обязательств фактически на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. В соответствии с п. \_\_\_\_\_\_ Договора сумма штрафных санкций составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок расчёта штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учётом удержания штрафных санкций, составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. К настоящему акту прилагаются и являются его неотъемлемой частью документы, указанные в п.6.3.1. Договора и перечень специального технологического оборудования для оснащения объекта: «Блочно-модульное здание «Лыжная база»», с обязательным указанием наименования, технических характеристик, количества и цены за единицу технологического оборудования.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОСТАВЩИК** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |