ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на производство работ

| г. Архангельск | «___»____________20__ г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Дейнеко Валентина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту тепловых сетей в г. Архангельске: текущий ремонт участков тепловой сети в районе  домов  №60 корп1 по ул. Партизанская, №16  по ул. Титова, от 2УТ1-6 в сторону 2УТ1-5 (ул. Добролюбова, д. 7 до ул. Добролюбова, д. 1 ), по ул. Мичурина, по ул. Кировская и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. По письменному требованию Заказчика может составляться Проект производства работ.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием и Локальным сметным расчетом, являющимся Приложением № 1,2 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Работы выполняются из материала (иждивением) Подрядчика. Подрядчик может выполнять работы или часть работ из материала Заказчика на давальческих условиях, в пределах общей стоимости работ.

1.4. При выполнении работ с использованием материалов Заказчика (давальческих материалов) в окончательную сумму подлежащих оплате выполненных работ стоимость израсходованных давальческих материалов не включается.

1.5. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, своими силами, из своего материала и/или из материала Заказчика. Все используемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для обработки вещи или иного используемого для исполнения договора имущества Заказчика.

Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

2.1.4. В срок, не позднее одних суток со времени наступления, письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работ в срок.

2.1.5. Передать результат работ Заказчику с оформленной и подписанной уполномоченными представителями сторон отчетной исполнительной документацией. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по передаче отчетной исполнительной документации.

2.1.6. За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора или выполнял работы с иными недостатками.

2.1.7. Не позднее, чем через 1 день после получения письменного требования Заказчика, разработать и представить Заказчику для утверждения проект производства работ, который остается в силе в течение всего срока действия Договора.

2.1.8. Осуществлять оформление всей разрешительной документации на право производства работ.

2.1.9. В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований, соответствующих СНиП, РД, ГОСТ и ТУ, действующих в электроэнергетике и теплоэнергетике на территории РФ.

2.1.10. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957). Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке производственной площадки.

2.1.11. Соблюдать распорядок рабочего дня, установленный Заказчиком. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика выполнения работ.

2.1.12. Соблюдать требования норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, действующие в электроэнергетике и теплоэнергетике на территории РФ.

2.1.13. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Договором и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2.1.14. В течение 5 дней после выполнения обязательств по договору, Подрядчик обязуется передать (выставить) Заказчику счет на оплату и/или счет-фактуру, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. («Счет-фактура» исключается при освобождении Подрядчика от налогообложения по НДС, применении им специальных режимов налогообложения или предоставлении УПД).

2.1.15. В течение 10 дней с момента получения от Заказчика требования об оплате неустойки, начисленной в соответствии с условиями настоящего договора, и заявления о зачете встречных взаимных однородных требований /обязательств/ (обязательство Подрядчика уплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 9.4 настоящего Договора и обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика подписанное уполномоченным лицом письменное подтверждение согласия на прекращение обязательств для надлежащего отражения операции о проведении зачета встречных однородных требований в налоговом учете сторон.

В случае неполучения Заказчиком подтверждения согласия Подрядчика на прекращение обязательств в течение 20 дней с даты направления Заказчиком заявления о зачете Подрядчику, Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ в срок, предусмотренный настоящим договором, при этом соответствующие обязательства сторон считаются прекращенными на условиях, изложенных в заявлении о зачете в силу ст. 410 ГК РФ.

В случае если содержание полученного Заказчиком в указанный срок ответа Подрядчика на заявление о зачете не позволяет расценить данный ответ в качестве согласия Подрядчика на прекращение обязательств, Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику часть стоимости выполненных работ (в размере, равном сумме начисленной Подрядчику неустойки) до тех пор, пока Подрядчик не исполнит обязательство перед Заказчиком по оплате начисленной Подрядчику неустойки  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика либо предоставления безусловного письменного согласия на проведение зачета встречных однородных требований.

Во всех вышеуказанных случаях Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором.

2.1.16. Если работы по настоящему договору производятся из материалов, изделий и конструкций Подрядчика, Подрядчик документально подтверждает их фактическую стоимость на основе копий первичных бухгалтерских документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.

2.1.17. Принять от Заказчика площадку для выполнения работ (далее - площадку), содержать ее, а также прилегающую территорию, обеспечить ее охрану и сдать по окончании работ. Проведение восстановительных работ на площадке осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.1.18 Подрядчик обязан по окончании работ, в сроки, предусмотренные Договором, передать по акту сдачи-приемки Заказчику площадку с результатом выполненных работ, предусмотренным Договором и Техническим заданием, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

2.1.19. До начала работ ознакомиться с действующими локальными нормативными актами Заказчика в области охраны окружающей природной среды, промышленной и пожарной безопасности, действующими актами электроэнергетики.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему договору только после предварительного письменного согласования кандидатуры субподрядчика с Заказчиком. Объем работ, выполняемых привлеченной субподрядной организацией, не должен превышать 50% от полного объема работ по Техническому заданию. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сроки, качество и объемы работ.

2.2.3. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору иностранных граждан, заявка о допуске на объект данных лиц подается заблаговременно, но не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до посещения объекта.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Подрядчика.

2.3.2. Произвести оплату работ по цене, указанной в п.4.1 настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.

2.4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ привлечь для выполнения работ другую подрядную организацию. При этом Подрядчик обязуется возместить разницу между ценой работ, произведенных привлеченной подрядной организацией и ценой, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, если цена работ, произведенных привлеченной подрядной организацией больше, чем цена, указанная в п. 4.1. настоящего Договора.

2.4.5. При выявлении недостатков выполненных работ после передачи ему результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

С момента подписания договора в течении 3-х календарных дней..

3.2. Сроки завершения отдельных видов работ определяются Графиком выполнения работ, который является Приложением № 3 к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена Договора определяется Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и включает стоимость материалов, работ, гарантийного обслуживания, а также налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, прочие расходы Подрядчика в связи с выполнением Работ по Договору, вознаграждение Подрядчика, и составляет ___________________ (_______________________________________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 20% - .

Примечание:

В случае освобождения Подрядчика от налогообложения по НДС или применения им специальных режимов налогообложения, необходимо указать: НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (Уведомление № ___     от ___). К Договору следует приложить документы, являющиеся основанием для освобождения от уплаты НДС.

4.2. Указанная цена настоящего Договора является твердой на весь срок выполнения Работ.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 (в установленных действующим законодательством случаях), при условии получения от Подрядчика счета на оплату и/или счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 7 рабочих дней с даты получения счета на оплату и счета-фактуры.

5.2. По усмотрению Заказчика может быть произведена частичная предварительная оплата, как стоимости работ, так и стоимости материалов.

5.3. Окончательная оплата работ производится Заказчиком  не позднее 7 рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и получения от Подрядчика счета на оплату и/или счета – фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также при условии поступления на расчетный счет Заказчика от Подрядчика в полной сумме денежных средств в оплату неустоек (либо прекращения обязательства по оплате данных неустоек способами, предусмотренными действующим законодательством РФ), обязанность по уплате которых установлена п. 9.4 Договора (в случае, если требование об оплате неустоек было направлено Заказчиком в адрес Подрядчика).

В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и/или счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 7 рабочих дней с даты получения счета на оплату и/или счета-фактуры.

В случае неуплаты Заказчиком причитающейся Подрядчику оплаты за выполненные работы, Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ, в случае наличия встречного неисполненного обязательства Подрядчика по уплате Заказчику неустоек, предусмотренных п. 9.4 Договора.

5.4. Все первичные документы должны содержать ссылку на номер, дату и наименование Договора.

5.5. Если работы по Договору производятся из материала Заказчика, указанные материалы передаются по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, и счета фактуры, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных материалов. Отчет об использовании переданных Заказчиком материалов оформляется Подрядчиком на основании ведомости переработки давальческих материалов. Ведомость переработки давальческих материалов передается Подрядчиком Заказчику одновременно с актами форм КС-2, КС-3.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка работы и оценка качества производится представителем Заказчика в соответствии с нормативно-технической документацией единовременно, после выполнения всего комплекса работ или после истечения общего срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

Приемка-сдача после окончания выполнения всего объема работ оформляется актом   КС-2, справкой КС-3.

6.2. В случае выявления несоответствия (недостатков) результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Заказчик составляет Акт устранения несоответствия (недостатков) с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик после получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

6.3. После истечения срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, стороны составляют Акт приемки по форме КС-2 в срок, не позднее 5 рабочих дней с даты истечения общего срока выполнения работ. Если при составлении Акта приемки по форме КС-2 сторонами будут выявлены несоответствия (недостатки) результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Данное соглашение составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока, указанного ниже, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный срок работ составляет __ месяцев (лет) с даты подписания сторонами акта приема – передачи выполненных работ, предусмотренного п. 6.3 настоящего Договора.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены работы, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок Заказчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке. В этом случае Акт направляется Подрядчику в срок, не позднее 5 дней с даты его составления. Указанные в Акте данные не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или Заказчика.

7.5. Если недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком за счет Подрядчика. Данный акт является обязательным для сторон настоящего договора.

7.6. Качество выполненных Подрядчиком работ по договору должно соответствовать Гарантированным показателям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору), являющемся его неотъемлемой частью.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна в срок не позднее 14 дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также заключение Торгово-промышленной палаты, действующей на территории региона регистрации соответствующей Стороны, удостоверяющее наличие и срок действия этих обстоятельств и, по возможности, дающее оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.2. Заключив настоящий договор, Подрядчик выразил свое согласие и подтвердил право Заказчика прекратить встречные взаимные обязательства (обязательство Подрядчика уплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 9.4. настоящего Договора и обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ) в порядке, установленном настоящим Договором.

9.3. В случае начисления Заказчиком неустойки, предусмотренной п. 9.4. настоящего договора, Заказчик, одновременно с требованием об уплате неустойки, направляет Подрядчику заявление о зачете, предусмотренное статьей 410 Гражданского кодекса РФ.

9.4. За неисполнение своих обязательств, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штрафную неустойку в следующих размерах:

9.4.1. за начало и/или окончание работ после установленного срока – неустойка, в размере 0,1%, от стоимости договора за каждый день просрочки до фактической даты начала (окончания) работ;

9.4.2. за нарушение любого промежуточного срока выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) – неустойка, в размере 0,1%, от стоимости договора за каждый день просрочки;

9.4.3. за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – неустойка, в размере 0,1%, от стоимости договора за каждый день просрочки.

9.4.4. за нарушения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды, Подрядчик обязуется, в срок, не позднее 5 дней со дня получения требования Заказчика, уплатить штраф в размере 10 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.4.5. за нарушение работником и/или работниками Подрядчика (либо работником и/или работниками привлеченного Подрядчиком третьего лица) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории энергообъекта Заказчика, выразившегося в появлении на территории Заказчика  в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, или распитии на территории Заказчика алкогольных напитков (и/или употреблении наркотических и/или токсических средств) Подрядчик выплачивает Заказчику штраф  в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой установленный факт; в случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

9.4.6. в случае начисления надзорными органами штрафов и (или) взыскания с Заказчика санкций за нарушение требований регламента оптового рынка электроэнергии и мощности, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.

9.4.7. за нарушения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований, изложенных в пункте 2.1.4. настоящего Договора Подрядчик обязуется, в срок, не позднее 5 дней со дня получения требования Заказчика, уплатить штраф в размере 50 000 рублей.

9.4.8. в случае несанкционированного (не удостоверенного надлежащим образом оформленными документами) вынос/вывоз (попытку выноса/вывоза) ТМЦ Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой установленный случай.

9.5. Суммы неустоек за нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему договору считаются начисленными с момента их признания в случаях и порядке установленных пунктами 2.1.15, 9.2.-9.4 или уплаты Подрядчиком, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм произведенных работ по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости принятых работ из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Подрядчиком, либо с субподрядными организациями. Указанные имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить потери. Выплата возмещения осуществляется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика претензии с приложением подтверждающих документов.

9.7. В случае просрочки оплаты выполненных работ против сроков, установленных настоящим Договором по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку, в размере 0,1%, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Ответственность по уплате неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не распространяется на обязательства по уплате Заказчиком авансовых платежей и предварительной оплаты.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

9.8. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.9. Помимо оснований расторжения договора, установленных законодательством РФ, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае сообщения Подрядчиком недостоверных сведений, предъявленных при проведении конкурса, путем направления Подрядчику уведомления о расторжении договора, без обращения в суд.

9.10. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, при этом договор является расторгнутым по истечении 5 дней с даты направления письменного уведомления.

9.11. В случае расторжения Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, в том числе уплатить предусмотренную настоящим договором неустойку.

9.12. В случае несоответствия качества выполненных подрядчиком работ по договору (не достижения результатом выполненных работ гарантированных показателей), Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 10% от стоимости выполненных работ.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. До обращения в Арбитражный суд с требованием, вытекающим из настоящего Договора обязательным для Сторон, является предъявление соответствующей претензии.

10.3. Претензии предъявляются в письменной форме, к ним прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих предъявленные требования. Направляются претензии на юридический адрес Стороны, по почте заказным письмом с уведомлением.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 20 дней со дня получения и уведомить в письменной форме другую Сторону (предъявителя претензии) об удовлетворении (в том числе о частичном удовлетворении) или отклонении данной претензии.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

11.3. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

11.4. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных от Заказчика подлинных документов, а также несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после прекращения его действия. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный разглашением Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере, кроме того уплатить штрафную неустойку в размере 25% от стоимости работ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до                       полного исполнения сторонами своих обязательств.

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон.

13.2 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и в обязательном порядке содержат ссылку на порядковый номер приложения, номер и дату заключения данного договора.

14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

14.1 Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его действия:

а) Работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.

b) Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания.

c) Подрядчик является платёжеспособным и состоятельным. Термины «платёжеспособный и состоятельный» для целей настоящей статьи означает: 1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Подрядчика не имеет возбуждённого дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявления о признании его банкротом.

d) Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.

е) В отношении каждого привлекаемого Подрядчиком соисполнителя/субподрядчика Подрядчик запросит и изучит информацию и документы (аналогичные информации и документам, запрошенным Заказчиком у Подрядчика), достаточные для вывода о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким соисполнителем/субподрядчиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.

14.2. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах, а также заверения об обстоятельствах, которые будут предоставляться в период действия настоящего договора:

- являются заверениями об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые имеют значение для заключения и исполнения настоящего Договора;

- составляют сведения, на которые полагается Заказчик при заключении и исполнении настоящего Договора.

14.3. Условие о праве на одностороннее расторжение договора:

В случае недостоверности (в том числе частичной) любого из заверений об обстоятельствах, указанных в п 14.1 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 431.2, 450 и 450.1 гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора относится к основаниям, связанным с нарушением Подрядчиком своих обязательств.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. ООО «АГТС» информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики Общества. Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой Компании.

15.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 15.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение п. 15.1. настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено соответствующей Стороной в течение десяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

15.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств по п. 15.2. п. 15.3. настоящего Договора другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, на основании п. 15.2. п. 15.3. настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

16.1. Подрядчик гарантирует следующее:

- Подрядчик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Подрядчике, он обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее договор от имени и по поручению Подрядчика, на день подписания имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора;

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые органы налоговая отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Подрядчик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию работ Заказчику, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены работ;

- Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по Договору.

16.2. В случае получения Подрядчиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Подрядчик обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней после его получения.

16.3. Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и обязательств (в частности, установленных в разделе 2 Договора).

16.4. Подрядчик возместит Заказчику полностью имущественные потери, возникшие из-за того, что Заказчик отказался от вычетов НДС и расходов по операциям с Подрядчиком, то есть представил в налоговый орган уточненную декларацию с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках договора с Подрядчиком, в связи с протоколом, составленным по итогам комиссии или рабочей встречи в налоговом органе, в котором Заказчику рекомендовано исключить указанные операции.

16.5. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Заказчику, в размере, равном сумме вычетов НДС или расходов, а также сумме уплаченных пеней.

16.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования.

16.7. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения стороной извещения место нахождения, название, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.

17.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.

17.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17.4. Корреспонденция и платежи, отправленные (перечисленные) по указанным в настоящем Договоре реквизитам, будут считаться надлежащим образом отправленными (перечисленными), если только одна из Сторон заранее не направит другой стороне письменное уведомление об изменении своих реквизитов.

17.6. Для целей соблюдения положений настоящего договора Стороны будут использовать реквизиты, указанные в разделе 18.

17.7. С даты заключения настоящего договора все иные соглашения между сторонами, касающиеся предмета настоящего договора, утрачивают силу.

17.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет.

Приложение № 3 - График выполнения работ.

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети» Юридический адрес: 163046, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д.26, 3 этаж, пом. 9. Тел: (8182) 40-88-80 Эл.почта: info@agtc.space ОГРН: 1212900008001 ИНН: 2901308154 КПП: 290101001 Р/с: 40702810701920000236 К/с: 30101810145250000411 БИК: 044525411 Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве Генеральный директор ООО «АГТС» ________________В.А. Дейнеко МП | Подрядчик: Юридический адрес: Тел: Эл.почта: ОГРН: ИНН: КПП: Р/с: К/с: БИК: Банк: _________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда на выполнение работ

№ ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на выполнение работ по текущему ремонту участков тепловой сети в районе домов №60 корп1 по ул. Партизанская, №16 по ул. Титова, от 2УТ1-6 в сторону 2УТ1-5 (ул. Добролюбова, д. 7 до ул. Добролюбова, д. 1), по ул. Мичурина, по ул. Кировская

- Наименование предприятия

ООО «АГТС»

- Наименование оборудования

Тепловые сети в районе домов №60 корп1 по ул. Партизанская, №16 по ул. Титова, от 2УТ1-6 в сторону 2УТ1-5 (ул. Добролюбова, д. 7 до ул. Добролюбова, д. 1), по ул. Мичурина, по ул. Кировская

- Основание для производства работ

Ремонтная программа Общества с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети»

- Цель проведения работ

Ремонт тепловых сетей в г. Архангельске

- Содержание работ

  - Объемы работ по ремонту объектов действующего производства согласно Локальному сметному расчету (Приложение №2).

  - Условия передачи необходимого технологического оборудования и материалов для ремонтируемого объекта:

- передача материалов и оборудования заказчиком Подрядчику для использования при выполнении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), актом о приёме-передаче оборудования в монтаж;

- после окончания работы Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчёт об израсходовании материала (оборудования), а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика выкупить его с проведением взаиморасчётов в установленном законодательством порядке;

- возвести на территории строительной площадки временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также для выполнения работ по договору. В случае необходимости соорудить (создать) временные подъездные дороги к месту производства работ;

- при поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на место производства работ осуществляется входной контроль, при котором проверяют соответствие показателей качества материалов и оборудования требованиям стандартов, наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, присутствие представителя Заказчика обязательно. Результаты входного контроля должны быть задокументированы – Подрядчик составляет акт входного контроля, который подписывается представителя обоих сторон;

- в случае выявления любой из сторон недостатков (некомплектности) материалов и оборудования, выявленных на месте производства работ в процессе их приёмки сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана поставить об этом в известность другую сторону. При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями сторон составляется соответствующий акт;

- если качество материалов и оборудования не соответствует требованиям настоящего технического задания и/или Обязательным Техническим правилам, либо материалы и оборудование непригодны для использования при выполнении работ, в том числе по иным основаниям, Подрядчик обязан приобрести за свой счёт новые материалы и оборудование взамен непригодных, после получения письменного согласования стоимости и объемов с Заказчиком.

5.3. Условия выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием силами Подрядчика или субподрядной организацией:

– подрядчик получает разрешение (ордер) на право проведения земляных работ;

- подрядчик ведет общий журнал работ (КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ). Заказчик (его представитель) проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика;

- в случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее;

- результаты приёмки работ, скрываемых последующими работами, оформляются Подрядчиком актами освидетельствования срытых работ на месте производства работ, присутствие представителя Заказчика обязательно;

- при необходимости результаты приёмки отдельных конструкций оформляются Подрядчиком актами промежуточной приёмки ответственных конструкций.

5.4. Условия утилизации мусора:

Демонтированные металлические конструкции, трубопроводы, связи, арматура, каркасы и элементы (лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, далее – Металлолом) являются собственностью Заказчика и передаются материально-ответственному лицу Заказчика с оформлением приемо-сдаточного акта. Подрядчик обеспечивает за свой счет перевозку Металлолома к месту его временного складирования, определенному Заказчиком, на расстояние до 35 км.

Все отходы, образовавшиеся при выполнении работ, Подрядчик обязан передать для обработки/утилизации/обезвреживания/размещения в соответствии с требованиями федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Обращение с твердыми коммунальными отходами Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с нормативно-правовыми актами, иметь договор с региональным оператором.

5.5.   В случае повреждения инженерных коммуникаций, оборудования находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет.

5.6.   По окончании работ Подрядчик должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию.

5.7.  Заказчик осуществляет в процессе выполнения работ технический надзор и контроль соответствия объема и стоимости работ, а также контроль соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

5.8.  Порядок допуска Подрядчика к выполнению работ.

Допуск Подрядчика для выполнения работ производится работником Заказчика, имеющим право выдачи нарядов, по наряду-допуску либо по распоряжению. Подрядчик допускается к выполнению работ после прохождения вводного инструктажа в группе Охраны труда и производственного контроля Заказчика. Перечень лиц, оказывающих указанные работы, Подрядчик предоставляет списком.

5.9.   Условия пуско-наладочных работ. – на этапе приёмки из монтажа сетей Подрядчик совместно с представителем Заказчика осуществляет промывку трубопроводов и испытания трубопроводов на прочность и герметичность с оформлением соответствующих актов.

5.10. Необходимость разработки инструкций по эксплуатации – не требуется.

5.11. Условия проведения обучения персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное (реконструированное) оборудование – не требуется.

5.12. Сдача объекта Заказчику.

Заказчик вправе при исполнении договора дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные данным Техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта, с корректировкой перечня материалов, закупаемых Подрядчиком (Заказчиком).

6.  Требования к Подрядчику

6.1   Членство в СРО.

6.1.1 Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Подрядчик должен предоставить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации". Эта выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.

В соответствии с законом № 124-ФЗ от 01.05.2022 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства необходимо только индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, осуществляющему работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, стоимость которых превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, за исключением лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 3.1 статьи 52 Кодекса установлена обязанность членства в саморегулируемой организации лиц, являющихся застройщиками, в случае самостоятельного выполнения ими работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, и для юридических лиц, выполняющих на основании договора функции застройщика т.е. техническим заказчикам.

Согласно требованиям части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса  РФ только при выполнении работ по договорам о строительстве, реконструкции и капитальному ремонту, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором необходимо обязательное членство индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При выполнении работ по монтажу оборудования и пусконаладочных работ, в том числе по договорам субподряда, членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства индивидуального предпринимателя или юридического лица, с которым заключается договор на выполнение работ, не требуется.

Постановлением Правительства РФ от 11.05.207 №559 установлены требования к членам саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе в части аттестации руководителей и специалистов по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Подрядчика не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

6.1.2. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр.лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

6.1.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

6.2.    Требования к численности и квалификации персонала Подрядчика:

Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами и обеспечить их наличие на месте производства работ в сроки, указанные в п. 8 настоящего технического задания.

6.2.2   Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в установленном порядке и иметь сертификаты, допуски, необходимые для исполнения обязательств по договору.

В случае отсутствия необходимого персонала, Подрядчик должен предоставить сведения о привлекаемых специалистах.

6.3 Требования к материально-техническому обеспечению Подрядчика:

6.3.1. Подрядчик должен иметь в наличии программное обеспечение, вычислительную технику и периферийное оборудование к ней, помещения, механизмы, грузоподъемные машины, транспортные средства, оснастку и прочие средства, необходимые для выполнения работ.

6.3.2. Подрядчик должен использовать сертифицированные механизмы, оборудование, инструмент и прочие тех. средства, имеющие разрешение на применение для безопасного выполнения работы.

6.3.3. Подрядчик должен иметь в наличии механизмы, грузоподъемные машины и автотранспортные средства необходимые для выполнения работ по настоящему техническому заданию на праве собственности и (или) ином законном основании на срок исполнения договора.

6.3.4. До начала производства работ в соответствии с действующими НТД, Подрядчик предоставляет Заказчику требуемую разрешительно-аттестационную документацию:

– перечень лиц ответственных за производство работ;

– перечень лиц ответственных за работу с г/п механизмами;

– перечень лиц, имеющих допуск к сварочным работам;

– перечень лиц, имеющих допуск к электромонтажным работам.

6.3.5. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (Проектов, ППР, графиков производства работ и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.6. Наличие у лиц допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

6.7. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности, пожарной безопасности.

6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал средствами защиты, а также всем необходимым инструментом и приспособлением (за исключением поставляемого заводом- изготовителем оборудования).

6.10. Наличие производственной базы в районе выполнения работ.

6.11. Срок действия разрешительных документов, не должен быть меньше срока выполнения работ.

6.12. Подрядная организация, привлекая подрядную организацию на субподряд, обязана предоставить договор с данной подрядной организацией и все документы в соответствии с разделом ТЗ «требования к Подрядчику».

6.13. Привлечение подрядных организаций на субподряд по выполнению работ должно быть согласовано с Заказчиком. Объем услуг, оказываемых привлеченной субподрядной организацией, не должен превышать 50% от полного объема оказываемых услуг по техническому заданию. При этом Подрядчик услуг несет перед Заказчиком ответственность за сроки, качество и объемы оказания субподрядных услуг.

6.14. Подрядная организация, привлекающая другую подрядную организацию на субподряд по выполнению объемов работ в соответствии с ТЗ, несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.15. Подрядчик проводит экспертизу Локального сметного расчета в ГАУ АО "АРЦЦС".

6.16. Применяемые материалы и оборудование, закупаемые Подрядчиком на работы, должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта. Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

7.   Требования к выполнению работ

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, формулярами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика разработать и согласовать с Заказчиком ППР.

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно техническими документами в рамках настоящего ТЗ.

7.3. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельные отчеты о ходе выполнения подрядных работ.

7.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о любых не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые повлияют на своевременность выполнения работ, либо создают невозможность их завершения.

7.5. Обязательное соблюдение требований следующих нормативно- технических документов:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» 2004г.

- «ПТЭ» электрических станций и сетей РФ 2003г. (приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 года N 229).

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н).

- РД 153-34.0-03.301-00. ВППБ 01-02-95* «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов».

- Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правила по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ;

- Иная документация, не указанная в данном техническом задании.

7.6. При производстве работ должны использоваться только сертифицированные материалы и оборудование.

7.7 Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД 34.70.110-92 «Правил организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях.

8.    Сроки выполнения работ

8.1. С момента подписания договора в течении 3 календарных дней.

9.   Требования к приемке

9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

9.2. Приемка работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекций всех работ и подписанием акта сдачи-приемки формы КС-2. Приемка работы и оценка качества производится представителем Заказчика в соответствии с нормативно-технической документацией однократно после выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ в срок, не позднее 7 рабочих дней с даты получения ведомости выполненных работ и акта сдачи-приемки формы КС-2.

9.3. Для согласования актов выполненных работ (услуг) Подрядчик в обязательном порядке предоставляет их в электронном виде в формате gsfx или xml.

9.4. Подрядчик обязан уведомить в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом на скрытые работы.

9.5. Приемка должна осуществляется в соответствии с НТД, СНиП 3.01.04-87, ПР 34-70-002-83, РД 34.20.401-83, СО 34.04.181-2003.

9.6. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

9.7. Работа считается выполненной в случае достижения номинальных (паспортных) характеристик оборудования, установленных приемо-сдаточными испытаниями, и сдачи заказчику отчетной технической документации.

10.   Документация, предъявляемая заказчику

Подрядчик предъявляет Заказчику:

10.1. Перечень организаций, участвующих в производстве работ, фамилии, Ф.И.О. ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

10.2. Документацию в объеме, предусмотренном НТД.

10.3. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования (на русском языке).

10.4. Акты скрытых работ и промежуточные Акты приемки отдельных узлов и конструкций.

10.5. Акты о приемке после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

10.6. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

10.7. Ведомость запланированных и выполненных объемов работ.

10.8. Журналы производства работ и авторского надзора, проектных организаций.

10.9. Разрешение (ордер) на право проведения земляных работ, согласования с владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков, попадающих в пятно ремонта – при необходимости.

10.10. Перечень дополнительных работ и исполнительных схем, не предусмотренных ТЗ, Проектом.

10.11. Другая необходимая документация.

11.   Гарантия Подрядчика

Подрядчик должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с ремонтной, проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3. Соответствие результата работ техническим характеристикам в течение всего гарантийного срока.

11.4. Гарантийный срок на результат работ, включая работы, материалы, оборудование и все конструктивные элементы Объекта устанавливается 18 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые подрядчиком. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.

12. Ведомость МТР Заказчика.

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 219/315 (М) | шт | 10 |
| 2 | Кран шаровой КШ.П.100.25-01 ДУ 100,0 мм РУ 2,5 МПА | шт | 4 |
| 3 | Отвод Ду 273 *6*8 стальной | шт | 2 |
| 4 | Отвод Ст 273х7(8)-90-1-ППУ-ПЭ/400 L=1000/1000# Труба 273х7 ГОСТ 10705/ Ст 20, отвод ГОСТ 17375/ Ст 2 | шт | 2 |
| 5 | Труба Ст 219х6-1-ППУ-ОЦ/315# Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м | 3,2 |
| 6 | Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ/315# Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м | 142,5 |
| 7 | Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ/400# Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м | 8,2 |
| 8 | Труба Ст20 (ГОСТ 10705 273х7(6)-1-ППУ ПЭ | м | 44,5 |

Заказчик вправе при исполнении договора дополнять, изменять или исключать МТР, определенные данным Техническим заданием.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «АГТС» __________________/ В.А. Дейнеко | __________________/ |