ДОГОВОР  №____

г. Нефтеюганск					                                   «___»_____2025 года

Акционерное общество «Юганскводоканал» (АО «ЮВК») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Федюнина Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании_________, с другой стороны, именуемые далее по тексту договора Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по  выполнению работ по капитальному ремонту объекта: «Сети водоснабжения к жилому №12 в 14 микрорайоне», по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,  мкр-н 14 д. 12. Инв. № 30060. (капитальный ремонт водопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Объемы работ и их стоимость приведены в Техническом задании Приложение №1 к настоящему договору (далее – Техническое задание, Приложение №1).

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, принять выполненные работы и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работы с момента подписания настоящего договора. Полностью завершить работы и сдать их результат «Заказчику» в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.4. Место выполнения работ: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, трубопровод холодного водоснабжения в 14 мкр. д №12.

- Сумма договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется ведомостью договорной цены, сформированной на основании  проектно-сметной документации и на момент подписания договора составляет __________ (___________) рублей ___ копеек с НДС/ без НДС.

2.2. Срок оплаты: перечисление аванса не предусмотрено. Оплата за 100% выполненных работ, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, за фактически выполненные работы, в течение 7 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в следующем порядке:  Подрядчик предоставляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 утвержденную Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении  унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве  и ремонтно-строительных работ» составленную на основании акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, а также документы необходимые для оплаты (счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов).

Сверка взаимных расчетов производится по согласованию сторон.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ по договору, а также все затраты, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ, приобретением изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения работ, с учетом расходов на доставку, на перевозку, коммунальные платежи, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

2.4. Договор подлежит изменению по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

- Сроки производства работ.

3.1 «Подрядчик» выполняет работы в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, собственными силами и средствами, с применением своих инструментов, конструкций, с использованием своего оборудования, из своих материалов, в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2. Срок выполнения работ:

1. Начало работ:  с даты заключения договора.

2. Окончание работ: три календарных дня с момента подписания договора.

Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

- Права и обязанности «Заказчика».

  - Для реализации настоящего договора «Заказчик» обязуется:

4.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.1.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, установленном настоящим договором.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

4.1.4.  Назначить ответственным представителем по исполнению настоящего договора начальник ЦИС: Просандеев Андрей Васильевич,  телефон:+ 7 (3463) 22-28-05.

5. Обязанности «Подрядчика».

5.1. Для реализации настоящего договора «Подрядчик» обязуется:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора,  на основании дефектных ведомостей, технического задания, с учетом указаний, поступивших от «Заказчика» в процессе выполнения работ.  Сдать выполненные работы и исполнительную документацию «Заказчику» в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности сооружения или его части.

5.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. Замена ранее согласованных с «Заказчиком» материалов, учтенных техническим заданием, производится только после согласования с «Заказчиком».

5.1.4.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.5.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.6.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.7.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.8. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.9.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.10.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.11.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.1. Договора сроки и передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

5.1.12.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.2. Подрядчик обеспечивает временные подсоединения коммуникаций в точках подключения, соответствующих техническим условиям, и их обслуживание на период выполнения Работ на Строительной площадке; обеспечивает, своевременно и за свой счет, все необходимые согласования для подсоединения коммуникаций к временным и постоянным инженерным сетям.

Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.

5.3. Назначить ответственным по исполнению настоящего договора: ___________________________________

6. Сдача и приемка выполненных работ

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется на основании принятых актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, исполнительной документации, акта приемки в эксплуатацию комиссией законченных  капитальным ремонтом объектов.

6.2.Сдача результата работ производится сторонами по акту сдачи-приемки выполненных работ, подписанному полномочными представителями сторон. Представитель «Заказчика» подписывает акт приемки выполненных работ при предъявлении «Подрядчиком» документов, подтверждающих факт передачи отходов в специализированную организацию (счет-фактура).

6.3. «Подрядчик» за 3 (три) дня до начала приемки извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций или скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

6.4. В случае обнаружения некачественно выполненных работ и применения материалов не согласованных с «Заказчиком», «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ  обязан в установленный «Заказчиком» срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.5. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется «Заказчиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения «Заказчиком» извещения от «Подрядчика» о готовности к сдаче - приемки выполненных работ.

6.6. Сдача выполненных «Подрядчиком» работ и приемка их по каждому объекту оформляются актом, подписанным полномочными представителями сторон. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.

6.7.  «Заказчик»  назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с  «Подрядчиком» осуществляет  приемку  выполненных  работ,  строительный контроль   и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов  и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации.

6.8. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

6.9. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и результатов выполненной работы до ее окончательной приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».

7. Гарантии качества.

7.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ и использованных при их производстве материалов «Подрядчика» устанавливается с момента подписания сторонами акта приемки результатов полностью завершенных работ.

Срок предоставления гарантии качества работ устанавливается Подрядчиком и должен составлять не менее 5 (пять)  лет со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации работ (материалов) на объекте обнаружены дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Истечение сроков в этом случае приостанавливается в момент получения «Подрядчиком» извещения и продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.3. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.4.Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных,  стихийных явлений) или событий чрезвычайного характера (эпидемии, военные действия) и других, независящих от сторон, обстоятельств, если эти обстоятельства носят непредвиденный и непредотвратимый характер, возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при чем ни одна из сторон, не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков, кроме тех, которые были причинены неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Свидетельство, либо другой документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Ответственность сторон.

9.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей.

9.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

9.4. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 50 000 рублей , если цена договора не превышает 1 млн.рублей;

б) 100 000 рублей, если цена договора составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей;

в) 150 000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

г) 200 000 рублей, если цена договора превышает 10 млн. рублей

12.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий договор составлен в соответствии с условиями действующего законодательства на территории Российской Федерации.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат условиям пунктов  настоящего договора. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение десяти дней с момента получения претензии.

10.5. Спорные вопросы  между «Заказчиком» и «Подрядчиком», возникающие по поводу недостатков выполненной работы, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон.

10.6. Споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 30.12.2025 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

10.8. Настоящий договор заключен в форме электронного документа на электронной торговой площадке и подписан Сторонами усиленными электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии договора в письменной форме.

10.9. Приложение №1 – Техническое задание.

11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| АО «Юганскводоканал» Адрес: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 7мкр., строение 57 ИНН 8604048909, КПП 860401001 р/с 40702810700070001127 к/с 30101810465777100812 Банк: Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка « ФК Открытие» Ханты-Мансийск, БИК: 047162812 Тел. (3463)23-24-91 Эл.почта: uvk@uvk86.ru |  |
| ____________________В.В. Федюнин | _____________________ |

Приложение №1 к договору №___

от «____» ___________2025г.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту объекта:

«Сети водоснабжения к жилому №12 в 14 микрорайоне», по адресу: ХМАО-Югра,

г. Нефтеюганск,  мкр-н 14 д. 12. Инв. № 30060.

(капитальный ремонт водопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

| № п/п | Содержание документации |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общая информация |  |  |  |
| 1.1. |  | Информация о заказчике | Наименование заказчика: АО «Юганскводоканал» Местонахождение: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57; Почтовый адрес: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57; Адрес электронной почты: uvk@uvk86.ru, телефон: 8 (3463) 23-24-91, факс: 8 (3463) 24-31-50. Лицо ответственное по технической документации : Начальник цеха ИС Просандеев А.В. |
| 2.Предмет договора |  |  |  |
| 2.1. | Наименование и перечень выполняемых работ |  | 1.1. Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ-1401 на ул. Мамонтовская к жилому дому №12 в 14 мкр-не (методом ГНБ) трубы D110мм ПЭ100SDR, один участок, протяженностью 62м. 1.2. Земляные работы: обустройство приямка, бурение горизонтальной скважины, протаскивание трубы (плети). Пайка в стык: труб ПНД D110мм, переходов ПЭØ110мм на сталь Ø108мм. 1.3. Провести промывку, дезинфекцию, испытание на прочность и сдачу трубопроводов в эксплуатацию согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 3.04.02-85* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |
| 2.2. | Основание проведения работ |  | Дополнительное соглашение №2 от 22.12.2017г. к договору аренды № 17/16 от 17.10.2016г. Объект относится к ветхим сетям, износ составляет – 95%. |
| 2.3. | Мощность объекта, объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ: Бестраншейная прокладка (методом ГНБ) труб ПЭ D110мм – один участок: 62 м. |
| 2.4. | Цели использования результатов работ и конечный результат выполнения работ |  | Улучшение технического состояния объекта, обеспечивающего бесперебойное водоснабжение населения. |
| 3.Цена договора |  |  |  |
| 3.1. | Источник финансирования |  | Средства АО «Юганскводоканал». |
| 3.2. | Лимит финансирования и начальная цена договора |  | 466 666 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС |
| 3.3. | Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в полном объеме и надлежащего качества, в т. ч. материалов, командировочных, транспортных затрат, расходов по уплате налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин и других обязательных платежей. |
| 3.3. | Форма, сроки, порядок оплаты работ, в том числе размер авансовых платежей по этапам работ |  | Перечисление аванса не предусмотрено. Оплата за 100% выполненных работ, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, за фактически выполненные работы, в течение 7 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 4.Изменение условий договора |  |  |  |
| 4.1. | Изменение объема работ в ходе исполнения договора |  | Допускается, по согласованию сторон. |
| 5.Требования к участникам размещения заказа, предусмотренные предметом договора |  |  |  |
| 5.1. | Обязательные требования к участникам размещения заказа, предусмотренные предметом договора |  | Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: -не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса цен; -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупки; - отсутствие у указанного лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; -Наличие свидетельства саморегулируемой организации на допуск работам: п.16. Устройство наружных сетей водопровода. (в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в порядке требований части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса. Указанные требования предъявляются ко всем участникам открытого запроса цен |
| 5.2. | Дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные предметом договора |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки |
| 5.3. | Квалификационные требования, требования к опыту работ участника размещения заказа |  | Наличие опыта выполнения аналогичных работ. |
| 6.Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 6.1. | Общие требования к выполняемым работам |  | Выполнение работ согласно схеме производства работ (приложение №1 на 1 листе) в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. |
| 6.2. | Требования к качеству работ, к безопасности выполнения работ |  | Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать действующим нормативным документам в строительстве и договору. При производстве работ соблюдать требования СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение наружные сети и сооружения», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.12г. №390, Федерального закона РФ от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного федеральным законом от 22.07.08 №123-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия. Контроль качества и других законодательных документов и нормативных актов, регламентирующих безопасность выполнения работ. Все применяемые материалы, трубы, готовые изделия, узлы, должны иметь сертификаты. |
| 6.3. | Требования к техническим характеристикам работ |  | Производство работ должно осуществляться в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», внутренними регламентами и правилами действующими на территории АО «ЮВК», в соответствии с требованиями условий, полученными при согласовании производства земляных работ с заинтересованными организациями. |
| 6.4. | Требования к результатам работ (функциональные характеристики) |  | Результат выполненной подрядчиком работы должен соответствовать условиям договора и в момент передачи исполнительной документации заказчику обладать свойствами, указанными в договоре, и в пределах гарантийного срока быть пригодным для установленного договором использования. |
| 7.Срок и объем гарантии |  |  |  |
| 7.1. | Требования по объему гарантий качества выполняемых работ |  | Гарантии качества выполненных работ распространяются на весь результат работ, выполненный подрядчиком. |
| 7.2. | Требования по сроку гарантий на результаты выполняемых работ |  | 5 лет |
| 8.Место, сроки и условия выполнения работ |  |  |  |
| 8.1. | Место выполнения работ |  | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, трубопровод холодного водоснабжения в 14 мкр. д №12. |
| 8.2. | Сроки (периоды) выполнения работ |  | Три календарных дня с момента подписания договора. |
| 8.3. | Срок действия договора |  | С даты подписания договора и до 30.12.2025года. |
| 8.4. | Условия выполнения работ. Привлечение субподрядных организаций. |  | Подрядчик выполняет работы из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами или силами привлеченных субподрядных организаций. Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и ведет учет всех выявленных нарушений. |
| 9.Порядок сдачи и приёмки результатов работ |  |  |  |
| 9.1. | Условия сдачи и приемки результатов работ |  | До начала производства строительно-монтажных работ подрядчику необходимо предоставить: -документ, подтверждающий квалификацию лиц, ответственных за производство работ (удостоверение, сертификат); -документы, удостоверяющие происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов и конструкций и сертификатов соответствия об использовании. Приёмка выполненных работ производится в течение двух рабочих дней и подтверждается подписанием представителями заказчика и подрядчика актов ввода в эксплуатацию и актов освидетельствования скрытых работ. |
| 9.2. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ |  | В день подписания актов выполненных работ, подрядчик передаёт заказчику исполнительную документацию: - 1 экземпляр исполнительной документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 10.Особые условия |  |  |  |
| 10.1. | Авторские права |  | нет |
| 10.2. | Иные требования к работам, связанные с определением их соответствия потребностям заказчика |  | нет |

Приложение: ведомость объемов работ – на 1 листе.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |