(проект‌​​​﻿​⁠﻿‍⁠‍⁠‍﻿​﻿‌‌⁠‌​‌‍﻿⁠​‍‌‌﻿‍‍​‌‍﻿﻿‍‍ договора)

Проект договора

ДОГОВОР

г. Саратов                                                                             « ___ » ____________ 2026 года

______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мельникова М.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ГАПОУ СО "СКПТИАС" и на основании  Протокола №____________________ от «___» ____________ 2026г.,  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту стены учебного корпуса ГАПОУ СО «СКПТИАС» (далее работа) определенна в Техническом задании (Приложение №1) и локально-сметным расчетом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3 Краткая характеристика объекта: отдельно стоящее одноэтажное здание.

2. Цена Договора. Порядок расчетов по договору.

2.1. Цена договора составляет ___________ (_________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (______________________________________) рублей,

(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» необходимо указать: НДС не облагается)

2.2. Цена договора, формируется на основании сметы с учетом расходов и издержек связанные с выполнением работ, приобретением материалов, необходимые для выполнения работ с учетом расходов на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, гарантийного обслуживания  и других обязательных платежей, а также всех прочих расходов, необходимых для выполнения обязательств по договору.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании Акта о приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры в течение 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания документов о приемке.

Источник финансирования – Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» Региональный проект «Профессионалитет» Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса национального проекта «Молодежь и дети»

2.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Порядок, место, сроки выполнения работ.

3.1. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Сроки выполнения работ определены Сторонами:

3.3. Работы должны быть выполнены : с «20» апреля 2026 г. по «20» мая 2026 г.

Время проведения работ на объекте:  в рабочие дни учреждения с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

Место выполнения работ: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., зд.16В, стр.3 (Литер Е)

3.4. Работа может быть выполнена досрочно, при этом дополнительное вознаграждение не выплачивается.

3.5. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком документов.

4.1.2. Требовать  своевременной оплаты выполненных работ, в соответствии с подписанными Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Производство работ должно проводиться в соответствии с требованиями на выполнение работ, установленными законодательством Российской Федерации.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.).:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"(с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

-  ГОСТ 28013-98. Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия;

- Свод правил СП-15.13330.2020 "СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 902/пр.

При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по «ГОСТ 12.3.009-76. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению  подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством.

4.2.2.  Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме, со всем комплексом сопутствующих по технологии видам работ, в законченном эстетическом виде, санитарными нормами и нормами по пожарной безопасности.

4.2.4. Подрядчик несет ответственность за причинённый вред в ходе проведения ремонтных работ имуществу Заказчика. В случае причинения вреда имуществу Заказчика Подрядчик проводит восстановительные работы для приведения поврежденного имущества в первоначальное состояние своими силами и за свой счет.

4.3. Подрядчик обязан содержать Объект при производстве работ в надлежащем состоянии, складировать завезенное оборудование и материалы, в места, предварительно согласованные с Заказчиком, убирать и вывозить строительный мусор. Во время производства работ в обязательном порядке выделять участки работ, вокруг которых устанавливаются границы опасной зоны, сигнальные ограждения, знаки безопасности, предупреждающие надписи и т.д. Ответственность за исправность, работоспособность, сохранность оборудования, инструмента, машин, оснастки при проведении работ несет Подрядчик.

4.4. Подрядчик может принять на себя по заключаемому Договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными в обязательными для сторон требованиями, не увеличивая при этом стоимость Договора.

4.5.  Работы проводятся  Подрядчиком  с использованием транспорта, силами и средствами Подрядчика, из материала Подрядчика согласно локальному сметному расчету, являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.5.1. Применяемые в процессе работ материалы должно быть новыми. Применение  материалов, бывших в употреблении, недопустимо.

4.5.2. Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком цвет, конфигурацию, дизайн, фактуру всех используемых материалов, оборудования и размеры отдельных элементов и готовых конструкций.

4.5.3. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям, указанным в локальном сметном расчете, техническом задании, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические документы, подтверждающие их качество, которые Подрядчик обязан представить.

4.5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им  материалов.

4.6. Для выполнения работ Подрядчик привлекает рабочих, имеющих необходимую квалификацию.

Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

- Письмо о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения), до начала работ в течение 1-го рабочего дней после подписания Договора.

Рабочее время для работников Подрядчика, задействованных для выполнения работ на объекте, устанавливается в соответствии  с локальными актами колледжа: с понедельника по четверг  с 08 ч.00 м.  до 17 ч.00 м., в пятницу – 08 ч.00 м.  до 16 ч.00 м. и может изменяться Подрядчиком только по согласованию с Заказчиком.

4.7. Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её Заказчику, осуществляющей контроль при сдаче приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

4.7.1. Выполнение Подрядчиком последующих видов работ осуществляется только при наличии актов освидетельствования скрытых работ (при их наличии), подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

4.8. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

4.9. Подрядчик гарантирует, что результаты его работ соответствуют условиям Договора, техническому заданию, строительным нормам и правилам.

Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков, допущенных по вине Подрядчика и выявленных в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) и заканчивается по истечении 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания указанного акта.

Гарантийный срок на материалы, поставленные и использованные для выполнения работ подрядчиком, исчисляется с даты подписания заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) и заканчивается по истечении 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания указанного акта. В случае наступления гарантийного случая  Подрядчик обязан в  срок не превышающий 3 (три) дня устранить неполадки, либо в трехдневный срок оплатить стоимость работ по их устранению третьей организацией, предоставленной Заказчиком.

4.10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

4.10.1. Подготовка и подписание приемо-сдаточной документации входит в обязанности Подрядчика.

4.10.2. До начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик представляет:

- сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности;

- товарные накладные на примененные материалы.

4.10.3. Подрядчик обязан сдать объект комиссии Заказчика по приемке выполненных работ в состоянии, позволяющем передать результат работы в эксплуатацию.

4.10.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан вывести за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование и материалы. Хранение в помещениях объекта Заказчика или на прилегающей к объекту территории опасных материалов или отходов запрещено.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных (дефектов) недостатков.

4.3.2. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации, недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора. Определять лиц, непосредственно контролирующих ход выполняемых работ и осуществлять приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания  и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Передать по требованию Подрядчика всю необходимую для выполнения работ техническую документацию.

4.4.2. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы.

4.4.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о  недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки.

4.4.4. Произвести приемку работ, выполненных подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора, и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

5.1. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня,  с даты заключения настоящего договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственного контролирующего приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

5.2. Выполненные работы принимаются ответственным лицом (лицами) Заказчика в присутствии представителя подрядчика на основании локально-сметного расчета, надлежащим образом оформленных Акта о приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры. являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и предоставляет их представителю Заказчика для подписания.

5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком Акта выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать его со своей стороны и возвратить экземпляр акта Подрядчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ по Договору Подрядчика обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счёт недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком о мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.4. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных (монтажных) работ  - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров, акт выполнения пуско-наладочных работ в количестве 2-х экземпляров (КС-2, КС-3);

- акт приёмки законченного строительством объекта (Форма КС-11) подписанным обеими сторонами.

- исполнительная документация в количестве 2-х экземпляров.

Отсутствие какого-либо из документов является основанием для отказа оплаты Договора Заказчиком.

5.5. В случае обнаружения при приемке работ несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям настоящего Договора, ответственное лицо (лица) Заказчика составляют акт, в котором указывает объемы выполненных работ, характер выявленных недостатков (дефектов). После подписания лицом, ответственным за приемку выполненных работ, Листа контроля качества Акт подписывается Заказчиком и ответственным лицом (лицами) за приемку работ и в этот же день направляется Подрядчику.

В случае, обнаружения заказчиком после приемки работы отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, составляет акт и в этот же день направляет его Подрядчику.

Подрядчик после получения акта своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение 3 (трех) дней.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выпаленной работы или их причин по требованию любой из сторон назначается экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Гарантии качества выполняемых работ.

6.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

6.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение Срок устранения недостатков не может превышать 10 рабочих дней.

6.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

6.7. Гарантийный срок продлевается  на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов). Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение третьими лицами.

6.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

6.10. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на комплектующие (материалы и оборудование) и выполненные работы – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

6.11. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

7. Обеспечение исполнения договора

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет_________________руб. (______________) рублей __ копеек.

7.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный в документации о закупке расчётный счёт Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

7.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требования Гражданского кодекса РФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на месяц.

7.5. Банковские реквизиты для внесения обеспечения исполнения договора:

р/с 03224643630000006001 Министерство финансов Саратовской области

(ГАПОУ СО «СКПТиАС»), л/с 018040125

ОКЦ №3 Волго-Вятского ГУ Банка России // УФК по Саратовской области г Саратов

Единый казначейский счет 40102810845370000052

Бик 016311121

8. Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам и результату работ.

8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (сметная документация), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

8.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

9. Ответственность сторон.

9.1. Ответственность Заказчика:

9.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчика несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплат неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы ил по вине Подрядчика.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.

9.1.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в 1000 рублей.

9.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.2. Ответственность Подрядчика:

9.2.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Договоре, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1  % от цены Договора.

В случае нарушения сроков работ и (или) нарушения сроков предоставления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в   размере 1% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за нарушение сроков начала выполнения работ, установленных п.3.3 настоящего договора,  за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора.

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в 1000 рублей.

9.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10. Форс-мажор.

10.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную разделом 8 настоящего Договора, ели невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий. В случае непредвиденных и не зависящих от Подрядчика обязательств непреодолимой силы форс-мажора (пожара, наводнения) срок выполнения работ по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.2. Подрядчик обязан по возможности  в течение пяти дней известить в письменной форме  Заказчика о начале и окончании действия форс-мажора, препятствующих выполнению условий настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решать путем переговоров между Сторонами.

11.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

12. Срок действия изменение и расторжение договора.

12.1. Срок действия настоящего договора: с момента подписания договора обеими сторонами и до 31.07.2026г., а по взаиморасчетам - до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, допущенных в период срока действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

12.3. Настоящий договор, может быть,  расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.4. Настоящий договор,  может быть, расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком, в случае:

12.4.1. При нарушении существенных условий договора Подрядчиком.

12.4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по Договору.

12.4.3. Если Подрядчик выполнил некачественно работы с (дефектами), недостатками.

13. Прочие условия договора.

13.1. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

13.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

13.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

13.5. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение  1 Техническое задание

Приложение 2 ЛСР.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

| Подрядчик: _____________ / ________________ / | Заказчик: ___________ / ________________ Приложение №1 к договору № _____ от «___» _____________ 2026 года |
| --- | --- |

Приложение №1

к  договору  № _____

от «___» _____________ 2026 года

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту стены учебного корпуса ГАПОУ СО «СКПТИАС»

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт стены учебного корпуса ГАПОУ СО «СКПТИАС».

ОКПД 2: 43.99.90.190

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место выполнения работ: 410010, г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., зд.16В, стр.3 (Литер Е)

4. Срок выполнения работ: с «20» апреля 2026 г. по «20» мая 2026 г.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

# - список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение коммуникаций.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 965/пр);

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (Приказ Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 126/пр);

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы являются выполненные работы по капитальному ремонту стены учебного корпуса ГАПОУ СО «СКПТИАС», приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

Приложение №2

к  договору  № _____

от «___» _____________ 2026 года

ЛСР

(прилагается отдельным файлом)