|  | # Утверждаю: # Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» # _______________Е.А. Санникова # 25.05.2026 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

объект закупки: «Устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11»

Заказчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

2026 год

г. Тавда

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

| № п/п |  | Наименование показателя | Значение (пояснение) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Способ осуществления закупки | Запрос котировок |  |
| 2 |  | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина. Российская Федерация, Адрес: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 5 эл. почта: tavda-tpu@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица: Вишницкий Андрей Александрович Номер телефона контактного лица: 89086334688 |  |
| 3 |  | Предмет договора с указанием количества поставляемого объема товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11. Объем работ определяется на основании ведомости объемов работ (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок). |  |
| 4 |  | Форма котировочной заявки | Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок |  |
| 5 |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и порядок формирования цены договора | Начальная (максимальная) цена договора составляет 286 111,62 (Двести восемьдесят шесть тысяч сто одиннадцать рублей 62 копейки) рублей. Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок). |  |
| 6 |  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товара, работ, услуг | Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора. |  |
| 7 |  | Источник финансирования | Приносящая доход деятельность |  |
| 8 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным) в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующего акта о выполнении работ |  |
| 9 |  | Место, условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Автомобильная площадка на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11. |  |
| 10 |  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | С даты заключения договора по 20.07.2026. Возможно досрочное выполнение работ |  |
| 11 |  | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | Заявка подается оператору электронной площадки ЭТП «Регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: - https://etp-region.ru/?p=ф - Порядок подачи котировочных заявок: Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок определяется регламентом оператора электронной площадки, на которой проводится запрос котировок. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе котировок, включают: а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок (Приложение № 3 к извещению о закупке), и котировочной заявки участника закупки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения о проведении запроса котировок; б) обязательство не изменять и (или) не отзывать котировочную заявку после истечения срока окончания подачи заявок; в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы; г) согласие на обработку персональных данных для физических лиц и индивидуальных предпринимателей если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни одной котировочной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса котировок не состоявшимся вносится в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме. |  |
| 12 |  | Даты начала и окончания подачи заявок: | Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: «26» мая 2026 с момента опубликования извещения Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «03» июня 2026 года до 09 часов 00 минут (время местное) Дата рассмотрения котировочных заявок: «04» июня 2026 года |  |
| 13 |  | Требования к участникам закупки | 1. соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 3 . неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 8. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 9. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 11. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 12. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 13. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ |  |
| 14 |  | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить запрос на предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, положений документации о закупке. Запрос на предоставление разъяснений подается посредством функционала электронной площадки. Запрос на предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, положений документации о закупке подается по форме и оформленный согласно образцу запроса (Часть II настоящей документации о закупке). Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о проведении закупки, положений документации о закупке и разместить его в ЕИС в соответствии с поданным запросом в форме, предусмотренной документацией, в течение 3 (трех) рабочих дней при условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Если запрос был направлен в нарушение данных сроков, заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу. Размещаемые в ЕИС разъяснения должны сопровождаться предметом запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос на разъяснение положений закупочной документации. Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о проведении такой закупки и (или) в документацию о такой закупке. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке до 29.05.2026 года 09:00 (местное время) |  |
| 15 |  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (цена договора) | Заказчик рассматривает и оценивает котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным котировочной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки и поданных ими заявок требованиям, установленных Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» в которой указана наиболее низкая цена товаров. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует всем требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котировочных заявок, в которых предложена такая же цена. По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на котором осуществляется определение победителя запроса котировок в электронной форме, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме. В нем указываются следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них цены договора; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе: a. количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такая заявка; 5) результаты оценки заявок на участие в закупке; 6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 7) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 8) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 9) сроки исполнения договора. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день подведения итогов запроса котировок. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня его подписания в единой информационной системе. |  |
| 16 |  | Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок | Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется последовательно. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает котировочные заявки, на предмет их соответствия требованиям извещения о проведении запроса котировок. Заявка участника закупки отклоняется комиссией по осуществлению закупок при рассмотрении в следующих случаях: 1. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок. 2. Несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок. 3. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения о проведении запроса котировок. 4. Не предоставление информации и(или) документов, предусмотренных документацией о закупке либо наличие в таких документах недостоверных сведений. 5. Наличие в заявке участника закупки предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы, либо если срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке. 6. Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления требования об обеспечении заявки. 7. Предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, несоответствия участника закупки требованиям извещения о проведении запроса котировок такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. В случае если при рассмотрении котировочных заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Запрос котировок в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме не вносятся сведения о результатах оценки. В случае если при проведении рассмотрении котировочных заявок были признаны несоответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Общий срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 5 рабочих дней со дня окончания (истечения) срока подачи котировочных заявок. |  |
| 17 |  | Порядок внесения изменений | Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком посредством Региональной информационной системы в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. |  |
| 18 |  | Отмена закупки | Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в извещения о проведении запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством |  |
| 19 |  | Срок подписания договора с победителем в проведении запроса котировок | Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. |  |
| 20 |  | Размер обеспечения заявки | Не установлено |  |

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование начальной максимальной  цены договора

на устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу:                 Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора:

проектно-сметный метод

Локально-сметный расчет (смета) № 01-01-01 приложен отдельным файлом.

Расчет (обоснование) начальной максимальной цены договора подготовил:

Юрисконсульт                                                         Т.С. Ковалева

25.05.2026

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

Образец формы котировочной заявки

| ЗАЯВКА запроса котировок № _____________________________________________ (необходимо указать номер извещения о проведении запроса котировок). на право заключения договора на устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11. 1. Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок__________________________________________(указывается наименование участника закупки) __________________ в лице, ________ (указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)______, сообщает о согласии исполнить условия Договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок. |
| --- |
| Заказчик: | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «ТТ им. А.А .Елохина» |  |
| Предмет заказа: | Устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11 |  |
| Наименование (для юридического лица); Фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. При подаче заявки участником в качестве (в статусе) индивидуального предпринимателя, следует указывать статус участника |  |  |
| Место нахождения (для юридического лица); место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  |  |
| Электронный адрес участника |  |  |
| Контактный телефон, факс, e-mail на случай признания участника размещения заказа Победителем в проведении запроса котировок |  |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе |  |  |
| ОКПО участника размещения заказа |  |  |
| ОГРН участника размещения заказа |  |  |
| ИНН\КПП участника размещения заказа |  |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |  |
| Общая цена работ, услуг, с учетом вышеуказанных сведений о включенных в цену расходах, составляет (единица измерения – рубль РФ) |  | Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора. |

| № п/п | Наименование работ (указать полное наименование работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб., НДС/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11 | Усл.ед | 1 |  |

Мы (Я), ____________________________наименование участника, (для юр. лица), Ф.И.О. участника (для физ. лица) (при подаче заявки индивидуальному предпринимателю, следует указывать статус участника), в лице __________________________________должность, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. полномочного представителя участника (для юр. лица); Ф.И.О. участника (для физ. Лица) в случае принятия нашей цены выражаем(ю) согласие исполнить требования, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте договора.

Обязуемся подписать договор и выполнить работы по месту и в указанные в договоре сроки.

Гарантируем качество выполняемых работ.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требованиям указанным в документации проведения запроса котировок, а именно:

1. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

11. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

12. участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

Подтверждаем свое соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

В подтверждение соответствия  прилагаем к настоящей заявке следующие документы на ___ листах.

1) сведения о наименовании, об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты участника закупки (при наличии);

2) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог  идентификационного  номера  налогоплательщика  таких  лиц  (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;»;

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, извещения об осуществлении конкурентной закупки;

5) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

8) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение по результатам  такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) является крупной сделкой.

В случае если для данного участника закупки товаров, работ, услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

9) копии документов и(или) информацию, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям в случае, если предоставление указанных  информации и документов предусмотрено документацией о закупке или извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (могут не включаться в заявку на участие в конкурентной закупке в случае, если указанные информация и(или) документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в такую заявку включена  декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией).

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, документацией о закупке);

11) копии документов и(или) информацию, подтверждающие соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии (при их установлении в извещении о проведении запроса котировок, запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации о закупке);

12) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в случае установления заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупки, документации о закупке, проекте договора требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 29 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках;

13) копии документов и информация, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, если предоставление указанных копий документов и информации предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки.

| Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц); подпись участника (для физ. лиц ) | / / Расшифровка подписи (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: г.Тавда, ул.Лесопильщиков, д.11 |  |  |  |  |
| ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А. Елохина", г.Тавда, ул.Лесопильщиков, д.11 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Автомобильная площадка 12,0 м х 7,5 м |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 18,9 |  |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | м2 | 90 |  |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 27 |  |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | м2 | 90 |  |
| 5 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1,35 |  |
| 6 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм | м3 | 17,01 |  |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,072 |  |
| 8 | Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 | т | 0,07416 |  |
| 9 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 90 |  |
| 10 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | м2 | 90 |  |
| 11 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 21,688 |  |
| 12 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,00051 |  |
| 13 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 30,24 |  |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | 1т груза | 30,24 |  |

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок

ДОГОВОР № ___

| г. Тавда |  |  |  |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», именуемое                                 в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Санниковой Е.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующий на основании ______________,                    с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г.                   № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,                 на основании протокола подведения итогов запроса котировок № _________________          от ________, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству автомобильной площадки на территории техникума по адресу: Свердловская область г. Тавда, ул. Лесопильщиков, д.11, в соответствии с условиями настоящего договора, ведомостью объемов работ (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату.

1.2. Место выполнения работ: 623950 Свердловская область г. Тавда ул. Лесопильщиков, 11, автомобильная площадка на территории техникума.

1.3. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 20.07.2026. Возможно досрочное выполнение работ.

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора составляет ______________________ (___________________), без НДС/ с НДС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина».

При заключении и исполнении настоящего договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 48 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина».

2.4. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным) в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующего акта о выполнении работ.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Источник финансирования – приносящая доход деятельность.

# 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Надлежащим образом выполнить работы в полном соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом, условиями настоящего договора, действующим законодательством.

3.1.2. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.3. За счет собственных средств поставить необходимые для оказания данных работ инструменты, технику. Необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту выполнения работ Подрядчиком.

3.1.4. Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и обеспечению безопасности работ регулируются статьей 751 ГК РФ.

3.1.5. Выполнить все предусмотренные работы лично с надлежащим качеством. Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям договора и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актам.

3.1.6. Сдать, предусмотренные локальным сметным расчетом работы Заказчику путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

3.1.7. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика.

3.1.8. В разумные сроки и безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, выявленные как непосредственно при приемке работ.

3.1.9. С участием Заказчика проводить приемку выполненных работ с составлением двухстороннего акта установленной формы. В случае отказа Заказчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Заказчика. В случае, если в указанный срок Заказчик не подписал вышеуказанные документы или не направил мотивированный отказ, результаты работы считаются принятыми Заказчиком и акты выполненных работ подлежат оплате в полном объеме.

3.2. Подрядчик имеет право

3.2.1. На досрочное окончание работ по договору.

3.2.2. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается выполнение работ (использование товара) функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которой (-ого) являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в договоре. Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в договор изменения не должны противоречить положениям статьи 31-4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.3 Заказчик обязан

3.3.1. Обеспечить  доступ специалистов Подрядчика на объект для выполнения работ по настоящему договору.

3.3.2. Осуществлять контроль и технический надзор за объемами, качеством и сроками выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

3.3.3. При обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.3.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь при этом в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе с привлечением соответствующего специалиста, который будет осуществлять такой контроль.

3.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, приступает к приемке результатов выполненных работ с приложением результатов выполненных работ и предоставлением актов приемки по формам КС-2, КС-3, счета-фактуры в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку результатов выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актами приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 подписанными Сторонами.

4.3. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет.

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

4.4. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком и Подрядчиком.

4.5. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязан досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

4.8.  Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

4.9. При сдаче-приемке выполненных работ Стороны также руководствуются пунктами Технического задания, локальными сметными расчетами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, штраф устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

2,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 1 млрд. рублей.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.9. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

5.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торгово-промышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

6.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 5  (пяти) рабочих дней, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

7.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ____________________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: tavda-tpu@yandex.ru, официальный сайт tavda-tpu.ru.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

7.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

7.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.  Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), положением о закупке ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» и настоящим договором.

8.2. По соглашению Сторон допускается изменить:

1. Количество товара (объем работ или объем услуг) в пределах 30% изначально предусмотренного количества товара (объема работ или объема услуг). При увеличении предусмотренного договором количества товара (объема работ или объема услуг), Стороны вправе увеличить первоначальную цену договора соответственно изменяемому количеству товара (объему работ или объему услуг) исходя из цены единицы товара (работы или услуги), а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением предусмотренных договором количества товара (объема работ или объема услуг), Стороны договора обязаны уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому количеству товара (объему работ или объему услуг), исходя из цены единицы товара (работы или услуги). Цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество товара. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение количества товара (объема работ или объема услуг) как в целом по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30 % изначально предусмотренного количества товара (объема работ или объема услуг) по каждой позиции.

2. Сроки исполнения обязательств Сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

4. Цену договора, цену единицы товара (работы или услуги), в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары (работы или услуги).

5. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работы или объема услуги), качества поставляемого товара (выполняемой работы или оказываемой услуги) и иных условий договора.

6. Цену единицы товара (работы или услуги) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара (объема работы или объема услуги), качества поставляемого товара (выполняемой работы или оказываемой услуги) и иных условий исполнения договора.

8.3. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

8.4. Предусмотренное пунктами 8.2, 8.3 настоящего раздела договора изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 3 части второй пункта 49 Типового положения, пунктом 49 положения о закупке ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина».

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

Основаниями для одностороннего отказа от исполнения договора могут являться:

1. Отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности и (или) документы, относящиеся к товару (пункт 1 статьи 463, статья 464 ГК РФ);

2. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

3. Осуществление поставки товаров в ассортименте, не соответствующем договору (пункты 1 и 2 статьи 468 ГК РФ);

4. Осуществление поставок некомплектных товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами (пункт 2 статьи 480 ГК РФ);

5. Неоднократное (два и более раза) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных договором, включая график поставки (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

6. Если Подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, или нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный договором, или выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что она не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок (пункты 1-3 статьи 715 ГК РФ, статья 783 ГК РФ);

7. Если отступления в работе (услуге) от условий договора или иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ, статья 783 ГК РФ);

8. Иные основания, предусмотренные ГК РФ.

8.7. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

2) При определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

8.9. Порядок принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора:

1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)  обязательств по договору Заказчиком составляется в письменной форме извещение с указанием сроков по устранению допущенных поставщиком нарушений, которое вручается поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  при приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) такое извещение направляется Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по адресу электронной почты, указанному в договоре.

2) если по истечении срока, указанного в извещении, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не устранил нарушения, Заказчик направляет (вручает) Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) решение об одностороннем отказе от исполнения договора с указанием в нем оснований для принятия такого отказа и срок прекращения договора.

К решению об одностороннем отказе от исполнения договора может прилагаться заключение по результатам экспертизы поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), а также иные документы (акты, предписания и пр.), в которых будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия такого решения.

Договор прекращается с момента получения данного решения Поставщиком (Подрядчиком Исполнителем), если иной срок не предусмотрен законодательством, договором, решением об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора информация о Поставщике (Подрядчике, Исполнителе), не исполнившим или ненадлежащим образом исполнившим обязательства, предусмотренные договором, подлежит включению в РНП по решению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (Управление ФАС по Свердловской области) (часть 2 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ).

8.11. Основания и порядок расторжения договора в судебном порядке по требованию одной из сторон регулируются общими нормами о расторжении договора в судебном порядке (статьи 450-453 ГК РФ).

8.12. Договор по решению суда может быть расторгнут:

1) при его существенном нарушении одной из сторон (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ);

2) при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (статья 451 ГК РФ);

3) в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, договором (подпункт 2 пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

Требование о расторжении договора может быть заявлено Заказчиком в суд только после получения отказа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

В случае получения отказа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)  на требование расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в требовании или установленный законом либо договором, Заказчику рекомендуется обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора.

В случае расторжения договора в судебном порядке договор будет считаться расторгнутым с момента вступления решения суда в законную силу, если этим решением не предусмотрена иная дата, с которой обязательства считаются прекращенными. Такая дата определяется судом исходя из существа договора и (или) характера правовых последствий его изменения, но не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для расторжения договора (пункт 3 статьи 453 ГК РФ).

Сведения о Поставщиках (Подрядчиках, Исполнителях), договоры с которыми расторгнуты по решению суда, включаются в РНП (часть 2 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ)

8.13. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения.

9.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Свердловской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по 30.07.2026.

10.2. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью договора.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 623950 Свердловская обл. г. Тавда, Шоссейная, 5 тел.8(34360) 5-22-62, 5-24-62 e-mail: tavda-tpu@yandex.ru Банковские реквизиты: БИК 016577551 ОКЦ № 1 Уральского ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург ИНН 6634002753 КПП 667601001 ОГРН 1026601904240 р/с 03224643650000006200 к/с40102810645370000054 л/с 33012008370 – лицевой счет по приносящей доход деятельности в Министерстве финансов Свердловской области ___________________Е.А. Санникова | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору

№ _____ от «____» _____ 2026 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. Устройство автомобильной площадки на территории техникума по адресу: г.Тавда, ул.Лесопильщиков, д.11. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Автомобильная площадка 12,0 м х 7,5 м. 1; Разборка покрытий и оснований: щебеночных; м3; 18,9. 2; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.); м2; 90. 3; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; м3; 27. 4; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных; м2; 90. 5; Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм; м3; 1,35. 6; Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм; м3; 17,01. 7; Розлив вяжущих материалов; т; 0,072. 8; Битум нефтяной дорожный БНД 100/130; т; 0,07416. 9; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см; м2; 90. 10; При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01; м2; 90. 11; Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД; т; 21,688. 12; Эмульсия битумно-дорожная; т; 0,00051. 13; Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1т груза; 30,24. 14; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км; 1т груза; 30,24.

Приложение № 2 к договору

№ _____ от «____» _____ 2026 года

Локальный сметный расчет