ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда №

Выполнение работ по монтажу систем (средств, установок)

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Елизово	    «    » _________ 2026 г.

Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Черных Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___​⁠​​​​‌‍‌‍⁠‌﻿⁠‌‌⁠﻿﻿﻿﻿​​‌​﻿⁠﻿﻿⁠⁠﻿‌﻿‍‌﻿﻿‌‌﻿﻿‌​__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований законодательства РФ, заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Определения и понятия

В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

1.1.	Здание авиационно-технической базы и места стоянки самолетов, расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.

1.2.	Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее строительно-монтажные работы, за счет денежных средств Заказчика, собственными силами и (или) привлеченными им третьими лицами.

1.3.	Цена Договора – цена, определенная согласно локально-сметному расчету или локальной смете или смете или протокола согласования договорной цены (далее – сметная документация), который(ая) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.	Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении подрядчиком недостатков или их устранении за его счет.

1.5.	Срок выполнения работ по Договору –  в соответствии п.5.1 настоящего Договора.

1.6.	Акт о приемке выполненных работ и (или) Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – документы, оформленные Подрядчиком, проверенные и подписанные Заказчиком, подтверждающие выполнение работ, отдельных ее видов (этапов) по Договору Подрядчиком за отчетный период. Формы КС-2, КС-3, составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом и (или) техническим заданием и (или) спецификацией и (или) сметной документацией и (или) технической документацией, разработанной Подрядчиком, и графиком производства работ фактических объемов работ за отчетный период по каждым отдельным видам (этапам) работ.

1.7.	Гарантийный срок - срок с даты подписания Акта приемки выполненных работ, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и/или применением некачественных материалов, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

1.8.	Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые Договором и государственными стандартами, сводами правил, техническими регламентами, нормами и правилами действующих в Российской Федерации, проектом.

1.9.	Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, конструкции и изделия, предназначенные для выполнения работ в соответствии с техническим заданием и (или) проектно-сметной документацией.

1.10.	Недостатки - допущенные нарушения, отступления от требований, предусмотренных проектом и Договором, строительными нормами и правилами.

1.11.	Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, объем, качество и точность выполнения которых невозможно определить после выполнения последующих работ, монтажа конструкций и оборудования.

1.12.	Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.

1.13.	Работы - объем работ, соответствующий условиям Договора и приложениям к нему, в т.ч. техническому заданию и (или) проектной-сметной документации и (или) сметной документации, и подлежащий выполнению Подрядчиком.

1.14.	Дни - календарные дни, если иное не предусмотрено текстом Договора.

2. Предмет Договора

2.1.	Предметом настоящего Договора является выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  (далее – Работы), расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3 (далее – Объект).

2.2.	Работы выполняются в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение № 1).

2.3.	Место выполнения работ: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1.	Цена Договора составляет – __________________________________________ (__________________________________) руб., в т.ч. НДС ___ % (или НДС не облагается).  Цена Договора является твердой и изменению не подлежит.

3.2.	В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

3.3.	Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1.	Расчет (окончательный расчет) за выполненные Работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления даты счета, универсального передаточного документа (акта), выставленных на основании надлежаще оформленного Акта о приемке выполненных работ.

3.5.	Расчет (окончательный расчет) за выполненные по Договору Работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

4. Срок действия Договора

4.1.	Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного истечения срока действия.

5. Сроки выполнения работ и порядок их приема-передачи

5.1.	Подрядчик выполняет работы в следующие сроки по видам работ:  – с 3 августа 2026г. не позднее 30 сентября 2026 года.

5.2.	В случае внесения Заказчиком изменений в разработанную Подрядчиком техническую документацию (не связанных с устранением недостатков) и (или) сметную документацию, срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон, а стоимость работ должна быть пересмотрена с учетом изменения объёмов работ.

5.3.	После окончания работ Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ. Одновременно с уведомлением Заказчику предоставляются акты о приемке выполненных работ.

5.4.	Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов о приемке выполненных работ, осуществляет проверку фактически выполненных работ, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ от приёмки.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.	Подрядчик вправе:

6.1.1.	Требовать от Заказчика оплаты в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

6.1.2.	Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему Работ и численность необходимого для этого персонала.

6.1.3.	Обращаться к Заказчику за указаниями и разъяснениями по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по Договору.

6.2.	Подрядчик обязан:

6.2.1.	Соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим Работы, являющиеся предметом настоящего Договора.

6.2.2.	Назначить приказом своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – представитель Подрядчика). Любые указания и (или) решения, принятые представителем Подрядчика, считаются действительными от имени Подрядчика.

6.2.3.	Направить Заказчику не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора перечень лиц и техники, которая будет задействована при производстве Работ на объекте.

6.2.4.	Оформить через оператора аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора пропуска на работников (лиц) и транспортные средства, привлекаемых к Работам, в зону транспортной безопасности АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Формы (бланки) заявлений, писем, указаны на сайте: https://pkc.aero/partners/about/info.

6.2.5.	Не позднее 2-х дней после обнаружения, уведомлять Заказчика о возникших дефектах и недостатках, а также сообщать об обстоятельствах, существенно влияющие на ход Работ и возможное удорожание их стоимости.

6.2.6.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

-	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

-	необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению Работ;

-	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.7.	Вести журнал производства работ (при необходимости), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

6.2.8.	Обеспечить Заказчику и (или) представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества Работ, выполняемых Подрядчиком.

6.2.9.	Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме-передаче выполненных Работ.

6.2.10.	Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.

6.2.11.	Извещать надлежащим образом Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

6.2.12.	Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

6.2.13.	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, требованиями нормативных документов и утвержденными техническими условиями.

6.2.14.	Обеспечить соблюдение требований по производственной, экологической и пожарной безопасности, энергосбережению, в т.ч.:

- Соблюдать трудовое и экологическое законодательство, требования пожарной безопасности.

- Обеспечивать безопасность при производстве Работ персонала Подрядчика, Заказчика и третьих лиц.

- Иметь разрешения, лицензии, допуски и (или) иные разрешительные документы, необходимые для производства Работ, являющихся предметом настоящего Договора.

- Обеспечивать выполнение Работ, обусловленных настоящим Договором, квалифицированными работниками. Ответственность за квалификацию работников по настоящему Договору возлагается на Подрядчика.

- Предоставить Заказчику списки работников производящих работы, с обязательным указанием должности (профессии), групп по электробезопасности (для работников, допущенных к обслуживанию электротехнического оборудования).

- Обеспечить перед началом Работ явку работников для прохождения вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, согласно предоставленного Заказчику списка.

- Назначить ответственных за производство работ (бригадира, производителя работ) с предоставление оформленного надлежащим образом подтверждающего документа Заказчику.

- Обеспечивать порядок на выделенной зоне производства работ, уборку мусора, складирование материалов и груза, а так же нести ответственность за бытовые помещения, предоставленные Заказчиком.

- Выполнение огневых работ производить строго по согласованию с Заказчиком.

- Извещать Заказчика о произошедших случаях травматизма работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц, произошедших в выделенной зоне по вине Подрядчика.

- Нести ответственность за расследование и учет несчастных случаев произошедших с их работниками на территории Заказчика.

- Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, защитными касками, и другими средствами индивидуальными и коллективными средствами защиты, а также электроинструментами и т.д.

- При ведении монтажа своевременно выставлять ограждения опасных зон, монтажных горизонтов, лестничных маршей, защитных козырьков, ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мости. Устанавливать их в соответствии с проектом производства работ и "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

- Не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним.

- По окончании работ убирать рабочие места, места прохода и строительные площадки в местах производства работ от строительного мусора и отходов, образовавшихся по вине Подрядчика. Способы удаления мусора с этажей согласовать с Заказчиком.

- Согласовывать графики производства совмещенных работ между организациями при выполнении совмещенных работ.

- Выполнять предписания должностных лиц Заказчика, представителей ведомственного надзора, инспекторов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля.

- Обеспечить запрет курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах.

- Обеспечить запрет распития спиртных напитков, нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

6.2.15.	Вывезти в течение трех календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. Передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку и (или) Объект или иные имущество, принятое Подрядчиком от Заказчика перед началом Работ.

6.2.16. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации, который составляет не менее 36 месяцев после проведения работ.

6.2.17.	Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика, а также третьих лиц.

6.3.	Заказчик вправе:

6.3.1. Осуществлять контроль по ходу выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

6.4.	Заказчик обязан:

6.4.1.	Назначить ответственное лицо осуществляющее надзор за выполнением работ на Объекте, которое уполномочено производить контроль, проверку и приемку работ, включая освидетельствование скрытых работ, и в течение трех дней с момента подписания Договора предоставить заверенную копию приказа Подрядчику.

6.4.2.	Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

6.4.3.	За свой счет обеспечивать электроснабжение и водоснабжение для производства Подрядчиком работ на объекте.

6.4.4. 	В течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку и (или) Объект, проектно-сметную документацию и (или) сметный расчет или иные документы и имущество, необходимые для выполнения Работ по Договору, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения Работ по Договору.

6.4.5.	Оказать содействие в получении персоналом Подрядчика необходимых пропусков и допусков на территорию Объекта и территорию, на которой расположен Объект, для производства работ до их начала, а также организовать обучение персонала Подрядчика правилам, положениями и иными нормативными документами о соблюдении режима территории, на которой расположен Объект.

6.4.6.	Передать Объект для выполнения работ: указать места складирования строительных и демонтированных материалов, а также имущества Подрядчика.

6.4.7.	Обеспечить проверку выполненных работ в натуре, своевременно подписывать акты приемки выполненных работ.

6.4.8.	Производить оплату в сроки и на условиях, установленных Договором.

6.4.9.	В случае обнаружения недостатков в процессе строительства и (или) выполнения Работ и последующей эксплуатации Объекта в течение 3-х (трех) дней со дня обнаружения заявить об этом Подрядчику.

7. Скрытые работы

7.1.	Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения.

7.2.	Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

7.3.	Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.

7.4.	Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5.	В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.6.	В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

7.7.	Приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией оформляется соответствующим актом.

7.8.	Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах.

8. Гарантии качества работ

8.1.	Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов начинается со дня подписания Акта приемки выполненных работ и составляет 36 месяцев.

8.2.	Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют требованиям качества, Заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где, кроме прочего, определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее десяти дней со дня обнаружения недостатков.

8.3.	Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, месяц и год выпуска товаров (оборудования) – не ранее  2026 года;

8.4.	Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение двух дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах и недостатках направить своего уполномоченного представителя.

8.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

8.6.	Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, Заказчиком или ненадлежащей эксплуатацией и/или содержанием, уходом.

9. Порядок сдачи и приемки выполненной работы

9.1.	Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной работы (этапа выполнения работы) к сдаче в срок не позднее 2-х дней до начала приемки (не позднее срока окончания выполнения работы, этапа выполнения работы).

Уведомление Подрядчика о готовности выполнения работы (этапа выполнения работы) к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) в 2-х экземплярах.

9.2.	По итогам исполнения последнего этапа выполнения работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) в 2-х экземплярах.

9.3.	Подрядчик передает Заказчику за два дня до начала приемки завершенного этапа работ два экземпляра документации в составе, определенном Заказчиком. Подрядчик письменно подтвердит Заказчику, что данные комплекты документов полностью соответствуют фактически выполненным работам по этапу.

9.4.	После завершения комплексной наладки системы, она сдаётся в эксплуатацию согласно программе и методике испытаний. Программа и методика испытаний разрабатываются Подрядчиком и утверждаются Заказчиком.

9.5.	Необходимым условием сдачи системы в эксплуатацию является прохождение системой испытаний на соответствие требованиям рабочей документации.

9.6.	Передаваемая Заказчику документация должна содержать:

- Общий журнал работ;

- Актуальные на момент ввода в эксплуатацию здания актуальные поэтажные планы с размещением оборудования, датчиков пожарной сигнализации, зон кабельных трасс, ревизионных люков и противопожарных проходок;

- Актуальный перечень нумерации и мест расположения оборудования;

- Структурные схемы системы;

- Схемы подключения оборудования;

- Структурные схемы размещения портов и оборудования по этажам здания;

- Кабельный журнал.

Исполнительная документация:

- Акты входного контроля (подписанные на момент поступления оборудования на объект);

- Акты скрытых работ;

- Акты окончания монтажных работ;

- Акты смонтированного оборудования;

- Акты окончания пусконаладочных работ;

- Акты ввода системы в эксплуатацию;

- Паспорта и гарантийные талоны на оборудование, подлежащее гарантийному обслуживанию;

- Сертификаты пожарной безопасности и соответствия;

- Акт приёмки выполненных работ формы КС-2 и справку КС-3.

- Товарная накладная (при наличие запасных частей к системе).

9.7.	Заказчик в течение пяти рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) и документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, осуществляет проверку выполненной Подрядчиком работы (этапа выполнения работы) по Договору на предмет соответствия выполненной работы требованиям и условиям Договора, принимает выполненную работу, передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) по Договору или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

9.8.	Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы (этапа выполнения работы) в случае выявления несоответствия этих работ (этапа выполнения работы) условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

9.9.	Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

9.10.	Мотивированным отказом от подписания актов со стороны Заказчика будет считаться отказ в случае:

-	несоответствия работ (этапа работ) технической документации, расчете стоимости работ,

-	несоответствия работ (этапа работ) действующим нормативным документам, установленным требованиям СП, ГОСТ, СНиП, санитарных норм и т.д.;

-	наличие дефектов.

9.11.	При просрочке передачи или приемки результата работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы в течение времени просрочки до ее приемки несет Сторона, допустившая просрочку.

10. Ответственность Сторон

10.1. За нарушение срока оплаты, предусмотренного пунктом 6.1.1. Технического задания, Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от размера задолженности за каждый день просрочки, но не более 3% от неоплаченной в срок суммы.

10.2. Заказчик вправе потребовать уплаты пени Подрядчиком в следующих случаях:

10.2.1. За нарушение начального/конечного срока выполнения работ, определенного Техническим заданием, пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены договора;

10.2.2. За нарушение срока устранения выявленных недостатков и дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, изделиях, материалах, и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных недостатков и дефектов пени в размере 0,1 % от стоимости работ по объекту, но не более 10 % от стоимости работ по объекту;

10.2.3. За несвоевременное освобождение ремонтируемого объекта от принадлежащего Подрядчику имущества, пени в размере 0,1 % стоимости работ по объекту за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по объекту;

10.2.4. За несвоевременную передачу Заказчику демонтированных на объекте материалов и оборудования, пени в размере 0,1 % от балансовой стоимости демонтированных материалов и оборудования за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от балансовой стоимости демонтированных материалов и оборудования.

10.3. Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Подрядчиком в следующих случаях:

10.3.1. В случае загрязнения отходами территории Заказчика и не соблюдении требований в соответствии с законодательством Российской Федерации при временном накоплении отходов, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый обнаруженный (или установленный) Заказчиком факт нарушения, кроме того Подрядчик обязан восстановить загрязненную территорию за свой счет и возместить убытки, вызванные загрязнением;

10.3.2. В случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый обнаруженный (или установленный) Заказчиком факт нарушения;

10.3.3. За аварии, пожары и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы на объектах Заказчика как с собственным персоналом, так и с персоналом Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;

10.3.4. За несоблюдение требований по обеспечению собственного персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также за неприменение персоналом Подрядчика спецодежды, спецобуви и других СИЗ индивидуальной и коллективной защиты, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком случай отсутствия (неприменения) средств индивидуальной и коллективной защиты;

10.3.5. В случае нижеследующих нарушений персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком случай нарушения. Кроме того, Заказчик имеет право удалить работника Подрядчика, допустившего нижеуказанное нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности, с Объекта Заказчика и в будущем не допускать его на Объекты Заказчика:

10.3.5.1. Нахождение на высоте без использования систем обеспечения безопасности работ на высоте (отсутствие, неприменение/неправильное применение);

10.3.5.2. Нахождение в зонах производства монтажно-строительных работ без защитной каски;

10.3.5.3. Привлечение к производству работ лиц, не указанных в наряде (распоряжении);

10.3.5.4. Выполнение работ на неподготовленных рабочих местах;

10.3.5.5. Проведение работ персоналом Подрядчика, не прошедшим вводный, первичный инструктажи у Заказчика и не допущенным в установленном порядке к производству работ на объектах Заказчика;

10.3.5.6. Применение в работе неисправного электроинструмента;

10.3.5.7. Представление Заказчику пакета поддельных, фальсифицированных документов с целью прохождения процедуры допуска на объекты Общества;

10.3.5.8. Выполнение работ инструментом, подъемными сооружениями с истекшим сроком технического освидетельствования;

10.3.5.9. Выполнение работ недостаточным количественным составом бригады, в соответствии с технологией производства работ;

10.3.5.10. Выполнение работ персоналом, не прошедшим обучение, проверку знаний и аттестацию по отдельным видам работ, а также с просроченным сроком очередной проверки по данным видам работ (в электроустановках, на высоте и др.);

10.3.5.11. Нахождение на территории Заказчика работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также в случае обнаружения у персонала Подрядчика на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (кроме случаев применения таких веществ в технологическом процессе производства работ);

10.3.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных подп. 7 п. 3 Технического задания, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт не предоставления или несвоевременного предоставления отчетных документов по Договору;

10.3.7. В случае совершения Подрядчиком действий по передаче прав и обязанностей по Договору (в том числе по заключению договоров (соглашений) уступки требования (цессии) без письменного согласия Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере денежной суммы уступленного требования;

10.3.8. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, повлекшего привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, эквивалентом размеру штрафа, наложенного на Заказчика. При этом факт оспаривания привлечения к административной ответственности у вышестоящего должностного лица (в вышестоящем административном органе) или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить размер соответствующего административного штрафа

10.4. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки (пени, штрафа), возмещения расходов Заказчика, предусмотренных Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по Договору, в следующем порядке:

10.4.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещении расходов Заказчика;

10.4.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещении расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств;

10.4.3. Уплата неустойки (пени и штрафа) Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета;

10.4.4. Уплата неустойки (пени и штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору;

10.4.5. Уплаченные Подрядчиком неустойки (пени и штраф) не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (полностью или частично), в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым (полностью или в соответствующей части) по истечение 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления. При этом расходы Подрядчика по завершенным и принятым Заказчиком работам подлежат возмещению;

11.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (полностью или частично), в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчика, при наличии любого из следующих оснований:

- Подрядчик не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 таблицы  Технического задания «Основные технические требования»;

˗ Подрядчик не приступил к выполнению работ в срок, указанный в Техническом задании;

˗ Подрядчик не сдал выполненные работы в срок, указанный в Техническом задании;

˗ Подрядчик нарушил Требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, указанные в пунктах. 9 и 10  таблицы  Технического задания «Основные технические требования»

- Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание работ в срок, становится явно невозможным;

- Во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом;

- Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- В ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика».

11.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика Подрядчик обязан прекратить выполнение работ с даты, указанной в п. 11.1. Договора, а в случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика – со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора Заказчику.

11.4. Подрядчик обязан до даты расторжения Договора вывезти с объекта собственную технику и неиспользованные расходные материалы, принадлежащие Подрядчику.

11.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12. Разрешение споров

12.1.	Все споры и разногласия сторон, возникающие при заключении, исполнении настоящего Договора или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.

12.2.	В случае не достижения согласия путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

12.3.	До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Получившая претензию сторона обязана в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии ответить другой стороне о полном или частичном удовлетворении либо отклонении полученной претензии.

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

13.2.	Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десять) дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

13.3.	Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

13.4.	Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Заключительные положения

14.1.	Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 10 календарных дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении с момента наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

14.2.	Настоящий Договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

14.3.	По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

15.1. Приложение № 1 Техническое задание.

15.2. Приложение № 2 График выполнения работ.

15.3. Приложение № 3 Проект 04-2025.ПТ

15.4. Приложение № 4 Бланк заявки на оформление личного и транспортного пропусков.

15.5. Приложение № 5 Бланк согласия заявителей на оформление пропусков, на обработку их персональных данных в процессе оформления и выдачи пропусков.

15.6. Приложение № 6

Ответственное лицо по Договору со стороны Заказчика: Начальник группы ГО, ЧС и ПБ - Кухарчук Денис Владимирович (tb@aokap.ru), 8-914-993-0706

Ответственное лицо по Договору со стороны Подрядчика:

_________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, электронная почта, контактный номер телефона)

16. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

| Заказчик: АО «КАП» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Юридический и почтовый адреса: 684005, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д.9/2 ИНН: 4105044355 КПП 410101001 ОГРН: 1144177032372 тел./факс: + 7 (41531) 99-931, 99-561 e-mail: reception@aokap.ru |  |
| Банковские реквизиты: "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), г. Благовещенск р/с: 40702 810 3 0156 0000807 к/с: 30101 810 3 0000 0000765 БИК: 041012765 |  |
| Генеральный директор |  |
| Д.С. Черных |  |
| м.п. | м.п. |