Договор подряда №З/РС-__-2026

г. Екатеринбург                                                                            «   » ___________ 2026 года

Акционерное общество «Региональная сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мирного Артёма Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", путем проведения конкурса в электронной форме, на основании итогового протокола заседания Комиссии по закупкам № _____________________________________, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и обеспечить оплату выполненных общестроительных и электромонтажных работ в целях технологического присоединения объектов к электрическим сетям АО «Региональная сетевая компания» на территории Свердловской области в соответствии с письменными заявками Заказчика.

  - Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящих Договором.

  - Требования к содержанию и объему выполняемых работ, а также иные условия выполнения работ определяются действующими нормами и правилами, установленными законодательством РФ, Техническим заданием (Приложение №3 к Договору).

- Цена договора

  - Цена настоящего Договора установлена в валюте РФ. Цена Договора включает все расходы для выполнения полного объема работ, страхование, уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком.

  - Полная стоимость работ по настоящему Договору не может превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. 00  коп. в том числе НДС.

  - Окончательная стоимость работ складывается из совокупной стоимости работ по каждой отдельной Заявке Заказчика.

  - Выполнение работ осуществляется по Заявкам Заказчика. Заявка формируется по мере необходимости потребности в работах у Заказчика. Без письменной заявки Заказчика работы не осуществляются. Оплате подлежат только фактически выполненные работы.

  - Стоимость работ по каждой Заявке определяется по Прейскуранту (Приложение №1 к Договору).

  - Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему Договору, связанные с исполнением настоящего Договора, но не включенные в предлагаемую цену настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

- Сроки и условия выполнения работ

  - Сроки выполнения работ по Договору:

    - Подрядчик по письменной Заявке Заказчика в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявки Заказчика должен приступить к выполнению работ на объекте.

    - Срок выполнения работ по Заявке определяются Заказчиком и указывается Заказчиком при направлении Заявки.

    - Подрядчик должен иметь техническую возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.

    - Конечный срок выполнения и сдачи работ по Заявкам в рамках Договора «31» декабря 2026 г.

  - Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по какой-либо Заявке, не является основанием для переноса сроков завершения работ по остальным Заявкам.

  - Подрядчиком в полном объеме оценен срок выполнения работ по Договору и признан достаточным для выполнения всех работ по Договору. Срок, необходимый Подрядчику для получения необходимых технических условий, разрешений и согласований, включен в срок выполнения работ по Договору и учтен Подрядчиком при заключении настоящего Договора. В случае возникновения просрочки Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по Договору.

  - Настоящий Договор считается заключённым с момента размещения в Единой информационной системе подписанного Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту выполнения работ.

    - Назначить ответственных лиц, которые будут осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ, и подписывать документы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

    - Предоставить Подрядчику материальные ресурсы (оборудование), используемых для выполнения работ, до начала выполнения работ по настоящему Договору.

    - Принять выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ на месте путем составления Акта о выявленных недостатках.

    - Своевременно и в полном объеме произвести плату по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Наблюдать за выполнением Подрядчиком работ в соответствии с требованиями техники безопасности.

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

    - Осуществлять контроль качества, порядок и сроки выполнения работ.

    - Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

    - Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной Подрядчиком работы.

    - В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнение работ осуществлять в соответствии с техническими нормативами, строительными нормативами и правилами (СНиП), санитарными правилами и нормами (СанПиН) и с требованиями соответствующего законодательства и нормативных правовых документов (актов), действующих на территории РФ регламентирующих выполнение работ по предмету настоящего Договора.

    - Своевременно и качественно выполнять работу в соответствии с Заявками Заказчика.

    - Допускать к выполнению работ квалифицированных и аттестованных специалистов.

    - Следить за производственной дисциплиной работников.

    - Предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ, до начала выполнения работ по настоящему Договору.

    - Самостоятельно нести ответственность за сохранность доставленных материальных ресурсов (оборудования) и материалов, необходимых для выполнения работ.

    - Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, а также с соблюдением норм противопожарной безопасности.

    - Нести полную ответственность за несоблюдение и/или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, а также за несоблюдение и/или нарушение норм противопожарной безопасности во время выполнения работ по настоящему Договору.

    - В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в результате отступления Подрядчика от условий настоящего Договора в части срока работ Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные последним имущественные потери в результате привлечения к ответственности.

    - Незамедлительно известить Заказчика, в случае выявления аварийного состояния на объекте.

    - Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

    - В случае нанесения Заказчику и/или третьим лицам ущерба в результате виновного противоправного поведения (действия и/или бездействия) в процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить компенсацию нанесенного ущерба, документально зафиксированного.

    - В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.

    - Для получения допуска персонала Подрядчика в трансформаторные подстанции, а также на опоры для проведения работ по настоящему Договору самостоятельно произвести согласования с организациями (в том числе сетевыми).

    - До начала производства работ предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.

    - Проводить согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.

    - Самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.

    - При производстве работ на проезжей части самостоятельно разрабатывать и согласовать с Заказчиком схемы организации движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Копии схемы направить в ОГИБДД МО МВД России.

    - При производстве земляных работ, производить работы в соответствии с утверждённым порядком производства земляных работ на территории соответствующих муниципальных образований (городских округов).

    - При необходимости выполнения скрытых работ, предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.

    - Ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.

    - Нести ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.

    - Нести материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.

  - До начала приемки выполненных работ предоставить Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3) с приложением. Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.

  - При готовности выполненных работ к сдаче известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

  - Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ

  - Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится Заказчиком по завершении выполнения работ Подрядчиком в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в Заявках.

  - После фактического завершения выполнения работ в соответствии со сроками, указанными в Заявках, Подрядчик письменно в течение двух рабочих дней уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.

  - Не позднее пяти рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику:

- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

- счет.

  - После получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, Заказчик рассматривает переданные Подрядчиком результаты выполненных работ, осуществляет приемку работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям настоящего Договора и направляет Подрядчику подписанный Акт (по форме КС-2) и справку (по форме КС-3) или мотивированный отказ.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику указанный в п.5.3. настоящего Договора и приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект документов, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

  - В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), один из которых направляет Подрядчику.

  - Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, и представленный Подрядчиком счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

  - При не предоставлении одного из документов, указанных в п. 5.3. либо ненадлежащего их оформления, Заказчик вправе возвратить полученные от Подрядчика документы и не производить приемку и соответственно оплату до предоставления документов в полном объеме и надлежащим образом оформленных. При этом Заказчик не считается просрочившим исполнение указанных обязательств.

- Порядок расчетов

  - Выполненные работы Заказчик оплачивает по факту выполнения работ в течение ___ (__________) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - Для оплаты фактически выполненных работ, Подрядчик предъявляет Заказчику, Акт выполненных работ по настоящему Договору по унифицированной форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, документы согласно СНиП, локальному сметному расчету, подтверждающие фактическое выполнение, и акты на скрытые работы.

  - Оплата производится только при наличии подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), полученных Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

  - При окончательных расчетах между сторонами по настоящему Договору Заказчик имеет право на удержание из сумм, подлежащих перечислению Подрядчику, суммы штрафов/пени/расходов по устранению недостатков и дефектов, возникших по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, письменно известив (односторонне уведомив его) путем направления соответствующего Акта/Уведомления, в течении 5-ти дней с даты принятия Заказчиком такого решения.

  - Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

- Гарантии Подрядчика и гарантийный срок

  - Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему договору работы, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

  - Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

- Ответственность Сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

  - Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются сторонами в порядке переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Свердловской области с обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь) дней с момента ее получения.

  - В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

-  безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах,

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами;

-  соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ по каждой Заявке.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные явления правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.

  - По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

  - Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Расторжение Договора

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;

- нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов);

- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Договор считается расторгнутым на основании пункта 10.1 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу Подрядчика, указанному в статье 12 настоящего Договора.

  - Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Заключительные положения

  - Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года либо до достижения общей стоимости поставки максимального лимита, установленного п. 2.2. настоящего договора, в зависимости от того, что наступит ранее, а в части оплаты – до полного исполнения принятых обязательств. Срок действия договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения к нему.

  - Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

  - Дополнительные соглашения с момента их заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

  - В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.

  - Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

  - Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Прейскурант укрупненных объемов работ.

Приложение № 2 – Форма Заявки на выполнение работ

Приложение № 3 – Техническое задание

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  | ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «Региональная сетевая компания» 620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 ИНН/КПП 6670018981/668045001 р/с 40702810500000068213 Банк ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1026604950800 |  |

|  |  | Генеральный директор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________________ |  | __________________ | А.С. Мирный |
| м.п. «____»__________ 202_ г. |  | м.п. «____»__________ 202_ г. |  |

Приложение №1

к Договору подряда № З/РС-___-202_   от __.__   .202_г.

- Прейскурант укрупненных объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость , руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевозка, погрузочные и разгрузочные работы |  |  |  |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН) | 1 т груза |  |
| 5 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  |
| 6 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза |  |
| 7 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  |
| 8 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН) | 1 т груза |  |
| 9 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  |
| 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | 1 опора |  |
| 12 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | 1 опора |  |
| 13 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора |  |
| 14 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза |  |
| 16 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза |  |
| 18 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза |  |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: шлака | 1 т груза |  |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 1 т груза |  |
| 21 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 1 т груза |  |
| 22 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК) | 1 т груза |  |
| 23 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК) | 1 т груза |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза | 1 т груза |  |
| 25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич | 1 т груза |  |
| 26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич | 1 т груза |  |
| Установка опор |  |  |  |
| 27 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора |  |
| 28 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  |
| 29 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных | 1 опора |  |
| 30 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  |
| 31 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | 1 опора |  |
| 32 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных | 1 опора |  |
| 33 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  |
| 34 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | 1 опора |  |
| 35 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | 1 опора |  |
| 36 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных | 1 опора |  |
| 37 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом | 1 опора |  |
| 38 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | 1 опора |  |
| 39 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | 1 опора |  |
| Подвеска провода |  |  |  |
| 40 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |
| 41 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника | 1000 м |  |
| 42 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода |  |
| 43 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную | 1 км неизолированного провода |  |
| 44 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 45 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 46 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| 47 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| 48 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 49 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 50 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| 51 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| Монтаж КЛ |  |  |  |
| 52 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 53 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 54 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 55 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 56 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 57 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 58 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 59 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 60 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 61 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 62 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 63 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 64 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 65 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 66 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 67 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 68 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м |  |
| 69 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м |  |
| 70 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м |  |
| 71 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 72 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 73 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 74 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг | 100 м |  |
| Монтаж муфт |  |  |  |
| 75 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 76 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 77 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт |  |
| 78 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 79 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 80 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 81 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт |  |
| 82 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 83 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 84 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 85 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | 1 шт |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 86 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  |
| 87 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  |
| 88 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  |
| 89 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  |
| 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  |
| 91 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  |
| 92 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке: Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  |
| 93 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |
| 94 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  |
| 95 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта |  |
| 96 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  |
| 97 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта |  |
| 98 | Планировка участка: вручную | 100 м2 |  |
| 99 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 |  |
| 100 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  |
| 101 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  |
| 102 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | 100 м кабеля |  |
| 103 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего | 100 м кабеля |  |
| 104 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания |  |
| 105 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт сборных конструкций |  |
| 106 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек | 1 подстанция |  |
| 107 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций |  |
| 108 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора |  |
| 109 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 |  |
| 110 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям |  |
| 111 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  |
| 112 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  |
| 113 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  |
| Установка СТП, КТПН |  |  |  |
| 114 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ | 1 пункт |  |
| 115 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций | 1 подстанция |  |
| 116 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | 1 подстанция |  |
| 117 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А | 1 подстанция |  |
| 118 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ•А | 1 подстанция |  |
| 119 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А | 1 шт |  |
| 120 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А | 1 шт |  |
| 121 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 630 кВ•А | 1 шт |  |
| Монтажные работы на ЛЭП и КТПН (прочие) |  |  |  |
| 122 | Монтаж зажима | 100 шт |  |
| 123 | Зажим наборный | 100 шт |  |
| 124 | Предохранитель | 1 шт |  |
| 125 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления |  |
| 126 | Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп | 100 м заземляющих устройств |  |
| 127 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м |  |
| 128 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт |  |
| 129 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 10 шт |  |
| 130 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м |  |
| 131 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м |  |
| 132 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м |  |
| 133 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель |  |
| 134 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель |  |
| 135 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл |  |
| 136 | Установка разъединителей: вручную | 1 компл |  |
| 137 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | 1 шт |  |
| 138 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл |  |
| 139 | Установка разрядников: вручную | 1компл |  |
| 140 | Металлические конструкции (кронштейны, траверсы, конструкции для реклоузера) | 1 т |  |
| 141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |
| 142 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  |
| 143 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |  |
| 144 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м |  |
| 145 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: восстающих | 100 м |  |
| 146 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  |
| 147 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м |  |
| 148 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м |  |
| 149 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля |  |
| 150 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 151 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 152 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт |  |
| 153 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 154 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 155 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 156 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт |  |
| 157 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт |  |
| 158 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт |  |
| 159 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 шт |  |
| 160 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 | 100 м |  |
| 161 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
| 162 | Электродуговая сварка при присоединении КТП к контуру заземления | 10 т конструкций |  |
| Испытания и измерения в электроустановках |  |  |  |
| 163 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  |
| 164 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |
| 165 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение |  |
| 166 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение |  |
| 167 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение |  |
| 168 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м | 1 измерение |  |
| 169 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м | 1 измерение |  |
| 170 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник |  |
| 171 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная | 1 маш.час |  |
| 172 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 1 испытание |  |
| 173 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание |  |
| 174 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка |  |
| 175 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка |  |
| 176 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 шт |  |
| 177 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт |  |
| 178 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание |  |
| 179 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание |  |
| 180 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание |  |
| 181 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание |  |
| 182 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание |  |
| 183 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт |  |
| 184 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание |  |
| Расчистка трасс |  |  |  |
| 185 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень |  |
| 186 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | 1 дерево |  |
| Установка приборов учёта |  |  |  |
| 187 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения) | 1 объект |  |
| 188 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит», с GSM модулем. (наружного исполнения) | 1 объект |  |
| 189 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения) | 1 объект |  |
| 190 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 191 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения) | 1 объект |  |
| 192 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения во ВРУ) | 1 объект |  |
| 193 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП) | 1 объект |  |
| 194 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 195 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП) | 1 объект |  |
| 196 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 197 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (косвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 198 | Комплекс работ по установке устройства сбора и передачи данных | 1 объект |  |

| ПОДРЯДЧИК _______________ «_____»__________202__г МП | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ А.С. Мирный «_____»___________202__г МП |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору подряда №  З/РС-__-202_  от __.__.202_г.

ФОРМА

Заявка №          от  ________ г.

по Договору  №________ от _______г.

В соответствии с Договором АО «Региональная сетевая компания» просит произвести работы по строительству в целях технологического присоединения, согласно Договору и выданными АО «Региональная сетевая компания» Техническим условиям №____ от ___.___.______ г. на объекте, расположенном по адресу: _____________________________.

Сроки выполнения работ по заявке:

Начало: «____» __________________ 20_ года / не позднее __ (_____) рабочих / календарных дней с момента получения заявки.

Окончание: _______________ календарных дней с момента получения заявки.

| ПОДРЯДЧИК _______________ «_____»__________202_г МП | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ А.С. Мирный «_____»___________202_г МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № З/РС-___-2026  от __.__.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству электрических сетей 0,4/6/10 кВ

в целях технологического присоединения на 2026 год

- Предмет закупки: право на заключение Договора на выполнение работ по строительству электрических сетей 0,4/6/10 кВ в целях технологического присоединения.

- Условия выполнения работ: Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется по Заявкам Заказчика. Заявка формируется по мере необходимости потребности в услугах (работах) у Заказчика. Без письменной заявки Заказчика никакие работы (услуги) не осуществляются. Оплате подлежит только фактически выполненные работы (оказанные услуги).

- Срок выполнения работ: до 31.12.2026 г.

- Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года либо до достижения общей стоимости поставки максимального лимита,  в зависимости от того, что наступит ранее, а в части оплаты – до полного исполнения принятых обязательств. Срок действия договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения к нему.

- Место выполнения работ: Объекты, расположенные в городах Свердловской области в соответствии с письменными заявками Заказчика.

- Ведомость укрупненных объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевозка, погрузочные и разгрузочные работы |  |  |  |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН) | 1 т груза |  |
| 5 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  |
| 6 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза |  |
| 7 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза |  |
| 8 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (КТПН) | 1 т груза |  |
| 9 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  |
| 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | 1 опора |  |
| 12 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | 1 опора |  |
| 13 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора |  |
| 14 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза |  |
| 16 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза |  |
| 18 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза |  |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: шлака | 1 т груза |  |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 1 т груза |  |
| 21 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 1 т груза |  |
| 22 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК) | 1 т груза |  |
| 23 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза (щебень, песок, кирпич, плитка ПЗК) | 1 т груза |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза | 1 т груза |  |
| 25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич | 1 т груза |  |
| 26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, (с использованием погрузчика) плитка ПЗК, кирпич | 1 т груза |  |
| Установка опор |  |  |  |
| 27 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора |  |
| 28 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  |
| 29 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных | 1 опора |  |
| 30 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  |
| 31 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | 1 опора |  |
| 32 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных | 1 опора |  |
| 33 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  |
| 34 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | 1 опора |  |
| 35 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | 1 опора |  |
| 36 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных | 1 опора |  |
| 37 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом | 1 опора |  |
| 38 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных угловых промежуточных | 1 опора |  |
| 39 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: А-образных концевых, анкерных | 1 опора |  |
| Подвеска провода |  |  |  |
| 40 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |
| 41 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника | 1000 м |  |
| 42 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода |  |
| 43 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную | 1 км неизолированного провода |  |
| 44 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 45 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 46 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| 47 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| 48 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 49 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) |  |
| 50 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| 51 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 вручную | 1 км линии (3 провода) |  |
| Монтаж КЛ |  |  |  |
| 52 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 53 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 54 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 55 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 56 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 57 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 58 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 59 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 60 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 61 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 62 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 63 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 64 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |
| 65 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 66 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 67 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 68 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м |  |
| 69 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м |  |
| 70 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м |  |
| 71 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  |
| 72 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м |  |
| 73 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м |  |
| 74 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг | 100 м |  |
| Монтаж муфт |  |  |  |
| 75 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 76 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 77 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт |  |
| 78 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 79 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 80 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 81 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт |  |
| 82 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 83 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 84 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 85 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | 1 шт |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 86 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  |
| 87 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  |
| 88 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  |
| 89 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  |
| 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  |
| 91 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  |
| 92 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке: Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  |
| 93 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |
| 94 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  |
| 95 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта |  |
| 96 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  |
| 97 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 уплотненного грунта |  |
| 98 | Планировка участка: вручную | 100 м2 |  |
| 99 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 |  |
| 100 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  |
| 101 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  |
| 102 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | 100 м кабеля |  |
| 103 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего | 100 м кабеля |  |
| 104 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания |  |
| 105 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт сборных конструкций |  |
| 106 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек | 1 подстанция |  |
| 107 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций |  |
| 108 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора |  |
| 109 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 |  |
| 110 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям |  |
| 111 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  |
| 112 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  |
| 113 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  |
| Установка СТП, КТПН |  |  |  |
| 114 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ | 1 пункт |  |
| 115 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка строительных конструкций | 1 подстанция |  |
| 116 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А: установка оборудования | 1 подстанция |  |
| 117 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А | 1 подстанция |  |
| 118 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ•А | 1 подстанция |  |
| 119 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А | 1 шт |  |
| 120 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А | 1 шт |  |
| 121 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 630 кВ•А | 1 шт |  |
| Монтажные работы на ЛЭП и КТПН (прочие) |  |  |  |
| 122 | Монтаж зажима | 100 шт |  |
| 123 | Зажим наборный | 100 шт |  |
| 124 | Предохранитель | 1 шт |  |
| 125 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления |  |
| 126 | Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп | 100 м заземляющих устройств |  |
| 127 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м |  |
| 128 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт |  |
| 129 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 10 шт |  |
| 130 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м |  |
| 131 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м |  |
| 132 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м |  |
| 133 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель |  |
| 134 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель |  |
| 135 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл |  |
| 136 | Установка разъединителей: вручную | 1 компл |  |
| 137 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | 1 шт |  |
| 138 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл |  |
| 139 | Установка разрядников: вручную | 1компл |  |
| 140 | Металлические конструкции (кронштейны, траверсы, конструкции для реклоузера) | 1 т |  |
| 141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  |
| 142 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  |
| 143 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |  |
| 144 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м |  |
| 145 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: восстающих | 100 м |  |
| 146 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  |
| 147 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м |  |
| 148 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м |  |
| 149 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля |  |
| 150 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 151 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 152 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт |  |
| 153 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт |  |
| 154 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт |  |
| 155 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт |  |
| 156 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт |  |
| 157 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт |  |
| 158 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт |  |
| 159 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 шт |  |
| 160 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 | 100 м |  |
| 161 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
| 162 | Электродуговая сварка при присоединении КТП к контуру заземления | 10 т конструкций |  |
| Испытания и измерения в электроустановках |  |  |  |
| 163 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  |
| 164 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |
| 165 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение |  |
| 166 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение |  |
| 167 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение |  |
| 168 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 500 м | 1 измерение |  |
| 169 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м | 1 измерение |  |
| 170 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник |  |
| 171 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная | 1 маш.час |  |
| 172 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 1 испытание |  |
| 173 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание |  |
| 174 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка |  |
| 175 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка |  |
| 176 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 шт |  |
| 177 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт |  |
| 178 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание |  |
| 179 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание |  |
| 180 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание |  |
| 181 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание |  |
| 182 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание |  |
| 183 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт |  |
| 184 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание |  |
| Расчистка трасс |  |  |  |
| 185 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень |  |
| 186 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | 1 дерево |  |
| Установка приборов учёта |  |  |  |
| 187 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения) | 1 объект |  |
| 188 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета «Сплит», с GSM модулем. (наружного исполнения) | 1 объект |  |
| 189 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения) | 1 объект |  |
| 190 | Комплекс работ по установке однофазного прибора учета (внутреннего исполнения с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 191 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета «Сплит» (наружного исполнения) | 1 объект |  |
| 192 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения во ВРУ) | 1 объект |  |
| 193 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП) | 1 объект |  |
| 194 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (прямого включения в ТП с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 195 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП) | 1 объект |  |
| 196 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (полукосвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 197 | Комплекс работ по установке трёхфазного прибора учета (косвенного включения во ВРУ, ТП с GSM модулем) | 1 объект |  |
| 198 | Комплекс работ по установке устройства сбора и передачи данных | 1 объект |  |

При необходимости выполнения мероприятий, отсутствующих в ведомости укрупнённых работ, работы согласовываются с заказчиком, берутся из территориальных единичных расценок (ТЕР) на строительство, а также иных сборников, с учётом утверждённого, по результатам закупочной процедуры, коэффициента перевода в текущие цены.

- Требования к подрядчику.

8.1. Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

9. Требования к выполняемым работам.

9.1. Все работы выполняются с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.

9.2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-2, КС-3). В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.

9.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.

9.5. Для получения допуска персонала Подрядчика в трансформаторные подстанции, а также на опоры для проведения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно производит согласования с организациями (в том числе сетевыми).

9.6. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.

9.7. Подрядчик самостоятельно проводит согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.

9.8. Подрядчик обязан самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.

9.9. Подрядчик при производстве работ на проезжей части должен самостоятельно разрабатывать и согласовать с Заказчиком схемы организации движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Копии схемы направить в ОГИБДД МО МВД России.

9.10. При производстве земляных работ, подрядчик обязан производить работы в соответствии с утверждённым порядком производства земляных работ на территории соответствующих муниципальных образований (городских округов).

9.11. При необходимости выполнения скрытых работ, подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.

9.12. Подрядчик обязан ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.

9.13. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.

9.14. При готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.15. До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3) с приложением. Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.

9.16. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.

10. Сроки выполнения работ.

10.1. Подрядная организация по письменной Заявке Заказчика в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявки Заказчика должна приступить к выполнению работ на объекте.

10.2. Срок выполнения работ по Заявке указывается Заказчиком при направлении Заявки.

10.3. Подрядная организация должна иметь техническую возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.

11. Требования к расчету стоимости работ.

11.1. Стоимость работ по каждой Заявке определяется по Прейскуранту (Приложение №1 к Договору), утвержденному Заказчиком и Подрядчиком;

11.2. Окончательная стоимость работ складывается из совокупной стоимости работ по каждой отдельной Заявке Заказчика.

12. Форма и порядок оплаты.

Отсрочка платежа в размере 100 %, согласно условиям договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), полученных Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов и счетов-фактур, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

| ПОДРЯДЧИК ______________ «_____»__________202_г МП | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ А.С. Мирный «_____»___________202_г МП |
| --- | --- |