### ПРОЕКТ

### ДОГОВОР № ______________

### на выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки

### МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска

| г. Мо‌﻿﻿‍​⁠‍​‍⁠‍﻿‍‌​﻿‍‌⁠﻿‍​﻿﻿﻿​⁠‍‌​​⁠​⁠﻿﻿‍​﻿﻿​‍‌​нчегорск | « _____ » _______ 2026 |
| --- | --- |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» (МАОУ СОШ № 8), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щепиловой Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые совместно «стороны» и каждый по отдельности «сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг заказчика, заключили настоящий договор (далее – договор) по итогам проведения аукциона в электронной форме на основании протокола от «__» _____________ года № ____ (номер извещения о закупке ______) о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству универсальной спортивной площадки МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.2. Состав, объем, единицы измерения работ, выполняемых подрядчиком по договору, установлен Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к договору).

1.3. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Царевского, д. 4А.

# 2. Цена договора, порядок и срок оплаты

# 2.1. Цена договора составляет: ______ рублей _____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов, или НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена договора включает в себя стоимость выполнения всех работ, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по договору. Стоимость работ является твердой. Изменение стоимости работ допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Положением о закупочной деятельности и настоящим договором.

В случае существенных изменений проекта, влекущих возникновение дополнительных объемов работ, не учтенных в закупочной документации, по стоимости превышающей десять процентов договорной цены (ст.744 ГК РФ), в сопоставимых ценах победителя закупки, изменение объемов и стоимости дополнительных работ осуществляется по решению Заказчика. Подрядчик может приступить к производству дополнительных работ в этом случае только после подписания Сторонами дополнительного соглашения. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.

2.2. Источник финансирования: Средства автономного учреждения.

2.3. Валюта цены договора и расчетов с подрядчиком - Российский рубль.

2.4. Срок оплаты обязательств по договору.

2.4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится заказчиком  в соответствии со сметной документацией, на основании подписанных заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3)  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в размерах, установленных договором, исходя из фактически выполненных работ, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком названных  документов.

2.4.2. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Порядок оплаты обязательств по договору.

2.5.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств заказчиком на расчётный счёт подрядчика, указанный в договоре.

2.5.2. В случае неисполнения подрядчиком требования заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемого в соответствии с Законом, заказчик вправе осуществить удержание суммы неисполненных поставщиком требований из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

2.5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

# 3. Сроки выполнения работ, исполнения договора

3.1. Начало и окончание выполнения работ.

Работы выполняются в один этап.

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 15.08.2026 года.

3.2. Срок исполнения договора установлен 15.09.2026 года и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных договором) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.

# 4. Права и обязанности сторон

# 4.1. Подрядчик обязан:

# 4.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями договора и в соответствии со строительными и другими нормами и правилами, техническими регламентами, действующими на территории РФ.

4.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные договором.

В течение 24 часов с момента выявления обстоятельств, влекущих риски неисполнения в срок обязательств, в письменном виде сообщить заказчику посредством электронной почты, указанной в разделе 13 договора, причину возникновения таких обстоятельств и сроки их устранения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, назначить представителя(лей), уполномоченного(ых) от имени подрядчика осуществлять координацию и взаимодействие с заказчиком по решению вопросов, связанных с исполнением обязательств по договору, и предоставить заказчику в письменном виде список таких лиц (ФИО, контактные данные: телефон, адрес электронной почты).

В случае каких-либо изменений об ответственных лицах подрядчика и/или контактной информации подрядчик обязан предоставить заказчику информацию об указанных изменениях в письменном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

4.1.2.1. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик представляет Заказчику список субподрядных организаций участвующих при строительстве (с представлением разрешающих документов на право производства работ).

В случае некачественного выполнения работ и не соблюдения сроков, осуществляемых субподрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены.

Отстранение от работ субподрядчика, допустившего некачественные работы, не является основанием для пересмотра цены и сроков окончания работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового субподрядчика или выполнит работы отстраненного субподрядчика собственными силами (при наличии разрешающих документов на право производства работ) без изменения цены и сроков окончания работ.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлекаемыми им третьими лицами.

В случае, если Подрядчик не воспользовался предоставленным ему правом ознакомиться с предметом Договора и провести необходимые для выполнения работ обследования до окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, то риск наступления всех возможных негативных последствий при выполнении работ в соответствии с расчетом стоимости несет подрядчик. В этом случае все последующие претензии подрядчика к стоимости, объемам работ и прочие, заказчиком приниматься не будут и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков выполнения работ.

4.1.2.2. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения договора. Указанные документы представляются подрядчиком по требованию заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требовании.

4.1.3. Предоставить заказчику:

4.1.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора сторонами список работников, которые будут выполнять работы на объекте Заказчика. Замена работников осуществляется только после согласования с заказчиком.

4.1.4. Уведомить заказчика в случае привлечения к выполнению работ трудящихся-мигрантов о законности нахождения таких граждан на территории РФ (постановка на миграционный учет – уведомление о регистрации), наличии у подрядчика разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки заказчиком.

4.1.6. Приступить к выполнению последующих этапов работы только после приемки скрытых работ заказчиком с обязательным составлением актов скрытых работ. Если заказчиком не были приняты скрытые работы, а закрытие выполнено без их подтверждения, в случае, когда заказчик не был информирован, либо информирован с опозданием, подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.

4.1.7. При выполнении работ обеспечить мероприятия по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды. Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим заказчика, если заказчиком установлен такой режим.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.1.8. В случае установления возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения указания последнего о способе выполнения работ или иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, если такие обстоятельства грозят годности или прочности результатов выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, подрядчик обязан уведомить заказчика и действовать в соответствии с указаниями последнего.

4.1.9. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении не зависимых от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо замедляющих ход работы и создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.1.10. После завершения работ произвести уборку помещений и прилегающей территории, вывезти весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, неиспользованные материалы и оборудование, временные строения и сооружения.

4.1.11. Обеспечивать представителям заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию заказчика отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы в процессе их выполнения, во время приемки и в период гарантийного срока на выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения договорной стоимости обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе своими силами или с привлечением третьего лица переделать работы, некачественно выполненные Подрядчиком. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются Подрядчиком в течение 20 дней с даты предъявления претензии Заказчиком. Заказчик имеет право удержать суммы расходов из очередных платежей, причитающихся Подрядчику, в т.ч. уменьшить сумму выполненных работ по справке КС-3.

Если некачественно выполненные работы обнаружатся в период гарантийной эксплуатации и не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков в выполненных Подрядчиком работах.

4.1.13. Нести полную ответственность перед заказчиком и третьими лицами за нанесенный ущерб заказчику или третьим лицам в ходе исполнения договора. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные заказчиком из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком условий договора.

4.1.14. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по договору.

4.1.15. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы, а также всю необходимую документацию в соответствии с техническим заданием, в порядке и сроки, установленные договором.

4.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

# 4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.2.2. Запрашивать у заказчика информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ.

4.2.3. Потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

# 4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящим договором.

4.3.2. Оплачивать результаты выполненных по договору работ в соответствии с разделом 2 договора.

4.3.3. Назначить своего представителя, который от имени заказчика осуществляет координацию и согласование хода выполнения работ, согласовывает акты на выполненные работы, акты скрытых работ и решение иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора уведомить подрядчика о назначении своего представителя.

# 4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения работ, над соблюдением сроков выполнения работ и соответствием установленной договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.4.2. Не отказывать в приемке результатов исполнения договора либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов, либо работы условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено подрядчиком.

# 5. Порядок и срок приемки работ, порядок и срок оформления результатов такой приемки

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Приемка выполненных работ, предусмотренных договором и техническим заданием, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления подрядчиком заказчика об их готовности к сдаче и при предоставлении подрядчиком следующих документов:

- счет на оплату;

- счет-фактура (для плательщиков НДС);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2-х экземплярах), к которому должны быть приложены акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- паспорта и сертификаты на используемые материалы.

5.2. В случае выявления нарушений требований договора, препятствующих приемке выполненных работ, заказчик направляет подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала приемки мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ, подлежащий рассмотрению подрядчиком в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.

5.3. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных работ, сторонами в течение двух рабочих дней с момента получения письменного отказа заказчика, составляется двухсторонний акт, а в случае неявки подрядчика – односторонний акт, с перечнем подлежащих устранению недостатков и сроков их устранения. Выявленные замечания по выполненным замечаниям подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный в акте. После устранения замечаний подрядчиком приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом 5 Договора.

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, в случае выявления несоответствия выполненных работ условиям договора, если выявленное несоответствие устранено подрядчиком.

5.5. В случае положительного завершения приемки выполненных работ заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.6. Датой приемки выполненных работ по договору считается дата подписания заказчиком документов, указанных в п. 5.5 договора.

# 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по договору.

6.3. Подрядчик гарантирует, что все устройства, изделия, строительные материалы, оборудование, применяемые для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приёмки работ и во время эксплуатации.

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в установленные заказчиком сроки.

6.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

6.7. Гарантийный срок увеличивается на период устранения недостатков (дефектов).

# 7. Обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств

# 7.1. Обеспечения исполнения договора не установлено.

# 7.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не установлено.

# 8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

8.2. В случае неисполнения подрядчиком условий договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий договора одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

# 8.5. Ответственность заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

8.5.3.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

8.5.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.5.4. Заказчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) в порядке и сроки, указанные в письменном требовании подрядчика. Срок оплаты неустоек (штрафов, пеней), указанный в письменном требовании подрядчика, не может быть менее 15 календарных дней с даты предъявления требования об их уплате.

# 8.6. Ответственность подрядчика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором  и фактически исполненных подрядчиком.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

8.6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 рублей.

8.6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

# 9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменение договора.

9.1.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

9.1.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением к такому договору, которое является его неотъемлемой частью.

9.1.3. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, предусмотренных договором.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2.1. Расторжение договора по решению суда.

Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках договора.

9.2.2. Расторжение договора в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора:

1) Расторжение договора, в случае принятия стороной решения об одностороннем отказе от исполнения договора, осуществляется сторонами в случаях и порядке, предусмотренными Гражданским кодексом, законодательством о закупках и настоящим договором.

2) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения договора действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.

3) При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.2.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.2.1.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным законодательством о закупках, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) если подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4) при нарушении подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также промежуточных сроков (статьи 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);

5) при существенном нарушении подрядчиком договора (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.2.2.1.3. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора, в том числе существенными нарушениями подрядчиком условий договора считаются:

1) выполнение подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

2) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от заказчика;

3) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, более 3 раз.

9.2.2.1.4.  Факты существенных нарушений условий исполнения договора фиксируются заказчиком/комиссией заказчика посредством составления соответствующего акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика в соответствии с разделом 11 договора.

9.2.2.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора другая сторона вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Мурманской области.

9.5. Вопросы, неурегулированные договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону о моменте возникновения, виде их действия, если только сами эти обстоятельства не препятствуют отправке уведомления или являются общеизвестными.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего договора, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

# 11. Прочие положения

11.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения договора переписка сторон, в случае, если иной порядок направления корреспонденции, уведомлений, решений и пр. не установлен Законом, осуществляется с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из сторон, считается подтверждением получения сообщения другой стороной.

Официальной перепиской в рамках договора признается корреспонденция (сообщения) направленная по следующим телефонам и электронным адресам:

В адрес заказчика: по тел/факсу (815 36) 7-44-55 и по Е-mail: school8@edumonch.ru;

В адрес подрядчика: по тел/факсу __________ и по Е-mail: __________.

Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

Указанные в договоре адреса электронной почты, факса, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

11.2. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.

# 12. Перечень приложений

12.1. Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Приложение № 1 – Техническое задание

2) Приложение № 2 – Сметная документация

# 13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» (МАОУ СОШ № 8) Юридический адрес: 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Царевского, дом 4а Фактический адрес: 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Царевского, дом 4а ОГРН 1025100653357 ## ИНН 5107110301 ## КПП 510701001 ## Казначейский счет № 40102810745370000024 ## счет ЕКС № 03234643475240003200 Банк плательщика: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Наименование плательщика/получателя: Управление финансов администрации города Мончегорска (МАОУ СОШ № 8, л/с 903UZ499000) ОКПО 36699398 | Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица Адрес юридического лица (место жительства физического лица) Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер контактного телефона: ИНН КПП/КПП крупнейшего (при наличии) Реквизиты счета, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты оказанных услуг: |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| ЗАКАЗЧИК директор __________________/С.Ю Щепилова/ | ПОДРЯДЧИК __________________/ _________________/ |

### Приложение № 1 к договору

### от__________ № _________

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки

МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска

- Требование к объему работ:

Таблица № 1

| # № # п/п | # Наименование работы | # Код по ОКПД 2 | # Единицы # измерения | # Кол- # во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска | # 42.99.22.110 | # Условная # единица | # 1 |

  - Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документацией.

  - Все работы выполняются с использованием средств (материалов, изделий, комплектующих, оборудования) Подрядчика.

  - Место выполнения работ: 184511 Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Царевского дом 4а

  - Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 15.08.2026 года.

- Ведомость объемов работ

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0275625 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 7 км | 1 т груза | 43 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия | 100 м | 0,4 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000м2 | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,15 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песочно-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,1 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 24,84 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках гравия (выгрузка учитывает перемещение транспонтерами) | 1 т груза | 19,8 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 12 км | 1 т груза | 44,64 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,18 |
|  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,1 |
|  | Сборка спортивного и игрового оборудования | т | 0,198 |
|  | Установка спортивного и игрового оборудования | 100 шт | 0,34 |
|  | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из резиновой крошки: на клей | 100 м2 | 1 |

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги:

3.1. Работы по обустройству универсальной спортивной площадки МАОУ СОШ № 8 г. Мончегорска должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных актов в области строительства, ремонта и содержания территорий, проектно-сметной документации (приложенной отдельными файлами), настоящего технического задания.

3.2. Требования к ведению исполнительной документации.

3.2.1. Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам осуществляется подрядчиком.

3.2.2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции. Освидетельствование скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, должно оформляться соответственно актом освидетельствования скрытых работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, в соответствии с которыми выполнялись работы.

3.2.3. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр – у заказчика, один экземпляр – у подрядчика.

3.2.4. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своем составе альбом, помимо исполнительной документации, должен иметь титульный лист.

3.2.5. Подрядчиком ведется фотофиксация выполняемых работ в период от момента начала производства работ до полного завершения. Фотоматериалы передаются заказчику еженедельно.

4. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ

4.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.

4.2. Материалы, изделия, оборудование применять согласно техническому заданию и сметной документации. Предусмотренные к использованию при выполнении работ материалы, оборудование должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества, соответствия противопожарным, техническим требованиям, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной, радиационной безопасности и экологическим нормам, а при их отсутствии, установленным действующим законодательством в качестве обязательных, и должны быть предоставлены до начала ведения работ.

По письменному согласованию с заказчиком подрядчик может использовать аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете и техническом задании.

4.3. Оборудование и материалы, подлежащие использованию при выполнении работы, являющейся предметом аукциона, должны:

- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства;

- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя (производителя), технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе:

-  паспортом качества производителя продукции.

Вся документация (паспорта, сертификаты и пр.) должны быть составлены на русском языке.

4.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несет Подрядчик. При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество выполнения работ, обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). Расходование материалов должно обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4.5. Все работы должны выполняться в соответствии с нормами и правилами:

- Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области»;

-  СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";

- Межгосударственный стандарт. ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017). Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний;

-Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017);

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;

- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»

При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения ремонтных работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения договора.

Вся полнота ответственности по соблюдению правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия договора возлагается на подрядчика.

4.6. Разрешения на работы в охранных зонах инженерных коммуникаций, ордер на производство земляных работ, оформляются подрядчиком самостоятельно.

Заказчик оформляет и передает подрядчику оригинал выкопировки в зоне проведения работ и предварительное согласование на производство земляных работ, в течение 10 (десяти) дней с момента получения заказчиком приказа о назначении лица подрядчика, ответственного за исполнение договора.

При привлечении субподрядных организаций, подрядчик несет ответственность за соответствием выполнения субподрядчиком, соисполнителем работ проектной (технической) документации и СНиП, а материалов, изделий, конструкций - государственным стандартам, техническим условиям.

Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

Подрядчик обеспечивает сохранность используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему заказчику при проведении работ подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств подрядчика и не включены в стоимость договора.

Подрядчик должен содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

Подрядчик должен вывезти до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

5. Требования по объёму гарантий качества работ

5.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет с даты подписания итогового акта приёмки выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по договору.

Подрядчик гарантирует, что все устройства, изделия, строительные материалы, оборудование, применяемые для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приёмки работ и во время эксплуатации.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика о выявленных дефектах. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

5.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

5.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

5.9. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

### Приложение № 2 к договору

### от__________ № _________

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отдельный файл: Локальная смета № 01-15/26

Указать полное наименование юридического лица (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Указать фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность лица, уполномоченного на подписание договора/контракта со стороны подрядчика.

Указать документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует лицо, уполномоченное на подписание договора/контракта со стороны подрядчика.

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя).

Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя),

Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо).

Код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица)(далее - КПП). КПП крупнейшего (при наличии) указывается в целях соблюдения требований Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 N 60.

Усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, имеющих право действовать от имени сторон.