- ДОГОВОР №

на выполнение земляных работ по устройству насыпи площадки и автомобильной дороги участка компостирования в рамках проекта «Реконструкция объекта по обращению с отходами, с введением мощностей по обезвреживанию и утилизации отходов»

г.Ишимбай								             «_____»  июня 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сити» (ООО «Эко-Сити»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ягафарова Амира Ахатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью      именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора            действующего на основании                    и Выписки  из реестра членов саморегулируемой организации  в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах от                                   , с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение функций технического заказчика о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.В настоящем Договоре используются следующие основные термины и определения:

1.1.2.«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, которые будут подписаны Сторонами в период действия настоящего Договора, и которые будут являться его неотъемлемой частью.

1.1.3.«Заказчик» - Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сити» - юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1.4.«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью                    юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее разрешение о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Выписки  из реестра членов саморегулируемой организации  в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах от

1.1.5.СМР — это строительно-монтажные работы, включающие комплекс мероприятий, связанных со строительством Объекта согласно Проектной, Рабочей и Сметной документации и включает следующие виды СМР:

Подготовительные. Включают планировку территории, расчистку площадки, выемку грунта.

Земляные. Подготовка грунта, устройство котлованов и траншей.

Фундаментные. Заливка бетона, установка свай, создание ленточных и плитных фундаментов.

Строительство каркаса. Монтаж стен (кирпичных, бетонных или каркасных) и перекрытий.

Кровельные. Устройство кровли, монтаж стропильной системы, укладка кровельных материалов.

Внутренние работы. Отделка стен и потолков, установка окон и дверей, электромонтажные и сантехнические работы.

Внешние работы. Благоустройство территории, ландшафтные работы, устройство подъездных путей и площадок.

1.1.6.«Оплата СМР» - стоимостное выражение подлежащих оплате обязательств Заказчика, подтвержденное первичными документами о выполнении работ, поставки материалов, Отчетом (актами о сдаче приёмке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости работ затрат, формы КС-3, товарными накладными ТОРГ-12 и т.п.).

1.1.7. ЛСР - локально сметный расчет, определяющий стоимость расходов и объёмы работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с Локально сметным расчетом(Приложение№1) и Техническим заданием(Приложение№2) выполнить земляные работы по устройству насыпи площадки и автомобильной дороги участка компостирования в рамках проекта «Реконструкция объекта по обращению с отходами, с введением мощностей по обезвреживанию и утилизации отходов», а Заказчик обязуется  оплатить стоимость выполненных работ, в порядке и размере, установленном в настоящем Договоре.

2.2. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору: Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет, территория автодороги Ишимбай-Красноусольск, 5 километр автодороги.

2.3. Исполнитель обеспечивает выполнение работ в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иными нормативно-правовыми актами в области строительства, санитарно-эпидемиологической безопасности и энергетической эффективности, обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения.

2.4. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.

2.5. Исполнитель приступает к исполнению обязанностей по настоящему Договору не позднее 2 календарных дней после подписания настоящего Договора и обязуется выполнить их в срок не позднее «31» июля 2026 года.

Никакие задержки и нарушения в исполнении обязательств Исполнителя, третьих лиц не могут служить основанием для одностороннего продления Исполнителем сроков, предусмотренных настоящим пунктом Договора.

2.6. При исполнении настоящего Договора Исполнитель действует от своего имени, либо по согласованию Заказчика от его имени.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. После заключения настоящего Договора предоставить Исполнителя по акту приема-передачи все необходимые для исполнения настоящего Договора документы.

3.1.2. Принять от Исполнителя выполненную им работу и оплатить его работы на условиях, определенных в настоящем Договоре.

3.1.3. Принять по акту приема-передачи от Исполнителя выполненные работы, соответствующие условиям настоящего Договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Исполнителя исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. Определять в соответствии с настоящим Договором, проектом и сметой объемы использования инвестиций.

3.2.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в т.ч. осматривать его в месте производства работ в сопровождении уполномоченного представителя Исполнителя, строго соблюдая при этом правила техники безопасности и охраны труда.

3.2.4. В любое время требовать у Исполнителя информацию о ходе исполнения настоящего Договора.

3.2.5. Давать Исполнителю правомерные, исполнимые и конкретные указания о порядке и иных условиях исполнения поручений по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. 	Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с требованиями градостроительного законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства с необходимой разумностью и осмотрительностью, таким образом, чтобы после завершения строительства, Объект строительства соответствовал всем требованиям, которые предъявляются к объектам капитального строительства соответствующего назначения.

4.1.2. Обеспечивать организацию выполнения работ добросовестно с необходимой осмотрительностью и разумностью в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, таким образом, чтобы не превышать согласованную Сторонами Договора стоимость работ.

4.1.3. Обеспечивать выполнение работ в полном соответствии с переданной Заказчиком исходно-разрешительной и проектной документацией с соблюдением требований действующих норм и регламентов, а также технологии строительства.

4.1.4.  Для выполнения работ по Договору, привлекать подрядчиков состоящих в реестре СРО, обладающих необходимой материально-технической базой и квалификацией, подтвержденной соответствующими документами, оформленными в полном соответствии с действующим законодательством, после предварительного согласования условий договора подряда с Заказчиком, заключать договоры подряда на согласованных условиях, контролировать графики исполнения договоров подряда, осуществлять надлежащий контроль качества выполнения подрядных работ, от имени Заказчика подписывать акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, а также иные документы, оформляемые в ходе исполнения данных договоров подряда.

4.1.5. Для выполнения работ осуществлять подбор и поиск строительных материалов, комплектующих и оборудования, предусмотренных согласованным Заказчиком ЛСР, заключать соответствующие договоры поставки, обеспечивать их своевременное исполнение и поставку строительных материалов, комплектующих и оборудования.

4.1.6. При выполнении работ осуществлять надлежащий учет выполнения работ и ведение исполнительной документации, надлежащий контроль за качеством выполненных работ, а в случаях, установленных законом, также проводить необходимые испытания с подтверждением их результатов соответствующими протоколами испытаний.

4.1.7. Осуществлять необходимый контроль качества выполнения работ, подлежащих закрытию (скрытые работы) с составлением соответствующих актов освидетельствования скрытых работ, согласно СП 48 13330.2019. Принимать участие в комиссионной приемке смонтированного технологического оборудования.

4.1.8. Осуществлять контроль качества применяемых при выполнении работ строительных материалов, оборудования и комплектующих, подтверждаемый соответствующими документами о качестве (сертификаты, паспорта качества, лицензии), согласно СП 48 13330.2019.

4.1.9. Осуществлять контроль качества оформления строительной документации, включая исполнительные схемы, ведение журналов работ, обеспечить ведение накопительных ведомостей выполнения работ, оформление актов освидетельствования грунтов, ответственных конструкций и др., а также контроль за оформлением и комплектностью исполнительной документации в соответствии с действующими техническими и правовыми нормами; акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний ответственных конструкций, по завершении работ передать Заказчику указанные документы с приложением документов, подтверждающих качество примененных материалов, оборудования и комплектующих (паспорта, сертификаты качества), подписанных со своей стороны ЛСР, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), форма КС-6, форма КС- 6а.

4.1.10. При выполнении работ нести ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности, правил электробезопасности и технической безопасности, а также норм природоохранного законодательства.

Обеспечить соблюдение утвержденных правил Внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Эко-Сити» в период действия настоящего Договора всеми работниками (в том числе третьими лицами, привлеченными Исполнителем для исполнения условий настоящего Договора).

4.1.11. После завершения строительных работ, обеспечить его приемку сформированными актами:

акт приемки передачи (форма КС-11) и акт приемки приемочной комиссией (форма КС-14);

акты освидетельствования скрытых работ;

исполнительные геодезические схемы (планово-высотное положение насыпи, уклоны, водоотвод);

протоколы лабораторных испытаний грунта (плотность, влажность, гранулометрия);

фотофиксацию этапов работ;

транспортные накладные/путевые листы на вывоз/завоз грунта (при необходимости);

документы на утилизацию/размещение излишков грунта.

При приемке выполненных работ обеспечивать устранение выявленных недостатков и дефектов.

4.1.12. Выполнять иные поручения Заказчика, которые необходимы для исполнения настоящего Договора.

4.1.11. Назначить должностных (ответственных) лиц для осуществления контроля за соответствие качества выполняемых работ и сроков выполнения работ – условиям Договора, соблюдением норм и правил, применением качественных материалов, изделий и конструкций. Письмо с информацией из приказа о назначении ответственных лиц направить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

4.1.12. Обеспечивать защиту прав и интересов Заказчика в случае предъявления третьими лицами претензий, судебных исков, иных требований, касающихся реализации исполнения Договора.

4.1.13. Обеспечить своевременную регулярную еженедельную отчетность перед Заказчиком, по формам, согласованным с Заказчиком.

4.1.14. По мере исполнения договора, представлять Заказчику Отчет, ЛСР, Акт о выполненных работах, счет-фактуру.

К Отчету Исполнителя могут быть приложены:

копии счетов-фактур, полученных Исполнителем от продавцов товаров (работ, услуг), с которыми Исполнитель во исполнение настоящего Договора заключены договоры на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и т.п.

счета-фактуры по приобретенным товарам (работам, услугам), составленные Исполнителем на основании счетов-фактур, полученных от продавцов товаров (работ, услуг), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), общий журнал работ (форма КС-6), журнал учета выполненных работ (форма КС-6А).

В случае наличия замечаний Заказчика к Отчету, Исполнитель обязан произвести корректировку Отчета по замечаниям Заказчика или предоставить аргументированное обоснование, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения таких замечаний от Заказчика с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.

4.1.15. Не позднее 3 дней с момента получения документов от сторонних организаций, в связи с исполнением настоящего Договора, передавать их Заказчику.

4.1.16. Нести ответственность, предусмотренную законодательными актами РФ, за качество выполненных работ.

4.1.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела такое отступление необходимо в интересах Заказчика, но Исполнитель не мог заблаговременно согласовать эти действия с Заказчиком либо не получил ответ на заблаговременно представленный Заказчику запрос в течение 5 дней, с последующим уведомлением Заказчика о допущенных отступлениях не позднее 3 (трех) календарных дней.

4.2.2. После предварительного согласования с Заказчиком, передавать часть своих полномочий по настоящему Договору третьим лицам, при условии возложения на привлеченных Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, при этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.

4.2.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

5.1. Цена Договора согласно локально сметному расчету составляет

5.1.1. Цена Договора включает в себя затраты Исполнитель на оплату стоимости материалов и оборудования при выполнении работ, транспортные, погрузо-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на страхование, налоги, таможенные пошлины, сборы, обязательные платежи и иные расходы, которые несёт Исполнитель при выполнении условий настоящего Договора. В стоимость Договора входит стоимость проведения всех необходимых экспертиз, а также получение всех необходимых справок, отчетов и иной информации, необходимой для выполнения работ.

5.2. Стоимость работ подтверждается сметными расчетами к договорам подряда, которые будут заключены Исполнителем с подрядчиками для выполнения работ, и актами о приемке выполненных работ, составляемыми при передаче результата работ Заказчику.

5.3. Выполненные подрядчиками по настоянию Исполнителя виды работ, надлежащим образом не согласованные с Заказчиком, Заказчиком не оплачиваются и не влияют на окончательную цену Договора.

5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту выполненных работ в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ(формы КС-2, КС-2). Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

6. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЕ НЕДОРАБОТОК.

6.1. Передача Заказчику выполненые работы осуществляются по акту приема-передачи.

6.2. Подписание актов (формы КС-2, КС-2) приемки осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты получения их от Исполнителя.

6.4. О видимых недостатках, выявленных при принятии работ, составляется акт с указанием сроков их устранения.

6.5. Гарантийный срок выполненных работ и относящихся к нему инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приема-передачи.

6.6. Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки подлежат устранению за счет Исполнителя.

Устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется Исполнителем в десятидневный срок с даты получения письменного заявления Заказчика.

6.7. Если недостатки в установленный Заказчиком срок Исполнителем не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьего лица и потребовать возмещения причиненных убытков и неустойки в полном объёме.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

7.1. Стороны соблюдают условия конфиденциальности по всем документам, информации, относящимся к реализации Проекта, настоящего Договора в течение сроков их действия;

7.2.В течение срока действия Договора ни одна из Сторон, без получения письменного согласия другой Стороны, не вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания Договора или иную информацию, считаемую конфиденциальной и связанную с осуществлением Проекта;

7.3.Предоставления информации третьим лицам, оказывающим услуги одной из Сторон по Договору, при условии, что такое лицо берет на себя обязательство соблюдения условий конфиденциальности такой информации и использовании ее только в установленных Сторонами целях и на определённый Сторонами срок;

7.4.Предоставления информации банку или иной финансовой организации, у которой Сторона по Договору получает финансовые средства, при условии, что такой банк или финансовая организация берут на себя обязательство соблюдения условий конфиденциальности такой информации;

7.5.Предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налоговым или иным уполномоченным государственным органам – по их законному мотивированному и обоснованному требованию;

7.6.В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1.Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Наличие указанных обстоятельств должно подтверждаться документами, выданными соответствующим уполномоченным государственным органом;

8.2.К числу обстоятельств непреодолимой силы относятся обстоятельства, осложняющие или делающие невозможным дальнейшее выполнение настоящего Договора, включающие, но не ограниченные следующими обстоятельствами: акты органов государственной власти и управления, под юрисдикцией которых находится любая из Сторон настоящего Договора, любой мятеж, бунт, общественные беспорядки, террористические акты, военные действия, а также аналогичные события; пожары, наводнения или другие стихийные и природные бедствия; любые аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Сторон или Стороны;

8.3.При полной или частичной приостановке исполнения обязательств по Договору, вызванной обстоятельствами непреодолимой силы, период выполнения этих обязательств продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы (их последствий) и возобновляется с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы;

8.4.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, пострадавшая от них, в течение 3 (Трех) календарных дней уведомляет об этом другую Сторону путем вручения письменного извещения, уточняющего дату начала события и описание обстоятельств непреодолимой силы;

8.5.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры для поиска решения сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

8.6.Если обстоятельства непреодолимой силы (их последствия) длятся более двух последовательных месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия по взаимному соглашению, без уплаты штрафных санкций.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1.Стороны, их работники и представители  настоящим обязуются обеспечить и соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц:

сотрудникам Сторон и контрагентам по Договору;

государственным и муниципальным служащим; военнослужащим;

кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы;

членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или государственных служащих;

политическим партиям и их членам;

международным общественным организациям и членам их органов управления;

супругам и близким родственникам указанных лиц.

9.2.Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущем пункте настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;

в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому законодательству.

9.3.В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 8 Договора, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

9.4. Заверения Исполнителя.

Исполнитель заверяет Заказчика о том, что:

Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

у Исполнителя отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Исполнителя, результатом которых может являться неисполнение Исполнителем обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований;

является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;

настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

все документы, предоставленные Исполнителем, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Исполнителем в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;

все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;

все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Исполнителя, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования;

Исполнитель гарантирует действительность вышеуказанных заверений в течение всего срока действия договорных отношений с Заказчиком.

Указанные заверения Исполнителя являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Исполнитель знает о том, что Заказчик  полагается на данные заверения, в связи, с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания Договора и Дополнительных соглашений к нему, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ;

9.5. Кроме того, Стороны отдельно обговорили, что в случае неисполнения обязательства Исполнителя по представлению Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры, которое повлекло для Заказчика невозможность возмещения налога на добавленную стоимость или иного применимого налога, то Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в порядке, установленном законодательством РФ;

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. Ответственность Исполнитель:

10.2.1. В случае если по вине Исполнитель будут нарушены сроки выполнения работ, определенные Договором, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от общей суммы стоимости Договора.

10.2.2. Исполнитель подтверждает, что в случае спора, претензий третьих лиц, исков и контрольных мероприятий уполномоченных государственных органов в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель принимает на себя обязательство по их урегулированию и несет ответственность по таким претензиям и искам самостоятельно.

10.2.3.  Исполнитель несет ответственность за правильность оформления, достоверность и полноту переданной Заказчику по окончании работ первичной документации, обосновывающей стоимость оплаченных работ и услуг подрядчиков, поставщиков и исполнителей. Исполнитель обязан возместить все убытки, возникшие у Заказчика вследствие предоставления первичной документации не в полном объеме и/или наличия в ней недостатков.

10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. При нарушении срока оплаты, установленного в разделе 5 настоящего Договора, на срок более тридцати дней, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки, от не уплаченной в срок суммы, но не более 10% от размера просроченного платежа.

10.4.  Обязанность по уплате пеней и штрафов возникает у виновной Стороны после предъявления ей другой Стороной соответствующего требования в письменном виде. Уплата пеней не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

10.5. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются виновной Стороной в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования заинтересованной Стороны и только при наличии такого требования.

10.6. Заказчик не несёт ответственности по неоплате работ (услуг) по договорам заключённым Исполнителем с третьими лицами, вследствие ненадлежащего исполнения (или неисполнения) Исполнителя или указанными лицами своих обязательств по заключенным договорам.

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ расторжение.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.07.2026 года, а в части обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Заказчика за 10(десять) календарных дней, до даты, когда Договор будет считаться прекращенным, возместив Заказчику реально причинённые убытки в полном объёме, и неустойку за нарушение сроков сдачи Объекта связанные с поиском нового Исполнителя в размере 50% от цены Договора.

11.4. Заказчик вправе, в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) календарных дней, до даты, когда Договор будет считаться прекращенным, оплатив фактически выполненные работы.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.

12.1. Обмен официальными документами, письмами, подписанными актами может производиться посредством ЭДО, электронной почты (сканы документов), нарочно или по почте Россия, только по адресам, указанным в настоящем договоре. Стороны договорились, что обмен сканами подписанного договора, а также всех документов, связанных с ним  по электронной почте признаётся надлежащим и такие документы имеют полную юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналами подписанных документов. Все документы, письма, переданные любым из способов, указанных в настоящем договоре, должны приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах.

электронная почта Заказчика – ishim.info@vistr.ru.

контактное лицо Заказчика: Красовский Александр Валентинович +7917 4671142.

электронная почта Исполнителя – sk.roststroy@gmail.com

контактное лицо Исполнителя:

В качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и ФИО лица, отправившего сообщение.

12.2 В случае изменения и/или дополнения контактных лиц, указанных в настоящем пункте, Сторона, у которой произошли изменения, в течение одного рабочего дня сообщает другой Стороне о произведенных изменениях уведомительным письмом, которое может быть передано в отсканированном виде посредством электронной почты за подписью уполномоченного лица и заверено печатью.

13. Обеспечение исполнения договора

Не предусмотрено.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае не достижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. До обращения в Арбитражный суд, Сторон обязаны соблюсти досудебный претензионный порядок урегулирования спора, путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию - 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения Стороной.

14.4. Стороны соглашаются с тем, что если претензия, направленная на юридический адрес Стороны, которой адресована претензия, возвращается отправителю претензии в связи с неполучением ее адресатом, то обязательный досудебный порядок считается соблюденным и риск неполучения претензии по юридическому адресу несет Сторона, которой адресована претензия.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

15.1.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном виде в форме дополнительных соглашений Сторон, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и с момента их подписания становятся его неотъемлемой частью.

15.3. Все приложения, принятые в период действия Договора, становятся неотъемлемой частью Договора с момента подписания соответствующего дополнительного соглашения.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Сторонами в условиях настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1:Локально Сметный расчет и Дефектная ведомость на дополнительные работы №12 от 15.06.26 ;

2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Техническое задание.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ№3: Рабочая документация марка 102-20022023-Р-ГП

17. Подписи Сторон.

| Заказчик: ООО «Эко-Сити» Юридический адрес: 453239, Республика Башкортостан, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1 Почтовый адрес: 453200, РБ, г. Ишимбай, ул. Революционная д. 4, а/я 2 Фактический адрес: 453239, Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское Поселение Урман-Бишкадакский Сельсовет, Территория Автодорога Ишимбай-Красноусольск, Километр 5-й, Здание 1. Телефон: 8 (34794) 2 – 84 – 48 Е-mail: ishim.info@vistr.ru ОГРН 1130280067235 ИНН/КПП 0278205628/026101001 Банковские реквизиты: р/с 40702810829300011282 к/с 30101810200000000824 ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА – БАНК» БИК 042202824 Генеральный директор _________________/ А.А. Ягафаров. МП | Исполнитель:: Директор ________________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №

от «____»   июня 2026 г.

Локально сметный расчет и дефектная ведомость на дополнительные работы

№12 от 15.06.26

Прикладывается отдельным файлом

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Эко-Сити» Генеральный директор _________________/ А.А. Ягафаров. М.П. | Исполнитель: _____________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2                                                          к Договору №

от «____»  июня 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение земляных работ по устройству насыпи площадки и автомобильной дороги участка компостирования в рамках проекта «Реконструкция объекта по обращению с отходами, с введением мощностей по обезвреживанию и утилизации отходов»

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта: участок компостирования (в составе реконструируемого объекта по обращению с отходами).

1.2. Местоположение: Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет, территория автодороги Ишимбай-Красноусольск, 5 километр автодороги

1.3. Заказчик: ООО «Эко-Сити»

1.5. Основание для выполнения работ: рабочая документация марка 102-20022023-Р-ГП, дефектная ведомость на дополнительные работ от 15.06.26 г. №12

1.6. Цель работ: устройство насыпи площадки компостирования и подъездной дороги с обеспечением проектных отметок, уклонов, несущей способности и водоотвода.

2. Объём и состав работ

2.1. Подготовительные работы:

расчистка территории от растительности, мусора, посторонних предметов;

снятие и временное складирование плодородного слоя почвы (толщина по проекту, место складирования — в границах участка, с защитой от размыва);

геодезическая разбивка осей площадки и дороги, вынос высотных отметок;

устройство временных подъездных путей для техники (при необходимости).

2.2. Земляные работы:

разработка грунта в выемках (если предусмотрено проектом) с погрузкой и вывозом либо использованием в насыпи;

транспортировка и укладка грунта в насыпь площадки и дороги слоями;

разравнивание грунта слоями проектной толщины (рекомендуемо 20–30 см в рыхлом теле);

уплотнение каждого слоя до требуемого коэффициента уплотнения (Ку ≥ 0,95–0,98 от максимальной стандартной плотности по ГОСТ 22733);

планировка верха насыпи и откосов по проектным отметкам и уклонам;

нарезка кюветов, устройство водоотводных канав, водопропускных труб (по проекту).

2.3. Дополнительные работы:

укрепление откосов (засев трав, георешётка, иные решения по проекту);

устройство временного или постоянного ограждения зоны работ (по необходимости);

рекультивация мест временного складирования плодородного слоя.

3. Требования к материалам и грунтам

3.1. Грунт для насыпи:

пригодный для насыпей по СП 34.13330 (непучинистый, без органических включений, строительного мусора, снега и льда);

влажность в пределах оптимальной для уплотнения;

отсутствие токсичных и опасных включений (подтверждается лабораторно при необходимости).

3.2. Плодородный слой: складировать отдельно, не смешивать с минеральным грунтом.

3.3. При использовании привозного грунта — предоставлять паспорта качества и протоколы испытаний.

4. Технические требования и параметры

4.1. Геометрия:

высотные отметки верха насыпи — по рабочей документации;

продольные и поперечные уклоны — по проекту (для водоотвода площадки и проезжей части);

крутизна откосов — по проекту и СП 45.13330.

4.2. Уплотнение:

коэффициент уплотнения Ку ≥ 0,95 (или иное значение по проекту) по ГОСТ 22733;

контроль плотности — методами режущего кольца, динамического зондирования или иными аттестованными методами;

количество контрольных точек — не менее 1 точки на 200–300 м² насыпи (или по проекту).

4.3. Водоотвод:

обеспечить поверхностный сток с площадки и дороги;

кюветы и канавы — по проекту, без застоев воды;

водопропускные трубы — по проекту, с герметизацией стыков.

5. Нормативная база

Работы выполнять в соответствии с:

СП 45.13330 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 34.13330 «Автомобильные дороги»;

СП 48.13330 «Организация строительства»;

ГОСТ 22733 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»;

иные действующие нормативы, указанные в проектной документации.

6. Требования к качеству и контролю

6.1. Входной контроль:

проверка качества грунта (влажность, гранулометрический состав, плотность, отсутствие органики и опасных включений);

наличие паспортов/протоколов на привозные материалы.

6.2. Операционный контроль:

толщина отсыпаемых слоёв;

степень уплотнения (послойно);

соответствие высотных отметок и уклонов проекту;

качество планировки и откосов.

6.3. Приёмочный контроль:

исполнительная геодезическая съёмка;

протоколы испытаний плотности грунта;

акты освидетельствования скрытых работ (послойная приёмка, устройство водоотвода и т.п.).

. Экологические и природоохранные требования

7.1. Не допускать сброса загрязнённых стоков в ливневую канализацию/водоёмы.

7.2. Обеспечить пылеподавление при разработке и транспортировке грунта (полив, укрытие кузовов).

7.3. Складирование плодородного слоя — с защитой от эрозии и смешивания с минеральным грунтом.

7.4. Вывоз излишков грунта — только на лицензированные площадки/объекты, с оформлением сопроводительных документов.

7.5. Соблюдать требования проекта по охране окружающей среды и санитарно-защитные зоны.

8. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность

8.1. Работы выполнять по ППР (проекту производства работ) с учётом требований охраны труда.

8.2. Ограждение зоны работ, установка предупреждающих знаков.

8.3. Проведение инструктажей, обеспечение СИЗ.

8.4. Соблюдение правил работы вблизи подземных коммуникаций (вызов представителей, шурфовка).

9. Сроки и порядок сдачи работ

9.1. Сроки выполнения: [указать даты/этапы].

9.2. Порядок сдачи:

предоставление исполнительной документации (геодезические схемы, акты, протоколы испытаний);

комиссионная приёмка с участием представителя заказчика и авторского надзора (при наличии).

10. Состав отчётной документации

Исполнитель предоставляет:

акты освидетельствования скрытых работ;

исполнительные геодезические схемы (планово-высотное положение насыпи, уклоны, водоотвод);

протоколы лабораторных испытаний грунта (плотность, влажность, гранулометрия);

фотофиксацию этапов работ;

транспортные накладные/путевые листы на вывоз/завоз грунта (при необходимости);

документы на утилизацию/размещение излишков грунта.

11. Приложения:

Рабочая документация марка 102-20022023-Р-ГП;

Дефектная ведомость на дополнительные работы №12 от 15.06.26

Приложение № 3                                                         к Договору №

от «____»  июня 2026г.

Рабочая документация марка 102-20022023-Р-ГП

Прикладывается отдельным файлом.

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Эко-Сити» Генеральный директор _________________/ А.А. Ягафаров. М.П. | Исполнитель: _____________ М.П. |
| --- | --- |