ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление исключительной лицензии

на исп﻿‌⁠﻿⁠‍﻿‍‍‌﻿‍﻿‌‍​‍‌⁠‍﻿​‍‍‍﻿‌﻿‌﻿‍﻿​﻿‌​﻿‌‍​⁠​‍‌ользование программного обеспечения «Образование+»

с передачей исходного кода

ОКПД 2: 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование программного комплекса: «Образование+».

  - Назначение: автоматизация процессов организации и оплаты питания в образовательных организациях с поддержкой раздельного учёта бюджетных и родительских средств, интеграцией с государственными платёжными и информационными системами, а также предоставлением личного кабинета родителям (законным представителям) обучающихся.

  - Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Лицензионного договора и определяет состав, функциональные и технические требования к передаваемому ПО, а также порядок его приёмки.

  - Адрес оказания услуг: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9

  - Общий срок оказания услуг: с даты заключения Договора в течение 25 рабочих дней

- СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

  - Программный комплекс «Образование+» включает три функциональных модуля, работающих на единой платформе:

| № | Модуль | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Учёт питания» | Автоматизация оплаты школьного питания: учёт факта питания в разрезе дней, классов и категорий; раздельный учёт бюджетных и родительских средств; автоматическое применение льготных тарифов; встроенный платёжный шлюз; интеграция с банковскими и государственными платёжными системами; формирование отчётности. |
| 2 | «Буфет / Честный Знак» | Организация буфетного питания с поддержкой маркировки: работа с картой школьника «АЛГА»; онлайн- и офлайн-режимы; полная интеграция с ФГИС «Честный Знак»; работа с ККТ и фискальным накопителем; расширенный кассовый интерфейс со сканером штрих-кодов. |
| 3 | «Личный кабинет родителя» | Мобильный и веб-интерфейс для родителей: просмотр баланса, истории питания и оплат в реальном времени; система предзаказов блюд; управление ограничениями ассортимента; уведомления о списаниях и изменениях меню; обращения в администрацию учреждения. |

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Программное обеспечение должно соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

  - Передаваемое право на использование программного обеспечения должно быть свободным от любых прав третьих лиц, данные права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц, и являются лицензионным продуктом

  - Общие требования к программному комплексу:

    - единая платформа без дублирования данных между модулями;

    - масштабируемость от уровня одного образовательного учреждения до уровня муниципалитета и субъекта Российской Федерации;

    - поддержка одновременной работы не менее 500 пользователей без деградации производительности;

  - Требования к Модулю «Учёт питания»:

    - автоматический расчёт льгот на основании категорий обучающихся, загружаемых из внешних реестров;

    - раздельный учёт бюджетных субсидий и родительских платежей с формированием сводных отчётов;

    - интеграция с платёжными шлюзами и системой быстрых платежей (СБП);

    - формирование выгрузок в форматах, совместимых с требованиями Минфина РФ и региональных контролирующих органов.

  - Требования к Модулю «Буфет / Честный Знак»:

    - интеграция с ФГИС «Честный Знак» для учёта маркированной продукции в соответствии с действующим законодательством;

    - поддержка офлайн-режима с последующей синхронизацией при восстановлении связи.

  - Требования к Модулю «Личный кабинет родителя»:

    - наличие PWA-приложения и веб-версии;

    - история транзакций.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ИСХОДНОГО КОДА

  - Исходный код должен соответствовать следующим требованиям:

    - наличие README-файла с описанием структуры проекта, порядка сборки и развёртывания на русском языке;

    - наличие файла зависимостей (package.json, requirements.txt, go.mod или аналога) для каждого сервиса;

    - успешная сборка и запуск ПО по инструкции без дополнительных консультаций с Лицензиаром;

    - наличие тестового стенда или seed-данных для демонстрации базового функционала.

  - В состав передаваемых материалов включаются:

    - исходный код всех модулей в полном объёме;

    - схемы базы данных (DDL-скрипты) и миграции;

    - скрипты инициализации тестовой среды;

    - документация по API (Swagger / OpenAPI или аналог);

    - архитектурная схема системы.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

  - Приёмка ПО осуществляется в два этапа:

    - Этап 1 — приёмка Исходного кода: проверка комплектности, успешная сборка и запуск по инструкции. Срок: 10 рабочих дней с даты передачи.

    - Этап 2 — функциональное тестирование: проверка соответствия ПО требованиям Раздела 3 настоящего Технического задания. Срок: 15 рабочих дней с момента успешного завершения Этапа 1.

  - Критерии приёмки:

    - успешная сборка и запуск всех модулей без ошибок по инструкции Лицензиара;

демонстрация базового функционала каждого модуля на тестовых данных;

    - наличие всех документов, перечисленных в пункте 4.2;

    - отсутствие критических (блокирующих) ошибок при тестировании основных сценариев использования.

  - При выявлении несоответствий Лицензиар устраняет замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней. Повторная приёмка проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения. По итогам каждого этапа Стороны подписывают Акт.

  - Лицензиар гарантирует соответствие ПО функциональным требованиям технического задания.

- Требования к безопасности оказания услуг

  - Программное обеспечение не должно приводить к нарушению работоспособности имеющихся компьютерных сервисов (программ) или ухудшению эксплуатационных характеристик программного и аппаратного обеспечения защищаемых объектов, эксплуатируемых Лицензиатом

  - Использование Заказчиком программного обеспечения допускается на всей территории Российской Федерации и должно быть разрешено к использованию на территории Российской Федерации, качество полностью соответствует установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество ПО)

  - В процессе исполнения обязательств обработка и хранение персональных данных и конфиденциальной информации должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

  - Гарантийные обязательства распространяется с момента приемки ПО Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока годности, установленного изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки подлежат устранению силами и средствами Исполнителя