ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Кумертау									«	»		    2026 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Межрайкоммунводоканал», в лице директора Ивана Алексеевича Тюрюшова, действующего на основании Устава,﻿⁠​⁠​﻿‍‍⁠⁠‌﻿⁠‌‌‌​​‌‌﻿​​‍‍​‌‌﻿﻿﻿‍‍⁠‍﻿⁠‌​﻿﻿‍‍‌ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и___________________________________________________________________________________, в лице________, действующего на основании______ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223 «О закупках  товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола № ___ от 
«___» ______ 20_ г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту наружного водопровода 
ул. Менделеева, №29-102, г. Кумертау РБ (далее Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить данные работы.

1.2. Место выполнения работ: г. Кумертау, ул. Менделеева, №29-102 (далее Объект).

1.3. Объем и виды работ определены в локальном сметном расчете и Техническом задании (Приложение № 3 и Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Работы, выполненные Подрядчиком, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, требованиям СНиПов и другим действующим нормативным актам, а также условиям настоящего Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет: _________________ ( ___________) рублей, в т.ч. НДС ________ руб.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% количество и объем всех предусмотренных Договором Работ при изменении потребности в Работах по условиям Договора.

2.3. По согласованию с Заказчиком Подрядчик может выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3. Порядок и условия оплаты

3.1. Аванс не предусмотрен. Заказчик вправе производить оплату поэтапно. Оплата поэтапно выполненных работ по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общая цена оплаченных поэтапно работ не может превышать 50% от цены Договора.

3.2. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком исполнительной документации на выполненные работы, подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору только после устранения недостатков.

4. Сроки выполнения Работ

4.1. Начало выполнения работ по договору: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора.

4.2. Сроки выполнения работ по договору определяются Сторонами в 
Плане-Графике выполнения работ (Приложение № 4 к договору) (далее план-график). Конечный срок выполнения работ до 01 октября 2026 г.

4.3. Стороны вправе в порядке и случаях, установленных законом, изменить план-график, а также срок окончания выполнения работ по договору в случае досрочного выполнения работ.

4.4. Изменение сроков выполнения работ и скорректированный план-график согласовываются Сторонами и оформляются в соответствии с пунктом 14.2 договора.

5. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования с ведением журнала входного контроля.

5.3. Для производства Работ Подрядчик поставляет оборудование и материалы, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и технических паспортов на используемые при выполнении Работ оборудование и материалы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.

Все используемые Подрядчиком для строительства материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями сметной, рабочей документации.

Входной контроль материалов, изделий, конструкций и оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае выявления при входном контроле строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования не соответствующих установленным требованиям, их применение для строительства не допускается.

Не допускается применение при строительстве объекта строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования без соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

6.1. Принять от Заказчика локальный сметный расчет, согласовать с собственниками линейных объектов, расположенных в месте проведения работ и оформить разрешение на производство работ в Администрации городского округа город Кумертау.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора представить Заказчику план-график с указанием объемов ежемесячного выполнения работ.

При наличии замечаний к плану-графику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от Заказчика устранить замечания и направить план-график Заказчику на повторное согласование.

6.3. Выполнить предусмотренные договором работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, требованиями технических регламентов, требованиями нормативных правовых актов в области строительства в сроки, установленные договором.

Отклонение параметров объекта от сметной документации, необходимость которого выявилась в процессе производства работ, допускается только при письменном согласовании с Заказчиком.

Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по договору в сроки и в объемах, предусмотренных в сметной документации, плане-графике.

6.4. Соблюдать при выполнении работ по договору требования законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, включая требования нормативных правовых актов о пожарной безопасности, охране труда, санитарных норм и правил (в том числе и локальных нормативных актов Заказчика, с которыми Подрядчик ознакомлен), установленные правила приема на работу иностранных граждан и лиц без гражданства, а также требования нормативных правовых актов г. Кумертау в сфере благоустройства.

6.5. Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования Заказчика, производителя работ (подрядчика) и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов.

6.6. Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц и окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

6.7. Осуществлять выполнение работ на объекте в соответствии с требованиями правил техники безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. Обеспечить соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

В случае если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил при складировании и хранении, использовании строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, хранившиеся с нарушением, строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование для строительства не допускаются до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

6.9. Предоставлять Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих сертификации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, для которых установлено законодательством Российской Федерации обязательное наличие сертификата соответствия либо декларации о соответствии.

6.10. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных договором, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеющих соответствующее разрешение на работу (при привлечении и использовании труда иностранных граждан и лиц без гражданства).

6.11. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядчиков. В случае согласования Заказчиком привлечения субподрядчиков предоставляет Заказчику заверенную Подрядчиком копию заключенного с субподрядчиком договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его заключения.

6.12. Обеспечить уборку прилегающей к строительной площадке пятиметровой зоны, содержать в исправном состоянии ограждения, чистоту выезжающего транспорта. В случае загрязнения дорожного покрытия грунтом, опавшим с колес или бортов техники обеспечить его незамедлительную уборку.

6.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на результаты выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы ведения работ на объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в ходе выполнения работ или иные отступления от условий договора, с предоставлением Заказчику акта об устранении замечаний.

6.15. Обеспечивать сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования, находящихся на строительной площадке, до передачи объекта Заказчику, а также в период устранения недостатков в выполненных работах до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.16. Обеспечивать доступ на территорию строительной площадки представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов.

6.17. Обеспечить представителям Заказчика, государственных органов, органов государственного строительного надзора возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.18. Постоянно вести Журнал учета выполненных работ (унифицированная форма 
№ КС-6а), журнал входного контроля, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика и заинтересованные организации не менее чем за 72 часа до начала освидетельствования скрытых работ о времени освидетельствования скрытых работ путем направления официального письма или телефонограммы.

Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ и их дальнейшее восстановление.

6.19. Возместить Заказчику в полном объеме суммы штрафов и все иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с привлечением Заказчика к какой-либо ответственности за нарушения, возникшие по вине Подрядчика.

6.20. Подрядчик при исполнении договора обязан обеспечить отсутствие нарушения прав интеллектуальной собственности других лиц на результаты выполненных работ и во избежание нанесения коммерческого или иного ущерба интересам Заказчика обеспечить соблюдение того, чтобы при использовании результата выполненных работ не нарушались любые права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) любых третьих лиц.

В случае нарушения Подрядчиком прав интеллектуальной собственности третьих лиц Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все причиненные таким нарушением убытки, включая упущенную выгоду, а также возместить таким третьим лицам за свой счет в полном объеме все причиненные им убытки.

6.21. Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил (наличие свидетельств, лицензий, разрешений и т.п.). Субподрядчики, не отвечающие предъявленным требованиям законодательства Российской Федерации, Подрядчиком к работам не допускаются.

6.22. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.23. После сдачи объекта Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.24. Обеспечить соответствие результата выполненных работ сметной документации, техническому заданию и требованиям технических регламентов, условиям договора в течение гарантийного срока, установленного разделом 10 договора.

В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, не связанных с естественным износом объекта, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.25. По запросу Заказчика представить ему информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору в сроки, установленные в таком запросе.

6.26. Выполнить иные обязанности, установленные договором и (или) предусмотренные действующим законодательством.

6.27. В случае ограничения движения транспорта населения и организаций оформить схему движения, согласовать с ОГИБДД МВД России по г. Кумертау, экстренными службами, администрацией городского округа город Кумертау. Установить знаки и ограждения согласно утвержденной схеме.

6.28. Организовывать безопасные пешеходные трапы для перехода через траншею.

Подрядчик вправе:

6.29. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за выполненные Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

6.30. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора;

6.31. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.32. Выполнить обязательства по настоящему Договору своими или привлеченными силами по согласованию с Заказчиком.

6.33. Выполнить Работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

# 7. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

7.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать представленный Подрядчиком в соответствии с пунктом 6.2. договора график выполнения строительно-монтажных работ на объекте или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием замечаний, подлежащих устранению Подрядчиком.

7.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

7.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7.5. Организовать и осуществить приемку результата выполненных Подрядчиком работ.

7.6. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, установленные разделом 8 договора и обеспечить оплату принятых работ в порядке, предусмотренном пунктом 3.1, 3.2. договора и на условиях предусмотренных договором, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

Заказчик вправе:

7.7. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

7.8. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

7.9. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору.

7.10. Отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям договора.

7.11. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком при выполнении работ на объекте требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.12. Заказчик вправе обратить взыскание на обеспечение исполнения договора в сумме, указанной в разделе 13 договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, а также при причинении убытков Заказчику, в том числе:

а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы;

б) если Подрядчик нарушил начальный, конечный и/или промежуточные сроки выполнения работ;

в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

г) если Подрядчик выполнил работы с нарушением условий договора.

# 8. Сдача-приемка Работ.

8.1. Факт выполнения работы Подрядчиком и принятия ее Заказчиком подтверждается передачей исполнительной документацией на проведенные работы и актом приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими сторонами.

8.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения проверяет достоверность сведений в представленных Подрядчиком документах, соответствие их видов, объемов и стоимости условиям договора, в том числе, сметной документации, требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям сводов правил и иных нормативных правовых актов в области строительства, осуществляет осмотр выполненных работ и в случае отсутствия замечаний подписывает Акты о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

8.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по договору недостатков в результатах выполненных работ, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов, недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

8.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

8.5. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков.

В случае досрочного расторжения (прекращения) договора риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, а также бремя их содержания несет Подрядчик до момента подписания акта приема-передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.

8.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть обнаружены при приемке.

9. Строительный контроль за выполнением Работ

9.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

9.2. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

9.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

9.5. Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, при выполнении Работ Подрядчиком, устраняется им за свой счет в установленные законодательством сроки.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных Работ, качество оборудования, строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

10.2. Гарантийный срок Объекта устанавливается на 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и возможности эксплуатировать в соответствии с назначенными техническими характеристиками.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

10.6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо неустранения дефектов в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения своих расходов по устранению недостатков, которые он произвел или должен произвести.

11. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Заказчик обязан по требованию Подрядчика оплатить пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от цены просроченного платежа.

11.4. Подрядчик, при осуществлении работ по договору, несет ответственность за соблюдение требований законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, включая требования правовых актов о пожарной безопасности, санитарии и гигиены. Подрядчик возмещает вред, причиненный, в том числе третьим лицам, при производстве работ по договору.

11.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил приема иностранных работников и несет ответственность за привлечение их к выполнению работ. В случае выполнения отдельных видов работ по договорам субподряда, Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполняемых субподрядчиками, привлеченными им для исполнения обязательств по договору, а также соблюдения ими требований по охране труда, техники безопасности и правил приема иностранных работников на работу.

11.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения Работ, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

11.9. Любой факт сокрытия происшествия (несчастный случай с персоналом Подрядчика, авария, инцидент, пожар), случившегося по вине Подрядчика в период нахождения на территории Заказчика или в процессе выполнения Работ, будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий Договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

11.10. За каждый факт нарушения требований охраны труда (нахождение работников Подрядчика на объекте Заказчика без спецодежды, индивидуальных средств защиты и специальной обуви) устанавливается штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

11.11. За каждый факт нарушений правил трудовой дисциплины (нахождение работников Подрядчика на объекте Заказчика в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении) устанавливается штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

11.12. За каждый факт нарушения мероприятий по технике безопасности, ненадлежащее состояние строительной площадки и прилегающей к ней территории (беспорядочное складирование материалов и оборудования, применение нестандартных ограждений или поврежденных ограждений, отсутствие сигнальных фонарей, дорожных знаков) устанавливается штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

При выявлении фактов нарушений, предусмотренных п.11.9-11.12 Договора, представитель Заказчика вправе оформить соответствующий акт.

11.13. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика или третьих лиц, возникшее в результате его действия или бездействия при выполнении Работ, предусмотренных Договором.

11.14. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Договору.

11.15. В случае неисполнения Подрядчиком в течение 7 (семи) дней со дня получения предусмотренных настоящим разделом Договора требований об оплате пеней и (или) штрафов Заказчик удерживает сумму соответствующих пеней и (или) штрафов из обеспечения исполнения Договора.

11.16. В случае выставления счета-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки.

11.17. В случае если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур, первичных учетных документов с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налогов, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации расходов, указанных в настоящем пункте, является соответствующее решение налоговых органов, вынесенное по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора, и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.

12.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

12.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного) месяца, а Стороны в этот срок не решили судьбу настоящего Договора путем переговоров, то любая из Сторон получает право отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления другой Стороне с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков, за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления 
форс-мажорных обстоятельств.

13. Обеспечение исполнения Договора

13.1. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Договора взамен ранее предоставленного.

13.2. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 5% от цены Договора, что составляет __________ руб.

13.3. В ходе исполнения договора Подрядчик, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

13.4. При уклонении победителя закупки или иного лица, с которым заключается договор по итогам закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

13.5. Победитель закупки, с которым заключается договор, не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах закупки должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.

13.6. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица.

13.7. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленное заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 30 дней с момента обращения.

13.8. Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора может быть удержана Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

13.9. Банковская/независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

13.9.1. сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных настоящим разделом случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии установленной документации о закупке;

13.9.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

13.9.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

13.9.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

13.9.5. срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц;

13.9.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

13.9.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

14. Порядок и основания изменения и расторжения Договора

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до 31.12.2026 г., а в части расчетов – до полного их исполнения сторонами.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также от исполнения гарантийных обязательств.

14.2. Изменения и дополнения к договору, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 4.4. договора, оформляются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к договору.

14.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

14.4.1. в случае если Подрядчик не приступил к исполнению договора в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков выполнения работ (сроков начала, окончания выполнения отдельных видов работ), установленных планом-графиком более чем на 30 (тридцать) календарных дней, равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения и сдачи работ;

14.4.2. если отступления в работе от сметной документации или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены или являются существенными и неустранимыми;

14.4.3. принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства;

14.4.4. административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

14.4.5. в случае применения Подрядчиком при строительстве объекта строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования без проведения входного контроля и соответствующих испытаний в нарушение пункта 6.8. договора;

14.4.6. если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

14.4.7. в случае нарушения Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных договором.

Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору, признаются Сторонами существенным нарушением условий договора.

14.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, при этом решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

14.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Подрядчику по почте заказным письмом по адресу Подрядчика, указанному в разделе 20 договора, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

14.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14.8. Расторжение договора по любым основаниям не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения договора.

14.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) договора Подрядчик обязан:

14.9.1. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора передать Заказчику всю документацию, полученную им в связи с исполнением договора;

14.9.2. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора передать Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ;

14.9.3. передать Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения (прекращения) договора по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разглашают выплату каких либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или достигнуть  неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется  незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую сторону, и при необходимости, по запросу представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

15.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся  инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать  возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Разрешение споров между Сторонами

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

16.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

16.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения ее адресатом.

16.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – в равных долях.

16.5. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, указанном в п.п. 16.1 и 16.2 Договор, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

- Переход рисков

17.1. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и иного находящегося на Объекте имущества до момента подписания акта о приемке выполненных Работ.

18. Дополнительные условия

18.1. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

18.2. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора о цене, порядке и условиях выполнения Работ являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду.

18.3. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и переговоры, связанные с заключением Договора, теряют силу.

18.4. Копии настоящего Договора (Приложений, дополнительного соглашения, дополнения к Договору), а также копии документов, связанных с исполнением Договора (Приложений к нему), переданные и полученные посредством факсимильной связи или электронной почтой, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. Сторона, направившая копию Договора (приложения, дополнительного соглашения, дополнения к Договору), обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой Стороне почтой или через курьера оригинал документа. Риск искажения информации при этом несет Сторона, направившая информацию посредством факсимильной связи или электронной почты. При использовании электронной почты Сторона направляет во вложении к сообщению скан-копию Договора (приложения, дополнительного соглашения, дополнения к Договору), а также скан-копии документов, связанных с исполнением Договора (приложений к нему), подписанные уполномоченным представителем Стороны и, при необходимости, скрепленные печатью Стороны.

18.5. Документ, а также любое сообщение (далее – документ) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

18.5.1. при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчёте о доставке документа факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение документа;

18.5.2. при использовании электронной почты – дата и время, указанные в распечатке из почтового сервера отправителя в сети «Интернет», подтверждающее направление сообщения по адресу электронной почты указанной в настоящем договоре или ином документе полученной от Подрядчика (например – письмо на фирменном бланке подрядчика).

18.5.3. при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления или дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по его адресу, указанному в настоящем договоре, либо информации об истечении времени хранения почтового отправления;

18.5.4. при использовании доставки курьером – дата и время проставления 
Стороной – получателем отметки о получении документа.

18.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.7. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.9. Наряду с Договором, заключенным в форме электронного документа, Стороны вправе изготовить на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

19. Перечень документов, прилагаемых к Договору

19.1. Приложение № 1 – Техническое задание

19.2. Приложение № 2 – Схема

19.3. Приложение № 3 – Локальный сметный расчет

19.4. Приложение № 4 – План-график выполнения работ

19.5. Приложение № 5 – Ведомость объемов работ

20. Реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| ______________________________ ИНН КПП Место нахождения: Почтовый адрес: р/с к/с БИК Тел.: Е-mail: ОКПО ОГРН ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе: ____.____._____ | ГУП РБ «Межрайкоммунводоканал» Юридический и почтовый адрес: 453300, г. Кумертау, переулок 2-й Салавата, д. 9 ИНН 0262000343, КПП 026201001 ОГРН 1020201812806 р/сч.40602810900230000001 филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, БИК 048073770, к/с 30101810600000000770 Тел./факс: (34761) 4-36-23, Тел.: (34761) 4-36-28 e-mail: mrkwk@mail.ru |
|  | Директор |
| _____________________ /_______________/ «___»________________20__г. М.П. | _____________________ /И.А.Тюрюшов/ «___»________________20__г. М.П. |