#### ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ________

г. Ханты-Мансийск							            «____» ___________202_ г.

_____________________________________ (_______), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

Акционерное общество «Юграавиа» (АО «Юграавиа»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Качуры Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, на основании результатов проведения _________________ (Протокол закупки № ________________ от ______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) выполнить Работы по ремонту покрытия на РД-А, на МС №14, МС №15, у МС №4, №14 (далее – Работы) в объеме и сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы.

1.2. Работы по настоящему Договору включают в себя

1.2.1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1000 мм, толщиной слоя от 5 см до 7 см.

1.2.2. Сбор и вывоз к месту складирования на территории аэропорта, указанному Заказчиком образовавшегося в результате фрезерования поверхностного слоя асфальтобетонного гранулята (асфальтовой крошки).

1.2.3. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора.

1.2.4. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А 16Вн, толщиной от 5 см до 7 см.

1.3. Место выполнения Работ: 628012, Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск территория аэропорта, РД-А, пассажирский перрон_.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ (____________________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается, согласно законодательству РФ/ в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, и определяется в соответствии с Калькуляцией Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору),

Цена Договора включает в себя стоимость выполнения Работ и все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, предоставлением необходимого оборудования, всех видов налогов и прочих затрат.

2.2. Материалы, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору предоставляются за счёт Подрядчика.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.4. Подрядчик настоящим подтверждает, что Техническое задание содержит полную и исчерпывающую информацию в отношении требуемого по настоящему Договору объема Работ, в связи с чем Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора в случае необходимости осуществления каких-либо дополнительных Работ, которые Подрядчик не принял к сведению или не учел, изучая документацию и определяя объем Работ на основании результатов такого изучения.

2.5. Оплата по Договору осуществляется за фактически выполненные Работы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору), на основании выставленного счёта, счёта-фактуры, Акта сдачи-приемки работ или УПД.

2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Подрядчика. Заказчик производит оплату в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7. В случае предоставления платежных документов, которые содержат неверные реквизиты Заказчика и/или Подрядчика, а также наименование Работ, срок оплаты продлевается на срок устранения Подрядчиком указанных недостатков.

2.8. Заказчик обязан вернуть Подрядчику подписанный акт сверки взаиморасчетов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Заказчика посредством электронной почты с обязательным одновременным направлением оригинала по почте или нарочным.

2.9. Заказчик по согласованию с Подрячдиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить предусмотренные настоящим договором количество товаров, объеме работ, услуг при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с такими товарами, предусмотренными настоящим договором, но не более чем на десять процентов.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в строгом соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом и иметь опыт выполнения аналогичных работ, наличие специализированного технологического оборудования и техники, персонала не менее 2-х лет;

3.1.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора, для проверки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при выполнении Работ;

3.1.7. В случае, если во время выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик повредит имущество Заказчика, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения повреждения с составлением соответствующего акта, подписанного Сторонами, по требованию Заказчика за свой счет устранить повреждения одним из следующих способов:

- возместить расходы на восстановление поврежденного имущества Заказчика;

- возместить расходы на приобретение аналогичного имущества в случае, если восстановление поврежденного имущества экономически нецелесообразно либо технически невозможно;

- восстановить поврежденное имущество своими силами или силами третьих лиц.

3.1.8. При выполнении Работ обеспечить:

- соблюдение сотрудниками требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, отраслевых правил, регламентирующих документов, инструкций, действующих на территории Российской Федерации и определяющих безопасное выполнение Работ по выполняемым видам деятельности;

- исключить допуск к выполнению Работ на территории Аэропорта г. Ханты-Мансийск сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и/или под воздействием каких-либо веществ (наркотических, психотропных, медицинских и т.п.), оказывающих негативное влияние на психическое, физическое и эмоциональное состояние человека.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежаще выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.3. Привлекать третьих лиц (Субподрядчиков) для выполнения Работ по Договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставлять Подрядчику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

3.3.2. Назначить своих ответственных представителей, уполномоченных от имени Заказчика на основании надлежащим образом оформленных документов своевременно осуществлять приемку Работ, надзор и контроль за ходом и качеством их выполнения, а также оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. Проверять в любое время ход выполнения Работ Подрядчиком;

3.4.4. Осуществлять контроль качества выполняемых Работ, сроков выполнения Работ;

3.4.5. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. Отказаться от приемки ненадлежащим образом выполненных Работ и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором;

3.4.8. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчиком, по письменному согласованию, принять их и оплатить на условиях, определенных Договором.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами либо с привлечением третьих лиц. Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлекаемых третьих лиц.

4.2. Выполнение Работ производится в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Договору) и Перечнем и графиком выполнения Работ (приложение № 4 к настоящему Договору).

4.3. Срок выполнения Работ составляет 30 календарных дней с даты заключения договора.

4.4. По завершении выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче Работ с приложением Акта сдачи-приемки Работ и следующих документов: КС-2, КС-3 и подтверждающие документы:

- на тип и марку асфальтобетонной смеси;

- на плотность укатанной смеси;

- на используемые материалы.

4.5. Приемка Работ по Договору осуществляется Заказчиком в лице своего представителя, уполномоченного надлежащим образом на такие действия, в присутствии представителя Подрядчика.

4.6. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.4. Договора, осуществляет приемку Работ по Договору и подписывает Акта сдачи-приёмки Работ либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа, либо в другой разумный срок, согласованный с Заказчиком.

4.8. Гарантийный срок на Работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока по Договору Подрядчик несёт ответственность за некачественно выполненные Работы в соответствии со 
ст. 723 ГК РФ.  При обращении Заказчика об устранении недостатков (дефектов) в период Гарантийного срока Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) в течение 10 рабочих дней с даты получения обращения либо в другой разумный срок, согласованный с Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении Договорных обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока на оплату.

5.2. При нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения Работ неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- за повреждение имущества Заказчика Подрядчик оплачивает полную стоимость его ремонта. При невозможности ремонта и восстановления поврежденного имущества Подрядчик оплачивает 100% от стоимости повреждённого Имущества, либо производит замену на аналогичное.

- за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) в гарантийный период Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- за попытку провоза, проноса, а также за провоз, пронос, хранение, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и отравляющих веществ, оружия и боеприпасов на территории Аэропорта г. Ханты-Мансийск Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести) тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения;

- за нарушение Подрядчиком или его персоналом требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать) тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения.

5.3. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, 
не указанных в настоящем Договоре, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

5.5. В случае нарушения (нарушений) Подрядчиком требований НК РФ, проявившегося (-ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленного Подрядчиком Заказчику при выполнении Работ суммы НДС, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого к возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой

5.6. Стороны пришли к соглашению о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ.

5.7. Заказчик вправе удержать из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, суммы неустоек и/или убытков, которые подлежат уплате Подрядчиком Заказчику вследствие нарушения условий настоящего Договора и положениями Законодательства, расходов по устранению недостатков с целью зачета соответствующих денежных обязательств в соответствии со статьями 407 и 410 ГК РФ и будет являться основанием прекращения обязательства Заказчика по оплате Работ.

5.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания надлежаще уполномоченными представителями сторон и действует по ___________________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив при этом Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

6.3. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения срока выполнения Работ Подрядчиком, установленного п. 4.3 настоящего Договора, более чем на 15 календарных дней. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении.

6.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны.

6.5. При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны произвести расчёты по обязательствам Сторон. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и не исполненных на дату прекращения действия или расторжения Договора, а также ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

8.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии, но не более 30 календарных дней с даты направления претензии.

9.2. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме путём подписания Дополнительного соглашения обеими Сторонами.

9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов или смены генерального директора, каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону и принимает риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Сторона, допустившая нарушение, при возникновении споров не вправе ссылаться на имевшие место изменения и несет все риски и негативные последствия, вызванные неисполнением своих обязательств.

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного соглашения с другой Стороной.

9.6. Подрядчик в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии: свидетельства о регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих полномочия лица на подписание настоящего Договора. В случае их непредоставления Заказчик вправе не исполнять свои обязательства по настоящему Договору.

9.7. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над Договором и в ходе его исполнения являются Коммерческой тайной Заказчика.

Вся информация, предоставленная Заказчиком Подрядчику для исполнения настоящего Договора, является Коммерческой тайной Заказчика.

Информация, составляющая Коммерческую тайну, может быть представлена Сторонами в банки, и лицам, оказывающим услуги по таможенному оформлению, если это необходимо для целей исполнения настоящего Договора и в объеме, необходимом для достижения этих целей.

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться применимым материальным правом Российской Федерации.

9.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки на электронной торговой площадке Договор составляется в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

9.10. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных с помощью факсимильного воспроизведения подписи, включая настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему. Данное положение распространяет своё действие на скан-копии документов, которыми стороны обмениваются посредством электронной почты.

9.11. Ответственное лицо со стороны Подрядчика по вопросам исполнения настоящего Договора _______________________________________ (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты, телефон).

Ответственное лицо со стороны Заказчика по вопросам исполнения настоящего Договора_ Максимов Владимир Робертович (3467) 354-204, maksimov@ugraavia.ru.

9.12. Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 Локальный сметный расчет (смета);

Приложение № 2 Техническое задание;

Приложение № 3 Акт-сдачи приемки Работ;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: ____________/ ___________ / «____»___________202__ г. М.п. | Заказчик: АО «Юграавиа» Юридический адрес: 628012, ХМАО-Югра г. Ханты-Мансийск, территория аэропорт Тел.: (3467) 354-216, 354-204 ИНН / КПП 8601053210 / 860101001 ОГРН 1148601002109 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень р/сч. 40702810767460084910 БИК 047102651 к/сч 30101810800000000651 ____________/ А.Ю. Качура / «____»___________202____г. М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ________

«_____» ___________ 202____ г.

Локальный сметный расчет

| Подрядчик: ______________________ / / м.п. | Заказчик: АО «Юграавиа» ___________________ / А.Ю. Качура / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ________

«_____» ___________ 202____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: ремонт покрытия на РД-А, на МС №14, МС №15,

у МС №4, №14

| 1 | Предмет закупки | Ремонт покрытия на РД-А, на МС №14, МС №15, у МС №4, №14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем работ | Замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на общей площади 429,1 м2. РД-А: 20,5 м2; на(у) МС №4: 62,5 м2; МС №14: 255,9 м2; МС №15: 90,2 м2. |
| 3 | Назначение | замена поврежденного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на РД-А и на пассажирском перроне. |
| 4 | Срок выполнения работ | 30 календарных дней с даты заключения договора |
| 5 | Место выполнения работ | 628012, Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск территория аэропорта, РД-А и пассажирский перрон |
| 6 | Описание работ | Основные виды работ по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия: 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1000 мм, толщиной слоя от 5 см до 7 см. 2. Сбор и вывоз к месту складирования на территории аэропорта, указанному Заказчиком образовавшегося в результате фрезерования поверхностного слоя асфальтобетонного гранулята (асфальтовой крошки). 3. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора. 4. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А 16Вн, толщиной от 5 см до 7 см. (при устройстве слоев из асфальтобетонной смеси необходимо применять асфальтоукладочный комплекс, в состав которого входит: асфальтоукладчик, комплект катков и т.д.). |
| 7 | Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии, методам и методики выполнения работ | - СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. |
| 8 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | Допуск на территорию аэропорта осуществляется в соответствие с требованиями, внутриобъектового и пропускного режима с оформлением пропусков для работников на период выполнения работ (пропуска оформляются за счет Заказчика). На территории аэродрома Ханты-Мансийск Исполнитель работ проходит вводный инструктаж по требованиям правил охраны труда, техники безопасности, авиационной и транспортной безопасности с записью в журналах. Инструктаж проводит ответственный за проведение работ от аэропорта Ханты-Мансийск. |
| 9 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется посредством осмотра замененного а/б покрытия на ровность, качество уплотнения, соответствие толщины и площади покрытия. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок один год с даты приемки работ (Акт о приемки выполненных работ). В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя. |
| 11 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По результатам работ предоставляются КС-2, КС-3 и подтверждающие документы: - на тип и марку асфальтобетонной смеси; - на плотность укатанной смеси; - на используемые материалы. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных выше, осуществляет приемку работ по Договору и подписывает Акт о дачи-приёмки работ и справки о стоимости, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. |
| 12 | Требования к квалификации Подрядчика | Не менее 2-х лет опыт выполнения аналогичных работ, наличие специализированного технологического оборудования и техники, персонала и т.д. |
| 13 | Авторские права | Не предъявляется |
| 14 | Иные требования | Соблюдение пропускного и внутриобъектового режима на объектах Заказчика. Строительная бригада Исполнителя обеспечивается сопровождением на время проведения строительных работ на объекте. Время выполнение работ в режимной зоне авиапредприятия предварительно согласовывается с Заказчиком. |
| 15 | Приложения | Не требуется |

| Подрядчик: ______________________ / / м.п. | Заказчик: АО «Юграавиа» ___________________ /А.Ю. Качура / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ________

«_____» ___________ 202____ г.

ФОРМА АКТА

АКТ сдачи-приемки Работ

к Договору №________ от «___»_____________20__г.

г.___________________							     «____» _____ 20___ г.

Акционерное общество «Юграавиа», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Качуры Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и

, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________, действующего на основании                        , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором от «____» ___________ 20__ г. № _______ на выполнение Работ по ______________________________________________________________Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие Работы:

| № п/п | Наименование Работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. (без НДС/с НДС) | Стоимость, руб. (без НДС/с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - |  |  |  |
| Итого: без НДС/с НДС |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

| Подрядчик: ______________________ / / м.п. | Заказчик: АО «Юграавиа» ___________________ / А.Ю. Качура / м.п. |
| --- | --- |

ФОРМУ УТВЕРДИЛИ

| Подрядчик: ______________________ / / м.п. | Заказчик: АО «Юграавиа» ___________________ / А.Ю. Качура / м.п. |
| --- | --- |