Договор № ________

на выполнение работ (подряда)

г. Новосибирск						                    «____» июля 2026 г.

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей» (ГАУК НСО «НГКМ»), в лице ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и полное название контрагента (краткое название контрагента),  именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ………………, действующ____ на основании …………., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при способе определения подрядчика «запрос предложений в электронной форме» (итоговый протокол рассмотрения и оценки заявок № _____________ от __.__.2026 года) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является выполнение по заданию Заказчика работ: Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23 (далее – Работы) в соответствии с Описанием предмета закупки (приложение № 1 к Договору), Локально-сметным расчетом (Приложение №1 к Описанию предмета закупки), Ведомостям объемов работ (Приложение №2 к Описанию предмета закупки), Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ………… (………………) рублей ___ копеек (далее – цена Договора), в том числе НДС – ___ % (__________ процентов) ……сумма цифрами и прописью………. Или  НДС не облагается на основании ……. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями.

В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Договором, в полном объеме: страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, оформленного по форме ОКУД 0510452 (Утв. приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н), а также по форме КС-2 и справки стоимости работ и затрат формы КС-3. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС) и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.5. Цена Договора может быть изменена с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на 10 процентов от цены Договора при изменении объема и (или) видов выполняемых работ.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.

- Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием предмета закупки.

3.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 23 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей», расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23. Кадастровый номер объекта: 54:35:101350:143».

3.3. Сроки выполнения Работ Подрядчиком по Договору в полном объеме отражены в Графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору)

3.4. Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика предъявления требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации допусков или разрешений (лицензий), необходимых для выполнения соответствующих видов работ. Такие допуски и разрешения должны быть действительными на весь период выполнения работ. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие лиц, выполняющих Работы, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ (или его части) до окончательной его приемки несет Подрядчик.

3.6. Подрядчик обеспечивает полную сохранность имущества Заказчика, существующих на объекте конструкций, инженерных сетей.

3.7. Подрядчик, при выполнении Работ выполняет необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.8. Подрядчик гарантирует, что он соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупок, в том числе, что:

1) Подрядчик соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором;

2) в отношении Подрядчика – юридического лица не проводится процедура ликвидации и в отношении Подрядчика – юридического лица или индивидуального предпринимателя отсутствует решение арбитражного суда о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность Подрядчика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) у Подрядчика отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5) у Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика - юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, и административное наказание в виде дисквалификации;

6) между Подрядчиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствует информация о Подрядчике, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика;

8) отсутствуют факты неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

9) Подрядчик обладает исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права;

10) Подрядчик соответствует иным требованиям, предъявляемым к участникам закупок, установленным в Положении и/или документации о закупке.

3.9. Подрядчик подтверждает, что, предоставляя заверения об обстоятельствах, перечисленные в п.3.8., Подрядчик исходил из того, что Заказчик будет полагаться на них, и что они имеют существенное значение для Заказчика.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

  - Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ).

  - Подрядчик обязан предъявить к освидетельствованию все скрытые работы и приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика.

4.3. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ, в утвержденной сторонами форме (приложение № 3 к Договору) в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 2 (двух) экземплярах, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ и иные необходимые документы).

4.4. Не позднее 3-х рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае отсутствия расхождений по объему и качеству Работ, при осуществлении приемки без присутствия Подрядчика, Заказчик осуществляет оформление и утверждение Акта приемки работ, оформленного по форме ОКУД 0510452 (Утв. приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н) не позднее срока, указанного в п. 4.4 настоящего Договора. Копия  Акта приемки работ, оформленного по форме ОКУД 0510452 (Утв. приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н) предоставляется Подрядчику по требованию, направленному в адрес Заказчику в письменной форме.

4.5. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков.

4.6. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт сдачи-приемки выполненных работ Заказчик подписывает в течение 1 (одного) рабочего дня после устранения Подрядчиком указанных недостатков.

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Договора.

4.7. В целях приемки выполненных Работ могут использоваться унифицированные формы: акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.3 Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором.

5.1.10. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3 Договора.

5.1.11. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика предъявления предусмотренных законодательством Российской Федерации, требуемых для выполнения Работ допусков или разрешений, а в случае непредставления таковых в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления соответствующего требования, отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.1.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором, а также отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.4. Предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Работ по предмету Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.3 Договора и при условии истечения срока, указанного в п. 4.4 Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Договора. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию для выполнения Работ.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.3 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.10. Обладать допусками и разрешениями, необходимыми для выполнения соответствующих видов Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Допуски и разрешения (лицензии), необходимые для оказания соответствующих видов Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть действительными на весь период выполнения Работ.

5.4.11. Самостоятельно обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми материальными ресурсами (материалами, оборудованием, инвентарем и т.п.). Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, соответствия, гигиенические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, а также за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования.

5.4.12. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.4.13. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных Работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Договором гарантийных сроков на результат Работ недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.14. При выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, обеспечить соблюдение и нести ответственность за соблюдение требований законодательства, предъявляемых к соответствующему виду Работ.

5.4.15. При исполнении обязательств по настоящему Договору обеспечить сохранность имущества Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего пункта, он обязан возместить Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.

5.4.16. Соблюдать положение ГАУК НСО «НГКМ» о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на объектах Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей», утвержденного приказом ГАУК НСО «НГКМ» от 27.11.2023 г. № 01-4-405, Пропускной режим и Внутриобектовые правила ГАУК НСО «НГКМ».

5.4.17. В ходе выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ/оказании услуг, как в отношении механизмов (всех видов  машин,   инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ/оказании услуг, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

5.4.18. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика.

5.4.19. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Гарантийный срок на оказываемые по Договору Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений (п.13. 1. Договора).

Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт.

В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.

Если иной срок не будет согласован сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).

6.5. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Договором или иной согласованный сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

6.7. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат Работ.

6.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участник закупки, с которым заключается Договор, является казенным учреждением.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Договора, приглашении принять участие в определении подрядчика закрытым способом.

8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 728573,50 (Семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля) 50 копеек.

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора Подрядчик, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора в соответствии с извещением, документацией о закупке.

В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦД, договор заключается после предоставления таким участником:

1)   информации, подтверждающей добросовестность такого участника закупки на дату подачи заявки, содержащейся в реестре договоров и реестре контрактов, опубликованным в единой информационной системе, и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурентных процедурах трех и более договоров или контрактов без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

2) обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, что составляет 1 092 860,25 рублей.

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

8.4. Срок действия независимой  гарантии по 31 января 2027 г. (срок действия независимой  гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц). Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям документации о закупке обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в документации о закупке.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

8.11. Банковские реквизиты для внесения обеспечения исполнения договора:

МФ и НП НСО (ГАУК НСО «НГКМ», л/с 020.10.002.5) 
 Р/сч 03224643500000005100
 Кор/сч 40102810445370000043
 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск,

БИК 015004950, ОГРН 1025402488011
Назначение платежа:

- обеспечение исполнения договора по закупке в электронной форме________________________________________, реестровый номер торгов №_______.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств, если они подтверждены официально соответствующими органами.

9.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, не позднее чем через 7 (семь) дней после этого события и его прекращении.

9.3. Сторона должна предпринять все разумные меры для того, чтобы уменьшить эффект от действия обстоятельств непреодолимой силы и приложить все разумные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства по Договору.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

10.2. Договор действует до 31 декабря 2026г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора, в том числе гарантийных обязательств.

10.3. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 7 (семь) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 2 (два) календарных дня.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.5.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).

10.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

10.5.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

10.5.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

10.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

10.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.6 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.11. По согласованию Сторон условия Договора могут быть изменены. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. При внесении изменений в договор Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Законом N 223-ФЗ.

10.12. В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в результате ликвидации Подрядчика, Договор будет считаться расторгнутым с момента, когда Заказчику стало об этом известно. В этом случае Заказчик оформляет акт о прекращении обязательств по Договору.

10.13. Если одной из сторон Договора по основаниям, которые предусмотрены Федеральным Законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУК НСО «НГКМ» от 26.12.2019г., предлагается изменить существенные условия Договора, такая сторона Договора вправе направить в письменной форме другой стороне Договора предложение об изменении существенных условий Договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Договора.

Сторона Договора, получившая предложение об изменении существенных условий Договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Федеральным Законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУК НСО «НГКМ» от 26.12.2019г., Договором, направляет другой стороне Договора подписанное соглашение об изменении условий Договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Договора с обоснованием такого отказа.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела:

Подрядчик: электронная почта_____________________, телефон ________________ .

Заказчик: электронная почта secretar_ngkm@nso.ru, телефон 8(383) 227-15-38.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Законом N 223-ФЗ.

14. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

Приложение № 1 «Описание предмета закупки»;

Приложение № 2 «График выполнения работ»;

Приложение № 3 «Форма акта сдачи-приемки выполненных работ».

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| 15.1. Заказчик: | 15.2. Подрядчик: |
| --- | --- |
| ГАУК НСО «НГКМ» 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 23. ИНН 5406015039 /КПП 540601001 ОГРН 1025402488011 Дата постановки на н/учет 05.09.1995 ОКТМО 50701000001 ОКАТО 50401386000 ОКОПФ 75201/ ОКПО 05155078 МФ и НП НСО (ГАУК НСО «НГКМ», л/с 020.10.002.6) Р/сч 03224643500000005100 Кор/сч 40102810445370000043 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 015004950 Телефон: +7 (383) 2271538 | краткое название контрагента индекс, г. ул. ИНН/КПП ОГРН Дата постановки на учет: ОКАТО ОКПО ОКТМО ОКОПФ БАНК БИК р/с к/с контактный телефон |
| Должность____________/__________ «___» ____________ 2026 г. | Должность ___________/_______________ «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |

Исп.:_______________/фио

Согласовано:

Ведущий юрисконсульт Шунина О.И.___________

Приложение № 1 к Договору

от___.07.2026г. № ЗП-____________

Описание предмета закупки  на выполнение работ :

«Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ

по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23»

Предмет закупки:

Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23.

Место выполнения работ (объект):

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 23 Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей», расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23. Кадастровый номер объекта: 54:35:101350:143»

Сроки (периоды) выполнения работ:

Период проведения работ: Сроки выполнения Работ отражены в Графике выполнения работ. Срок выполнения Работ Подрядчиком в полном объеме: с даты заключения договора по 30 октября  2026 года (включительно) с возможностью досрочного выполнения условия договора.

Описание объекта:

Здание – объект культурного наследия федерального значения «Здание городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена советская власть» по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 23. Симметричное двухэтажное строение с высоким шпилем на центральной башне было возведено за один год в 1910 году по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова.

Перечень документации, размещенной в ЕИС**:

- Проектная документация. Шифр: А2022.78826/11-Ц

- Научно-проектная документация;

- АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации от 18 ноября 2022 г.;

- Заключение Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 54-1-1-2-008362-2026 от 4 марта 2026 года;

- Локально-сметный расчет: Шифры: № 02-01-01 (основание А/2022.78826/11-Ц-АР Объемно-планировочные и архитектурные решения), № 02-01-02 (А/2022.78826/11-Ц-КР Конструктивные решения), № 02-01-03 (основание А/2022.78826/11-Ц-ИОС4 Системы вентиляции), ОС-02-01 (Объектный сметный расчет), №02-02-01 (Реставрационные работы), № ССРСС-01 (Сводный сметный расчет) (далее по тексту – ЛСР).

В Проектной документации содержится информация о полном объеме работ на всей кровле (чердаке) здания объекта культурного наследия.

В данном Описании предмета закупки рассматривается первый этап реализации данного проекта, в котором выполняются работы в соответствии с Проектной документацией в объеме, предусмотренном ЛСР, Сводным сметным расчетом № ССРСС-01 (за исключением Главы 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль») и в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к описанию предмета закупки).

Первый этап работ охватывает все указанные в проекте работы в секторе А-Ж/6-14 (схематично показано ниже на рисунке), а также монтаж вытяжной вентиляции в секторе А-Ж/1-6:

1.	Работы выполняются в объеме, предусмотренном в Локально-сметном расчете ЛСР, Сводном сметным расчетом № ССРСС-01 (за исключением стоимости статьи расходов «Строительный контроль»), прилагаемом в качестве Обоснования НМЦД, и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании предмета закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Договора.

Работы производятся в условиях действующего объекта без прекращения его функционирования.

2.	Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в полном соответствии с Описанием предмета закупки, Проектной документации «Капитальный ремонт кровли в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 23» разработанной ООО «СтройПроект» в 2022 г. (в объеме работ согласно ЛСР) (Приложение №1 к Описанию предмета закупки) и сдать результат работ Заказчику в установленные Договором сроки.

3. Подрядная организация самостоятельно (своими силами и средствами) получает разрешение на производство работ на объекте в органе охраны объектов культурного наследия.

4. Требования к квалификации Подрядчика.

4.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012г. № 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", включающей вид работы:

- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем.

4.2. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012г. № 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

Или Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (до 01.09.2024г.).

Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012г. № 349 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

Или Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 "О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", включающей работы: Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Или копия выписки из реестра лицензий лицензирующего органа по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении (в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Правилами формирования и ведения реестра лицензий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343).

4.3. При выполнении своих обязательств Подрядчик должен использовать специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные работы (далее – персонал Подрядчика).

5. Работы подготовительного периода.

5.1. До начала производства работ необходимо разработать план производства работ (ППР). Организация и производство работ на строительной площадке должны производиться при соблюдении законодательства Российской Федерации и требований СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и Постановление от 17 сентября 2002 года N 123 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", часть 2. ППР разрабатывает Подрядчик за счет средств на накладные расходы.

5.2. Перед началом работ выполнить работы подготовительного периода:

– устройство временного забора с защитным козырьком;

– устройство крытого тоннельного глухого пешеходного прохода ведущего пешеходов в Краеведческий музей со стороны Красного проспекта и в метро станции пл. Ленина;

– установка предупреждающих и запрещающих знаков у въезда, входов, проемов;

– обеспечить освещение площадки производства работ прожекторами.

5.3. Назначить ответственного представителя Подрядчика для контроля и надзора за ходом работ и сдачей выполненных работ, а также ответственного за технику безопасности. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Договора назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, сдачи выполненных работ, ответственного за технику безопасности и решения иных вопросов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком распорядительные документы, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. Обеспечить присутствие ответственных представителей на объекте в течение всего срока выполнения работ.

6. Требования к качеству товара, используемых при выполнении работ:

6.1. Подрядчик обязуется произвести поставку материалов и оборудования, подлежащих использованию и монтажу. Все применяемые материалы должны быть новые (не бывшие в употреблении), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иметь документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и (или) техническим условиям.

6.2. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании товаров и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при выполнении Работ.

6.3. Подрядчик самостоятельно организует складирование материалов и оборудования. Заказчик не несет ответственность за охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества Подрядчика, находящихся на месте выполнения Работ, от краж и порчи, а также сохранность выполненных Работ в период после окончания Работ до регистрации акта приемочной комиссией.

7. Общие требования к выполнению работ

7.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, соответствовать требованиям, установленным следующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонт, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 N 287н).

При наличии атмосферных осадков во время производства работ, производить остановку работ по требованию заказчика с актированием дней простоя. При производстве работ необходимо исключить возможность проникновения атмосферных осадков внутрь помещений.

7.2. Назначить ответственного представителя Подрядчика для контроля и надзора за ходом работ и сдачей выполненных работ, а также ответственного за технику безопасности. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Договора назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, сдачи выполненных работ, ответственного за технику безопасности и решения иных вопросов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком распорядительные документы, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. Обеспечить присутствие ответственных представителей на объекте в течение всего срока выполнения работ.

Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и других видов безопасности. Обеспечивать своих работников всеми необходимыми средствами безопасности. Подрядчик обязуется незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и правил противопожарной безопасности.

7.3. Не допускать нахождение своих работников, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, на рабочей площадке в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения. На территории выполнения работ не размещать рабочих для проживания. Подрядчик обязуется не привлекать к работе иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства. Ответственность за нарушение миграционного законодательства несет Подрядчик. Подрядчик не может привлекать субподрядчиков к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

7.4. Подрядчик обязан при выполнении работ учитывать общий режим действующего учреждения и соблюдать правила внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима. Работы необходимо выполнять в соответствии с режимом работы учреждения. Не допускается производство работ в ночное время.

7.5. Подрядчик для обеспечения выполнения работ производит подключение за свой счёт к существующим инженерным сетям: водоснабжения, электроснабжения и иным ресурсам Заказчика в точках, указанных Заказчиком. Учёт и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования иными ресурсами Заказчика возлагается на Подрядчика.

7.6. В случае повреждения существующих сетей охранной, пожарной сигнализации, телефонной, радио, компьютерной и других сетей Подрядчик восстанавливает их собственными или привлеченными силами, за счёт собственных средств, в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.7. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, принадлежащих Подрядчику. Поставка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

7.8. В случае выявления в процессе приёмки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков Заказчик составляет акт с указанием всех недостатков, а также порядка их устранения. В этом случае Подрядчик за свой счёт в срок не более 3 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта, обязан переделать работы при обеспечении надлежащего качества. После устранения недостатков приёмка осуществляется повторно. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения недостатков с оплатой расходов за счёт Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.9. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, лицам, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого персонала.

7.10. Подрядчик предоставляет срок гарантии нормального функционирования результатов работ 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

7.11. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ, извещает Заказчика о необходимости приемки таких работ. Заказчик приглашает авторский и технический надзор и обеспечивает его участие в приемке скрытых работ. Заказчик и авторский надзор осматривают выполненные Подрядчиком работы и при отсутствии мотивированных замечаний принимает их в течение 2 (двух) рабочих дней, подписывая акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления указанного акта. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

7.12. Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата Работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

7.13. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.14. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.

Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт.

В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.

Если иной срок не будет согласован сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).

7.15. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Договором или иной согласованный сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.16. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7.17. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат Работ.

7.18. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7.19. В случае выявления в процессе приёмки работ или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков Заказчик составляет акт с указанием всех недостатков, а также порядка их устранения. В этом случае Подрядчик за свой счёт в срок не более 3 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта, обязан переделать работы при обеспечении надлежащего качества. После устранения недостатков приёмка осуществляется повторно. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь другую организацию для устранения недостатков с оплатой расходов за счёт Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.20. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, лицам, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого персонала.

8. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

8.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, под техническим надзором представителя Заказчика, а также в соответствии с:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-е издание,

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

8.2. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.

8.3. При проведении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

8.5. В соответствии с ч.6 ст. 3 Закона 384-ФЗ выполнение работ должно осуществляться с соблюдением необходимых требований к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования механической безопасности, пожарной безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями,  доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий и сооружений,  безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

*В случае если проектно-сметная документация содержит указания на товарные знаки, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент». В случае если участник закупки намеревается предложить к использованию в ходе выполнения работ эквивалентные товары, на такого участника возлагается обязанность по корректировке проектно-сметной документации (с учетом эквивалентных товаров) с получением положительного экспертного заключения организации, уполномоченной на осуществление экспертизы проектно-сметной документации, без изменения сроков исполнения обязательств по договору и цены договора.

** - размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Составил:

Главный инженер ГАУК НСО «НГКМ»	___________	Зыбин В.А.

Приложение №1 к Описанию предмета закупки

Локальный сметный расчет***

Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23.

*** - Документ размещен в ЕИС отдельным файлом: «Приложение №1 к Описанию закупки (ЛСР).pdf»

Приложение №2 к Описанию предмета закупки

Ведомость объемов работ и используемых материалов****

Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23

**** - Документ размещен в ЕИС отдельным файлом: «Приложение №2 к Описанию закупки (ВОР).pdf»

Стоимость договора составляет _________________________, в том числе НДС – ___ % (двадцать процентов) ……сумма цифрами и прописью……….. Или  НДС не облагается на основании …….

| Заказчик: Краткое наименование | Подрядчик: Краткое наименование |
| --- | --- |
| Должность _______ /___________________ «___» ____________ 2026 г. | Должность ___________/_______________ . «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2 к Договору

от___.___.2026г. № ____________

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выполнения работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ |  | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Ед. изм.* | Объем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт кровли здания (частичный) в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 23 | С даты заключения Договора | 30.10.2026 г. | Условная единица | 1 | Не предусмотрено |

* за единицу физического объема принята условная единица, равная полному объему конкретного вида работ, выполняемого в соответствии с ведомостью объемов работ.

| Заказчик: Краткое наименование | Подрядчик: Краткое наименование |
| --- | --- |
| Должность _______ /___________________ «___» ____________ 2026 г. | Должность ___________/_______________ . «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |

### Приложение № 3 к Договору

от "___" _________ 2026 г. № _____

ФОРМА

| АКТ сдачи-приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новосибирск |  |  |  |  | "____" ____________ 20___ г. |  |
| Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей» (ГАУК НСО «НГКМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», |  |  |  |  |  |  |
| в лице | ___________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  |  | ________________________________________________, (Устава, Положения, Доверенности, иного акта) |  |  |  |
| с одной стороны, и |  | ________________________________________________________, (наименование организации) |  |  |  |  |
| именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице |  |  |  |  |  | ____________________________, (должность, Ф.И.О.) |
| действующего на основании |  |  | ________________________________________________, (Устава, Положения, Доверенности, иного акта) |  |  |  |
| с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |
| 1. В соответствии с договором от "____" ____________ 2023 г. № ______ (далее - Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______ __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены "___" ____________ 20__ г., фактически выполнены "___" ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора, __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций по Договору рассчитывается, как ________________________________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). На день подписания настоящего акта общая сумма штрафных санкций составляет: ______________________________. Подрядчик уведомлен о порядке расчёта сумм штрафных санкций на день их фактической уплаты (п. ______ Договора). |  |  |  |  |  |  |
| 7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, рассчитанных на день подписания акта, составляет _________________________________________. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Результаты выполненных работ по Договору: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

| Принял: | Сдал: |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| ГАУК НСО «НГКМ» Должность _____________/______________ «___» ____________ 2026 г. М.П. | краткое название контрагента _______________/_______________. «___» ____________ 2026 г. М.П. |

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ГАУК НСО «НГКМ» | краткое название контрагента |
| Должность _______________/___________ «___» ____________ 2026 г. | Должность _______________/____________. «___» ____________ 2026 г. |
| М.П. | М.П. |