ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

по объекту: «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва»

согласно договору 01/2026 от 15.06.2026 года

ОКПД 2: 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Наименование объекта | «Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» |
| 2. | Требования к оказанию услуг | - Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468. - Исполнитель должен быть членом СРО и иметь допуск СРО – документальное подтверждение факта членства в СРО и, соответственно, разрешение на выполнение установленного перечня услуг. |
| 3. | Виды оказываемых услуг | Строительный контроль |
| 4. | Местонахождение объекта | Россия, Республика Тыва, Кызылский район, в южном направлении от пгт. Каа-Хем. |
| 5. | Начало оказания услуг | С даты подписания Договора - Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику: - утвержденный план график оказанию услуг; - копию приказа о назначении ответственного за проведение услуг и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов услуг (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения) |
| 6. | Окончание оказания услуг | до 30 декабря 2028 г (до окончания выполнения работ на объекте подрядными организациями). - Время оказания услуг на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к услугам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика оказания услуг |
| 7. | Требования к качеству оказания услуг | - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Минстроя России от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
| 8. | Цели Строительного контроля | Проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. |
| 9. | Задачи строительного контроля | - Контролировать правильность осуществления Исполнителем входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другой получаемых материалов, используемой при строительстве Объекта и на складах временного хранения, а также не допускать использования материалов, не прошедшей входной контроль; - В ходе проверки качества СМР осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства; - предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Лицом, осуществляющим строительство, в процессе строительства Объекта нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Лицом, осуществляющим строительство; - предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Лица, осуществляющего строительство, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Договором; - Выдавать предписание о приостановке производства работ (в случаях выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, а также иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки производства работ), при этом незамедлительно информировать о случившемся факте Заказчика; - Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля за выполнением работ на Объекте (обнаружение отступлений от проекта, использование материалов и выполнение работ, качество которых не отвечает требованиям Технического задания, утвержденной в установленном порядке проектной документации, ГОСТов и СНиПов); - подтверждение объемов и качества фактически выполненных работ на Объекте, подписание (визирование) Исполнителем актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ на Объекте; - Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объекта в целом; - Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, иными уполномоченными комиссиями и инспекциями; - Предоставлять оценку степени готовности объекта |
| 10 | Результат выполнения работ | Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца следующего за текущим, Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячный отчет по строительному контролю с приложением подтверждающих документов . Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами |