ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Якутск          					                                                      «_____» ____________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЗОЛОТО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Захарова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ __________________, действующего (-ей) на основании ___________с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам проведения закупочных процедур в форме запроса предложений в электронной форме, извещение № _____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на геологическое изучение недр и на проведение разведочных работ (далее- Проект) на Аркачанском месторождении рудного золота (далее - Работы) по объекту «Аркачанская площадь» (лицензия ЯКУ 043678 БР).
1.2. Проект выполняется Подрядчиком в 2 (две) стадии:
1) Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых;
2) Разведка месторождений.
1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующими порядок выполнения работ данного вида, требованиями ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
1.4. В состав работ по настоящему Договору входит полное информационное и техническое сопровождение рассмотрения проекта Подрядчиком в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» (далее -Экспертиза) до получения положительных экспертных заключений по Проекту.
1.5. Результатом выполненных работ по Договору является сформированный окончательный Проект, с графическими приложениями с положительным экспертным заключением, с полученным в ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
Предоставленные документы должны быть в электронном формате, разработаны в специализированном программном обеспечении (и/или): AutoCAD, ArcMap, Corel Draw, Micromine, формат файлов .dos, .dosx, .xlsx, .cdr,  .dwg,
1.6. Разработанные материалы (проект) должны соответствовать условиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, действующим требованиям нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих порядок выполнения работ данного вида.
1.7. Заказчик обязуется принять результаты выполненных Подрядчиком работ по Договору и произвести оплату за работы в соответствии с условиями Договора.
1.8. Местоположение объекта: Россия, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус(район), в 245 км северо-восточнее от административного центра пос. Сангар.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:
· Начало работ: с даты подписания Договора.
· Сдача на экспертизу:  не позднее 30 ноября 2026 г. включительно.
2.2. Работы должны выполнятся в соотвествии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.3. Во всех случаях приостановления работ Подрядчиком последний немедленно, не позднее 
3 (трех) календарных дней с момента приостановления работ, направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление о приостановлении работ с указанием момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановления работ.
2.4. Подрядчик, по предварительному согласованию с Заказчиком, вправе досрочно выполнить работы и сдать Проект на утверждение Заказчику.
2.5. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы по Договору.
2.6. Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _______________________ (_____________________________________________) рублей ___копеек, в том числе НДС в размере ____ %, что составляет ________________ (__________________________) рублей ___ копеек. В случае если Подрядчик  является плательщиком НДС.
3.1.1. Стоимость Работ не подлежит изменению и включает все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком Работ в соответствии с настоящим Договором, все налоги, в том числе НДС (22 %), сборы, пошлины и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и обусловленные исполнением Подрядчиком Договора.
В случае перехода Подрядчика на другие системы налогообложения, изменения ставки НДС, стоимость Работ, указанная в настоящем Договоре, не меняется, но включает в себя все налоги, сборы, пошлины, иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, страховые взносы, НДФЛ, НДС.
3.2. Общая стоимость работ включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору.
3.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, Подрядчик обязан выставить и направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму предварительной оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления предоплаты на его расчетный счет.
3.3.2. Оплата в размере 70% от стоимости Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора,  производится поэтапно (по факту выполнения каждого этапа работ) в течение 10 (десяти) рабочих дней (7 (семь) рабочих дней, в случае если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства) со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу. Стоимость выполнения каждого этапа определяются в Протоколе согласования договорной стоимости (Приложение № 3 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора.
3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика при условии получения от Подрядчика счета на оплату. 
3.5. Обязательства Заказчика по оплате по Договору считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика. 
3.6. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями статьи 168 Налогового кодекса РФ передавать Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных счетов-фактур, выписанных Подрядчиком на имя Заказчика.
3.7. Стороны обязуются по требованию любой Стороны в период выполнения работ по Договору выполнять сверку объёмов выполненных, принятых и оплаченных работ и взаиморасчётов по Договору. Результаты сверки оформляются актом сверки, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
Полученный акт сверки должен быть рассмотрен, подписан и возвращен направившей его Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения (с одновременным направлением второй Стороне копии подписанного акта сверки по электронной почте). Электронная копия подписанного акта направляется по электронной почте в тот же срок.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы  с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих порядок выполнения работ данного вида, а также условиями настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять сбор фондовых геологических материалов без дополнительных затрат со стороны Заказчика.  
4.1.3. В течение всего срока выполнения работ еженедельно предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ;
4.1.4. Согласовать готовый проект с Заказчиком, своевременно и за свой счет устранять замечания, выявленные Заказчиком или Экспертизой, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
4.1.5. Предоставить Заказчику оригинал Акта сдачи-приемки выполненных работ. В акте сдачи-приемки выполненных работ предусмотреть обязательное заполнение графы: Основание передачи (сдачи)/получения (приемки) – наименование договора, номер и дата, номер спецификации. Сумма вознаграждения.
4.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.
4.2. Заказчик обязан:
	4.2.1. До начала работ по Договору передать по акту приема-передачи Подрядчику исходные данные, согласно п. 2.2. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).  Запрос дополнительных документов Подрядчиком после подписания акта приема-передачи исходных данных не приостанавливает течение сроков выполнения работ.
	4.2.2. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
4.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения Проекта Подрядчик передает Заказчику через личный кабинет недропользователя в электронном виде сформированный Проект с графическими приложениями, исходными файлами, с расширением имени файла исходя из использованного подрядчиком программного обеспечения.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Проекта направляет его в Экспертизу. Заказчик обязуется своевременно передавать Подрядчику замечания, выдаваемые Экспертизой.
5.3. Подрядчик обязуется представлять необходимые пояснения (в устной или письменной форме) Заказчику по вопросам, связанным с согласованием Проекта, по замечаниям Экспертизы, а также выполнять иные зависящие от него действия и формальности, необходимые для согласования соответствующего Проекта. 
5.4. В случае выявления Экспертизой недостатков в Проектах, Подрядчик за свой счет и своими силами обязуется устранить замечания ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения от Заказчика, но в любом случае не позднее установленного самой Экспертизой срока для предоставления доработанных материалов.
5.5. Работа по Договору считается выполненный Подрядчиком после получения Заказчиком положительного заключения от Экспертизы по Проекту.
5.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы по Проекту, Заказчик обязуется передать Подрядчику копию данного положительного заключения Экспертизы. 
5.7. После получения положительных заключений Экспертизы по обоим проектам Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору. Заказчик подписывает его в течение 5 (пяти) рабочих дней или направляет мотивированный отказ.
5.8. В случае если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружит отступления от Технического задания или иные недостатки, делающие результат работы непригодным для использования, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки и направить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме.
5.9. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа безвозмездно устранить все выявленные недостатки и привести результат работ в соответствие с требованиями Технического задания.
5.10. Если Исполнитель не устранит недостатки в установленный срок или если недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе по своему выбору:
•   потребовать соразмерного уменьшения стоимости работ;
•   устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение;
•   отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
5.11. При отсутствии мотивированного отказа Заказчик обязан принять выполненные работы и направить Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от Подрядчика. 
5.12. Факт надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ по Договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон. 
5.13. Заказчик вправе использовать Проект, а также иные переданные ему Подрядчиком в ходе исполнения Договора документы, в том числе распоряжаться ими, по своему усмотрению.
5.14. Исключительные права на изобретения, полезные модели, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. Права первооткрывателя и другие авторские права определяются действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ, указанных в разделе 2 (два) настоящего Договора, или Экспертизы, указанного в п. 5.4. настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику по его требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости соответствующего этапа работ за каждый календарный день просрочки.
6.2. В случае получения окончательного отрицательного заключения Экспертизы (или отказа в выдаче заключения) по Проекту по вине Подрядчика, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента требования Заказчика вернуть все выплаченные ему по Договору денежные средства, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости работ по Договору.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязанностей по оплате, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.4. Оплата пеней, штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
6.5. Оплата пени, штрафных санкций и иных финансовых требований происходит только при условии предоставления всех подтверждающих основание документов, оформленных надлежащим образом.
6.6. Подрядчик несёт ответственность за действия работников, привлеченных им для выполнения работ по Договору третьих лиц, как за своих собственных работников.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:
7.1.1. Обеспечение исполнения Договора представляется размере 30 % от цены Договора, что составляет _______________ (__________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС в размере ____ %, что составляет ________________ (__________________________) рублей ___ копеек. В случае если Подрядчик  является плательщиком НДС.
При заключении договора Подрядчик должен представить документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения Договора - платежное поручение (его копию) либо банковскую гарантию. 
7.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
7.3. Обеспечение исполнения Договора должно обеспечивать следующие обязательства Подрядчика по Договору:
- полное или частичное неисполнение Подрядчиком обязательств по Договору;
- нарушение Подрядчиком обязательств по срокам исполнения Договора;
- иные нарушения Подрядчиком условий договора.
7.4. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком либо путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (с пометкой «обеспечение исполнения договора по закупке № ___________») в размере обеспечения исполнения Договора.
7.5. Денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Подрядчиком) должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ООО «ЯНЗОЛОТО»
Юридический адрес:
678540, Республика Саха (Якутия), пгт. Депутатский, ул. Центральная, д.3
Почтовый адрес:
677018, РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1
ИНН: 1429006594 / КПП: 142901001
Р/с 40702810176000001738
Банк: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8603 ПАО СБЕРБАНК г. Якутск
К/с 30101810400000000609
БИК: 049805609

7.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;
6) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7.7. Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком самостоятельно.
7.8. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
7.9. При неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств по договору, Заказчик вправе удержать из обеспечения исполнения договора сумму неустойки (штраф, пени), рассчитанные в соответствии с условиями договора. 
7.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
7.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Подрядчиком) выплачиваются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика о выплате неустойки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору.
7.12. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, в связи с существенным нарушением условий Договора Подрядчиком обеспечительный платеж в виде денежных средств Заказчиком не возвращается либо направляется требование Банку-гаранту на всю сумму банковской гарантии, если обеспечение исполнения договора предоставлено в виде банковской гарантии.
7.13. Непредоставление обеспечения исполнения Договора признается Сторонами существенным нарушением условий настоящего Договора и является основанием для отказа Заказчиком от исполнения договора в одностороннем порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке оформляются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Срок рассмотрения претензий стороной – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу стороны, указанному в настоящем Договоре, и/или направления по электронной почте стороны, указанной в настоящем Договоре.
8.3. Неурегулированные Сторонами разногласия и споры, связанные с настоящим Договором, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном законодательством РФ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору или протокола.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
а)	задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
б)	нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
в)	несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку срока окончания Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
г) аннулирования, истечения срока действия лицензий, разрешений, допусков Подрядчика и других подобных документов, предусмотренных законодательством РФ и необходимых для выполнения Работ;
д) в любое время при условии направления Заказчиком Подрядчику уведомления об отказе от исполнения Договора в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения Договора, указанной в соответствующем уведомлении;
е) в случае непредставление Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в порядке указанном в разделе 7 настоящего Договора;
ё) в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.
9.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основанию, предусмотренному пп. «д» п. 9.2. настоящего Договора:
9.3.1. Подрядчик обязуется сдать Заказчику результаты работ, фактически выполненных Подрядчиком по Договору до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, предусмотренного п. 9.4. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результаты работ, соответствующие требованиям Договора - в порядке, аналогичном предусмотренному разделом 5 настоящего Договора.
Общая стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется по согласованию Сторон, исходя из объемов, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, предусмотренного в п. 9.4 настоящего Договора.
9.3.2. Общая стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ указывается в двустороннем Акте сдачи-приемки результатов фактически выполненных работ.
9.3.3. В случае если общая стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ будет более суммы денежных средств, перечисленных Заказчиком Подрядчику в соответствии с разделом 3 Договора, - Заказчик обязуется уплатить Подрядчику денежные средства в размере разницы между общей стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ и суммой денежных средств, перечисленных Заказчиком Подрядчику в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов фактически выполненных  работ.
9.3.4. В случае если общая стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ будет менее суммы денежных средств, перечисленных Заказчиком Подрядчику в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, - Подрядчик обязуется уплатить Заказчику денежные средства в размере разницы между суммой денежных средств, перечисленных Заказчиком Подрядчику в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, и общей стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов фактически выполненных  работ.  
9.4. Порядок досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика:
9.4.1. Настоящий Договор считается досрочно расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке в следующем порядке:
· по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Подрядчику уведомления о расторжении Договора на электронную почту Подрядчика, указанную в разделе 16 Договора;
· по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты вручения Подрядчику или его представителю под расписку уведомления о расторжении Договора;
· по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления Подрядчику уведомления о расторжении Договора (заказным письмом с уведомлением) по указанному Подрядчиком в разделе 16 Договора адресу для почтовых отправлений.
9.4.2. Заказчик вправе при направлении Подрядчику уведомления о досрочном расторжении Договора воспользоваться по своему усмотрению как любым из указанных в подпункте 9.4.1. настоящего Договора способов направления уведомления, так и всеми способами одновременно, при этом Договор считается расторгнутым, а Подрядчик надлежащим образом уведомлен о его расторжении во всех указанных случаях в установленные сроки в зависимости от того, какой срок наступит раньше.
9.5. Расторжение Договора допускается по взаимному соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе Заказчика или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9.6. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 9.5. Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса. Соглашением о расторжении Договора может быть предусмотрен иной срок возврата неотработанного аванса.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от Сторон после подписания Договора, при условии, что действие таких обстоятельств Стороны не могли предвидеть и/или ликвидировать доступными ей средствами.
10.2. К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не ограничиваясь): стихийные бедствия (наводнение, землетрясение, пандемии, эпидемии, локдауны), военные действия, решения органов государственной власти, в том числе посредством издания нормативных актов, и их последствия, препятствующие исполнению обязательств по Договору. 
Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления (прекращения) действия обстоятельств непреодолимой силы, если сами обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют такому извещению.
10.4. Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет служить надлежащим образом, оформленный документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ или Торгово-промышленной палатой субъекта РФ, подвергшегося воздействию обстоятельств непреодолимой силы.

11.	 ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
11.1. При заключении настоящего договора стороны заверяют и гарантируют друг другу следующее: 
11.1.1.	Сторона является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения (далее – действующее законодательство), обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего договора.
11.1.2.	Сторона, а также ее участники, исполнительный орган не находятся в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении них не инициирована процедура банкротства.
11.1.3.	Органами управления стороны не предпринимались и не планируются в ближайший год совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства.
11.1.4.	У стороны отсутствуют неисполненные обязательства перед любыми третьими лицами, которые могут повлечь инициирование процедуры банкротства либо ненадлежащее исполнение обязательств в рамках настоящего договора, в т.ч. наличие судебных дел, судебных обеспечительных мер, наличие мер принудительного исполнения.
11.1.5.	Исполнительный орган стороны находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица (индивидуального предпринимателя), в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц, а также лиц, находящихся в стадии ликвидации/банкротства. 
11.1.6.	Полномочия лица на заключение настоящего договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами стороны, доверенностью или иными регулирующими ее деятельность документами, при заключении договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий и не действовало в ущерб интересам представляемой стороны.
11.1.7.	Заключение стороной настоящего договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением.
11.1.8.	Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для сторон заключение настоящего договора и исполнение установленных им обязательств.
11.1.9.	Обязательства, установленные настоящим договором, являются для сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения, могут быть исполнены в принудительном порядке.  
11.1.10. Для заключения и исполнения настоящего договора сторона получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения третьих лиц, органов управления, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством, учредительными и локальными документами.
11.1.11. Сторона располагает ресурсами (действующие лицензии/разрешения, наличие штата сотрудников, имущества (оборудования), транспорта, отношений (договоренностей) с третьими лицами и т.д.), необходимыми и достаточными для надлежащего исполнения настоящего договора.
11.1.12. Все операции стороны в рамках действия настоящего договора, будут добросовестно и достоверно отражаться стороной в соответствующей налоговой/бухгалтерской отчетности. 
11.1.13. Сторона осуществляет своевременное исчисление и уплату всех налогов (сборов) в бюджеты всех уровней в соответствии с действующим законодательством и применяемой системой налогообложения, а также ведет и своевременно представляет в налоговые органы достоверную налоговую отчетность; добросовестно и достоверно ведет бухгалтерский и налоговый учет; на момент заключения договора сторона не имеет просроченной задолженности по налогам, пенсионным и страховым взносам.
11.2. Обстоятельства, указанные в настоящем разделе договора имеют существенное значение для заключения, исполнения, прекращения договора. Сторона полностью полагается на указанные сведения другой стороны.
11.3. Стороны гарантируют, что вся информация, предоставленная друг другу, является достоверной, стороне не известно о каких-либо фактах, которые не были доведены до сведения другой стороны и которые могли бы повлиять на решение другой стороны отказаться заключать настоящий договор.
11.4. Стороны обязуется поддерживать в силе (соблюдать) данные в настоящем разделе договора заверения и гарантии в течение всего срока действия договора. 
11.5. Сторона обязуется по первому письменно обоснованному требованию другой стороны или во исполнение законных требований (запросов) государственных органов (в том числе налоговых органов) представить надлежащим образом заверенные копии запрошенных документов, относящихся к исполнению настоящего договора, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе договора, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса от другой стороны, и в установленные законом сроки – по запросу государственного органа. 
11.6. При нарушении стороной гарантий и заверений, другая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, потребовать от стороны, помимо возмещения имущественных потерь, полного возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений и гарантий.
11.7. Сторона обязуется возместить убытки другой стороне путем перечисления денежных средств на расчетный счет стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от другой стороны письменно обоснованного требования о возмещении. 
11.8. Подрядчик гарантирует, что он:
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику.
11.8.1. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие у него вследствие:
- нарушения Подрядчиком указанных в пункте 11.1. Договора гарантий;
- ошибок и ненадлежащего (несвоевременного) оформления Подрядчиком счетов-фактур и иных первичных учетных документов при исполнении настоящего Договора либо их несвоевременная передача в адрес Заказчика;
- неотражения или несвоевременного отражения Подрядчиком счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, в декларации по НДС;
- неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС.
11.8.2. Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери в полном объёме в размере сумм, уплаченных на основании решения налогового органа/вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего правомерность решения налогового органа, в срок, указанный в требовании Заказчика.

12.	 ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
12.1. Сторона обязуется возместить  все имущественные потери, понесенные другой стороной вследствие неправильного ведения/неведения бухгалтерского/налогового учета стороной в рамках исполнения настоящего договора, в результате которого налоговый орган отказал в применении вычетов, доначислил налог, отказал в уменьшении налоговой базы, признал/не признал определенные факты, установил необоснованную налоговую выгоду, предъявил к оплате штрафы, пени, недоимки в связи с неуплатой/ несвоевременной, неполной оплатой налогов другой стороной в виду налоговой недобросовестности стороны; также подлежат возмещению суммы судебных и иных расходов, понесенных другой стороной по причине налоговой недобросовестности стороны при рассмотрении споров, связанных с оспариванием решений налоговых и судебных органов и т.д. 
Указанное в настоящем пункте обязательство по возмещению стороне имущественных потерь возлагается на другую сторону в случае, если выводы налоговых органов, влекущие имущественные потери стороны, связаны с действиями (бездействием) как самой стороны и (или) ее должностных лиц (включая нарушение стороной заверений и гарантий, указанных в соответствующем разделе договора, так и с действиями (бездействием) привлеченных стороной для исполнения настоящего договора третьих лиц. 
12.2. Сумма имущественных потерь определяется на основании вступившего в законную силу решения налогового органа/судебного решения, содержащего выводы о получении стороной необоснованной налоговой выгоды, о совершении стороной налогового правонарушения и т.д. по настоящему договору, и включает в себя суммы доначисленных налогов (сборов), пени, штрафов и т.д., фактически перечисленных стороной в бюджет, или перечисление которых очевидно будет произведено стороной в будущем. 
12.3. Имущественные потери стороны другая сторона обязуется возместить путем перечисления денежных средств на расчетный счет стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от стороны письменного требования о возмещении, но не ранее вступления в законную силу соответствующего решения налогового органа/судебного решения.
12.4. При не возмещении стороной имущественных потерь в сроки, установленные настоящим разделом договора, сторона также обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от размера имущественных потерь за каждый день просрочки.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий Договора.
13.3. В случае получения любой из Сторон доказательств того, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1., 13.2. Договора, а также возникновения личной заинтересованности при исполнении условий Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону, в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1., 13.2. Договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
13.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 13.1., 13.2. Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 13.1., 13.2. Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
13.6. Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ими при заключении Договора и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные в целях, не связанных с исполнением Договора. Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте Договора ограничения не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и (или) опубликование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
13.7. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных в пункте 13.6. Договора данных со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая сторона правомерно раскрыла соответствующие данные.
13.8. Предусмотренные в пункте 13.6. Договора данные могут быть раскрыты:
- банку и (или) иной финансирующей организации, предоставляющей финансирование стороне;
- третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая решения судов и иных компетентных органов);
- если такие данные являлись общеизвестными до момента их раскрытия стороной;
- при предоставлении информации суду;
- когда информация стала известна стороне на законном основании до того, как она была предоставлена другой стороной;
- если сторона предоставляет часть информации, которая была самостоятельно разработана раскрывшей ее стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на ее раскрытие.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
14.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

15. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Внесение изменений и дополнений в Договор может осуществляться Сторонами путем обмена, соответственно, текстом Договора, текстами дополнительных соглашений к Договору, подписанными уполномоченными представителями Сторон, посредством электронной почты, при условии обмена Сторонами впоследствии оригиналами документов.
15.2. Уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору, передаются в порядке, предусмотренном Договором. Уведомления и извещения, а также иные документы, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору, порядок передачи которых не установлен Договором, передаются под расписку уполномоченному представителю получающей Стороны или путём направления (по адресам, указанным в разделе 10 Договора, либо иным адресам для корреспонденции, указанным одной Стороной другой Стороне в письменной форме) курьерской почтой, либо иным способом, позволяющим удостоверить факт получения уведомления и/или извещения другой Стороной.
В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса, банковских или иных реквизитов Стороны, такая Сторона обязана уведомлять другую Сторону в письменной форме в трёхдневный срок с момента таких изменений.
В случае неисполнения соответствующей Стороной обязательства, предусмотренного вторым абзацем настоящего пункта Договора, документы считаются переданными этой Стороне с момента доставки документов по предыдущему доведённому до сведения другой Стороны адресу.
Уведомления и извещения, а также иные документы, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору, считаются полученными соответствующей Стороной с момента доставки соответствующих документов уполномоченному лицу соответствующей Стороны, при этом лицо, получившее документы, считается должным образом на это уполномоченным (в силу обстоятельств), а документы полученными соответствующей Стороной. 
15.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
ООО «ЯНЗОЛОТО»
Юридический адрес:
678540, Республика Саха (Якутия), пгт. Депутатский, ул. Центральная, д.3
Почтовый адрес:
677018, РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1
ИНН: 1429006594 / КПП: 142901001
ОГРН 1151447010032

Р/с 40702810176000001738
Банк: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8603 ПАО СБЕРБАНК г. Якутск
К/с 30101810400000000609
БИК: 049805609

Телефон/факс: 7 (4112)31-87-89
e-mail: info@yanzoloto.ru
	Подрядчик:
[Наименование Подрядчика]
Юридический адрес:
[Адрес]
Почтовый адрес:
[Адрес]
Дата постановки на учет в налоговом органе: [только для ФЛ или самозанятых: дата]
тел. __________
эл. почта ______________
ОГРН __________
ИНН  ________ / КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с __________
к/с __________
БИК _________
[Наименование банка]

	Директор

________________/И.И. Захаров /
м.п. 
	[Должность]

________________/[ФИО]/
м.п.


























Приложение № 1 к договору подряда 
№ _____________ от «____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Выполнение работ по разработке проектной документации на геологическое изучение недр и на проведение разведочных работ на Аркачанском месторождении рудного золота».

	№ п/п
	Наименование основных данных, условий, требований
	Содержание основных данных, требований, условий

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для выполнения работы
	Лицензия ЯКУ 043678 БР
Вид пользования недрами: геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.
Выполнение условии пользования недрами, наращивание минерально-сырьевой базы Общества.


	1.2
	Недропользователь
	ООО «Янзолото»

	1.3
	Заказчик
	ООО «Янзолото»

	1.4
	Наименование участка недр
	Аркачанская площадь

	1.5
	Местоположение объекта
	Россия, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус(район), в 245 км северо-восточнее от административного центра пос.Сангар

	1.6
	Площадь работ
	50,74 кв.км  (площадь лицензии 50,74 кв.км)

	1.7
	Стадии работ
	1. Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых;
2. Разведка месторождений

	1.8
	Состав работ
	1. Составление «Отчет по анализу переданных материалов, их полноты и качества. Комплект материалов в цифровом виде, включающий цифровые базы данных геологоразведочных работ, проведенных на месторождении»
2. Разработка «Проект на поиски и оценку на всей лицензионной площади 50,74 км2, за исключением центральной части месторождения с утверждённым запасами» (протокол 24.04.2019 № 5850-оп).
3. Получение положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертизе» на проект поисков и оценки на всей лицензионной площади 50,74 км2.
4. Разработка «Проект на разведку центральной части месторождения: зон 3 и 4 площадью ~7 км2».
5. Получение положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертизе» на проект разведочных работ.

	1.9
	Сроки разработки проектов
	Начало: с даты подписания договора 
Сдача на экспертизу не позднее 30 ноября 2026 г.
Сроки этапов в ходе выполнения работ указаны в п. 3.5. Технического задания.

	 2. Основные исходные положения и данные


	2.1
	Источник финансирования
	Собственные средства предприятия

	2.2
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком Подрядчику
	1. Копия лицензии ЯКУ 043678 БР.
2. Основные отчеты о результатах геологоразведочных работ (Отчет о результатах работ по объекту «Поисковые и оценочные работы на рудное золото в пределах Аркачанского рудного поля (Республика Саха (Якутия)), Отчет о результатах работ по завершению объекта: «Геологическое изучение и оценка минеральных ресурсов недр РФ и ее континентального шельфа: прогнозно-поисковые работы на золото и серебра на площади листов Q-52-XV,XVI; XXI,XXII (Аркачанская площадь), оценка перспектив золотого и серебряного оруденения центральной части западно-верхоянской металлогенической зоны в 2001 – 2004 гг.», Отчет о результатах работ по оценке перспектив золотого оруденения центральной части Аркачанского рудного поля западно-верхоянской металлогенической зоны, протокол № 5850-оп заседания Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию от «24» апреля 2019 г. по утверждению заключения государственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию временных разведочных кондиций и подсчёту запасов Аркачанского золоторудного месторождения в Республике Саха (Якутия)).

	2.3
	Проектные объёмы основных видов ГРР
	Перечень необходимых видов работ и объемов определяется при разработке проекта, с согласованием с Заказчиком.
Основные виды работ: 
1. Топогеодезические работы; 
2. Геологические маршруты;
3. Проходка канав;
4. Колонковое бурение скважин;
5. Опробование (штуфное, бороздовое, керновое);
6. Технологическое опробование;
7. Лабораторно-аналитические работы;
8. Камеральные работы;
9. Разработка технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций;
10. Составление отчетов с подсчетом запасов.


	3. Основные требования по выполнению работ

	3.1
	Требования к составу и содержанию работ
	Инструкция по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ, 1997г., 
Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (приказ МПР РФ № 278 от 11.12.2006 г., 
Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Россыпные месторождения. М., 2007 г., 
Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых М., 2007., 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 674 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых», 
Постановление Правительства РФ от 01.03.2023 № 335 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение", 
Постановление Правительства РФ от 29.11.2023 г. №2029 «Об утверждении Правил осуществления государственного мониторинга состояния недр и мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование»., 
Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых. Приказ МПРиЭ № 352 от 14.06.16 г., 
Приказ Минприроды России от 15.08.2023 № 521 «Об утверждении Примерного перечня мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, при условии выполнения которых осуществляется пользование недрами», 
Приказ Минприроды России и Роснедра от 23.08.2022 № 547/04 «Об утверждении Порядка представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации», 
Приказ Минприроды России и Роснедра от 23.08.2022 №548/05 «Об утверждении перечней первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых», 
Приказ Минприроды России и Роснедра от 23.08.2022 № 549/06 «Об утверждении требований к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления», 
Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов твёрдых полезных ископаемых (приказ МПР РФ № 378 от 23.05.2011 г.), М., 2011 г., 
 и другие требования, необходимые для прохождения экспертизы.
Условиям пользования недрами по лицензии ЯКУ 043678 БР, 
Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1.

	3.2
	Результат работ
	Сформированные окончательные проекты с графическими приложениями.
Предоставленные документы должны быть в электронном формате, разработаны в специализированном программном обеспечении (и/или): AutoCAD, Corel Draw, Micromine; формат файлов .dos, .dosx, .xlsx, .cdr,  .dwg.

	3.3
	Порядок передачи и представления выполненных работ
	Результат работ передаётся Подрядчиком Заказчику для передачи на экспертизу через личный кабинет недропользователя в электронном виде.
Работы считаются выполненными после получения положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертиза».

	3.4
	Особые условия
	1. Сбор фондовых геологических материалов без дополнительных затрат со стороны Заказчика.  
2. Подрядчик обязуется устранить замечания к проекту, установленные ФГКУ «Росгеолэкспертиза» за свой счет в регламентные сроки.
3. Заказчику кроме проекта передаются исходные файлы с расширением имени файла исходя из использованного подрядчиком программного обеспечения.
4. В течение всего срока выполнения работ еженедельно предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ.

	3.5.
	Сроки выполнения работ
		№
	Наименование этапов работ
	Длительность, рабочие дни

	1. 
	Сбор, систематизация и оцифровка исходных данных
	Не более 30 с момента подписания договора

	2.
	Разработка поисково-оценочного проекта
	Не более 30 после сбора, систематизации и оцифровки исходных данных

	3.
	Подача заявки на экспертизу для согласования проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	До 30.11.2026

	4.
	Согласование проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	В соответствии с регламентными сроками экспертизы*

	5.
	Разработка разведочного проекта ГРР
	Не более 30 после сбора, систематизации и оцифровки исходных данных

	6.
	Подача заявки на экспертизу для согласования проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	До 30.11.2026

	7.
	Согласование проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	В соответствии с регламентными сроками экспертизы*
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Приложение № 2 к договору подряда 
№ _____________ от «____» ______________ 2026 г.


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Длительность, рабочие дни

	1. 
	Сбор, систематизация и оцифровка исходных данных
	Не более 30 с момента подписания договора

	2.
	Разработка поисково-оценочного проекта
	Не более 30 после сбора, систематизации и оцифровки исходных данных

	3.
	Подача заявки на экспертизу для согласования проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	До 30.11.2026

	4.
	Согласование проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	В соответствии с регламентными сроками экспертизы*

	5.
	Разработка разведочного проекта ГРР
	Не более 30 после сбора, систематизации и оцифровки исходных данных

	6.
	Подача заявки на экспертизу для согласования проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	До 30.11.2026

	7.
	Согласование проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
	В соответствии с регламентными сроками экспертизы*
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Приложение № 3 к договору подряда 
№ _____________ от «____» ______________ 2026 г.


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ СТОИМОСТИ


	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Стоимость этапа работ руб. в т.ч. НДС % (в случае если Подрядчик  является плательщиком НДС)

	1.
	Составление «Отчет по анализу переданных материалов, их полноты и качества. Комплект материалов в цифровом виде, включающий цифровые базы данных геологоразведочных работ, проведенных на месторождении»
	

	2.
	Разработка «Проект на поиски и оценку на всей лицензионной площади 50,74 км2, за исключением центральной части месторождения с утверждённым запасами» (протокол 24.04.2019 № 5850-оп).
	

	3.
	Получение положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертизе» на проект поисков и оценки на всей лицензионной площади 50,74 км2.
	

	4.
	Разработка «Проект на разведку центральной части месторождения: зон 3 и 4 площадью ~7 км2».
	

	5.
	Получение положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертизе» на проект разведочных работ.
	

	Итого руб. в т.ч.  НДС % 
(в случае если Подрядчик  является плательщиком НДС)
	




ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
ООО «ЯНЗОЛОТО»

	Подрядчик:
[Наименование Подрядчика]


	Директор

________________/И.И. Захаров /
м.п. 
	[Должность]

________________/[ФИО]/
м.п.




3
