ДОГОВОР №     /      /26-СМР
[bookmark: _Hlk213422684]На капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети от котельной № 127, расположенной по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20

г. Челябинск                                                                                               «___» ___________ 2026 г.

[bookmark: _GoBack]Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Илюхина Артема Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора __________ действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц», и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Исполнитель обязуется выполнить срочные аварийно-восстановительные работы в связи с выходом из строя трубопроводов тепловой на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 127, в/г 20, по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, перечень работ перечислен в приложении № 1 к Договору «Спецификация» (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. Перечень и объем Работ, требования к качеству, а также требованиями к порядку приемки Работ, определяются Договором, в том числе приложениями к Договору.

Цена Договора, порядок и сроки оплаты услуг

Цена Договора составляет _______ (________) рублей____ копеек, в т.ч. НДС (далее – Цена Договора).
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на материалы и комплектующие, транспортные услуги, монтаж (демонтаж) оборудования, подключению к действующим сетям, пуско-наладочные работы и испытания, страхование, услуги соисполнителей, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Неучтенные затраты Исполнителя по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в Цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
Порядок и сроки оплаты услуг:
-    50 % предоплата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета.
- 50% в течении 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех работ, предусмотренных настоящим договором, подписания Акта о приемке выполненных работ.
Заказчик оплачивает оказанные услуги на основании счета в соответствии с условиями Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого приведены в Договоре, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса).
Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, реквизиты которого приведены в Договоре.
В случае начисления Исполнителю неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и при неудовлетворении Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных Договором требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик производит оплату услуг за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).
В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежат только фактически оказанные и принятые Заказчиком услуги.

Сроки, порядок и место оказания услуг

Услуги должны оказываться Исполнителем в сроки, указанные в графике выполнения работ, согласованному между Исполнителем и Заказчиком.
Место (места) оказания услуг указано (указаны) в Приложении № 1 к Договору «Спецификация».

Порядок и сроки осуществления приемки 
 и оформления ее результатов

Исполнитель направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в приложении № 1 к договору «Спецификация».
Заказчик осуществляет приемку услуг после получения от Исполнителя документов, указанных в приложении № 1 к договору «Спецификация».
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе для проведения экспертизы выполненных работ привлекать стороннюю организацию, имеющую соответствующие разрешительные документы для проведения такого вида работы. 
Заказчик в порядке и сроки, установленные настоящим договором, осуществляет приемку оказанных услуг и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (далее – Мотивированный отказ).
В случае, если Договором предусмотрено предоставление Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) оказанной услуги осуществляется после предоставления Исполнителем такого обеспечения.
В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязан в сроки, установленные в таком отказе, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, подтверждающие устранение этих недостатков.
Со дня получения от Исполнителя указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Договора, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Договора, исчисляется со дня получения таких документов.
В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Исполнителем в установленные в Мотивированном отказе сроки, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями Договора.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Договору.
Провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.
В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе оказания услуг и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.
Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

[bookmark: _Ref47600460]Заказчик обязан:
Осуществлять приемку услуг и производить их оплату в порядке и сроки, установленные Договором.
Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.
Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Договора.
Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представлять Исполнителю информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя информации об изменении реквизитов Исполнителя, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.
Представлять Исполнителю разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя предупреждения об обстоятельствах, о которых Исполнитель обязан предупредить Заказчика в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с указанием о дальнейших действиях Исполнителя.
Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Исполнитель вправе:
Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) нарушением установленных сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора.
Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

[bookmark: _Ref41491508]Исполнитель обязан:
В соответствии с условиями Договора оказать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
Своевременно направлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.
Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Исполнителем таких обстоятельств.
Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Исполнителя, указанных в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Договору.
Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, Договором.
Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие услуг требованиям Договора.
6.2. Гарантийный срок Исполнителя: Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг на период исполнения Договора.
Требования к объему предоставления гарантий качества на оказываемые услуги: В полном объеме.
6.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке.
6.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Исполнитель обязуется за свой счет устранять недостатки оказанных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.5. Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Порядок расторжения Договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2 Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

Обеспечение исполнения Договора

          9.1 Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.
          9.2 Размер обеспечения исполнения Договора не установлен.
          9.3 Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Исполнителем), 10 (десять) банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Исполнителя. Денежные средства возвращаются Исполнителю по указанным реквизитам при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору и представления Заказчику необходимых документов (счета, счета-фактуры, акта выполнении работ (оказании услуг) и иных документов, предусмотренных договором и спецификацией).
       9.4 В случае неисполнения Исполнителем обязательств по Договору, обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
       9.5 Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Исполнитель.
       9.6 Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.

Обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Требования к обеспечению гарантийных обязательств не установлены.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Если иное не предусмотрено Договором, то Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде.
Претензия должна содержать срок направления письменного ответа, по существу, Стороной ее получившей, а также сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке).
Оставление претензии без ответа в установленный в ней срок означает признание Стороной ее получившей признание требований претензии.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Срок действия, порядок изменения Договора

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате - до их полного исполнения.
Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземпляров, один экз. у Исполнителя, один экз. у Заказчика, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме).
Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:
13.3.1 Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором:
при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;
13.3.2 Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
13.3.3 В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в 10 десяти дней со дня внесения изменений в договор в размещает информацию об изменении договора с указанием измененных условий в Единой информационной системе.
13.3.4 В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
13.4 При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:
изменение предмета договора не допускается;
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

Особые условия

14.1. Стороны при исполнении Договора:
- составляют первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:
Выполнение Работ, включая документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненных Работ, а также отдельные этапы оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения Договора);
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Договора;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

Прочие условия

[bookmark: _Ref47600362]Если иное не предусмотрено Договором, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки. 
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки. 
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемыми частями Договора являются: 
Приложение   1 «Спецификация»
Приложение   2 «Стандартная оговорка об исполнении налоговых обязательств по НДС»
Приложение 3 «Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента»
Приложение 4 «Акт сдачи-приемки выполненных работ»











 
16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационная теплоэнергетика»
Адрес местонахождения: 454091 г. Челябинск,
ул. Красная, д.4, оф.523
ОГРН 1207400036953
ИНН 7447297114 КПП 745301001
р/с 40702810838090003723 в Филиал
«Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964
Телефон: +7 (351) 700-24-12
E-mail: info@ite-sz.ru
	Подрядчик:




ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                        ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 


_______________________  А.Ю. Илюхин                ______________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)






























Приложение № 1                                                                                
к договору №      /    /26 СМР 
  от «___» ___________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Условия
	Выполнение работ

	1.1.
	Наименование организации-заказчика.
	Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Инновационная
теплоэнергетика»)

	1.2.
	Местонахождение организации-заказчика.
	454091 г. Челябинск,
ул. Красная, д.4, оф.523

	1.3.
	Наименование, местонахождение и характеристика объекта.
	Котельная № 127, в/г 1, по адресу: 
Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20

	1.4.
	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров.
	Выполнение аварийно-восстановительных работ в связи с выходом из строя трубопровода тепловой сети длинной 410 м на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 127, в/г 20, по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск.

	1.5.
	Цель выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	Выполнение аварийно-восстановительных работ в связи с выходом из строя трубопровода тепловой сети длинной 410 м на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 127, в/г 20, по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск.

	1.6.
	Критерий достижения цели (конечный результат).
	Подписание сторонами: 
- Акт о приемке выполненных работ.

	1.7.
	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- СНиП II-35-76 «Котельные установки» (СП 89.13330.2016);
- РД-10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики»

	2.
	

	2.1. 
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования.
	1. Выполнение работ в соответствии с Перечень видов и объемов работ (Приложение № 2 к настоящей спецификации). 
2. Поставка и разгрузка комплектующих и оборудования для восстановительных работ Котельная № 127, в/г 20, по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск.
3. Поставщик гарантирует, что:
- комплектующие и оборудование не является бывшим в употреблении.
- качество комплектующих и оборудования в соответствии с ГОСТом, СНиП и НТД.
Поставка комплектующих и оборудования осуществляется транспортом и силами подрядчика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. 
Упаковка комплектующих и оборудования, и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключать его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 
Подрядчик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки комплектующих и оборудования телефонограммой.

	2.2. 
	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров: начало, окончание.
	Начало работ: не позднее 3 рабочих дней с момента получения авансового платежа.
Окончание работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала работ.
Работы осуществляется в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

	2.3.
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ.
	Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

	2.4.
	Выполнение изыскательских работ.
	Не требуется

	2.5.
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций.
	Не требуется

	2.7. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии.
	При необходимости, подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск подрядчика
 на территорию заказчика в соответствие с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме.

	2.8.
	Выполнение авторского надзора.
	Не требуется

	2.11.
	Технический контроль выполнения работ, оказания услуг, контроль поставки товаров 
	
Заказчик осуществляет контроль выполнения работ. В случае необходимости заказчик имеет право привлекать экспертную организацию. 
 

	2.12.
	Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты 
	На все используемые элементы оборудования, на которые распространяются требования ТР ТС №032/2013, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, копии обоснований безопасности, чертежи, схемы, расчеты на прочность) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия ТР ТС №032/2013, сертификаты соответствия ГОСТ Р.) документация на русском языке. 
На прочее оборудование и материалы должны быть представлены копии ТУ, сертификаты качества, соответствия ГОСТ Р, паспорта, сертификаты, декларации ТР ТС (при необходимости их предоставления в соответствии с действующим законодательством).
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без восстановления потребительских свойств, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным. 

	2.13
	Приемка выполненных работ:
	2.13.1 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
2.13.2 Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика должны:
· осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
· проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД;
· ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика;
· проверять соблюдение технологической дисциплины (качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);
· обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;
· определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ;
· согласовывать выполненные строительно-монтажные работы с представителями Заказчика.
2.13.4 Подрядчик производит сдачу-приемку работ путем предъявления выполненных работ представителям Заказчика и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.13.5 Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.





Перечень видов и объемов аварийно-восстановительных работ в связи выходом из строя трубопровода тепловой на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 127, в/г 20, по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск. 
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы трубопровода

	 
	1
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4
	м3
	8
	 
	 
	 

	 
	2
	Демонтаж непроходных каналов
	м3
	80
	 
	 
	 

	 
	3
	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	км
	0,15
	 
	 
	 

	 
	4
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	1
	 
	 
	 

	 
	5
	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,26
	 
	 
	 

	 
	6
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	1
	 
	 
	 

	 
	7
	Демонтаж неподвижных опор
	шт
	75
	 
	 
	 

	 
	8
	Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара
	компл
	6
	 
	 
	 

	Раздел 2. Камеры

	 
	9
	Ремонт камер
	м3
	5
	 
	 
	 

	 
	10
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 6 мм
	т
	0,475
	 
	 
	 

	 
	11
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2
	м3
	2,59
	 
	 
	 

	Раздел 3. Монтажные работы технологического трубопровода

	 
	12
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4
	м3
	8
	 
	 
	 

	 
	13
	Устройство наружной гидроизоляции стен с применением мембраны толщиной 2 мм: в два слоя, с двумя слоями геотекстиля
	м2
	50
	 
	 
	 

	 
	14
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	4
	 
	 
	 

	 
	15
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	4
	 
	 
	 

	 
	16
	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
	м3
	4,4
	 
	 
	 

	 
	17
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	м3
	80
	 
	 
	 

	 
	18
	Раствор готовый кладочный, цементный, М25
	м3
	6,08
	 
	 
	 

	 
	19
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	км
	0,15
	 
	 
	 

	 
	20
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,26
	 
	 
	 

	 
	21
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	шт
	24
	 
	 
	 

	 
	22
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
	м3
	25
	 
	 
	 

	 
	23
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов
	м2
	80
	 
	 
	 

	 
	24
	Клипсы (зажимы)
	шт
	9760
	 
	 
	 

	 
	25
	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном
	шт
	75
	 
	 
	 

	 
	26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	м
	410
	 
	 
	 











ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№№
	Наименование работ
	Сроки работ, раб. день
	примечание

	1
	Поставка материалов и оборудования на объект, подготовительные работы
	5
	

	2
	Демонтаж трубопроводов
	5
	

	3
	Монтаж лотков и опор трубопроводов
	5
	

	4
	Гидравлические испытания трубопроводов
	5
	

	5
	Изоляция трубопроводов
	5
	

	6
	Восстановление благоустройства, сдача работ
	5
	






ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                        ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 


_______________________  А.Ю. Илюхин                ______________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)



































Приложение № 2
к Договору №      /   /26СМР          
от  «          » _________ 2026 г.


Стандартная оговорка об исполнении налоговых обязательств по НДС

1) Исполнитель заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Исполнителя по оказанию услуг, выполнению работ  в адрес Заказчика, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Исполнителя. Исполнитель гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Заказчику в составе цены (стоимости) на работы, услуги, товары.
2) В случае внесения Исполнителем исправлений в ранее выставленные в адрес Заказчика счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) Исполнитель обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.
3) Исполнитель обязан предоставлять по запросу Заказчика информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Заказчика работ, услуг, продукции, в том числе выписку из книги продаж в течение 5 дней со дня получения такого запроса (по форме, указанной в запросе).	

[bookmark: _Hlk221098005]ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                        ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 


_______________________  А.Ю. Илюхин                ______________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)
















Приложение № 3 
к Договору №      /     /26СМР  
от  «          » _________ 2026 г.

Стандартная оговорка 
о возмещении убытков от налоговых претензий, 
связанных с недобросовестностью контрагента

Настоящим  Исполнитель в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика, что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:
1) Исполнитель не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами. 
2) Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Исполнителя в соответствии с законодательством и внутренними документами Исполнителя; 
3) Документы, подлежащие подписанию со стороны Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;
4) Исполнитель является изготовителем материалов, оборудования, либо уполномоченным представителем (дистрибьютером, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) материалы, оборудование, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшего оказания услуг, выполнения работ.
Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Исполнителя имеют существенное значение для Заказчика. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Исполнителем требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь: 
- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Заказчику в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;
- суммы НДС, неполученные Заказчиком на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;
- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Заказчиком в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Заказчика возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм. 
 Убытки подлежат возмещению Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                        ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 


_______________________  А.Ю. Илюхин                ______________________ 
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)




Приложение № 4                                                                                 
к договору №      /     /26СМР 
  от «___» ___________ 2026 г.

      ФОРМА
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №_____

г. Челябинск                                                                                                 «____» __________ 2026 г.

ООО «                               , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора   , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________, (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.	В соответствии с договором № ____ от «___» __________ 2026 г. (далее – Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.	Фактическое   качество   выполненных   работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
_________________________________________________________________________________
3.   Вышеуказанные    работы    согласно    п 2.4. Договора   должны   быть   выполнены с «_____»____________ 2026 г., по «_____»____________ 2026 г., фактически оказаны с «_____»____________ 2026 г., по «_____»____________ 2026 г.
4.	Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________________
5.  Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора ______________________________________________________________________________.
6.  В соответствии с пунктом 7 Договора сумма штрафных санкций составляет _________________________________________________________________________________
(указывается порядок расчета штрафных санкций)
Общая стоимость штрафных санкций составляет: ___________________________________.
7.	Результаты выполненных работ по Договору:
________________________________________________________________________________
	Заказчик:
__________________ (__________________)
	Исполнитель:
____________________ (________________)


Форма согласована:
ОТ ЗАКАЗЧИКА                                                        ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор                                                 Генеральный директор 


_______________________  А.Ю. Илюхин                ______________________
                (м.п.)                                                                                    (м.п.)


