ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________________
С.Красная Горка                                                                                                          «___»  ___________2026 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» с. Красная Горка муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Шайхутдиновой Зили Зуфаровны действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых, в рамках Программы поддержки местных инициатив Нуримановского района РБ (ППМИ) на 2026 год , на основании результатов конкурса в электронной форме (Протокол _____________________________, (далее – закупка),  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
       1.1. Предметом Договора является: асфальтирование территории МАДОУ детский сад «Радуга» .
       1.2. Место выполнения работ: 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, дом. 64  (далее – «Объект») по объектам, изложенным в смете(ах).
1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к Договору (являющимися неотъемлемой частью Договора) и с соблюдением требованиями действующих в Российской Федерации Строительных норм и правил (СНиП) применимых к данной закупке, правилами пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами, требованиями Градостроительного кодекса РФ.
1.4. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовый к эксплуатации, в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к Договору.
     1.5. Привлекаемые Подрядчиком субподрядные организации на все время проведения работ на Объекте должны иметь соответствующие действующие разрешительные документы (допуски).
[bookmark: _Hlk135073858]     1.6. Подрядчик осуществляет Работы по Договору в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет __________ руб. ____ коп., в том числе НДС/ НДС не облагается. Договор заключается по цене Подрядчика, независимо от используемой им системы налогообложения. 
Цена Договора включает в себя стоимость выполнения всех видов работ, предусмотренных Договором, в полном объеме, расходы на транспортировку, доставку, материалов, все виды погрузочно-разгрузочных работ, складирование материалов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в пп.13.2 Договора.
[bookmark: _Hlk113373958]2.3. Заказчик может задержать Подрядчику приемку и оплату выполненных работ без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:
2.3.1. Обнаружение Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной Подрядчиком документации:
- несоответствие объемов работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) локальной смете и иной документации;
- несоответствие документации иным условиям Договора или выполнения работ.
2.3.2. До полного погашения Подрядчиком начисленной Заказчиком суммы штрафа и пени за нарушение условий Договора.
2.4. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от требований локальной сметы, не оформленной в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.7. Валюта, используемая для расчетов - Российский рубль.
3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Источники финансирования: средства автономного учреждения, средства бюджета Республики Башкортостан,  средства физических лиц, средства юридических лиц.
3.2. Форма, порядок и сроки оплаты работ: оплата производится путем безналичного расчета, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), ), счета на оплату и счет-фактуры(в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС)
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026 г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.
4.2. Календарные сроки выполнения Работ: с момента заключения договора  до 01.10.2026г.        
4.3. Подрядчик вправе, с письменного разрешения Заказчика, досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором в целом и сдать Заказчику их результаты в установленном Договором порядке, но при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
4.4. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту выполненных работ.
5.1.2. Обеспечить при производстве Работ сохранность имущества Заказчика и условия для осуществления (рабочего процесса) деятельности Заказчика на объекте.
5.1.3. Обеспечить при производстве Работ безопасность сотрудников и посетителей Заказчика на объекте.
5.1.4. Нести ответственность за порчу имущества Заказчика, допущенную в ходе производства Работ.
5.1.5. Нести ответственность за качество выполнения работ по данному объекту в соответствии с Договором и с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, строительными нормами и техническими условиями.
5.1.6. Своими силами или с привлечением других лиц (субподрядчиков) и средствами (в том числе материально-техническими, энергетическими и водными ресурсами) выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Приложениями № 2, 3 Договора и нормативными документами, действующими в Российской Федерации и Республике Башкортостан, предусмотренными для данных видов Работ и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.1.7. В процессе проведения работ не допускать отступления от условий Договора, без письменного согласования с Заказчиком.
5.1.8. Поставлять на место производства Работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность до приемки Объекта в эксплуатацию.
5.1.9. Обеспечить на месте выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест.
5.1.10. Обеспечить ведение на объекте исполнительной документации (рабочих, организационно-технологических и исполнительных чертежей, общих журналов работ, актов скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов испытаний дорожно-строительных материалов и контрольных образцов, паспортов и сертификатов на применяемые материалы и изделия).
5.1.11. Предоставить Заказчику заверенные копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество на все используемые для выполнения Работ материалы, изделия, конструкции (в том числе и собственного производства) за два рабочих дня до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций. При этом Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов требованиям настоящего Договора, приложений к Договору, государственным стандартам и иных нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан.
5.1.12. Предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за работы по благоустройству до начала производства Работ.
5.1.13. Передать Заказчику по окончании выполнения Работ исполнительную документацию за три рабочих дня до подписания Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 и иных документов, согласно п. 8.9. договора.
5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
5.1.15. Обеспечить надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.16. Восстановить нарушенные при производстве работ покрытие проезжей части, тротуаров и отмосток; газонов и зеленых насаждений (деревьев и кустарников).
5.1.17. Своевременно возмещать Заказчику стоимость услуг по электроснабжению, водопотреблению в период производства работ на Объекте, согласно приборам учета.
5.1.18. Вывезти в 5-дневный срок со дня приемки Объекта Заказчиком за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы. Ежедневно проводить уборку прилегающей к зданию территории от строительного мусора, а также обеспечить его вывоз на полигон ТБО (твердые бытовые отходы).
5.1.19. При готовности Объекта Подрядчик за два рабочих дня известить Заказчика о готовности Объекта к приемке.
5.1.20. Немедленно известить Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.1.22. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 
5.1.24. Демонтированное оборудование и предметы, выполненные из черного и цветного металла, принадлежат Заказчику и передаются Заказчику по Акту приема-передачи по окончании работ по настоящему Договору.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке;
5.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.2.3. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документацию необходимую для выполнения Работ на Объекте.
5.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.2.5. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке, с письменного разрешения Заказчика.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
5.3.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.3.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
5.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.
5.3.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.3.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта выполненных работ, оформляется актом комиссионного обследования территории по результатам приемки результатов выполненных работ.
5.3.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
5.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3.11. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
5.3.12. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с разделом 8 Договора.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренных в разделах 3 и 8 настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечить персоналу Подрядчика необходимые условия для проведения работ (согласовать время и порядок доступа на Объект(ы), предоставить, в случае выявления соответствующей потребности, отдельное запираемое помещение для размещения персонала, оборудования и материалов).
5.4.3. Обеспечить электропитание и заземление непосредственно на местах размещения оборудования, в соответствии с техническими требованиями производителя указанного оборудования.
5.4.4. Отказаться от оплаты выполненных Работ в случае несоответствия результатов выполненной Работы требованиям, установленным Договором и Приложений к нему.
5.4.5. Осуществлять контроль за выполнением Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к Договору, посредством привлечения организации, имеющей право на проведение таких работ, на предмет соответствия работ требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан, а также соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам).
5.4.6. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору.
6. ПЕРЕХОД РИСКОВ
6.1. Риск случайной гибели или случайного уничтожения или повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков выполнения Работ, качеством используемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, их соответствию условиям Договора, Приложений к нему и требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Башкортостан.
7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также право осуществления проверок соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от условий договора, Приложений к Договору и действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан нормативных документов. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
7.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены дефекты, Подрядчик обязан за счет своих сил и средств в установленный Заказчиком в письменном виде срок исправить выявленные дефекты для обеспечения их надлежащего качества.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ЭКСПЕРТИЗА. 
8.1. Стороны перед началом выполнения работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение выполнения работ и подписания актов выполненных работ.
8.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов в течение всего периода выполнения работ.
8.3. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 20 рабочих дней. Приемка выполняемых работ осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в Договоре и Приложениях к нему.
8.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный п. 8.3 Договора, увеличивается на количество дней просрочки. Составленный с участием независимого эксперта Акт является достаточным основанием для предъявления Заказчиком Подрядчику требований в соответствии со ст. 723 ГК РФ.
8.5. При готовности Подрядчика к передаче Заказчику выполненных работ (результатов работ), Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: ______.
8.6. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. 
8.7. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. 
Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________.
Номером телефона для направления извещений является: ________________.
8.8. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.9. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы:
- Положительное заключение экспертизы о соответствии результатов работ условиям Договора;
- Акта о приемке выполненных Работ формы № КС-2;
- Справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы № КС-3;
- Счет-фактуру;
- Исполнительную документацию: общий журнал производства работ, акты скрытых работ и акты промежуточной приемки территории, акты испытаний дорожно-строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия.
- Акт ввода объекта в эксплуатацию (в производной форме).
- Иные документы, связанные с производством работ.
8.10. По окончании приемки результатов выполненных работ Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает акт выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения несоответствия результатов работ условиям Договора акт выполненных работ не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков.
8.11. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.2 Договора, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
8.12. Акт выполненных работ подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику.
8.13. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, указанными в Сметной документации (Приложение № 4 к Договору), и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.2. Договора, и несет ответственность за отступление от них.
9.2. Объем предоставления гарантий качества работ распространяется на все виды работ и применяемые материалы, оборудование и иное, составляющее результат работ. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов, оборудования устанавливается с даты подписания Сторонами приемочного документа и составляет не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2  и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
9.2.1. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным п. 9.2. Договора, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
9.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
9.4. Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в течение 5 рабочих дней.
9.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
9.6. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
9.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.
9.8. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
9.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
9.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.   
10.3. За каждый факт неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет _____ руб.:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
10.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.5. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, ЗАКАЗЧИК направляет ПОДРЯДЧИКУ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных ПОДРЯДЧИКОМ, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и составляет ________ руб.:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет __________ руб.:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10% начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн.  рублей;
5% начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1% начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10% цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5% цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1% цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет 1000 руб.:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.10. При неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ требования ЗАКАЗЧИКА об уплате неустойки в срок, определенный в претензии, ЗАКАЗЧИК вправе во внесудебном порядке обратить взыскание за подлежащие уплате неустойки, убытки на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора в следующем порядке:
а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору путем внесения денежных средств - исполнить обязательства исполнителя по перечислению неустойки (пени, штрафа) за счет внесенных денежных средств, без обращения в суд;
б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору способом банковской гарантии- отправить в банк, выдавший гарантию, требование об уплате неустойки (пени, штрафа) исполнителя.
10.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: _Hlk224209735]11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 10% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 348587,82 руб.(триста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 82 копейки)
11.2. Исполнение договора может обеспечиваться путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику либо предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и соответствующей требованиям, установленным частями 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, быть безотзывной и должна содержать требования части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен заканчиваться не ранее, чем через 1 месяц после планируемой даты исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантии. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора возвращаются Подрядчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента полного исполнения им обязательств по договору.
11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчику обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора.
11.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены на следующие реквизиты: 
Банк получателя: ОКЦ № 6 УГУ Банка России
//УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН г. Уфа
номер казначейского счета 03234643806450000100
БИК 018073401
р/с 401028100453745370000067
л/с № 30706240024
ИНН получателя:  0239006121
КПП получателя: 023901001            
В назначение платежа следует указать:
	Обеспечение договора по результатам конкурса в электронной форме № ______________(указать номер извещения) на право заключения на  __________________________ 
11.5. Если участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации конкурентной закупки  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Договора в размере обеспечения исполнения Договора, указанного в документации конкурентной закупки (с учетом особенностей, установленных ч. 25 ПП РФ от 11.12.2014 № 1352 (не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса либо в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса).
11.6. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится:
- информация, подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех и более договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов максимальной цены Договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
Информация предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Договора.
11.7. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не позднее 10 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
11.8. В случае если Подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора начислена неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (при его наличии), после удержания Заказчиком суммы неустойки и (или) штрафа, возвращается Подрядчику на основании письменного требования Подрядчика с указанием суммы остатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления указанного требования, на банковский счет Подрядчика, указанный в договоре.
11.9. Удержание суммы начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется Заказчиком в бесспорном (безакцептном) порядке.
11.10. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе в бесспорном (безакцептном) порядке удержать недостающую сумму, равную разнице между суммой начисленной неустойки и (или) штрафа и суммой удерживаемых денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, из средств подлежащих оплате Подрядчику за выполнение работ.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
12.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня направления адресатом.
12.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
12.5. В случае неурегулирования возникших разногласий между Сторонами, в порядке, указанном в п. 12.1 - 12.4 Договора, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
13. ИЗМЕНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
13.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении договора вправе:
13.2.1. снизить цену договора без изменения количества товара (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;
13.2.2. увеличить количество товара (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;
13.2.3. улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.);
13.2.4. изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана непредвиденными обстоятельствами, а также в случае увеличения количества товара (объема работ, услуг) в соответствии с настоящего пункта, требующего увеличения такого срока для поставки дополнительного количества товара (выполнения дополнительных работ, оказания дополнительных услуг)
13.2.5. изменить условия договора в связи с возникновением необходимости, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.
13.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
13.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Подрядчику оплачен результат фактически выполненной части работ, но только в том случае, если выполненная часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, при этом решение о приемке/не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Подрядчиком.
13.5. В случае если Заказчик в период действия Договора обнаружит, что Подрядчик в рамках проведённой закупочной процедуры предоставил Заказчику недостоверную информацию, на основании которой Подрядчик был утверждён победителем закупки и Стороны заключили Договор, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику оплачен каких-либо убытков, непосредственно вызванных  таким прекращением действия Договора, с произведением взаиморасчетов не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Подрядчику оплачен результат фактически выполненной части работ. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения всех убытков, связанных с неправомерными действиями Подрядчика в рамках проведённой закупочной процедуры, а также расторжением Договора.
13.6. При наличии существенных отступлений от условий Договора или иных существенных недостатков в работе, а также при нарушении указанного в Спецификации срока начала работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней или если во время выполнения работ Подрядчиком, для Заказчика стало очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, а также потребовать возмещения убытков. В случае расторжения Договора Заказчиком по основаниям, изложенным в настоящем пункте, Подрядчику результат неудовлетворительно выполненной части работ не оплачивается.
13.7. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. ФОРС-МАЖОР
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 
14.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение трёх дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
[bookmark: _Hlk135129670]14.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
14.4. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
[bookmark: _Hlk135129696]14.5. В случае продления обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более трех месяцев, стороны ведут переговоры и принимают взаимоприемлемое решение. Если в течение следующих двух месяцев стороны не смогут договориться, Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии урегулирования материальных и финансовых вопросов в установленном законодательством порядке.
15. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
15.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и проектной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
15.2. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
15.3. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
15.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 
15.5. Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 5 Договора, при выполнении Работ Подрядчиком, устраняется им за свой счет в установленные законодательством сроки.
15.6. В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий Заказчик в ходе строительного контроля обеспечивает осуществление следующих функций:
15.6.1. Проверка качества ведения технологических процессов, используемых для благоустройства материалов, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе благоустройства территории;
15.6.2. Проверка готовности строительных организаций к ведению работ;
15.6.3. Проведение контроля Подрядчика и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии заключенного капитального ремонта объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, локальной сметы;
15.6.4. Подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества, устранение брака и выявленных несоответствий;
15.6.5. Проверка наличия у Подрядчика работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
15.6.6. Контроль соблюдения Подрядчиком работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов);
15.6.7. Контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком работ исполнительной документации.
15.6.8. Контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Договора и Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
16.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. 
16.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. 
16.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.
16.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким - либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, закрепляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, не иначе как с письменного согласия обеих сторон.
17.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Договору, возмещается Подрядчиком.
17.3. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
17.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.6. При исполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
17.7. По всем вопросам неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан. 
17.8. При изменении реквизитов, адресов Стороны обязаны в течение трёх дней уведомлять друг друга о произошедших изменениях в письменном виде.
17.9. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
17.10. Стороны признают, что претензии (требования), отправленные с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу.
Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 
18. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
18.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
18.1.1. Приложение № 1 – Описание предмета закупки.
18.1.2. Приложение № 2 - Протокол соглашения о цене договора.
18.1.3. Приложение № 3 - Календарный график выполнения работ.
18.1.4. Приложение № 4 - Локальный сметный расчет. 
19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:                                                                                              «Подрядчик»

Муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский 
сад «Радуга» села Красная Горка муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан
 (МАДОУ детский сад «Радуга» с. Красная Горка)
Юридический и почтовый адрес: 452440,РБ,Нуримановский район, 
с. Красная Горка, ул. Гайнана Хайри,20
ИНН:0239006121
 КПП:023901001      
ОГРН 1140280048050
  т.8/34776/2 32 39       
E-mail: sad-raduga14@bk.ru
БИК банка: 018073401
л/с № 30706240024
номер казначейского счета 03234643806450000100
р/с 401028100453745370000067. 
ОКЦ №6 Уральского ГУ Банка России // 
УФК по Республике Башкортостан г.Уфа
Л/с 20706240024, 
21706240024 в ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ
Заведующий _______________ Шайхутдинова З.З.


	


















	


                                                   Приложение № 1 к Договору№ _____ от «___» __________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
Асфальтирование территории МАДОУ детский сад «Радуга» 


	 «Заказчик»
Муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский 
сад «Радуга» села Красная Горка муниципального района 
Заведующий _______________ Шайхутдинова З.З.

	
«Подрядчик»
























































Приложение № 2 к Договору № _____ от «___» __________ 2026 г.
									
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» с. Красная Горка муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан
Подрядчик ____________________________________________________________________
					(наименование)
Составлен (а) на основе ___________________________________ и является приложением к 
                                      (ссылка на сметную или иную документацию)
 Договору № ______ от ________________ 2026 г. Асфальтирование территории МАДОУ детский сад «Радуга» 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ______________________, и от лица Подрядчика – __________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора ____________ ( _________________), в том числе НДС 22 % – ____________(_______________)/НДС не облагается. Величина уступки составила ___________(___________) в том числе НДС 22 % – _____________(_______________)/НДС не облагается. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.


	«Заказчик»
Муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский 
сад «Радуга» села Красная Горка муниципального района 
Заведующий _______________ Шайхутдинова З.З.

	
«Подрядчик»









































Приложение № 3 к Договору № _____ от «___» __________ 2026 г.

											
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ локальной сметы
	Наименование работ
	Срок начала работ
	Срок завершения работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Асфальтирование территории МАДОУ детский сад «Радуга» 

	С момента заключения договора
	не позднее 01.10.2026г.



	«Заказчик»
Муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский 
сад «Радуга» села Красная Горка муниципального района 
Заведующий _______________ Шайхутдинова З.З.

	
«Подрядчик»
















































Приложение № 4 к Договору№ _____ от «___»  __________ 2026 г.


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Асфальтирование территории МАДОУ детский сад «Радуга»
 (заполняется на основании результатов конкурса в электронной форме, сведений документаций и заявки победителя)
	«Заказчик»
Муниципальное автономное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский 
сад «Радуга» села Красная Горка муниципального района 
Заведующий _______________ Шайхутдинова З.З.

	
«Подрядчик»







