Договор подряда №           на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома



Договор  №        
по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Пермский край, Нытвенский МО, рп. Уральский, ул. Лесная, д. 20
	рп. Уральский 
	"       "                         г.


Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Уральский , далее именуемое  "Заказчик", в лице директора Ощепкова Владимира Петровича , действующего на основании Устава, с одной стороны и                                               , далее именуем        "Подрядчик", в лице                 (должность)                                                 (Ф.И.О.)                                , действующего на основании  протокола ________от ____________ аукциона в электронной форме,  с другой стороны заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс работ (далее - работы) по капитальному ремонту фасада многоквартирного  дома, расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский МО, рп. Уральский, ул. Лесная, 20  (далее - объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Решение о проведении капитального ремонта фасада многоквартирного дома принято общим собранием собственников (протокол № 3/24  от "17" мая 2024 г.), приказом Министерства ЖКХ Пермского края № 24-04-01-04 от 29.04.2026г.
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору "Техническое задание"), Проектом шифр 826-10/24- АС (Приложение №2), сметой ЛСР-01-01-01 (Приложение №3).
2. Качество и гарантии

2.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

2.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для сторон нормах и правилах.

2.3. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта.

2.4. Гарантийные обязательства:
2.4.1. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 60 месяцев.
2.4.2. Гарантийные сроки исчисляются со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

2.5. В случае предъявления Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика, если этот срок является разумным. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

2.6. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

2.7. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором работы в следующие сроки:

- начальный срок – 25.08.2026г.
- конечный срок – 26.10.2026г.

4. Условия обеспечения и выполнения работ

4.1. Предоставление объекта для выполнения работ

4.1.1. Объект для выполнения работ подлежит предоставлению Подрядчику в течение 2-х рабочих дней после подписания договора.
4.1.2. Объект на момент предоставления Подрядчику должен соответствовать правилам содержания общедомового имущества .

4.1.3. Объект предоставляется Подрядчику по акту приема-передачи (Приложение №4 к договору).

4.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием.
4.2.1. Обеспечение работ необходимыми строительными материалами и оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2.2. Подрядчик обязуется предоставлять и использовать для выполнения работ только материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе требовать предоставления документов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные материалы. Данные документы должны быть переданы в течение 5 календарных дней  после получения требования.

Если Подрядчиком предоставлены материалы, в отношении которых у него нет права собственности, он обязан их заменить в течение  10 календарных  после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право собственности на материалы.

4.3. Подключение к инженерно-техническим сетям

4.3.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику точку подключения к электрическим сетям МКД в течение 2-х рабочих дней после подписания договора.

4.3.2. Подрядчик обязуется оплачивать коммунальные ресурсы, полученные им через точку подключения, предоставленную Заказчиком. Оплата производится в следующем порядке: разница показаний по данным  прибора общедомового учета.

4.4. Уборка, вывоз строительного мусора и отходов:
4.4.1. Уборку и обеспечение вывоза строительного мусора и иных накапливаемых в процессе выполнения работ отходов осуществляет Подрядчик.

4.4.2. Вывоз собранного мусора и отходов должен осуществляться в места, указанные Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязуется в течение 3 рабочих дней после приемки Заказчиком результата работ освободить объект от принадлежащего ему оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов.

4.6. Подрядчик обязуется соблюдать следующий режим выполнения работ:

      - Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 20.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
4.7. Привлечение субподрядчиков

4.7.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков).

4.8. В ходе выполнения работ Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Запрошенные разъяснения и уточнения должны быть представлены Заказчиком в  течение 2-х дней.

5. Строительный контроль

5.1. Освидетельствование скрытых работ. Промежуточная приемка ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения

5.1.1. В целях осуществления строительного контроля результаты работ, скрываемые последующими работами (далее - скрытые работы), подлежат освидетельствованию сторонами, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат промежуточной приемке Заказчиком. До проведения указанных контрольных мероприятий выполнение Подрядчиком последующих работ не допускается.

5.1.2. Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней уведомить Заказчика о готовности скрытых работ, ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения к проведению контрольных мероприятий.

5.1.3. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности скрытых работ, ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения, обязан в течение 1 рабочего дня приступить к участию в освидетельствовании скрытых работ (промежуточной приемке ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения).

5.1.4. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием сторонами акта освидетельствования скрытых работ. Готовность ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается подписанием сторонами акта их промежуточной приемки.

5.1.5. Если в ходе освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций или промежуточной приемки участков сетей инженерно-технического обеспечения выявлены недостатки, соответствующая запись с указанием перечня недостатков и сроков их устранения вносится Заказчиком в общий журнал. Скрытие работ последующими работами допускается в этом случае только с письменного согласия Заказчика.

Подписание акта освидетельствования (акта промежуточной приемки) стороны осуществляют только после устранения выявленных недостатков.

5.1.6. В случае неявки надлежащим образом извещенного Заказчика для участия в освидетельствовании скрытых работ (промежуточной приемки ответственных конструкций или участков сетей инженерно-технического обеспечения), Подрядчик вправе составить односторонний акт. Скрытые работы в этом случае считаются освидетельствованными, а ответственные конструкции или участки сетей инженерно-технического обеспечения - принятыми.

5.1.7. В случае скрытия Подрядчиком результатов работ последующими работами без уведомления Заказчика о готовности результатов работ либо без письменного согласия Заказчика, когда такое согласие предусмотрено Договором, Заказчик вправе потребовать вскрытия любой части скрытых работ для проведения освидетельствования, а также их последующего восстановления за счет Подрядчика.

5.1.8. Если надлежащим образом извещенный Заказчик не явился для освидетельствования скрытых работ и Подрядчиком составлен односторонний акт, вскрытие скрытых работ допускается только за счет Заказчика.

5.2. Осуществление контроля от имени Заказчика

5.2.1. В целях осуществления от своего имени строительного контроля Заказчик назначает представителя.

5.2.2. Представителем Заказчика является ___________________________

5.2.3. Заказчик обязан известить Подрядчика о замене представителя в течение 2-х рабочих дней.

5.2.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

· осуществляет контроль за соответствием работ и применяемых строительных материалов установленным требованиям;

· проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком строительных материалов (технических паспортов, деклараций о соответствии, сертификатов и других документов);

· осуществляет от имени Заказчика освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций, подписывает соответствующие акты;

· проверяет фактический объем, качество и стоимость выполненных работ, визирует акты об их приемке;

· участвует в приемке результата выполненных работ;

· контролирует ведение Подрядчиком общего журнала и исполнительной документации.
5.2.5. Для осуществления возложенных на него функций представитель вправе:

· иметь в период действия Договора доступ к объекту, общему журналу, исполнительной и иной контролируемой им документации;

· проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, организуемых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

· давать Подрядчику обязательные указания, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6.  Обеспечение исполнения договора 
6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 10,00 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет _________рублей.
6.2. Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается – выполнение работ надлежащего качества в установленный Договором срок.

6.3. Обеспечение исполнения Договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям частей 31-32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

6.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора вносятся участником закупки на счет Заказчика.

6.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Подрядчика в течение не более чем пяти рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, могут не возвращаться Подрядчику в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, по вине Подрядчика.

6.6. В ходе исполнения Договора Подрядчика вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7. Безопасность работ. Охрана окружающей среды

         7.1 В ходе производства работ подрядчик обязуется выполнять мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной безопасности, экологической безопасности и других норм безопасности и по охране окружающей среды, обязательность выполнения которых предусмотрена законом и иными правовыми актами.

         7.2.Подрядчик не вправе в ходе осуществления работ выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

6. Приемка результата выполненных работ

6.1. Приемка Заказчиком результата выполненных работ предусматривает  итоговую приемку результата всех работ по Договору.

6.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется с участием лица, которое решением общего собрания от "17" мая 2024 г. (протокол № 3/24 от "17" мая 2024 г.) уполномочено от имени всех собственников помещений многоквартирного дома участвовать в приемке, в том числе подписывать соответствующие акты (далее - уполномоченное собственниками лицо).

Уполномоченным собственниками лицом является:  Шардина Людмила Валентиновна, ул Лесная, 20-15 тел. +7-922-307-04-12  
Порядок приемки:
6.2.1. По окончании всех работ по Договору  Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке.

6.2.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности результата работ к приемке обязан осуществить приемку в срок в течение 2-х рабочих дней .

6.2.3. Результат работ, выполненных Подрядчиком  принимается Заказчиком по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2.

6.2.4. Итоговая приемка Заказчиком результата всех выполненных по Договору работ осуществляется по итоговому акту формы № КС-2.

6.2.5. При обнаружении в ходе приемки недостатков выполненных работ стороны составляют акт о недостатках (Приложение № 5 к договору), в котором должны быть указаны выявленные недостатки и сроки их устранения.

6.2.6. Если надлежащим образом извещенный Заказчик не явился для приемки результата выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик вправе составить односторонний акт о приемке. Результат работ в этом случае считается принятым Заказчиком.

6.2.7. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работ должно быть направлено Подрядчику не позднее 1 рабочего дня после их обнаружения.

6.3. После приемки Заказчиком результата работ Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней передать Заказчику  информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работ.
7. Цена работ. Порядок расчетов

7.1. Цена работ по Договору _________________рублей, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ____%, в случае если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах плательщиками налогов на добавленную стоимость, цена договора налогом на добавленную стоимость не облагается.  
7.2. В цену работ, указанную в Договоре, включена стоимость строительно-монтажных работ, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

7.3. Цена работ является твердой.

7.4. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату по Договору безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
7.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

7.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент  списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении Договора стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

При исполнении Договора стороны, их работники, представители и аффилированные лица не совершают действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

8.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение указанных в Договоре антикоррупционных требований, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

8.3. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и сообщить другой стороне об итогах рассмотрения в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления.

8.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной антикоррупционных требований либо не был получен ответ на уведомление, сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении, а также потребовать возмещения убытков.

11. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем размере 1,00 % от цены договора (этапа)

11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, установленных в пункте 10.9.  Договора. 

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.7. За  каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем размере 1,00 % от цены договора (этапа)

11.8. Уплата Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней) не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.9. Заказчик списывает начисленные Подрядчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в случаях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.10. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
11.11.Обстоятельства непреодолимой силы

11.11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясение, наводнение, сильные снегопады, объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций, массовые беспорядки, блокада, военные действия и т.п.).

      11.11.2 Сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или Договором.

9.2. Отказ от исполнения Договора

9.2.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным законом и иными нормативными актами, а также в следующих случаях:

· пропуск Подрядчиком начального срока выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков влечет увеличение конечного срока выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

· неоднократное нарушение Подрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.

9.2.2. При одностороннем отказе от Договора Заказчик должен направить Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через 10 календарных дней после получения Подрядчиком данного уведомления.

9.2.3. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.

10. Разрешение споров

10.1. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются компетентным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до  31 декабря 2026г., в части расчетов  до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Юридически значимые сообщения

11.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться любым из следующих способов:

· ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

· по электронной почте.
11.2.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.2.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Договор составлен в 2 экземплярах, по 1 для каждой из сторон.

11.3. Перечень приложений к Договору:

11.3.1. Приложение № 1. Техническое задание.
11.3.2. Приложение № 2. Проект шифр 826-10/24-АС
11.3.3. Приложение № 3. № ЛСР -01-01-01 Капитальный ремонт фасада МКД 
15.2.4 Приложение № 4. Акт приема-передвчи объекта для выполнения работ

15.2.5 Приложение №5. Акт о недостатках выполненных работ.
12. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Уральский  (МУП ЖКХ п.Уральский)
	Наименование:                                               

	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 617005 Пермский край, Нытвенский р-н, рп.Уральский, ул.Железнодорожная, 25А
	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

	 
Телефон: 8(34272)51693
Электронная почта:umpgkh@bk.ru
 
	 
Телефон:
Электронная почта:
 

	ОГРН  1025902283164
ИНН    5942001689
КПП    594201001
 
	ОГРН
ИНН
КПП
 

	Р/с 40702810249170130008
в ПАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк г.Н.Новгород
К/с   30101810900000000603
БИК 042202603
	Р/с
в
К/с
БИК

	От имени Заказчика:
Директор
	От имени Подрядчика:
    (должность)    

	 
      (подпись)      /      Ощепков В.П..        /
	 
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /
 

	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)


Приложение № 1
к договору №        
 по капитальному ремонту
фасада  многоквартирного дома по

 адресу: Пермский край, 

Нытвенский р-н, рп. Уральский, ул. Лесная, 20
от "        "                           г.

Техническое задание
Приложение № 2
к договору  №        
 по капитальному ремонту
фасада многоквартирного дома 

по адресу: Пермский край, 

Нытвенский р-н, рп. Уральский, ул. Лесная, 20
от "        "                           г.

Проект

Приложение № 3
к договору  №        
 по капитальному ремонту
фасада многоквартирного дома
по адресу: Пермский край, 

Нытвенский р-н, рп. Уральский, ул. Лесная, 20
от "        "                           г.

Смета


Приложение № 4
к договору  №        
 по капитальному ремонту
фасада  многоквартирного дома
по адресу: Пермский край, 

Нытвенский р-н, рп. Уральский, ул. Лесная, 20
от "        "                           г.

Акт
приема-передачи объекта для выполнения работ

	г.                      
	"       "                         г.


                                              , далее именуем        "Заказчик", в лице     (должность, Ф.И.О.)    , действующего на основании     (основание полномочий)     с одной стороны и                                               , далее именуем        "Подрядчик", в лице     (должность, Ф.И.О.)    , действующего на основании     (основание полномочий)     с другой стороны составили настоящий акт к договору подряда №          на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома от "       "                         г. (далее – Акт, Договор) о том, что:

1. В соответствии с Договором в целях выполнения Подрядчиком работ Заказчик передал, а Подрядчик принял многоквартирный жилой дом с кадастровым номером                                                , расположенный по адресу:                                                               (далее – объект).

2. (выбрать нужное)
- Объект осмотрен Подрядчиком, принят им без замечаний.

- Объект осмотрен Подрядчиком, выявлены следующие его несоответствия требованиям, установленным в Договоре:

1)                                                                                                                                                                              
2) (перечень несоответствий, их характеристика)                                                                                          
(Пункт 3 следует включить, если выявлены несоответствия объекта требованиям Договора. В противном случае его следует удалить, а последующую нумерацию пунктов изменить.)
3. (выбрать нужное)
- Заказчик обязуется     (указать срок)     устранить выявленные несоответствия объекта следующим образом:                                                                         .

-                                                                         (иное)                                                                          .

4. Акт составлен в          экземплярах,     (указать, для кого предназначен каждый из экземпляров)    .

5. Адреса и реквизиты сторон:

	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование:                                               
 
	Наименование:                                               

	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
 
	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
 

	ОГРН
ИНН
 
	ОГРН
ИНН
 

	От имени Заказчика:
    (должность/представитель)    
	От имени Подрядчика:
    (должность/представитель)    

	 
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /
	 
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /
 

	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)


Приложение № 5
к договору подряда №        
 по капитальному ремонту
фасада многоквартирного дома
по адресу: Пермский край,

 Нытвенский р-н, рп. Уральский, ул. Лесная, 20
от "        "                           г.

Акт
о недостатках выполненных работ

	г.                      
	"       "                         г.


                                              , далее именуем        "Заказчик", в лице     (должность, Ф.И.О.)    , действующего на основании     (основание полномочий)     с одной стороны и                                               , далее именуем        "Подрядчик", в лице     (должность, Ф.И.О.)    , действующего на основании     (основание полномочий)     с другой стороны с участием     (указать иных лиц, если они участвуют в составлении акта и подписывают его)     составили настоящий акт к договору подряда №          на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома от "       "                         г. (далее – Акт, Договор) о том, что:

6. (выбрать нужное)
- Подрядчиком окончен этап №         предусмотренных Договором работ.

Стоимость выполненных по этапу работ составляет                          (                        ) рублей, включая НДС (       %).

- Подрядчик на основании Договора выполнил комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:                                  .

Стоимость выполненных работ составляет                          (                        ) рублей, включая НДС (       %).

7. Результат выполненных работ принят Заказчиком по акту     (номер и дата акта)    .

8. "        "                           г. при     (обстоятельства, при которых выявлены недостатки: в ходе приемки результата выполненных работ, в ходе эксплуатации, иное)     выявлены следующие недостатки:

	№ п/п
	Содержание (вид) выполненной с недостатком работы
	Ед. измер.
	Объем
	Описание недостатка
	Стоимость устранения, рублей, включая НДС

	
	
	
	
	
	За единицу
	Общая

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 


Итого стоимость устранения недостатков составляет                          (                        ) рублей, включая НДС (       %).

9. Недостатки выявлены в результате     (визуального осмотра, контрольного запуска, проведения экспертизы и т.п.)    .

(Пункт 5 следует включить, если указанное в нем заключение эксперта / специалиста было фактически подготовлено. В противном случае его следует удалить, а последующую нумерацию пунктов изменить.)
10. Выявленные недостатки подтверждены заключением     (специалиста / эксперта)         (номер, дата, иные реквизиты заключения)    .

11. Причиной возникновения недостатков является                                                                               .

12. Подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки     (указать разумный срок)    .

13. Акт составлен в          экземплярах,     (указать, для кого предназначен каждый из экземпляров)    .

14. Адреса и реквизиты сторон:

(Колонку с информацией об иных лицах и их подписями необходимо включить в том случае, если они участвуют в составлении акта и подписывают его. В противном случае ее следует удалить.)
	Заказчик
	Подрядчик
	    (иные лица)    
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    (должность/представитель)    
	От имени Подрядчика:
    (должность/представитель)    
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