Проект договора
ДОГОВОР № ____
на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме» в 2026 году


г.	Надым	 			                                                 «____»___________2026 г.



____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________действующего на основании ___________________. с одной стороны, и ___________________________________________________‍﻿⁠‍‍‌‌​‌⁠​​​‌‍⁠﻿​⁠​⁠‍​​​﻿﻿﻿⁠‍​⁠‍‌﻿⁠‍‌‍⁠‌​‍‌____ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, в соответствии  с Федеральным  законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме» в 2026 году (далее «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), Спецификацией (Приложение № 3 настоящему Договору) в установленный настоящим Договором срок.
1.2. Место выполнения работ: здание «Ледовый дворец спорта в г. Надыме», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, стр. 8а.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании итогов закупочной процедуры и составляет – ____________  (___________) рублей __ копеек. 
В стоимость Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Договору (доставка материалов в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы, страхование, сертификацию, транспортные расходы, затраты по хранению материала, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие работы связанные с выполнением работ.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
2.3. Источник финансирования настоящего договора: бюджет автономного учреждения на 2026 год.
2.4. Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных  работ/УПД с обязательным предоставлением оригинала счета-фактуры (или счета).   
2.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
2.6. В случае изменения своего расчётного счета Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику уведомление с указанием новых реквизитов расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчётный счет Подрядчика, несёт Подрядчик.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора.
3.2. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. Подрядчик при производстве работ обязан учитывать законодательство «о тишине» (в том числе региональное).  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.
4.1.2. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с технической документацией, графиком производства работ, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области  строительства.
4.1.3. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
4.2.2. Осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
4.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с  сметной документацией, и условиями договора;
4.2.4. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
4.2.5. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
4.2.6. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
4.2.7. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
4.2.8. Отказать в оплате выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
5.1.2. Обеспечить:
 производство работ в полном соответствии с технической документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
 качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;
 своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
 сдать результаты работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.3. Вести Общий журнал работ, предъявлять его при приемке работ, а также по требованию Заказчика.
5.1.4. Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
5.1.5. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора и Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
5.14. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Подрядчиком обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
5.15. Для выполнения работ на которые требуются разрешения (лицензии) Подрядчик вправе привлекать третьих лиц или выполнять такие работы лично, только при условии наличия соответствующих разрешений (лицензий).
Права Подрядчика:
5.15.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными лицами, за координацию их действий.
5.15.2. Подрядчик вправе требовать оплаты за фактически выполненные и принятые работы.
5.15.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные договором и действующими актами Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Результатом работы является смонтированная системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме» в 2026 году, приведенная в нормативно-техническое состояние, отвечающая требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.
6.2. Приемка выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим договором.
6.3. Заказчик обязан в сроки, которые предусмотренные пунктом 3.1. настоящего договора, с участием Подрядчика принять выполненные работы.
6.4. Приемка результатов работ для ввода в эксплуатацию осуществляется приемочной Комиссией. При приемке результатов работ для ввода в эксплуатацию Заказчик вправе привлечь независимые экспертные организации.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ недостатки должны быть зафиксированы в Акте выполненных работ, в противном случае Заказчик лишается права ссылаться на них в дальнейшем.
6.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, подписанного без недостатков в результате работ. При выявлении недостатков работы считаются выполненными по настоящему договору после подписания Акта выполненных работ, составленного на выявленные, но устраненные недостатки. 
6.7. Акт выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
6.8. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт устранения недостатков. Подрядчик обязан в течении 3 дней с момента составления указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 
6.9. Факт устранения недостатков, зафиксированных в акте устранения недостатков, подтверждается дополнительным Актам выполненных работ, в котором перечисляются все устраненные недостатки в результате выполненной работы.
6.10. 3аказчик обнаруживший после приёмки работы скрытые недостатки, но обнаруженные в пределах гарантийного срока, обязан известить об этом Подрядчика. Подрядчик получивший указанное извещение должен направить в течение двух дней своего уполномоченного представителя для составления акта устранения недостатков. В случае не прибытия уполномоченного представителя Подрядчика в течение двух дней с момента его уведомления, Заказчика имеет право составить акт об устранении недостатков в одностороннем порядке и направить его подрядчику заказным письмом с уведомлением. Подрядчик обязан в течении 3 дней с момента составления указанного акта (либо его получения) устранить выявленные недостатки за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6.11.  В целях оформления приемки поставленных оказанных услуг (выполненных работ) предусмотренной настоящим договором, Заказчиком формируется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт приемки (ф.0510452)) по унифицированной форме, установленной приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. 
Акт приемки (ф.0510452) формируется на бумажном или электронном носителе и подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания обеими сторонами УПД (или акта оказанных услуг).
Приемка осуществляется без присутствия Исполнителя. Подписание Акта приемки (ф.0510452) Исполнителем не предусмотрено. Акт приемки (ф.0510452) утверждается без подписи Исполнителя и в его адрес в целях подтверждения возникновения у Заказчика обязанности оплатить товары (работы, услуги) направляется скан-копия Акта приемки (ф.0510452)


7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.
7.4.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику.
7.5.  В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
7.6.  Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
7.8.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
7.11.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.2. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет: 
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и принятых Заказчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договором (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 50% от цены договора.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе: 
- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); 
- взыскать неустойку (штраф, пени) из средств обеспечения исполнения договора;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1. Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.
9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, производится путём проведения переговоров, с обязательным оформлением протокола, либо направлением Сторонами письменных претензий. Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен. 
10.2. Срок рассмотрения Сторонами письменной претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня её получения.
10.3.  Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 11 настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в разделе 11 настоящего договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026 г., а в части выполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения своих обязательств в полном объеме.
12.2. Расторжение Договора:
1) Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора, а также в случаях нарушения Подрядчиком существенных условий договора.
12.3. Изменение договора:
1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон с учетом Положения о закупке Заказчика. 
12.4. Обеспечение исполнения договора:
Установлено в размере 5% от НМЦД
1. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о конкурентной закупке, договоре, заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо, если данный способ обеспечения предусмотрен документацией о конкурентной закупке, предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям настоящего пункта.
2. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно в случае, если извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке предусмотрены два или более способа обеспечения договора.
3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с документацией о конкурентной закупке, пунктом 20.4 Положения о закупке.
4. В случае непредоставления победителем (единственным участником) конкурентной закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.
6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом, по согласованию с Заказчиком, может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
7. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии, выданные организациями, включенными в перечень, которые вправе выдавать независимые гарантии и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 
2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией; 
3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
4) условие, согласно которому обязательства гаранта по независимой гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;
5) условие о сроке действия независимой гарантии (срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия независимой гарантии должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц); 
6) отлагательное условие о том, что договор предоставления независимой гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;
7) условие о праве Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.
8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.
9. Реквизиты для обеспечения исполнения договора:
	Реквизиты действующие до 06.09.2026
	Реквизиты действующие после 06.09.2026


	Казначейский счет: 03234643719360009000
Единый казначейский счет: 40102810145370000008
Банк:ОКЦ №10 УГУ Банка России//УФК ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
БИК: 007182108
Получатель/плательщик – Л/С № 911.080.300. Департамент финансов Надымского района (МАУ ДО «СШ «Арктур»). 
*При перечислении денежных средств обязательно указание номера извещения.
	Казначейский счет: 03234643719360009000
Единый казначейский счет: 40102810945370000129
Банк:ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России/УФК ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
БИК: 045004129
Получатель/плательщик – Л/С № 911.080.300. Департамент финансов Надымского района (МАУ ДО «СШ «Арктур»). 
*При перечислении денежных средств обязательно указание номера извещения.



Приложения:
1.Техническое задание
2. Сметная документация 
3. Спецификация
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

	Подрядчик:



Приложение № 1
к договору №___ от «__»______2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме» в 2026 году


1. Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктур».
2. Место выполнения работ: здание «Ледовый дворец спорта в г. Надыме», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, стр. 8а.
3. Вид работ: монтаж, пуско-наладка систем радиоканальной адресной пожарной сигнализации (АПС).
	В соответствии с данным техническим заданием, выполнить монтаж и пуско-наладку системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме», расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, стр. 8а.
4. Основание для выполнения работ: данное техническое задание, проектно-сметная документация.
5. Сроки выполнения работ: 60 рабочих дней с момента заключения контракта.
6. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации»;
– СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
– СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации»;
– СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности»;
– СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Нормы и правила проектирования»;
– СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
– ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
– ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях
стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;
– ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС» Основные требования к проектной и рабочей документации»;
– ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию,
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на
работоспособность»;
– ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
– ГОСТ Р 50571 5 52-2011 МЭК 60364-5-52 2009 Ч. 5-52 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;
– любые другие документы по стандартизации, включенные в перечень документов, на добровольном применении которых выполняются требования технических регламентов
по безопасности, и определяющие требования к разрабатываемым системам.
7. Технические требования к системе АПС: 
7.1. Комплекс технических средств должен состоять из автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС).
Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.
7.2. Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:
– на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (далее ПКПОП), установленный на объекте;
– в помещениях, холлах и коридорах с использованием светозвукового оповещения.
7.3. Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения (в соответствии с действующими нормативными документами) с обеспечением круглосуточного режима работы.
Система автоматической пожарной сигнализации (АУПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.
Резервированные источники питания АУПС должны иметь функции контроля наличия электропитания от энергосистемы здания 220 Вольт, исправности аккумуляторных батарей и передачу вышеуказанных параметров на ПКПОП. Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать работу АПС в «дежурном режиме» в течение 24 часов и 3 часов в режиме «Пожар».
АПС должна иметь круглосуточный режим работы, а ПКПОП различать состояния «Пожар», «Неисправность».
Монтаж аппаратуры систем должен быть выполнен в соответствии действующими нормативными документами.
	Выбор кабелей, способы их прокладки обосновать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации по обеспечению пожарной безопасности при их групповой прокладке и рекомендациями производителей.
Линейная часть систем выполняется в соответствии с требованиями РД 78.145 93 и ПУЭ.
7.4. Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 17.03.2009 N 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.5 Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями данного ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты. В рамках проведения пуско-наладочных работ должно быть выполнено:
– необходимая настройка приборов приёмно-контрольных автоматической системы пожарной сигнализации;
– необходимая настройка оборудования системы оповещения и управления эвакуацией;
– настройка оборудования противопожарной автоматики в части передачи управляющих сигналов инженерному оборудованию и другим системам противопожарной защиты Объекта.
7.6. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется подрядчиком в соответствии со следующими нормативными документами: 
– СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7.7. Подрядчик, выполняющий вышеназванные работы, должен обладать:
– лицензией на «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 
– наличием в штате специалистов, прошедших обучение по монтажу систем противопожарной защиты.
8. Ведомость поручаемых работ: 

	№ п/п
	Наименование работ

	1
	Закупка необходимых материалов и оборудования

	2
	Прокладка кабельных трасс

	3
	Монтаж оборудования 

	4
	Пусконаладочные работы 

	5
	Комплексные испытания

	6
	Передача рабочей и исполнительной документации

	7
	Сдача выполненных работ



9. Выполняемые работы: в соответствии с настоящим ТЗ и проектно-сметной документацией к данному виду работ.
10. Гарантийное обслуживание.
Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ производится Исполнителем. 
Гарантийное обслуживание смонтированных систем – не менее 24 месяцев с момента подписания документов о приемке работ.
Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией изготовителя на каждый элемент системы.
В случае неисправности, сбоя в работе, недостатки устраняются в течение 24 часов с момента поступления заявки. 
Замена оборудования, восстановление работоспособности, по гарантии производится за счет Исполнителя. 
11. Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче АУПС в эксплуатацию:
– комплект рабочей документации;
– комплект исполнительной документации;
– сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
– акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
– акт об окончании монтажных работ;
– акт об окончании пусконаладочных работ;
– ведомость смонтированных приборов и оборудования;
– акт о проведении комплексного опробирования;
– акт приемки установки в эксплуатацию.
Исполнительная документация разрабатывается на следующие системы и мероприятия противопожарной защиты Объекта:
– автоматическая система пожарной сигнализации;
– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Рабочая и исполнительная документация на системы противопожарной защиты передаётся Заказчику в печатном виде в трех экземплярах, а также на электронном носителе.
12. Руководство (контроль выполнения договора): контроль выполнения договора осуществляет главный инженер Щеголева Любовь Вадимовна, во время отсутствия главного инженера – заместитель директора Нифантьев Денис Станиславович, тел. (3499)53-41-51.




	ЗАКАЗЧИК



________________/ ___________/
М.П.
	ПОДРЯДЧИК


___________________/___________/ 
М.П.































Приложение № 2
к договору №___ от «__»______2026 г.

 Сметная документация 
Приложена отдельным файлом




























Приложение № 3
к договору №___ от «__»______2026 г.
Спецификация

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за 1 ед. руб.
	Стоимость , руб.

	1
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС:
	



Итого: (сумма прописью)

	ЗАКАЗЧИК



________________/ ___________/
М.П.
	ПОДРЯДЧИК


___________________/___________/ 
М.П.



