ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
г. Верхняя Салда                                                                                                                            «_____» ___________ 2026 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Верхняя Салда»
 (ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Скутиной Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, на основании протокола_______________________________________________________________________ от __________________ 2026 г. № ______ (извещение № _________________________ от __________________ 2026 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать результат Заказчику по текущему ремонту помещений 1-го этажа здания ГАУСО СО "КЦСОН г. Верхняя Салда" по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, д. 65 (ремонт помещения санитарной комнаты) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Конкретные виды работ и требования Заказчика, подлежащие выполнению Подрядчиком, устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение № 2), проектной документацией (Приложение № 4) являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Подрядчик подписанием настоящего договора подтверждает, что полностью изучил Техническое задание (Приложение № 1), локальный сметный расчет (Приложение № 2), проектную документацию (приложение № 4), на основании которых будут выполняться работы по договору, понимает требования Заказчика относительно предмета договора. 

1.4. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, используя свое оборудование, своими силами и инструментами.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) Заказчиком, а также Подрядчиком.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: с 11 сентября по 04 октября 2026 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Работы выполняются ежедневно с 8.00 ч. До 19.00 ч. По согласованию с Заказчиком. 

2.2. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ, либо не сдал результаты выполненных работ в срок, установленный настоящим Договором, это признается основанием для начисления неустойки в порядке и в размере, установленных в настоящем Договоре.

3. Цена работ и порядок расчётов

3.1. Цена договора составляет _____ (_________) рублей _______ копеек, без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее – цена договора). Аванс не предусмотрен. 
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.3. Источник финансирования: субсидия на иные цели бюджета Свердловской области.
3.4. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.5. Цена Договора включает в себя: стоимость выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), стоимость сопутствующих услуг (работ), стоимость скрытых работ, стоимость всех материалов, в том числе указанных в приложениях к настоящему Договору, используемых Подрядчиком для выполнения работ, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов, оплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора. Все свои возможные риски Подрядчик обязан включить в цену настоящего Договора.

3.6. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту выполнения работ в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 с предоставленной справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора
4.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), Положением о закупках Товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда» и настоящим договором. 

4.2. По соглашению сторон допускается изменить:

4.2.1. Объем работ в пределах 30% изначально предусмотренного объема работ. 
При увеличении предусмотренного договором объема работ стороны вправе увеличить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, исходя из цены работы, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением предусмотренных договором объема работ, стороны договора обязаны уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему работ, исходя из цены единицы работы. 

В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема работ как в целом по договору, так и по отдельным позициям договора при условии не превышения 30 % изначально предусмотренного объема работ по каждой позиции;
4.2.2. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков. 

4.2.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. 

4.2.4. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренного договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий договора. 

4.2.5. Цену единицы работы путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения договора.

4.3. Предусмотренное пунктами 4.2. настоящего раздела договора изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 3 части второй пункта 49 Положения о закупках Товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда».
4.4. При выполнении работ, подлежащих оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации возможны изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора по инициативе заказчика или на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 49 Положения о закупках Товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда».

4.6. По соглашению сторон допускается изменение предусмотренных договором размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4.7. По соглашению сторон допускается использование товара, выполнение работы, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в договоре.

Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в договор изменения не должны противоречить положениям главы 43-1 Типового положения о закупках Товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда».
4.8. В случае принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих запрет, ограничение, преимущество в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, при заключении и исполнении договоров по результатам таких закупок заказчику не допускается совершение действий, противоречащих положениями главы 43-1 Типового положения я о закупках Товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда».

4.9. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение такого договора подлежит согласованию органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика или наблюдательным советом учреждения, и может быть заключен только после получения предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения. В случае неполучения соответствующего одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

4.10. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.
4.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что: 

1) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

2) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта договора, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

4.13. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
4.14. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.15. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

4.16. Отказ Заказчика от исполнения договора не отменяет обязанности Подрядчика по возмещению нанесенного Заказчику и/или третьим лицам ущерба в полном объеме, а также по уплате установленных настоящим договором пени, штрафов.

4.17. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения срока оплаты Заказчиком более чем на 30 (тридцать) дней.
4.18. В случае принятия одной из Сторон решения об одностороннем отказе от исполнения договора, указанная Сторона обязана направить другой Стороне данное решение в письменной форме по юридическому адресу, указанному в настоящем договоре.

4.19. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

4.20. Расторжение договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

4.21. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок с оформлением акта о приемке выполненных работ и иных необходимых документов в соответствии с настоящим Договором. Работы должны проводиться во время, согласованное с Заказчиком, не нарушая режима деятельности учреждения.

5.1.2. Обеспечить выполнение и качество всех работ, строительных материалов, комплектующих и конструктивных элементов в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТа. СниП, СаНПиН, ППБ, ТУ, требованиям охраны труда, с правилами пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормами и правилами, а также с требованиями органов государственного надзора.

5.1.3. Используемые строительные материалы, комплектующие и конструктивные элементы должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации, а также должны быть новыми, ранее не используемыми, иметь сертификаты или декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.1.4. Выполнить работу в срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.1.5. Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением Договора.

5.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

5.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения работы до ее приемки Заказчиком.

5.1.8. Передать результат работы Заказчику.

5.1.9. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки и дефекты, ухудшившее качество работы, в течение 10 календарных дней.

5.1.10. Подрядчик обязан использовать материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с локально-сметным расчётом Заказчика и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

5.1.11. Подрядчик обязан заблаговременно (до начала их применения) представлять уполномоченному представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, действующие сертификаты качества и соответствия нормам Российской Федерации, сертификаты соответствия экологическим нормам, пожарной безопасности), получать его одобрение на их применение и использование. Все указанные документы должны быть на русском языке.

В случае, если уполномоченный представитель Заказчика отклонил использование материалов и (или) оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет произвести их замену. 
5.1.12. Обеспечить привлечение к выполнению работ по настоящему договору соответствующего количества работников, достаточного для выполнения указанных видов и объемов работ.

5.1.13.
Не позднее 2 (двух) дней известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором.

5.1.14. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.

5.1.15.
Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.1.16. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

5.1.17. В случае проведения работ с применением электрооборудования, подать письменную заявку Заказчику на право присоединения к сетям Заказчика с указанием следующих сведений:

- максимальная мощность электрооборудования;

- приказ на лицо, ответственное за эксплуатацию электрооборудования, с предоставлением документов, подтверждающих проверку знаний по электробезопасности. 

5.1.18. Согласовать отключения инженерных сетей с представителями Заказчика, отключения выполнять в присутствии представителей Заказчика в рабочее время.

5.1.19. Сохранять имущество Заказчика в целости и сохранности. В случае повреждения имущества Заказчика Подрядчик обязан за счет своих средств восстановить или отремонтировать поврежденное имущество Заказчика.

5.1.20. С начала выполнения работ и до их завершения, ежедневно вести журнал производства работ. Обеспечивать постоянное нахождение журнала производства работ на объекте и предъявлять его по первому требованию Заказчика.

5.1.21. До начала работ:

- предоставить календарный график выполнения работ (согласованный с Заказчиком) (Приложение № 4);

- назначить в день заключения Договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по исполнению Договора и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, либо по адресу электронной почты Заказчика, а так же предоставить перечень лиц, выполняющих работы (с указанием профильных специальностей), с предоставлением копий документов, подтверждающих их трудовые отношения с Подрядчиком;

- согласовать с Заказчиком режим работы. Проживание на территории учреждения работников Подрядчика запрещено.

5.1.22. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан предоставить:

- журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, задержках выполнения работ, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ);
- акты освидетельствования скрытых работ, оформленные в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 (при наличии) ;

- сертификаты и паспорта на примененные материалы.

5.1.23. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан предоставить:

- акт сдачи-приемки Работ (этапов Работ) по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах;

- отчетные и финансовые документы: счет, счёт-фактуру; справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), в двух экземплярах; 
- технические акты, подтверждающие приемку «скрытых работ» (при наличии);
- исполнительную документацию.
5.1.24. Обеспечить своих сотрудников специальной одеждой и обувью.

5.1.25. Организовать ежедневную уборку строительного мусора, отходов изделий и материалов из помещений Заказчика и своевременный вывоз с территории Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.1.26. Убрать и вывезти своими силами и за свой счет строительный мусор после окончания работ.

5.1.27. Подрядчик несет полную ответственность перед своими работниками в случае несчастного случая во время производства работ.

5.2.Обязанности Заказчика

5.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объектам, указанным в п.1.1. договора.

5.2.2. Заказчик обязуется подготовить объект для выполнения работ.

5.2.3. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 
5.2.4. Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке предусмотренным настоящим договором.

5.2.6. Назначить в день заключения Договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по исполнению Договора и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, либо по адресу электронной почты Подрядчика.

5.3. Права Подрядчика

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (в сроки, указанные в договоре).

5.3.2. С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению обязательств по настоящему договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренным в проектно-сметной документации. В данном случае Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию действующего договора между Подрядчиком и Субподрядчиком. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены работ и/или объемов по настоящему договору. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего договора.

5.3.4. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

5.4. Права Заказчика. 

5.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.). Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.

5.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможно.

5.4.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Договора.

5.4.4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

5.4.5.Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.4.6. Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.
6. Обеспечение исполнения обязательств по договору
6.1. Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 42 488 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (цифрами и прописью). 
6.2 .Обеспечение исполнения договора может быть представлено, по выбору участника закупки, в форме:

1) внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет;

2) безотзывная банковская гарантия, выданная кредитной организацией.

6.3. Срок внесения обеспечения – до момента заключения договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения договора: на весь период действия обязательств по договору.

Банковские реквизиты Заказчика: 
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда», л/с 33015008010)

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
р/с 03224643650000006200

БИК 016577551

ИНН 6607009365 

КПП 662301001 

6.5. В случае если участником закупки принято решение об обеспечении исполнения договора путем внесения денежных средств, в платежном поручении обязательно указывается назначение платежа «Обеспечение исполнения договора: Ремонт помещения санитарной комнаты в здании ГАУСО СО «КЦСОН г. Верхняя Салда». Номер извещения: (указывается номер извещения), л/с 33015008010» 

6.6. В случае если участником принято решение об обеспечении исполнения договора в форме – безотзывная банковская гарантия, выданная кредитной организацией:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
· сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

· обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

· обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

· условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

· срок действия банковской гарантии;

· отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;

· установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

· условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
7. Персонал Подрядчика

7.1. При выполнении работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению Работ. 

7.2. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

7.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) представлять ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

7.4. Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

8. Сдача-приемка работ

8.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом, проектной документации, самим Заказчиком, его представителями (комиссионно) и Подрядчиком.

8.2. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ и направляет Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. В течение пяти рабочих дней Заказчик обязан, с участием Подрядчика, осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт о приемке выполненных работ при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчиком), либо при обнаружении отступлений от Договора по объему и (или) качеству работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, сделать отметку в акте выполненных работ по выявленным недостаткам и согласовать сроки их устранения.

8.3. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

8.4. При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект исполнительной документации, а также комплект документации, подтверждающий качество используемых товаров, включающий в себя сертификаты соответствия или декларации соответствия и другие документы, удостоверяющие качество.

8.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика по исполнению работ при их сдаче-приемке вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении. Составляется Акт об обнаружении недостатков (дефектов) (Приложение № 3).
8.6. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки ремонтных работ по настоящему Договору (явные недостатки).

8.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. При основательности претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 7 дней устранить недоделки и недостатки работ.

8.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами Договора, - обе стороны в равных частях.

8.9. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работы, - в течение гарантийного срока.

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

9. Требования к качеству работ и материалов

9.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, и санитарными нормами. 
9.2. Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь: 

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества); 

2. Санитарно-эпидемиологические заключения; 

3. Сертификаты пожарной безопасности;


4. Паспорта и инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов, сроком действия огнезащитных свойств (для огнезащитных составов).

9.3. Используемые материалы, комплектующие изделия должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов и комплектующих изделий не допускается, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, данное соответствие должно быть подтверждено соответствующими нормативными заключениями и актами, сертификатами, которые предоставляются заказчику. Характеристики оборудования соответствуют указанным в локально-сметном расчете, либо эквивалент.

9.4. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему заказчиком для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех ремонтных работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором; 

- качество применяемых строительных материалов и оборудования;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

10.2. Гарантийные обязательства – 5 лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору. Гарантийный срок на используемые материалы должен составлять не менее срока гарантии, установленного производителем.
10.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

10.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и/или недостатков.

Наличие дефектов и/или недостатков, сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При неявке в установленный срок представителя Подрядчика Заказчик вправе составить акт о выявленных дефектах без участия Подрядчика, при этом акт будет иметь обязательную силу для исполнения Подрядчиком.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную комиссию в составе специалистов по своему выбору. Квалифицированная комиссия составит соответствующий акт обнаруженных дефектов, сроков и порядка их устранения, являющийся обязательными для исполнения Подрядчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты в выполненных работах, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатков силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

10.5. До приемки работ и полного устранения недостатков риск случайной гибели и повреждения объекта несет Подрядчик.

11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

11.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и (или) проектно-сметной документации, Заказчик вправе по своему выбору:

1) потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) устранить недостатки своими силами или привлечь для устранения третьих лиц с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

11.3. Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются не устранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

11.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа составляет 1000 рублей за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства.

11.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.6.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения Договора. Размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора (этапа).

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

11.10. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчика (соисполнителя) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику;

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени), из денежных средств, перечисленных Подрядчиком 

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
11.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

11.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.15. Подрядчик несет ответственность за обеспечение материалами, за качество применяемых при проведении работ материалов, а также за качество выполненных работ, за охрану труда при проведении работ.

11.16. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований соответствующих норм и правил.

11.17. Ответственность за происшедшие несчастные случаи при производстве работ возлагается на Подрядчика.

11.18. Применение мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, погодные условия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана проинформировать другую сторону в течение 48 часов с момента наступления данных обстоятельств (или момента, когда сторона узнала об их наступлении) и в течение 10 дней представить доказательства, в качестве которых могут служить справки компетентных органов.

12.3. Сторона, которая не исполнила требования, изложенные в п. 10.2, не вправе в дальнейшем ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств.

12.4. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

12.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. При этом до расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по состоянию на момент возникновения обстоятельств, указанных в п.9.2. настоящего Договора.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия договора, разрешаются путем переговоров и обмена письмами. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
13.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется любым доступным способом (факс, эл. Почта,  почта, курьерская служба и др.). Датой получения претензии считается день ее получения Заказчиком.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В случае уклонения Стороны от получения претензии при отправлении её почтовым отправлением, претензия считается полученной со дня истечения срока хранения в месте вручения. 

Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения. 

Ответ на претензию направляется по любым доступным способом (факс, эл. Почта,  почта, курьерская служба и др.).
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
13.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров и претензий спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

 14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _________________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: е-mail: soc035@egov66.ru, официальный сайт zabota035.msp.midural.ru. 

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
15. Срок действия Договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
16. Заключительные положения

16.1. Изменения и дополнения к настоящему договору возможны в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором, и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. Они являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в установленном порядке. 
16.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре. 
16.3. Все уведомления или иные сообщения и документы, направляемые друг другу Сторонами в рамках исполнения договора, считаются действительными, если передаются посредством любым доступным способом (факс, эл. Почта,  почта, курьерская служба и др.)., содержат ссылку на Договор и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

16.4. Во всем остальном, что не урегулировано договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

16.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
Приложениями к настоящему договору являются: 
16.7.1. Техническое задание – Приложение № 1.

16.7.2. Локальный сметный расчет – Приложение № 2.

16.7.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) – Приложение № 3.
16.7.4. График выполнения работ – Приложение № 4.

16.7.5. Спецификация поставляемого при выполнении работ товара –  Приложение № 5.
16.7.6. Проектная документация – Приложение № 6.
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ГАУСО СО «КЦСОН 

г. Верхняя Салда»

Юридический адрес: 624760,   

Свердловская обл., 

г. Верхняя Салда, ул. Народного Фронта, д. 65

Контактный телефон: 8(34345) 5-11-75
ИНН 6607009365, КПП 662301001                                           

р/с 03224643650000006200

к/с 40102810645370000054

БИК 016577551

Уральское ГУ Банка России//УФК по

Свердловской области г. Екатеринбург

л/с 31015008010

________________________/________________/

                                                                           М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

 ________________________/________________/

                                                                       М.П.


Приложение № 1 к договору

№ ______ от «___» _______ 20__ г.
Техническое задание

                                               (приложено отдельным файлом)
Приложение № 2 к договору

№ ______ от «___» _______ 20__ г.
                                                        Локальный сметный расчет

                                              (приложены отдельными файлами)
Приложение № 3 к договору

№ ______ от «___» _______ 20__ г.
ФОРМА

Акт

об обнаружении недостатков (дефектов) 
от «_____» ___________ 20__ г. № _________

к договору от ______ ____ 20___ г. № _________

1. Наименование организации, почтовый адрес ____________________________________________________________

2. Наименование выполняемых работ 


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата  поступления ________________________________________

3. Дата обнаружения недостатков (дефектов) ___________________________________________________________________________

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Причина возникновения недостатков (дефектов) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дополнительные данные ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности оборудования и др.):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен представителем (ями): _________________________________________
(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)

Приложение № 4 к договору

№ ______ от «___» _______ 20__ г.                               

ФОРМА 
График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения

	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Заказчик

___________________

«___» ______ 20__ г.


	Подрядчик

____________________

«___»______ 20__ г.




Приложение № 5 к договору

№ ______ от «___» _______ 20__ г.
ФОРМА

Спецификация поставляемого при выполнении работ товара

	№

п/п
	Наименование товара, характеристики

	Страна происхождения. Номер реестровой записи из соответствующего реестра

	Срок поставки 



	1
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	3
	
	
	


Приложение № 6 к договору

№ ______ от «___» _______ 20__ г.
 Проектная документация

(приложена отдельными файлами)

� Указывается в случае установления Правительством Российской Федерации в отношении используемого при выполнении работ товара, мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 31-4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, главой 43-1 Типового положения.
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