
Приложение № 1 к Извещению
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                     Директор МУП г. Камышина «ПУВКХ»

                                                                                                          ____________________/Ю.И. Толмачев   
                                                                                                          «_____»_____________________ 2026г.


Техническое задание:
«Ремонт кровли здания блока основных сооружений, расположенного на площадке очистных сооружений воды МУП г.Камышина «ПУВКХ»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для выполнения работ
	Производственная программа МУП г. Камышина «ПУВКХ» на 2026 год

	2
	Наименование работ

	Выполнение работ по ремонту кровли здания блока основных сооружений, расположенного на площадке очистных сооружений воды МУП г. Камышина «ПУВКХ» в 2026 г.
 (ОКПД 2: 43.91.19 – Работы кровельные прочие)

	3
	Виды и объемы работ

	Монтаж двускатной кровли над существующим зданием блока основных сооружений цеха ОСВ МУП г.Камышина «ПУВКХ»
Виды и объем работ и материалов - согласно проектной документации,  локального сметного расчета.  Приложение № 1, №2  к техническому заданию. Выполнение работ осуществляется из материалов Подрядчика с использованием оборудования Подрядчика. Условия выполнения работ регламентируются  договором подряда.
Площадь кровли — 3528м2

	5
	Заказчик
	МУП г. Камышина «ПУВКХ»


	6
	Требования к Подрядчику
	1.Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешающие документы, утвержденные законодательством РФ, на выполнение работ в рамках договора, являющего предметом закупки).
2. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, договором подряда, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;
- СП 17.13330.2017 «Кровли»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
3. Работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Саморегулируемая организация, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.
Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства: - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые предложат цену контракта 10 млн. руб. и менее (ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации); - лицам, перечисленным в ч. 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: Градостроительный кодекс Российской Федерации (ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 55.8).
4. Работы должны проводится в соответствии со всеми требованиями, нормами и рекомендациями, предъявляемыми к работам соответствующего рода, в том числе: с соблюдением действующих ГОСТ, СНиП которые определяют требования к материалам, конструктивным узлам и нагрузкам.
5. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, в том числе не восстановленными), не иметь дефектов изготовления, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 
6. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев с даты подписания документов о приёмки выполненных работ.


	7
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Дата начала выполнения работ: с даты  подписания сторонами договора подряда.
Срок завершения выполнения работ: не позднее  31 декабря 2026 г.
[bookmark: _GoBack]

	8
	Способ доставки материалов, оборудования
	Силами подрядчика за свой счет до места проведения работ.


	9
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Волгоградской область,  г. Камышин, ул.Силикатная,10А, цех ОСВ МУП г.Камышина «ПУВКХ», здание блока основных сооружений.

	10
	Документация, передаваемая Подрядчиком
	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых при выполнении работ материалов. Качество материалов, используемых Подрядчиком, должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Данные документы передаются Заказчику в ходе выполнения работ. 

Вместе с результатами работ Подрядчик обязан передать Заказчику надлежаще оформленную документацию:
- Исполнительную документацию, в том числе: 
· журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения  Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ;
· акты на скрытые работы (при наличии таких работ);
· документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые будут применены в ходе выполнения работ по Договору;
· а также иные исполнительные документы, предусмотренные проектной документацией, исполнительная документация предоставляется согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр.
· Отчетную документацию, в том числе:
· Акт приемки выполненных работ (форма КС-2);  
· Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
  - Счет и счет-фактуру (при наличии).


	11
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Форма оплаты – безналичная. Авансовые платежи не предусмотрены. 
Оплата осуществляется Заказчиком после выполнения работ и подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ (Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат) в течение тридцати календарных дней с даты  поступления Заказчику из регионального бюджета средств субсидии на возмещение выпадающих доходов в отчётном периоде.
Отчётный период – это квартал, в котором осуществлена приёмка выполненных в полном объёме работ и подписана сторонами документация о приёмке выполненных работ.


	12
	Начальная (максимальная) цена, руб.
	26 377 759,81 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) руб. 81 коп. 


	13
	Порядок формирования цены
	Цена договора включает все затраты, связанные с исполнением договора, в т.ч. стоимость работ,  материалов и оборудования необходимых для выполнения данного вида работ; расходы по транспортировке материалов в полном объеме и надлежащего качества, оборудования до адреса Заказчика, транспортные и командировочные расходы до адреса Заказчика, погрузочные работы, расходы по хранению материалов и оборудования и  другие работы, связанные с выполнение работ, а также других дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин  и других обязательных платежей. 




Приложение:
1.Локальный сметный расчёт № 1.
2. Рабочая документация – проект.
3. Ведомость объемов работ.
4. Расчет потребности в материалах





Согласовано: Главный инженер: ________________________/Р.В. Аверков/


                            Нач.цеха «ОСВ»: _______________________/С.Н.Маринин/


       Подготовил: Начальник ТО : ______________________/ А.И. Гололобов/










