проект договора
ДОГОВОР № ____
г.	 Саратов	 			                                           «____»___________2026 года

Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Закирова Виктора Вагизовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, в соответствии  с Федеральным  законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем, с соблюдением требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.7 (далее «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) в установленный настоящим Договором срок.
1.2. Место выполнения работ: 410002, г. Саратов, улица Московская, дом 7 (Объект, здание).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании итогов закупочной процедуры и составляет – ____________  (___________) рублей __ копеек. 
В стоимость Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Договору (доставка материалов в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы, страхование, сертификацию, транспортные расходы, затраты по хранению материала, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие работы связанные с выполнением работ.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
2.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2.4. Заказчик перечисляет на счет Подрядчика оплату в следующем порядке:
· 30% (Тридцать процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора обеими Сторонами на основании выставленного Подрядчиком счета.
· окончательный расчет в размере 70% (Семьдесят процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после полного и надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств и подписании акта о приемке выполненных работ. 
2.5. Заказчик вправе осуществлять частичную приемку и оплату выполненных работ.
2.6. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. Оплата по настоящему Договору юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения работ: с момента подписания настоящего Договора.
· Окончание выполнения работ: не позднее 30 ноября 2026 года.
3.2. Подрядчик имеет право досрочно выполнить обязательства и сдать результат Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать нормы Закона Саратовской области от 2 декабря 2020 N 148-ЗСО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области», в том числе и федеральное законодательство, регулирующее данную область правоотношений.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.
4.1.2. Передать в течение 2 (Двух) дней со дня подписания настоящего Договора Подрядчику:
·  доступ к  местам проведения работ на период выполнения работ;
·  обеспечить Подрядчику на безвозмездной основе возможность подключения к действующим инженерным сетям (электроснабжению, водоснабжению) в определенных Заказчиком точках подключения для нужд, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, в пределах технической возможности;
·  предоставить Подрядчику сведения об организации (лицах), осуществляющих авторский надзор и научное руководство на Объекте, для ведения Подрядчиком Журнала авторского надзора и своевременного вызова указанных лиц на освидетельствование скрытых работ.
4.1.3.  Рассмотреть представленные Подрядчиком документы по приемке работ (включая формы КС-2, КС-3 и комплект исполнительной документации) в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их получения. По результатам рассмотрения подписать формы КС-2, КС-3 либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять контроль за ходом, объемами, качеством и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик также вправе привлекать к участию в приемке выполненных работ, проверке исполнительной документации и освидетельствованию скрытых работ представителей организации (лиц), осуществляющей авторский надзор и научное руководство на Объекте.
4.2.2. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
4.2.3. Осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
4.2.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией, и условиями Договора;
4.2.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
4.2.6. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре;
4.2.7. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
4.2.8. Отказать в оплате выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию Объекта), ознакомленных с требованиями соблюдения мер пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
5.1.2. Обеспечить:
·  производство работ в полном соответствии с технической документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
·  качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами;
·  своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
·  сдать результаты работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.3. Вести Общий журнал работ, предъявлять его при приемке работ, а также по требованию Заказчика.
5.1.4. Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
5.1.5. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора и Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика, за причинение вреда третьим лицам и их имуществу во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность, сохранность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Подрядчик должен обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
5.14. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Подрядчиком обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
5.15. Для выполнения работ на которые требуются разрешения (лицензии) Подрядчик вправе привлекать третьих лиц или выполнять такие работы лично, только при условии наличия соответствующих разрешений (лицензий). Ответственность за действия привлеченных третьих лиц несет Подрядчик.
5.16. Права Подрядчика:
5.16.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
5.16.2. Подрядчик вправе требовать оплаты за фактически выполненные и принятые работы.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Результатом работы являются выполненные работы в рамках сохранения объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.7 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору).
6.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
6.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
-  акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт о приемке выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
- журнал авторского надзора (в случае его ведения) и общий журнал работ с отметками лица, осуществляющего научное руководство (при наличии такового);
6.3.1. Заказчик (комиссия) в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан подписать и вернуть их Подрядчику либо направить последнему мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 5 (Пяти) календарных дней. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте (но не более 5 (Пяти) календарных дней). Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6.5. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы (приемочная комиссия, которая может включать представителя специализированной организации, осуществляющей контроль за ходом и качеством выполняемых работ) с возложением на нее всех функций Заказчика по приемке. 
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.4. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.5. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 5 (Пяти) лет с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
7.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.7.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения, но не превышающие 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления Исполнителя (если иной срок не обусловлен технологией).
7.8.  В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
7.9.  Для участия в составлении Акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
7.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
7.11.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок, указанный в пункте 7.6. настоящего Договора, или возмещать расходы на их устранение.
7.12. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
7.14.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон принятых обязательств другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения финансового обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Пени устанавливаются в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
8.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе: 
- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю); 
- взыскать неустойку (штраф, пени) из средств обеспечения исполнения договора;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1. Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.
9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.
9.5.  При долгосрочном периоде обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих своевременному неисполнению обязательств, Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в связи с невозможностью его исполнения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, производится путём проведения переговоров, с обязательным оформлением протокола, либо направлением Сторонами письменных претензий. Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен. 
10.2. Срок рассмотрения Сторонами письменной претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня её получения.
10.3. В случае не урегулирования разногласий в ходе переговоров или рассмотрения претензии, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026 года, а в части выполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения своих обязательств в полном объеме.
12.2. Расторжение Договора:
1) Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора, а также в случаях нарушения Подрядчиком существенных условий договора.
12.3. Изменение договора:
1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон с учетом Положения о закупке Заказчика. 
Приложения:
1.Техническое задание 
2. Смета
	Заказчик:
ГАУ «Саратовский РЦЭС»
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7
ИНН 6450047289
КПП 645001001
Банк получателя: ОКЦ №3 ВВГУ Банка России // УФК по Саратовской области г. Саратов 
БИК 016311121
ЕКС  - 40102810845370000052
КС - 03224643630000006001 
Получатель:
Министерство финансов Саратовской области (Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», л/с  027040012)
ОГРН 1036405001380
ОКПО 55383643
ОКТМО 63701000001
ОКВЭД 71.12.64
Код ИФНС  6450

Директор _______________ В.В. Закиров
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Техническое задание 
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 Сметная документация 
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