


Техническое задание
[bookmark: _Hlk171067435]на выполнение работ по сносу деревьев, расчистке территории парка Металлургов от кустарника и мелколесья, погрузке и вывозу образовавшихся отходов

1. Наименование работ: снос деревьев, расчистка территории парка Металлургов от кустарника и мелколесья, с погрузкой, и вывозом образовавшихся отходов
ОКПД 2: 43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности
2. Виды выполняемых работ:
2.1. Состав и объёмы работ определяются Договором, настоящим Техническим заданием, ведомостью деревьев, схемой участка и согласованным локальным сметным расчётом. Не допускается самостоятельное увеличение объёмов или изменение операции. 
2.2. Применение товаров и оборудования осуществляется с соблюдением требований закупки и статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
[bookmark: _GoBack]3. Место выполнения работ: г. Липецк, территория парка Металлургов (г. Липецк, 
ул. Адмирала Макарова, между д. 1б и д. 1в).
3.1. Предельная высота пней над прилегающей поверхностью: 10 см. Снос не включённых в акт обследования зеленых насаждений деревьев запрещён. Срезы удаленных деревьев (сухих и аварийных) должны быть гладкими, без задиров. 
3.2. Заказчик передаёт Подрядчику относящиеся к праву на снос документы, Подрядчик обеспечивает документы и согласования, связанные с технологией и своей деятельностью. При отсутствии обязательных документов соответствующие работы не начинаются.
4. Срок выполнения работ: 20 календарных дней со дня, следующего за датой заключения Договора. В этот срок входят подготовка, выполнение работ, погрузка, вывоз порубочных остатков, очистка территории и предъявление результата к приёмке.
План-график и часы работ согласовываются в порядке раздела 3 Договора. Согласование не увеличивает общий срок автоматически. До допуска к сносу должны быть выполнены требования о маркировке, ограждении, безопасной технологии и обязательных разрешительных документах.
4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- проект плана-графика с последовательностью работ, который утверждается Заказчиком до начала опасных операций;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. До начала работ уточнить расположение подземных и надземных коммуникаций, охранные зоны, безопасные расстояния для подъёмника и падающих фрагментов. 
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
Опасная зона надёжно ограждается; доступ посетителей, детей, работников Заказчика и иных посторонних лиц исключается. Организуются безопасные обходы. Ответственность за ограждение и контроль доступа несёт Подрядчик.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.5.1. Снос выполняется с применением автогидроподъёмника согласно смете и с учётом фактической высоты деревьев. Подрядчик определяет безопасную последовательность удаления кроны и ствола, контролируемое опускание фрагментов и меры защиты. Свободное падение в зоне угрозы людям, сохраняемым насаждениям, коммуникациям или сооружениям запрещается.
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. Подрядчик отвечает за привлечённый персонал и субподрядчиков перед Заказчиком. Заказчик вправе потребовать отстранения работника при обоснованном нарушении требований. 
5.8. Подрядчик назначает ответственных за безопасное производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и охрану окружающей среды, обеспечивает инструктажи, исправность оборудования, средства защиты и пожаротушения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- обстоятельств, угрожающих безопасности людей, сохраняемых насаждений и имущества или препятствующих надлежащему завершению работ в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику спецтехнику, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество, а также очистить территорию от мусора и временных сооружений.
5.11. При этом вывоз отходов (в том числе опилки, ветки и порубочные остатки) осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка спецтехники, необходимой для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявлять требования по качеству в пределах сроков и при наличии оснований, предусмотренных Договором и законом, в том числе в отношении скрытых недостатков;
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- направлять мотивированный отказ в приёмке ненадлежащего результата. Надлежаще принятые работы оплачиваются в течение 7 рабочих дней независимо от иных не связанных с ними нарушений Подрядчика.
6. Требования к качеству материалов (товаров):
6.1. Используемое оборудование должно соответствовать обязательным требованиям и быть пригодными для безопасного выполнения работ. Сертификаты, декларации и иные документы представляются только в случаях, когда они обязательны для соответствующего вида работ.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
7.1. Работы выполняются согласно согласованной технологии с соблюдением применимых действующих требований охраны труда, работ на высоте, эксплуатации подъёмника и режущего инструмента, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, обращения с отходами и правил по сносу зелёных насаждений.
7.2. Подрядчик проверяет применимость и действие нормативных требований на дату выполнения работ. 
8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
8.1. Результат: снесённые деревья согласно акту обследования зеленых насаждений, расчищенные 600 кв. м в обозначенных границах, соблюдение согласованной высоты пней, отсутствие оставленных опасных фрагментов, вывоз остатков и очистка территории. 
8.2. Приёмка проводится по разделу 6 Договора и оформляется подписанными Сторонами КС-2 и КС-3. Молчание Заказчика не означает приёмку.
8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт выполненных работ - в количестве 2-х экземпляров;
- справку КС-3 в двух экземплярах, ведомость фактических работ, расчёт объёма древесины, обмеры площади, фотоотчёт, журнал работ, документы о перевозке, массе и передаче отходов;
9. Требования по объёму гарантий качества работ
9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных во время и после приемки работ.
9.2. Подрядчик отвечает за недостатки сноса, неполную расчистку, превышение согласованной высоты пней, оставленные опасные фрагменты и повреждения имущества, вызванные выполнением работ.
9.3. О недостатках Заказчик уведомляет Подрядчика в разумный срок. При непосредственной угрозе Подрядчик незамедлительно принимает доступные меры безопасности и обеспечивает прибытие ответственного лица в течение 24 часов с момента доставки уведомления. 
9.4. Гарантийный срок продлевается на время невозможности использования участка вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Недостатки устраняются за счёт Подрядчика в сроки, установленные актом. 
9.5. Гарантия распространяется на соблюдение технологии и требований безопасности результата выполненных работ.
9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
9.7. Естественное возобновление поросли после надлежащей расчистки без корчевания, сезонные изменения и повреждения третьими лицами, не вызванные нарушениями Подрядчика, сами по себе не признаются гарантийными недостатками.
9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.




