Проект договора
ДОГОВОР № ____
г.	Скадовск 			                                                          «____»___________2026 г.

Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон», (сокращенное наименование – ГУП «Почта Херсон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фирмана Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ (сокращенное наименование –___________________) в лице ________________________________, действующего на основании ______________, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223 ФЗ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59 (далее «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в установленный настоящим Договором срок.
1.2. Место выполнения работ: в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании итогов закупочной процедуры и составляет – ____________  (___________) рублей __ копеек, НДС ____ - ________________ (_____________________________) рублей ___ копейки. 
В стоимость Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Договору (проектные работы, доставка материалов в полном объеме и надлежащего качества, монтаж и пусконаладка), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы, страхование, сертификацию, транспортные расходы, затраты по хранению материала, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие работы связанные с выполнением работ.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 
2.3. Заказчик перечисляет на счет Подрядчика оплату в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке: акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
2.4. Заказчик вправе осуществлять частичную приемку и оплату в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке: акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
2.5. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Цена Договора устанавливается с учетом понижающего коэффициента, полученного по результатам закупки. 
2.7. Оплата по настоящему Договору уменьшается юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% (тридцати) процентов от цены договора, что составляет ________________ (_________________________) рублей __ коп., в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на оплату.
2.9. Оставшаяся часть выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке Товара. Сумма выплаченного аванса подлежит зачету в счет оплаты по договору при окончательном расчёте.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: 
Этап обследования и подготовки сметной документации.
-  Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. 
-  Продолжительность не более 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора.
Подрядчик по окончании этапа в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику сметную документацию и эскизные решения.
В течении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик изучает и утверждает документацию.
Сроки выполнения ремонтных работ.
- Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения Заказчиком сметной документации и эскизных решений.
- Выполнение работ - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после утверждения Заказчиком сметной документации и эскизных решений.
3.2. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. Подрядчик при производстве работ обязан учитывать законодательство «о тишине» (в том числе региональное).  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.
4.1.2. Передать в течение 2-х дней со дня подписания настоящего Договора Подрядчику:
· строительную площадку на период выполнения работ;
· технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с технической документацией, графиком производства работ, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области  строительства.
4.1.4. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договоры (договоры) об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Заказчик вправе привлекать к приемке выполненных работ по настоящему Договору представителей организации, осуществляющей указанный контроль.
4.2.2. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
4.2.3. Осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
4.2.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с  сметной документацией, и условиями договора;
4.2.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
4.2.6. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
4.2.7. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
4.2.8. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
4.2.9. Отказать в оплате выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5.1.2. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии с технической документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
· сдать результаты работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.3. Вести Общий журнал работ, предъявлять его при приемке работ, а также по требованию Заказчика.
5.1.4. Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
5.1.5. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора и Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
5.14. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Подрядчиком обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
5.15. Для выполнения работ на которые требуются разрешения (лицензии) Подрядчик вправе привлекать третьих лиц или выполнять такие работы лично, только при условии наличия соответствующих разрешений (лицензий).
5.16. Установить видеокамеры с круглосуточной трансляцией, в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
5.17. Права Подрядчика:
5.17.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
5.17.2. Подрядчик вправе требовать оплаты за фактически выполненные и принятые работы.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Результатом работы является выполненные работы по текущего ремонту санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59, приведенные в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.
6.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
6.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
-  акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
6.3.1. Заказчик (комиссия) в течение 10-и рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан подписать и вернуть их Подрядчику либо направить последнему мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) сторонами в течение 5 рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 10 рабочих дней. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте (но не более 10 рабочих дней). Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6.4. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы (приемочная комиссия, которая может включать представителя специализированной организации, осуществляющей контроль за ходом и качеством выполняемых работ) с возложением на нее всех функций Заказчика по приемке. 


7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.4.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
7.5.  В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
7.6.  Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
7.8.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
7.11.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.2. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет: 
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договором (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 50% от цены договора.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Подрядчика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе: 
- удержать суммы неисполненных Подрядчиком  требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику; 
- взыскать неустойку (штраф, пени) из средств обеспечения исполнения договора;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1. Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.
9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, производится путём проведения переговоров, с обязательным оформлением протокола, либо направлением Сторонами письменных претензий. Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен. 
10.2. Срок рассмотрения Сторонами письменной претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня её получения.
10.3. В случае не урегулирования разногласий в ходе переговоров или рассмотрения претензии, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.01.2027 г., а в части выполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения своих обязательств в полном объеме.
12.2. Расторжение Договора:
1) Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком договора, а также в случаях нарушения Подрядчиком существенных условий договора.
12.3. Изменение договора:
1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон с учетом Положения о закупке Заказчика. 

Приложения:
1. Спецификация
2. Техническое задание

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон»
Юридический адрес: 275700, Херсонская область,  г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
Почтовый адрес: 275700, Херсонская область,  г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
ОГРН 1229500007901
ИНН 9500007900
КПП 950001001
№ счета 40602810254060000002
ЦМР Банк (ООО) г. Москва
БИК 044525059
корр. счет 30101810345250000059
Тел.: +7(990) 0816621
E-mail: post@khogov.ru


Директор         _________________ В.И. Фирман
М.П.
	Подрядчик:



Приложение № 1
к договору №___ от «__»______2026 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Подрядчик обязуется осуществить, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующие Работы:
	№№ п/п
	Наименование объекта закупки и его характеристики
	Позиции по КТРУ, ОКПД2, информация о ТРУ
	Тип объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во услуг
	Цена
за ед. изм.
	Сумма, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	

	НДС
	



	Заказчик:
Государственное унитарное предприятие  «Почта Херсон»
	Подрядчик:


	Директор


________________________ В.И. Фирман
М.П.
	



Приложение № 2
к договору №___ от «__»______2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌‌​​‌​​​‌​‌​​‌​​‌‌‌‌​​​​‌​​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​​‌‌​​‌‌​​‌​​‌​​​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​​‌‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​​​‌‌​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌‌​​‌‌​​​‌‌‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​​​‌​‌​​‌​​​​‌‌‌​‌‌​​‌​‌‌​‌​​‌​‌​‌​‌​‌​​‌​​​​‌​‌​​‌‌​‌‌​‌​​‌​‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌​‌​‌​‌​‌​‌‌​​​​​‌‌‌​​​​‌‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​​​‌‌‌​​​​​‌‌‌​​‌​​‌​​​‌‌​​‌‌​‌‌‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​​​‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌​​‌​​‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌​​​‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌​‌‌​​‌​​​‌​​​‌​​​‌‌​​‌​‌‌​​​​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​​​​‌​​‌‌‌‌​​​​‌​‌​​​​​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌⁠⁠⁠

на выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: 
Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон».

	2.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	3.
	Объект
	Отделение почтовой связи по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59

	4.
	Работы
	Выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59

	5.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	6.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	7.
	ТЗ
	Техническое задание

	8.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение текущего ремонта санузлов в административном здании ГУП «Почта Херсон» расположенного по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
Код ОКПД2 - 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
Подрядчик обязуется  выполнить текущий ремонт санузлов в соответствии с данным техническим заданием из своих материалов, за свой счет осуществив их доставку и разгрузку.
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.1. Описание работ:
2.1.1. Предпроектный анализ 
2.1.1.1. Проведение обследования.
2.1.2. Разработка документации
2.1.2.1. Разработка плана и схем.
2.1.2.2. Составление спецификации.
2.1.2.3. Формирование сметной документации и эскизных решений.
2.1.2.4. Согласование документации с Заказчиком.
2.1.3. Производство работ
2.1.3.1. Демонтажные работы. 
2.1.3.2. Ремонтно-монтажные работы.
2.1.3.3. Обвязка и подключение к существующей системе водоснабжения и канализации.

3. Сроки выполнения работ
Этап обследования и подготовки сметной документации.
-  Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. 
-  Продолжительность не более 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора.
Подрядчик по окончании этапа в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику сметную документацию и эскизные решения.
В течении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик изучает и утверждает документацию.
Сроки выполнения ремонтных работ.
[bookmark: _Hlk241587522]- Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения Заказчиком сметной документации и эскизных решений.
- Выполнение работ - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после утверждения Заказчиком сметной документации и эскизных решений.

4. Требования к организации и выполнению работы.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ своими работниками и (или) с привлечением субподрядчиков. Подрядчик несёт перед Заказчиком полную ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков и качество выполненных ими работ как за свои собственные. Привлечение субподрядчиков не освобождает Подрядчика от обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
Подрядчик обеспечивает при выполнении работ необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей среды в течение всего периода действия Договор.
Подрядчик гарантирует:
· качество выполнения всех работ в установленные сроки в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Качество и своевременность услуг должно быть определено: 
· наличием персонала, который планируется привлекать к выполнению работ, имеющим соответствующую квалификацию. 
Подрядчик должен использовать сертифицированные оборудование и материалы, разрешенные к использованию в РФ.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (разработанная и согласованная Заказчиком сметная документация и эскизные решения), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
-СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий» 
- СП 29.13330.2020 Полы;
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр);
-СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных стандартов, норм и правил и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом договора (контракта).
Подрядчик должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Объект: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
 Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийных состояний на объекте препятствующих выполнению работ.
По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ.
Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в части соответствия их объема и   качества требованиям настоящего Технического задания.
При завершении всех работ Подрядчик предъявляет результаты этих работ уполномоченным представителям Заказчика для приемки.
Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект отчетной документации: акт сдачи-приемки выполненных работ, счет/счет-фактуру, акты скрытых работ и т.д.
Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приёмке выполненных работ.
Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.













Приложение № 1 к ТЗ

Перечень планируемых работ 

	№ п/п
	Наименование услуги
	Описание услуг/ Характеристики устанавливаемого оборудования

	1
	Разработка сметной документации и эскизных решений
	· обследование;
· разработка эскизов расстановки оборудования и схем подключения
· составление спецификации материалов и оборудования;
· формирование сметной документации

	2
	Демонтажные работы
	· демонтаж дверей;
· демонтаж простенков;
· демонтаж напольного покрытия;
· [bookmark: _GoBack]демонтаж отделки стен;
· демонтаж отделки потолка;
· демонтаж отдельных участков трубопроводов водоснабжения и канализации

	3
	Ремонтно-монтажные работы
	· устройство простенка;
· замена отдельных участков трубопроводов водоснабжения с подключением к существующим стоякам;
· замена отдельных участков трубопроводов канализации с подключением к существующим стоякам;
· замена отдельных участков электропроводки и осветительных приборов без изменения схемы электроснабжения;
· установка дверей;
· отделка потолка;
· отделка стен;
· устройство пола и ремонт пьедестала (по существующему основанию);
· замена унитазов и писсуаров с подключением к существующим выпускам;
· установка умывальников и зеркал;
· установка сушилок для рук;
· уборка места выполнения работ и вывоз строительного мусора;
Перечень сопутствующих работ, выполняемых по согласованию с Заказчиком: — заделка проходок труб через стены и перекрытия; — герметизация стыков; — монтаж креплений и подвесок для оборудования.
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