ДОГОВОР № ЗРС/СМП -____- 2026

г. Екатеринбург  				                                    «___»_____________ 2026 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (АО «РСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мирного Артема Сергеевича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", путем проведения_____________ в электронной форме, на основании итогового протокола заседания Комиссии по закупкам № ______ от __.__.202__), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции РП-3 в г. Серове, Свердловской области (в том числе поставку Комплектного распределительного трансформаторного пункт 2КТПН-П-КК (РП) с двумя трансформаторами ТМГ-630/10/0,4, с кабельными поддонами из железобетона – далее Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях настоящего Договора.

Требования к содержанию и объему выполняемых работ, а также иные условия выполнения работ определяются действующими нормами и правилами, установленными законодательством РФ, техническим заданием и локальными сметными расчетами (Приложение №1, №2 и №3 к Договору).

Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в месте нахождения Объекта (г. Серов Свердловской области), своими силами и средствами, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей.

- Цена договора и порядок расчётов

  - Цена Договора составляет ______________      (______________________________) руб. _________ коп. в т. ч. НДС 22% ________________ руб. ________ коп.

В цену Договора включены все расходы Подрядчика: стоимость Оборудования, стоимость проектных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы по доставке Оборудования до места монтажа в г. Серов Свердловской области, расходы на разгрузку, стоимость тары, упаковки, маркировки, оформление необходимой документации, сертификации, гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы.

Цена Договора является твёрдой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

Аванс не предусмотрен. Оплата в размере 100 % от цены Договора производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ при условии получения Заказчиком надлежащим образом оформленных счёта, счёта-фактуры, товарной накладной и иных документов. В случае если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства (МСП), оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ при условии получения Заказчиком надлежащим образом оформленных счёта, счёта-фактуры, товарной накладной и иных документов, предусмотренных Договором.

Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, любые неустойки, штрафы, пени и убытки, возникшие по вине Подрядчика, в том числе по иным обязательствам Подрядчика перед Заказчиком.

- Условия поставки и выполнения работ

  - Подрядчик производит доставку Оборудования в г. Серов Свердловской области собственным транспортом либо через грузовую транспортную компанию за свой счёт. Поставка Оборудования осуществляется в срок до 20 декабря 2026 года.

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отгрузки Оборудования обязан уведомить Заказчика об отгрузке путём направления уведомления по электронной почте.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику вместе с Оборудованием паспорт трансформаторов и КТПН, паспорта комплектующих, руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию, сертификаты качества, счёт-фактуру, товарную накладную, акт приёма-передачи, товарно-транспортную накладную. Все документы предоставляются на русском языке в оригиналах.

Оборудование, поступившее без товаросопроводительных документов, считается не поставленным.

  - Подрядчик выполняет работы по реконструкции РП-3 (в том числе проектирование) в срок до 31 января 2027 года. Подрядчик приступает к монтажу в течение 3 (трёх) календарных дней с даты поставки Оборудования на Объект.

Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию и производство работ с контактными телефонами.

Подрядчик обязан еженедельно в рабочие дни предоставлять отчёт о проделанной работе с указанием объёмов, адресов, количества техники и работников.

Подрядчик самостоятельно проводит согласования с сетевыми организациями, органами государственной власти и иными лицами, необходимые для производства работ.

Работы выполняются с соблюдением ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП. Подрядчик обязан обеспечить мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Подрядчик обязан обеспечить фото- и видеофиксацию до начала, в процессе и после завершения работ с привязкой к местности, датой и временем.

- Приёмка Оборудования и выполненных работ

  - Приёмка Оборудования по количеству, комплектности и качеству производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Оборудования в г. Серов.

Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели переходит к Заказчику с того же момента.

В случае обнаружения несоответствия Заказчик в течение 5 календарных дней вызывает представителя Подрядчика для составления Акта. Подрядчик обязан устранить несоответствия в течение 10 календарных дней.

При неявке представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик составляет односторонний акт, который имеет силу двустороннего.

  - Приёмка выполненных проектных и монтажных работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уведомления от Подрядчика о полном выполнении работ.

При наличии замечаний приёмка приостанавливается на срок устранения нарушений.

После осмотра результата работ и положительных результатов испытаний Стороны подписывают акт выполненных работ.

Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ при обнаружении неустранимых недостатков.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на Оборудование и выполненные работы устанавливается продолжительностью 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается той же продолжительности, что и на основное Оборудование.

В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно (включая замену деталей, расходные материалы, работу специалистов, транспортные расходы) в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Заказчика.

На период гарантийного ремонта Подрядчик обязан в 3-дневный срок безвозмездно предоставить Заказчику подменное Оборудование, обладающее теми же потребительскими свойствами, с доставкой за свой счёт.

Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Оборудование не использовалось из-за выявленных недостатков.

- Обеспечение исполнения обязательств

  - Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 30 % (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора путём внесения денежных средств на счёт Заказчика.

В случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств в срок, установленный для заключения Договора, Подрядчик признается уклонившимся от заключения Договора.

Денежные средства, внесённые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания последнего акта приёмки выполненных работ (иных документов, подтверждающих приёмку) по Договору.

В ходе исполнения Договора при исполнении обязательств, превышающих три четверти стоимости Договора, Заказчик и Подрядчик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам.

  - Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 10 % (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора в срок до начала приёмки выполненных работ по Договору.

Заказчик не осуществляет приёмку выполненных работ в случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Возврат обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания гарантийного срока при условии надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения все начисленные неустойки, штрафы, пени и убытки, возникшие по вине Подрядчика.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

  - За просрочку поставки Оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

  - За просрочку выполнения работ по монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки.

  - За поставку Оборудования ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 % от стоимости некачественного Оборудования. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности заменить Оборудование или устранить недостатки.

  - За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования и (или) его замены Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости некачественного Оборудования за каждый день просрочки.

  - В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, а также по инициативе Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от цены Договора.

  - За несоответствие Оборудования требованиям по качеству, конструкции, материалам и комплектующим Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от цены Договора, при этом Заказчик вправе отказаться от приёмки Оборудования.

  - За не предоставление либо несвоевременное предоставление отчётности, документов, уведомлений, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай.

  - За нарушение обязанности по еженедельному предоставлению отчёта Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 рублей за каждый день не предоставления отчёта.

  - За нарушение срока предоставления подменного Оборудования на период гарантийного ремонта Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждый день просрочки.

  - Если гарантийный ремонт потребовал более 30 календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику дополнительный штраф в размере 10 % от цены Договора.

  - Все неустойки являются штрафными — убытки взыскиваются сверх неустойки в полной сумме. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

Заказчик вправе удержать неустойки из сумм, подлежащих оплате, а также из обеспечения.

На суммы, подлежащие оплате, проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

За несвоевременную оплату Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 %.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, отвечающих признакам чрезвычайности и непредотвратимости.

Сторона обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую сторону о наступлении обстоятельств.

Не признаются обстоятельствами непреодолимой силы: отсутствие товаров на рынке, отсутствие денежных средств, нарушение обязательств контрагентами.

Если обстоятельства длятся более 30 календарных дней, любая сторона вправе отказаться от Договора.

- Срок действия, изменение и расторжение

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 марта 2026 года, а в части гарантийных обязательств — до полного их исполнения.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчику в случае: просрочки поставки или монтажа более чем на 10 дней; поставки некачественного Оборудования; не предоставления обеспечения; банкротства Подрядчика.

Подрядчик не вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

При досрочном прекращении Подрядчик обязан возвратить все не отработанные денежные средства в течение 5 рабочих дней.

- Разрешение споров

  - Все споры разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

- Конфиденциальность

  - Любая информация о деятельности сторон, полученная в связи с исполнением Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

При изменении сведений Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 календарных дней.

- Заключительные положения

  - Юридически значимые сообщения направляются по адресам, указанным в реквизитах сторон, а также по электронной почте.

Подрядчик не вправе уступать права и переводить долг по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 % от цены Договора.

В случае противоречия между договором и приложениями приоритет имеют условия Договора.

Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

- Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

Приложения:

1) Техническое задание

2) Локально-сметный расчёт на выполнение работ

3) Смета на проектные работы

4) Спецификация оборудования

- Реквизиты сторон

| Подрядчик ИНН ОГРН КПП Юридический адрес: р/с Банк: к/с БИК E-mail: | Заказчик Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (АО «Региональная сетевая компания») Юр. адрес: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 ИНН/КПП 6670018981/667801001 р/с 40702810500000068213 Банк: ГПБ (АО) к/с № 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1026604950800 E-mail: rsk@sv-rsk.ru |
| --- | --- |

- Подписи сторон

| Подрядчик М.П. | Заказчик Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (АО «Региональная сетевая компания») Генеральный директор Мирный Артем Сергеевич М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору поставки

№ ЗРС/СМП - ___- 2026 от ______________ 2026 г.

Спецификация № __

г. Екатеринбург	       «___» ____________

Поставщик: __________________

Покупатель: АО "Региональная сетевая компания"

| № п/п | Наименование | Наименование производителя, страна происхождения Товара, ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. с НДС/НДС не облагается (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Итого по спецификации:

- РАЗДЕЛ БУДЕТ ЗАПОЛНЕН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА