                                                          ДОГОВОР ПОДРЯДА №______                                  Проект
на выполнение работ по капитальному ремонту въездных ворот ЦЭиОК №1

 г. Новый Уренгой




                  
      от «____»____________2026 г.
Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Управляющей организации (осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1») – акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК») Карпова Павла Юрьевича, действующего на основании договора № 6 «На осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УТГ-1» от 29.09.2008 г., утвержденного Распоряжением № 52-р от 29.09.2008 г. Департамента недвижимости МО 
г. Новый Уренгой, и Устава АО «УТГ-1», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить капитальный ремонт въездных ворот ЦЭиОК №1, указанных 
в Приложении № 1 в соответствии с техническим заданием (Приложение № 3), на основании сметной документации (Приложение № 4) а Заказчик, в свою очередь, обязуется обеспечить Подрядчика необходимой документацией для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену (Приложение № 1).
1.2. Срок выполнения работ – с момента заключения договора и по 30 декабря 2026 года.

1.3. Срок выполнения работ может быть изменен только в случаях, предусмотренных п. 10.1. настоящего Договора.

1.4. Место выполнения работ: ЯНАО, г. Новый Уренгой, пер. Больничный д.1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, определенные настоящим Договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам (ГОСТ) и сводам правил (СП) регулирующий данный вид работ.
2.1.2. В течение 5-ти рабочих дней после подписания настоящего Договора направить Заказчику:
- календарный график производства работ по каждому объекту капитального ремонта на согласование (с указанием срока начала выполнения работ, сроком поставки материалов, сроки начала и завершения отдельных этапов работ);
- копию приказа о назначении лиц ответственных за производство работ и пожарную безопасность 
на Объекте;

- список работников (ФИО) допущенных к производству работ;

- копию договора на утилизацию и вывоз строительных отходов.

2.1.3. Обеспечить соблюдение всех промежуточных сроков (дат окончания этапов), зафиксированных в детализованных календарных графиках производства работ по каждому конкретному объекту капитального ремонта.
2.1.4. Принять от Заказчика объект для выполнения работ по акту приема-передачи, подписанному представителями Заказчика и Подрядчика.
2.1.5. Поставить на объект все необходимые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции, строительную технику. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит также риск его случайной утраты, включая кражи любого вида, и риск случайного повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию.
2.1.6. При необходимости производства земляных работ оформить самостоятельно технические условия на производство земляных работ, согласовать с ГИБДД и собственниками земельных участков, на территории которых планируется проведение работ.
2.1.7. При необходимости отключения в ходе выполнения работ инженерных систем дату, время 
и продолжительность отключения согласовывать с организацией, эксплуатирующей объект не менее чем за 3 дня до отключения.
2.1.8. Возместить за свой счет ущерб от утраты и порчи материальных ценностей, возникший в результате выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, любым третьим лицам. Восстановить поврежденные сети за свой счет. 
2.1.9. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.
2.1.10. Освободить Заказчика от любой ответственности и от всякого рода расходов, связанных с увечьем
 и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.11. На период выполнения работ обеспечить ограждение территории специальными заградительными конструкциями. Ограждающие временные конструкции должны быть собраны и размещены таким образом, чтобы исключить проход сторонних (третьих лиц) в зону выполнения работ в период выполнения работ.
2.1.12. Назначить ответственное лицо, контролирующее исполнение и качество выполняемых работ 
по Договору.
2.1.13. Приглашать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.
2.1.14. К моменту сдачи ремонтных работ привести в порядок место проведения работ, обеспечить вывоз и размещение (утилизацию) строительного мусора на полигон по захоронению ТКО г. Новый Уренгой, произвести разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению инженерных коммуникаций и т.д., в т.ч. работы по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования по назначению.
2.1.15. В случаях привлечения Подрядчиком субподрядчиков, соисполнителей при исполнении Договора направить Заказчику копию договора субподряда за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, передаваемых на субподряд с информацией о порученных субподрядной организации работах с одновременным предоставлением сведений о субподрядной организации.
2.1.16. Привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
2.1.17. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения субподрядными организациями своих обязательств по Договору, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
2.1.18. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения 
и использования иностранных работников.
2.1.19. Предоставить фотоотчет поэтапного выполнения работ с фотофиксацией из одной точки.
2.1.20. Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, установленный настоящим Договором.
2.1.21. Предоставлять Заказчику письменные отчеты о проделанных работах в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора.
2.1.22. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, передав при этом всю исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе:
- общий и специальные журналы работ по форме, установленной приказом Минстроя России от 02.12.2022г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; 
- акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Минстроя России от 16.05.2023г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (в случае проведения скрытых работ); 
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование; 
- исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, - отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр. 
- акт передачи объекта к производству работ по капитальному ремонту, подписанный эксплуатирующей организацией;

- акт о приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
Исполнительная документация оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно приказу Минстроя России от 16.05.2023г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и предоставляется Заказчику в  двух оригиналах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате PDF.
2.1.23. Устранить за счет собственных средств обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненных работах в порядке, определенном настоящим Договором.
2.1.24. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при работе, а также осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления в полном объеме необходимой документации для выполнения работ по настоящему Договору.
2.2.2. Требовать от Заказчика приемки и оплаты выполненных работ в размере и срок, установленные настоящим Договором.
2.2.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого для этого персонала.
2.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.
2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Передать Подрядчику объект на ремонт по акту приема-передачи, подписанному представителями Заказчика и Подрядчика. 
2.3.2. Передать Подрядчику сметную документацию в течение 5-ти дней со дня заключения настоящего Договора. 
2.3.3. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.4. Оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.5. Назначить ответственное лицо, контролирующее исполнение и качество выполняемых работ по Договору.
2.3.6. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), контроль качества предоставляемых Подрядчиком материалов, надлежащего оформления рабочей и исполнительной документации, наличия необходимых документов и сертификатов у Подрядчика.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1 Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком технологии выполнения работ и их соответствием требованиям строительных норм и правил
2.4.2. В любое время требовать от Подрядчика письменного отчета о проделанных работах с указанием сроков его предоставления.
2.4.3. Заявить Подрядчику о недостатках в выполненных работах, в случае их обнаружения Заказчиком при приемке от Подрядчика.
2.4.4. Требовать от Подрядчика устранения за счет его средств недостатков в выполненных работах, возникших в случае отступления Подрядчика от условий настоящего Договора. 
2.4.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
2.4.6. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае нарушения Подрядчиком условий Договора, до устранения им допущенных нарушений.
2.4.7. Отказаться от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в случаях:

- выполнения Подрядчиком видов (объемов) работ, не предусмотренных Договором;

- выполнения Подрядчиком работ по завышенной стоимости;

- выполнения Подрядчиком работ, не соответствующих нормативам и требованиям по качеству, установленных Договором;

- обнаружения дефектов в результатах выполненных работ, которые исключают возможность использования объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком в порядке и сроки, установленные Договором;

- отсутствия полного оформленного пакета исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования скрытых работ и акта приемки в эксплуатацию после ремонта объекта в целом.

2.5. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Договора, определяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
3.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Заказчик назначает на объекте своего Представителя, который от имени Заказчика в пределах его полномочий, будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку объемов и качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Договора, СНиП, совместно с Подрядчиком, оформлять все необходимые документы. Уполномоченный Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
Персонал Заказчика должен соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности при нахождении на объекте.
3.2. На объекте Подрядчика будет представлять назначенный уполномоченный Представитель, который от имени Подрядчика будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное выполнение и надлежащее качество работ.
3.3. Все материалы, поставляемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям законодательства РФ, которые предоставляются Заказчику до начала выполнения работ. 
3.4. Товар и материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.5. Подрядчик сообщает письменно или телефонограммой Представителю Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки. 
3.6. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Договору. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.
3.7. Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Представителя Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания сторонами акта на скрытые работы.
3.8. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
4.1. По завершению выполнения работ по объектам или этапам, установленных Техническим заданием (Приложение № 2), Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности такого объекта или этапа к сдаче и в течение 5 рабочих дней с момента завершения выполнения работ предоставить Заказчику с сопроводительным письмом акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, исполнительную документацию в соответствии с п. 2.1.21 настоящего Договора, а также акт приемки в эксплуатацию после ремонта объекта в целом, счет-фактуру (УПД) или счет. 
Приемка выполненных работ может осуществляться по каждому объекту отдельно или поэтапно. 
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в полученных от Подрядчика документах. По итогам приемки результата выполненных работ в случае отсутствия замечаний и (или) претензий Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, 1 (один) экземпляр справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. 

4.3. При выявлении несоответствий или недостатков выполненных работ, препятствующих их приемке, Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с указанием выявленных недостатков или нарушений условий Договора и разумного срока их устранения. 

4.4. Доработка результатов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в указанный Заказчиком срок за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком. В случае если указанные выше недостатки или нарушения условий Договора не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие Работы.
4.5. Работы по Договору считаются выполненными полностью с момента подписания сторонами акта 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2, акта о приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.6. Подрядчик после приемки ремонтных работ не освобождается от выполнения любого 
из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполненными некачественно ко времени подписания акта о приемке выполненных работ. Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком.
4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х рабочих дней после их обнаружения.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании договорной цены (Приложение №1) и составляет: _______ (____) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную
стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (_____) процентов
.
Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных п. 10.1. настоящего Договора.
Цена настоящего Договора включает: стоимость рабочей силы, работ по использованию машин и механизмов, транспорта, страхования, накладные расходы, а также налоги (в том числе НДС для лиц, признаваемых плательщиками НДС), стоимость материалов и изделий, включая расходы на их доставку до места выполнения Работ, разгрузку, хранение и установку, вывоз строительного мусора с территории выполнения Работ, а также прочие расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ и всех обязательств по настоящему Договору. 
5.2. Оплата за выполненные работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 на основании выставленного счета-фактуры (универсального-передаточного документа) или счета. 
5.3. Заказчик вправе задержать платежи в следующих случаях:

а) при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате работах до их устранения;

б) при причинении Заказчику ущерба до его возмещения;

в) при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние строительной площадки 
и примыкающей к ней территории до исполнения этого обязательства Подрядчиком.

г) при непредставлении Подрядчиком документов или представление их с нарушением формы, либо
 с неоговоренными исправлениями.
5.4. Форма оплаты: перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан 
в течение трех дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.5. Заказчик при наличии средств имеет право перечислить Подрядчику аванс на приобретение строительных материалов и оборудования.
5.6. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
5.7. Факт исполнения Подрядчиком исполнения обязательств по Договору подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ.
5.8. В порядке уточнения отдельных данных по стоимости используемых материалов, Подрядчик предоставляет Заказчику первичные бухгалтерские документы, касающиеся приобретения материальных ресурсов.
5.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от утвержденной Заказчиком сметной документации, требований строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), сводам правил (СП) регулирующий данный вид работ и других действующих нормативов или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно условиям Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение работ в полном объеме, и в сроки, определенные условиями Договора;
- качество работ в соответствии с действующим законодательством РФ, строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам (ГОСТ) и сводам правил (СП) регулирующий данный вид работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.3. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев (ст. 724 ГК РФ) с даты подписания сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
6.4. Гарантия распространяется на все результаты работ и конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком, а также на установленное Подрядчиком оборудование и материалы.

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления, если иной срок не согласован Сторонами в акте о выявленных недостатках.
6.6. При обнаружении недостатков Заказчик вызывает представителя Подрядчика для составления двустороннего акта. Если Подрядчик не явится в течении 3-х рабочих дней после уведомления, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, который будет иметь полную юридическую силу.

6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения дефектов или нарушения сроков их устранения, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третьих лиц с отнесением всех понесенных расходов на Подрядчика.

6.8. Подрядчик не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие естественного износа, объекта, его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного силами самого Заказчика или привлеченных им третьих лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений прав другой Стороны по настоящему Договору.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере:

- 10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- 5% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) от 3 млн. рублей (включительно).
7.6. Требование об уплате неустоек (пеней, штрафов) должно быть оформлено в письменном виде 
и подписано уполномоченным представителем Заказчика. 
7.7. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена Подрядчиком по письменному требованию Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого требования.
7.8. За несоблюдение и (или) нарушение Подрядчиком требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а именно:

- несоблюдение и (или) нарушение пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика или причинение тяжкого вреда здоровью;

- механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций, приведшее 
к их разгерметизации, произошедшее по вине Подрядчика;

- выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.);

- самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика;

- привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию, не прошедших инструктаж, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии;

- выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих 
их выполнение;

- нахождение при выполнении работ работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение;

- допуск к выполнению работ работников, не обеспеченных специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями типовых норм и документации на выполнение конкретных видов работ и иных нарушений действующего законодательства РФ и условий Договора, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек).

Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, взыскивается с Подрядчика за каждый факт нарушения.

Факт нарушения устанавливается актом, подписанным представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а также работником и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника и/или представителя Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте и заверяется подписью представителя Заказчика, акт направляется Подрядчику для сведения заказным письмом либо иным доступным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт получения акта Подрядчиком. Отказ работника и/или представителя Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим подпунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. 
7.9. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, 
без согласия Подрядчика путем удержания Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении расчета с Подрядчиком. При этом оплата по Договору осуществляется путем перечисления Подрядчику денежной суммы за вычетом начисленной неустойки (штрафа, пени) на основании претензии, в которой указываются:

- размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени).
7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы, но не более 10% (десяти процентов) 
от неуплаченной суммы. 
7.12. Требование об уплате неустойки (пеня, штраф) должно быть оформлено Подрядчиком в письменном виде. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования неустойка (пеня, штраф) не начисляется и не выплачивается.
7.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Договору произошла по вине другой Стороны.
7.14. Подрядчик компенсирует Заказчику сумму штрафных санкций, предъявленных инспектирующими органами в случае, если штрафные санкции обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчика своих обязанностей. Вина Подрядчика определяется двухсторонним актом.
7.15. Возмещение убытков, а также уплата неустойки (пеня, штраф) не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.16. Подрядчик освобождается от ответственности за срыв срока окончания ремонтных работ на объекте, если таковое произойдет по вине Заказчика. 
7.17. При ликвидации предприятия (организации) Подрядчика оно возмещает Заказчику нанесенный ущерб за счет реализации своего имущества.
7.18. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать 
от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение срока, указанного Заказчиком в требовании о выявленных нарушениях или недостатках. Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком за свой счет.
7.19.В случае, если Подрядчик в течение установленного срока не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке или обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков.
7.20. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.
7.21. В иных случаях Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

8. АРБИТРАЖ
8.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, разрешаются Сторонами в досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет – 5 (пять) рабочих дней с момента получении претензии Стороной, которой она адресована.
8.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1 Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять всевозможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
9.2. Передача Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации.
9.3. Стороны не несут ответственности за разглашение информации в случае ее передачи государственным органам, имеющим право ее потребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества выполненных работ;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Договору которые объективно не могли быть предусмотрены при заключении Договора, составлении технической и сметной документации, но необходимых, поскольку без их выполнения Подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, завершить технологический цикл, а также получить годный и прочный их результат.
Такие работы могут возникнуть включая, но не ограничиваясь, в связи с: 
- недочётами или неполнотой проектно-сметной документации;

- непредвиденными инженерно-геологическими или технологическими условиями;

- требованием обеспечить безопасность, прочность и функциональность объекта;

- вынесением предписаний, актов или предъявления иных законных требований государственными (муниципальными) органами, влияющих на параметры объекта или порядок ведения работ;
- устранением риска повреждения или гибели объекта.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
10.4. Заказчик вправе потребовать в одностороннем внесудебном порядке расторжения Договора с Подрядчиком в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика;

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, в т.ч. промежуточных сроков, указанных в календарном графике производства работ направленных и согласованных Сторонами в соответствии с п. 2.1.2, а равно выполнение работ настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным;

- при некачественном выполнении работ, с отступлением от требований действующего законодательства РФ, строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам (ГОСТ) и сводам правил (СП) регулирующий данный вид работ.
- при изменении плана капитального ремонта;

- в связи с существенным изменением обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

- если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми или не устранение Подрядчиком по требованию Заказчика выявленных нарушений;

- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.
10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней, с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
10.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней, с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
10.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.2. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим законодательством РФ, отправленные с адресов и на адреса электронной почты Сторон, указанных в настоящей Договоре, считаются подписанными неквалифицированной электронной цифровой подписью и являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных Представителей Сторон (электронное письмо должно содержать образ передаваемого документа в виде прикрепленного графического файла формата, например, pdf). Такие письма и документы приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью до момента их замены оригиналами на бумажном носителе (обмен оригиналами на бумажном носителе осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания). Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам, в отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное другой Стороной настоящего Договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим законодательством РФ, отправленные через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) и подписанные квалифицированными электронными цифровыми подписями, являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон. Такие письма и документы являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Также Стороны договорились, что при принятии одной Стороной договора-приглашения, направленного другой Стороной в системе ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) для обмена документами либо получение уведомления о готовности использования системы ЭДО, либо подписание Сторонами первого электронного документа в системе ЭДО означает согласие Сторон на обмен (отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настоящем пункте документами, в том числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО (Диадок, Сбис и пр.), дополнительного подписания Сторонами соглашения о переходе на электронный документооборот не требуется.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону.

Вся корреспонденция, направленная Подрядчику по известному Заказчику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Заказчиком по реквизитам Подрядчика, указанным в разделе 14 настоящего Договора, до получения Заказчиком уведомления, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, считаются надлежащим исполнением обязательств Заказчика
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2026 г., а в части взаимных обязательств, не исполненных к указанной дате, и гарантийных обязательств – до полного исполнения договорных обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в полном объеме и от ответственности за нарушение условий Договора.
12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 – Договорная цена 
Приложение № 2- График производства работ
Приложение № 3 – Техническое задание 
Приложение № 4 – Смета 
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество

«Уренгойтеплогенерация-1»

ИНН: 890 405 78 30
КПП: 890 401 001

Р/С: 407 028 104 674 000 000 47

Западно-Сибирское отделение № 8647

ПАО Сбербанк г. Тюмень
К/С: 301 018 108 000 000 006 51

БИК: 047 102 651

Юр. адрес: 629 305, Автономный округ

Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой,

улица Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1.

Почтовый адрес: 629 305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, а/я № 1049.

(  8 (3494) 23-60-01

Е-mail: okr@n-ukk.ru
oao_utg1@mail.ru
	ПОДРЯДЧИК:

«__________________________»

ИНН:_________________________________________
КПП:_________________________________________
Р/С:__________________________________________
К/С:__________________________________________

БИК:_________________________________________

Юр. адрес:____________________________________
Почтовый адрес: ______________________________
( _______________

Е-mail:___________


	ЗАКАЗЧИК:

______________________

М.п.
	ПОДРЯДЧИК:

__________________________

М.п.


	Приложение №1 

к Договору №____ от «____»_______20___г.


ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
на выполнение работ по капитальному ремонту въездных ворот ЦЭиОК №1

	№ п/п 
	Наименование объекта 
	Инв. №
	№ лок. сметы
	Сметная стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 

(1 кв. 2025 г.) руб. 

без НДС
	К *

прогнозный
	Начальная максимальная цена договора, руб.
	Коэффициент торгов, сложившийся по итогам конкурса

(гр.9/гр.7)
	Договорная цена по итогу конкурса, руб.  
	НДС %
	Договорная цена 

с НДС, руб.  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


* - Годовой индекс прогнозной инфляции (письмо Минэкономразвития России от 02 октября 2024 г. №35132-ПК/Д03и , отрасль "Инвестиции в основной капитал" 

 К прогнозный = 1,039
                ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                                                                       ПОДРЯДЧИК:                
	Приложение № 2

	к Договору подряда № ___________

	от " ___ " _____________ 2026 года

	
	
	
	

	Заказчик: Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1»

	Подрядчик: __________________________________________

	
	
	
	

	ГРАФИК  

	производства строительно-монтажных работ 

	по капитальному ремонту

	
	
	
	

	 № п/п 
	Наименование объекта 
	Сроки выполнения работ*

	
	
	начало работ
	окончание работ

	1
	2
	3
	4

	1
	 
	с даты подписания договора с двух сторон
	 

	
	
	
	

	*Детализация сроков по видам работ осуществляется Подрядчиком в календарном графике и не может изменять сроки

	начала и окончания работ, установленные настоящим приложением.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:  

	
	Генеральный директор
	__________________

	
	Управляющей организации
	_________________

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	______________ П.Ю. Карпов
	 
	

	
	
	
	


	
	Приложение №3 

к Договору №____ от «____»_______20___г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(прилагается отдельным файлом)
                    ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК:
	
	Приложение №4 

к Договору №____ от «____»_______20___г.



Смета
(прилагается отдельным файлом)
� В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова: «в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (_____) процентов» заменяются на слова: «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения «__»___________года № _____ ).








