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Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОН» (Заказчик) и ____________________ (Подрядчик) договорились о следующем:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту водозабора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.


ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

2. Договор заключен на капитальный ремонт водоприемного оголовка, входящего в состав водозабора с кадастровым номером 29:16:191801:451, включая:

· уборку отложений грунта на водоприемном оголовке и прилегающей акватории в размере 400 куб.м;
· очистка и подъем на поверхность топляков в районе водоприемного оголовка в количестве 20 шт;
· демонтаж сороудерживающих решеток в количестве 8 шт. с дальнейшим ремонтом (заменой) и постановкой на штатные места.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СМЕТА

3. Подрядчик обязан выполнять капитальный ремонт в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

4. Техническая документация состоит из плана водозаборных сооружений и предоставляется Подрядчику не позднее 2 дней после заключения настоящего договора.

5. Смета составляется Подрядчиком и предоставляется им Заказчику не позднее 2 дней после заключения настоящего договора.


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИК

6. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.


СРОКИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

7. Начальный срок капитального ремонта – не позднее 2 дней после заключения настоящего договора. Конечный срок капитального ремонта – не позднее 30 дней  после заключения настоящего договора.


ОПЛАТА РАБОТ

8. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по цене ________ рублей.

9. Оплата работ включает в себя вознаграждение и все издержки Подрядчика с учетом расходов на обеспечение капитального ремонта материалами и оборудованием, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

10. Заказчик обязан уплатить Подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результата работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок. 

11. Оплата работ производится Заказчиком не позднее 31 января 2027 года.


СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ ДОГОВОРА

11. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью “ГИДРОН”
ИНН 2921128791, КПП 292101001
Почтовый адрес 163523 Архангельская область Приморский район дер.Рикасиха зд.58
Номер контактного телефона: +79522518402
Адрес электронной почты ooogidron@gmail.com
Расчетный счет 40702810710000836780 в АО “ТИНЬКОФФ БАНК”  г.Москва БИК 044525974

12. Подрядчик:
Наименование 
ИНН, КПП
Почтовый адрес 
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты


ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА


